Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 апреля 2013 г. N 295-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ОКРУЖНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

НА 2013 - 2017 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 22.10.2013 N 869-П,

от 22.07.2014 N 516-П, от 25.12.2014 N 1088-П, от 12.02.2015 N 124-П,

от 03.12.2015 N 1148-П)

В целях исполнения Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную окружную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 - 2017 годы (далее - Программа).

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 22.10.2013 N 869-П, от 03.12.2015 N 1148-П)

2. Определить уполномоченным органом, осуществляющим реализацию Программы, департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ситникова А.В.

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 22.10.2013 N 869-П)

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа

Д.Н.КОБЫЛКИН

Утверждена

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 29 апреля 2013 года N 295-П

ДОЛГОСРОЧНАЯ ОКРУЖНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

НА 2013 - 2017 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 22.10.2013 N 869-П,

от 22.07.2014 N 516-П, от 25.12.2014 N 1088-П, от 12.02.2015 N 124-П,

от 03.12.2015 N 1148-П)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | долгосрочная окружная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2013 - 2017 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| (в ред. постановления Правительства ЯНАО от 22.10.2013 N 869-П) |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон); Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года N 36-ЗАО "О порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе" |
| Государственный заказчик Программы | департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа |
| Ответственные за выполнение Программы | департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа; администрации муниципальных образований - участников Программы |
| Разработчик Программы | департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа |
| Цели и задачи Программы | цель Программы - расселение на территории Ямало-Ненецкого автономного округа до 01 сентября 2017 года жилого фонда, признанного до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. Задачи Программы: - обеспечение достройки многоквартирных домов малоэтажной застройки путем направления средств на приобретение муниципальными образованиями жилых помещений в соответствующих домах; - приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; - определение планируемого объема финансирования расходов на переселение граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах; - оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления путем софинансирования мероприятий Программы за счет средств местных бюджетов и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
| (в ред. постановления Правительства ЯНАО от 22.10.2013 N 869-П) |
| Сроки реализации Программы | 2013 - 2017 годы |
| (в ред. постановления Правительства ЯНАО от 22.10.2013 N 869-П) |
| Показатели выполнения Программы | основными показателями выполнения Программы являются: 1) общая площадь освобожденных жилых помещений в многоквартирных аварийных домах, из которых переселены граждане в рамках Программы; 2) общее число освобожденных жилых помещений в многоквартирных аварийных домах, из которых переселены граждане в рамках Программы; 3) число граждан, переселенных из аварийных многоквартирных домов |
| Перечень мероприятий в составе Программы | в рамках Программы реализуются следующие мероприятия: 1. Утверждение перечня аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Программы. 2. Приобретение жилых помещений за счет средств местных бюджетов и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в собственность муниципального образования у застройщиков, с которыми заключен муниципальный контракт. 3. Предоставление жилых помещений переселяемым гражданам на условиях социального найма либо по договору мены |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составит 17076166652,82 рубля. Объем средств Фонда на софинансирование мероприятий Программы составит 689679253,71 рубля, в том числе по годам: 2013 год - 380767723,50 рубля; 2014 год - 20762174,62 рубля; 2015 год - 74418174,61 рубля; 2016 год - 213731180,98 рубля. Объем средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий - 2027379759,49 рубля; в том числе по годам: 2013 год - 20040406,50 рубля (5,00%); 2014 год - 1114040,38 рубля (5,09%); 2015 год - 78933910,39 рубля (51,47%); 2016 год - 1927291402,22 рубля (90,02%). Дополнительных источников финансирования привлечено в 2013 году 706007711,76 рубля. Объем внебюджетных источников на финансирование мероприятий в 2014 - 2017 годах - 13653099927,86 рубля, в том числе по годам: 2014 год - 3322989431,47 рубля; 2015 год - 5974132248,44 рубля; 2016 год - 4355978247,95 рубля |
| (в ред. постановления Правительства ЯНАО от 03.12.2015 N 1148-П) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | в результате реализации Программы планируется достижение следующих показателей: 1) общая площадь освобожденных жилых помещений в многоквартирных аварийных домах, из которых переселены жители в рамках Программы, - 229718,06 кв. м, в том числе по годам: 2013 год - 11646,60 кв. м; 2014 год - 44120,39 кв. м; 2015 год - 85116,79 кв. м; 2016 год - 88834,28 кв. м; 2) общее число освобожденных жилых помещений в многоквартирных аварийных домах, из которых переселены жители в рамках Программы, - 5291 помещение, в том числе по годам: 2013 год - 244 помещения; 2014 год - 1042 помещения; 2015 год - 1923 помещения; 2016 год - 2082 помещения; 3) число жителей, переселенных из аварийных многоквартирных домов, - 15525 человек, в том числе по годам: 2013 год - 662 человека; 2014 год - 2982 человека; 2015 год - 5485 человек; 2016 год - 6395 человек |
| (в ред. постановления Правительства ЯНАО от 03.12.2015 N 1148-П) |

I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

(в ред. постановления Правительства ЯНАО

от 22.10.2013 N 869-П)

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания населения.

В настоящее время как на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ), так и на всей территории Российской Федерации достаточно остро стоит вопрос расселения ветхого и аварийного жилищного фонда. Большое внимание как со стороны исполнительной власти на местах, так и со стороны высшего руководства страны уделяется решению данной проблемы.

Острота проблемы, связанной с наличием аварийного жилищного фонда, не снижается на территории автономного округа из года в год.

По статистическим данным, на 01 января 2012 года объем ветхого и аварийного жилищного фонда в автономном округе составляет 1005,7 тыс. кв. м, в том числе аварийный фонд - 425,6 тыс. кв. м. Жилой фонд, признанный до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, финансирование расселения которого не предусмотрено действующими на территории автономного округа программами, составляет 44251,44 кв. м.

Проблема наличия большого объема аварийного жилья в автономном округе обусловлена прежде всего экстремальными природно-климатическими условиями, а также недостаточно и неравномерно развитым уровнем социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, вызванным остаточным принципом финансирования социальной сферы в период освоения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.

Учитывая также, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Путина В.В. расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2012 года, необходимо произвести до 31 декабря 2015 года, существует объективная необходимость разработки региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2015 годы, предусматривающей реализацию мероприятий по переселению граждан за счет консолидации всех возможных источников финансирования.

01 августа 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 23 июля 2013 года N 240-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 240-ФЗ).

Основные изменения, которые вносятся в Федеральный закон от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ), заключаются в следующем:

а) продлевается срок деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) до 01 января 2018 года;

б) продлевается срок реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда до 01 сентября 2017 года, срок исполнения обязательства субъекта Российской Федерации, предусмотренного пунктом 9.10 части 1 статьи 14 Федерального закона N 185-ФЗ, обеспечить переселение граждан из всего аварийного фонда, расположенного на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, также продлевается до 01 сентября 2017 года.

Основным условием финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья за счет средств Фонда в рамках Федерального закона N 185-ФЗ является софинансирование за счет средств субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов, а также наличие соответствующей адресной региональной программы переселения из аварийного жилищного фонда, при условии выполнения органами местного самоуправления определенных Федеральным законом N 185-ФЗ показателей реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Таким образом, существует объективная необходимость реализации программных мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с привлечением средств Фонда и средств местных бюджетов.

Для участия в Программе определены муниципальные образования, на территории которых имеются жилые помещения, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу до 01 января 2012 года, не обеспеченные финансированием в рамках действующих на территории автономного округа программ:

муниципальное образование город Лабытнанги - МО I;

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 25.12.2014 N 1088-П)

муниципальное образование Надымский район - МО II;

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 25.12.2014 N 1088-П)

муниципальное образование Тазовский район - МО III;

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 25.12.2014 N 1088-П)

муниципальное образование Пуровский район - МО IV;

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 25.12.2014 N 1088-П)

муниципальное образование Ямальский район - МО V;

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 25.12.2014 N 1088-П)

муниципальное образование Шурышкарский район - МО VI;

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 25.12.2014 N 1088-П)

муниципальное образование город Ноябрьск - МО VII;

(абзац введен постановлением Правительства ЯНАО от 03.12.2015 N 1148-П)

муниципальное образование Приуральский район - МО VIII.

(абзац введен постановлением Правительства ЯНАО от 03.12.2015 N 1148-П)

II. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - расселение на территории автономного округа до 01 сентября 2017 года жилого фонда, признанного до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 22.10.2013 N 869-П)

Для достижения указанной цели в рамках Программы планируется решить ряд задач, в том числе:

- приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- определение планируемого объема финансирования расходов на переселение граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах;

- оказание финансовой поддержки органам местного самоуправления путем софинансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета и средств Фонда.

III. Перечень программных мероприятий

В рамках Программы на условиях софинансирования за счет средств Фонда, местных бюджетов будет осуществляться переселение граждан из аварийных многоквартирных домов в соответствии с перечнем аварийных многоквартирных домов согласно приложению N 1 к настоящей Программе (далее - перечень).

В перечень включены многоквартирные дома, признанные до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и не обеспеченные финансированием в рамках иных действующих на территории автономного округа программ.

Основными программными мероприятиями являются:

- утверждение перечня аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Программы;

- приобретение муниципальным образованием в собственность жилых помещений у застройщиков, с которыми заключен муниципальный контракт на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах малоэтажной застройки по результатам проведенных торгов;

- предоставление жилых помещений переселяемым из аварийных многоквартирных домов гражданам по договорам социального найма либо по договорам мены в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ЯНАО от 03.12.2015 N 1148-П.

В целом цена муниципального контракта не должна превышать произведение общей площади жилого помещения, планируемого к приобретению, на стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, применяемую для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта при размещении заказов для нужд автономного округа, утверждаемую нормативным правовым актом Правительства автономного округа.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источниками финансирования программных мероприятий являются средства Фонда и средства местных бюджетов на софинансирование мероприятий Программы.

Абзац утратил силу. - Постановление Правительства ЯНАО от 03.12.2015 N 1148-П.

Объемы финансирования Программы определены исходя из расчетной потребности в средствах, необходимых для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в перечень. Объем долевого финансирования в рамках Программы составит:

Таблица

(в ред. постановления Правительства ЯНАО

от 03.12.2015 N 1148-П)

рублей

| Финансирование | МОI | МОII | МОIII | МОIV | МОV | МОVI | МОVII | МОVIII | Всего по Программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего за 2013 - 2016 годы, в т.ч. | 287994542,00 | 647313216,16 | 666818033,40 | 209933958,30 | 662272043,70 | 765602812,90 | 92013300,00 | 91118818,50 | 3423066724,96 |
| Средства Фонда | 121014192,00 | 198140360,00 | 106060620,57 | 18906319,17 | 66806416,13 | 156076971,33 | 12599616,43 | 10074758,08 | 689679253,71 |
| Местный бюджет | 166980350,00 | 449172856,16 | 560757412,83 | 191027639,13 | 595465627,57 | 609525841,57 | 79413683,57 | 81044060,42 | 2733387471,25 |
| 2013 год, в т.ч. | 287994542,00 | 647313216,16 | 171508083,60 |  |  |  |  |  | 1106815841,76 |
| Средства Фонда | 121014192,00 | 198140360,00 | 61613171,50 |  |  |  |  |  | 380767723,50 |
| Местный бюджет | 166980350,00 | 449172856,16 | 109894912,10 |  |  |  |  |  | 726048118,26 |
| 2014 год, в т.ч. |  |  |  |  |  | 21876215,00 |  |  | 21876215,00 |
| Средства Фонда |  |  |  |  |  | 20762174,62 |  |  | 20762174,62 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 1114040,38 |  |  | 1114040,38 |
| 2015 год, в т.ч. |  |  |  |  |  | 153352085,00 |  |  | 153352085,00 |
| Средства Фонда |  |  |  |  |  | 74418174,61 |  |  | 74418174,61 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  | 78933910,39 |  |  | 78933910,39 |
| 2016 год, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 495309949,80 | 209933958,30 | 662272043,70 | 590374512,90 | 92013300,00 | 91118818,50 | 2141022583,20 |
| Средства Фонда |  |  | 44447449,07 | 18906319,17 | 66806416,13 | 60896622,10 | 12599616,43 | 10074758,08 | 213731180,98 |
| Местный бюджет |  |  | 450862500,73 | 191027639,13 | 595465627,57 | 529477890,80 | 79413683,57 | 81044060,42 | 1927291402,22 |

Таким образом, общая прогнозная стоимость Программы составляет 17 076 166 652,82 рубля. Показатели по способам переселения приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 22.07.2014 N 516-П, от 25.12.2014 N 1088-П, от 12.02.2015 N 124-П, от 03.12.2015 N 1148-П)

Кроме того, на оплату превышения приобретаемой общей площади и превышения стоимости одного квадратного метра приобретаемой общей площади жилых помещений привлечено 706 007 711,76 рубля дополнительных средств.

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 22.10.2013 N 869-П, от 22.07.2014 N 516-П, от 25.12.2014 N 1088-П, от 12.02.2015 N 124-П)

Допустимый размер превышения общей площади предоставляемого жилого помещения устанавливается в соответствии с разделом III-I Закона автономного округа от 30 мая 2005 года N 36-ЗАО "О порядке обеспечения жильем граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе".

V. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Показатели выполнения Программы приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.

В результате реализации мероприятий Программы при условии финансирования за счет всех источников 15 525 человек будут переселены из 1 024 аварийных жилых домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными. В результате переселения освободится 5 291 жилое помещение общей площадью 229 718,06 кв. м.

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 03.12.2015 N 1148-П)

Приложение N 1

к долгосрочной окружной адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Ямало-Ненецкого автономного округа

на 2013 - 2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 03.12.2015 N 1148-П)

| N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  | номер | дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, в т.ч. | X | 1024 | X | X | 18017 | 15525 | 329851,16 | 5291 | 1715 | 3576 | 229718,06 | 74596,34 | 155121,72 | 17076166652,82 | 689679253,71 | 0,00 | 2027379759,49 | 706007711,76 | 13653099927,86 |
| Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, с финансовой поддержкой Фонда | X | 318 | X | X | 5874 | 3380 | 91181,99 | 1096 | 437 | 659 | 46021,30 | 17575,08 | 28446,22 | 3423066724,96 | 689679253,71 | 0,00 | 2027379759,49 | 706007711,76 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2016 годы, без финансовой поддержки Фонда | X | 812 | X | X | 15123 | 12145 | 285063,32 | 4195 | 1278 | 2917 | 183696,76 | 57021,26 | 126675,50 | 13653099927,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13653099927,86 |
| Всего по этапу 2013 года, в т.ч. | X | 55 | X | X | 1326 | 663 | 25559,09 | 244 | 34 | 210 | 11646,60 | 1106,95 | 10539,65 | 1106815841,76 | 380767723,50 | 0,00 | 20040406,50 | 706007711,76 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 1326 | 663 | 25559,09 | 244 | 34 | 210 | 11646,60 | 1106,95 | 10539,65 | 1106815841,76 | 380767723,50 | 0,00 | 20040406,50 | 706007711,76 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Лабытнанги | X | X | X | X | 499 | 242 | 8809,24 | 82 | 13 | 69 | 3707,65 | 394,10 | 3313,55 | 287994542,00 | 121014192,00 | 0,00 | 6369168,00 | 160611182,00 | 0,00 |
| 1 | г. Лабытнанги, пер. Первомайский, д. 27 | Заключение МВК N 29 | 24.05.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 26 | 26 | 318,60 | 7 | 0 | 7 | 318,60 | 0,00 | 318,60 | 26805108,00 | 10472382,00 | 0,00 | 551178,00 | 15781548,00 | 0,00 |
| 2 | г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 31 | Заключение МВК N 25 | 13.11.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 18 | 7 | 232,62 | 2 | 1 | 1 | 75,70 | 26,10 | 49,60 | 5977268,00 | 2462755,79 | 0,00 | 129618,73 | 3384893,48 | 0,00 |
| 3 | г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 8 | Заключение МВК N 28 | 15.03.2010 | III кв. 2014 | IV кв. 2015 | 8 | 4 | 236,20 | 1 | 0 | 1 | 57,50 | 0,00 | 57,50 | 4023987,00 | 1887276,38 | 0,00 | 99330,34 | 2037380,28 | 0,00 |
| 4 | г. Лабытнанги, ул. Автострадная, д. 6 А | Заключение МВК N 30 | 03.06.2010 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 43 | 19 | 861,23 | 5 | 0 | 5 | 307,20 | 0,00 | 307,20 | 22722073,00 | 10064445,82 | 0,00 | 529707,68 | 12127919,50 | 0,00 |
| 5 | г Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 13 | Заключение МВК N 27 | 20.01.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 37 | 35 | 450,10 | 9 | 2 | 7 | 364,30 | 62,30 | 302,00 | 35577091,00 | 11851808,94 | 0,00 | 623779,41 | 23101502,65 | 0,00 |
| 6 | г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 17 | Заключение МВК N 24 | 21.09.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 12 | 11 | 169,70 | 3 | 0 | 3 | 128,60 | 0,00 | 128,60 | 10177057,00 | 4183756,87 | 0,00 | 220197,73 | 5773102,40 | 0,00 |
| 7 | г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 1 | Заключение МВК N 30 | 03.06.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 19 | 3 | 351,74 | 1 | 0 | 1 | 58,65 | 0,00 | 58,65 | 4119940,00 | 1927825,50 | 0,00 | 101464,50 | 2090650,00 | 0,00 |
| 8 | г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 9 | Заключение МВК N 26 | 01.12.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 10 | 4 | 339,80 | 1 | 0 | 1 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 4883538,00 | 2005070,00 | 0,00 | 105530,00 | 2772938,00 | 0,00 |
| 9 | г. Лабытнанги, ул. Карьерная, д. 1 кор. А | Заключение МВК N 27 | 20.01.2010 | IV кв. 2014 | I кв. 2016 | 47 | 12 | 682,30 | 5 | 0 | 5 | 200,50 | 0,00 | 200,50 | 16628722,00 | 6412274,35 | 0,00 | 337488,10 | 9878959,55 | 0,00 |
| 10 | г. Лабытнанги, ул. Карьерная, д. 28 | Заключение МВК N 30 | 03.06.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 21 | 11 | 517,30 | 4 | 1 | 3 | 173,80 | 31,40 | 142,40 | 12570514,00 | 5654253,07 | 0,00 | 297592,26 | 6618668,67 | 0,00 |
| 11 | г. Лабытнанги, ул. Ленина, д. 10 | Заключение МВК N 27 | 20.01.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 8 | 6 | 242,30 | 2 | 0 | 2 | 126,20 | 0,00 | 126,20 | 9274562,00 | 4148194,00 | 0,00 | 218326,00 | 4908042,00 | 0,00 |
| 12 | г. Лабытнанги, ул. Ленина, д. 2 | Заключение МВК N 29 | 24.05.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 17 | 14 | 285,60 | 3 | 0 | 3 | 218,40 | 0,00 | 218,40 | 14938473,00 | 7178808,00 | 0,00 | 377832,00 | 7381833,00 | 0,00 |
| 13 | г. Лабытнанги, ул. Ленина, д. 20 | Заключение МВК N 30 | 03.06.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 15 | 6 | 303,20 | 3 | 0 | 3 | 128,30 | 0,00 | 128,30 | 10243486,00 | 4173996,94 | 0,00 | 219684,06 | 5849805,00 | 0,00 |
| 14 | г. Лабытнанги, ул. Мира, д. 2 | Заключение МВК N 23 | 25.06.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 26 | 4 | 339,70 | 1 | 0 | 1 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 3736128,00 | 1629908,39 | 0,00 | 85784,66 | 2020434,95 | 0,00 |
| 15 | г. Лабытнанги, ул. Новая, д. 2 | Заключение МВК N 27 | 20.01.2010 | III кв. 2014 | III кв. 2014 | 7 | 6 | 169,90 | 2 | 0 | 2 | 119,20 | 0,00 | 119,20 | 8580748,00 | 3918104,00 | 0,00 | 206216,00 | 4456428,00 | 0,00 |
| 16 | г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 22 | Заключение МВК N 25 | 13.11.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 38 | 7 | 512,85 | 3 | 0 | 3 | 113,30 | 0,00 | 113,30 | 9555711,00 | 3686000,42 | 0,00 | 194000,02 | 5675710,56 | 0,00 |
| 17 | г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 28 А | Заключение МВК N 29 | 24.05.2010 | IV кв. 2014 | I кв. 2016 | 29 | 17 | 501,00 | 6 | 1 | 5 | 270,50 | 31,50 | 239,00 | 20012575,00 | 8725377,87 | 0,00 | 459230,42 | 10827966,71 | 0,00 |
| 18 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 11 | Заключение МВК N 079 | 28.12.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 28 | 6 | 477,10 | 3 | 2 | 1 | 99,40 | 59,40 | 40,00 | 7837951,00 | 3233790,31 | 0,00 | 170199,49 | 4433961,20 | 0,00 |
| 19 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 11 А | Заключение МВК N 27 | 20.01.2010 | IV кв. 2014 | I кв. 2016 | 27 | 14 | 487,90 | 6 | 2 | 4 | 211,70 | 60,00 | 151,70 | 15721530,00 | 6960627,28 | 0,00 | 366348,81 | 8394553,91 | 0,00 |
| 20 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 14 | Заключение МВК N 28 | 15.03.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 21 | 13 | 366,20 | 6 | 2 | 4 | 223,70 | 61,10 | 162,60 | 16640129,00 | 7277654,84 | 0,00 | 383034,47 | 8979439,69 | 0,00 |
| 21 | г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 36 | Заключение МВК N 26 | 01.12.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 21 | 11 | 524,50 | 5 | 1 | 4 | 235,70 | 30,40 | 205,30 | 16452249,00 | 7737217,29 | 0,00 | 407221,96 | 8307809,75 | 0,00 |
| 22 | г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 40 | Заключение МВК N 26 | 01.12.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 21 | 6 | 439,40 | 4 | 1 | 3 | 165,30 | 31,90 | 133,40 | 11515702,00 | 5422663,94 | 0,00 | 285403,36 | 5807634,70 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Надымский район | X | X | X | X | 515 | 317 | 10772,90 | 115 | 2 | 113 | 6064,50 | 62,90 | 6001,60 | 647313216,16 | 198140360,00 | 0,00 | 10428440,00 | 438744416,16 | 0,00 |
| 23 | г. Надым, городок УПТК НГПС, д. 2 | Заключение МВК N 28 | 09.09.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 29 | 17 | 894,70 | 7 | 0 | 7 | 368,90 | 0,00 | 368,90 | 38118769,00 | 12058455,64 | 0,00 | 634655,56 | 25425657,80 | 0,00 |
| 24 | г. Надым, городок УПТК НГПС, д. 3 | Заключение МВК N 19 | 17.08.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 34 | 29 | 883,00 | 11 | 0 | 11 | 568,60 | 0,00 | 568,60 | 63360206,00 | 18586169,36 | 0,00 | 978219,44 | 43795817,20 | 0,00 |
| 25 | г. Надым, городок УПТК НГПС, д. 5 | Заключение МВК N 20 | 17.08.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 35 | 33 | 751,20 | 11 | 0 | 11 | 682,10 | 0,00 | 682,10 | 71655820,60 | 22296211,96 | 0,00 | 1173484,84 | 48186123,80 | 0,00 |
| 26 | г. Надым, ул. В/г Мостоотряд-65, д. 11 | Заключение МВК N 12 | 07.07.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 7 | 1 | 203,00 | 1 | 0 | 1 | 50,80 | 0,00 | 50,80 | 4842996,60 | 1660530,08 | 0,00 | 87396,32 | 3095070,20 | 0,00 |
| 27 | г. Надым, ул. Пластстройотряд-35, д. 40 | Заключение МВК N 31 | 09.09.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 15 | 13 | 352,20 | 6 | 0 | 6 | 281,70 | 0,00 | 281,70 | 30280393,00 | 9208096,92 | 0,00 | 484636,68 | 20587659,40 | 0,00 |
| 28 | г. Надым, ул. Пластстройотряд-35, д. 7 | Заключение МВК N 5 | 18.03.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 43 | 1 | 770,20 | 1 | 1 | 0 | 26,60 | 26,60 | 0,00 | 3928519,40 | 869490,16 | 0,00 | 45762,64 | 3013266,60 | 0,00 |
| 29 | г. Надым, ул. Поселок Лесной, д. 18 | Заключение МВК N 7 | 11.10.2010 | IV кв. 2014 | III кв. 2017 | 38 | 5 | 141,80 | 2 | 0 | 2 | 66,60 | 0,00 | 66,60 | 8827504,40 | 2176994,16 | 0,00 | 114578,64 | 6535931,60 | 0,00 |
| 30 | г. Надым, ул. Поселок Лесной, д. 2/10 | Заключение МВК N 21 | 17.08.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 15 | 13 | 321,20 | 4 | 0 | 4 | 215,70 | 0,00 | 215,70 | 23076552,20 | 7050715,32 | 0,00 | 371090,28 | 15654746,60 | 0,00 |
| 31 | г. Надым, ул. Поселок Лесной, д. 3 | Заключение МВК N 22 | 17.08.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 4 | 4 | 182,80 | 2 | 1 | 1 | 82,70 | 36,30 | 46,40 | 9536690,80 | 2703264,52 | 0,00 | 142277,08 | 6691149,20 | 0,00 |
| 32 | г. Надым, ул. Поселок Лесной, д. 3 А | Заключение МВК N 29 | 09.09.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 23 | 15 | 755,50 | 8 | 0 | 8 | 328,10 | 0,00 | 328,10 | 35272692,00 | 10724801,56 | 0,00 | 564463,24 | 23983427,20 | 0,00 |
| 33 | г. Надым, ул. СМУ-1, д. 20 | Заключение МВК N 9 | 03.12.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 38 | 29 | 936,70 | 11 | 0 | 11 | 596,40 | 0,00 | 596,40 | 63173578,00 | 19493732,76 | 0,00 | 1025985,94 | 42653859,30 | 0,00 |
| 34 | г. Надым, ул. СМУ-1, д. 21 | Заключение МВК N 10 | 20.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 39 | 36 | 724,30 | 9 | 0 | 9 | 550,30 | 0,00 | 550,30 | 57864011,40 | 17987986,28 | 0,00 | 946736,12 | 38929289,00 | 0,00 |
| 35 | г. Надым, ул. СМУ-1, д. 23 | Заключение МВК N 12 | 28.12.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 44 | 34 | 739,70 | 8 | 0 | 8 | 492,70 | 0,00 | 492,70 | 51602642,00 | 16105180,52 | 0,00 | 847641,08 | 34649820,40 | 0,00 |
| 36 | г. Надым, ул. СМУ-1, д. 24 | Заключение МВК N 10 | 03.12.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 38 | 31 | 898,80 | 11 | 0 | 11 | 648,10 | 0,00 | 648,10 | 67503347,60 | 21184833,56 | 0,00 | 1114991,24 | 45203522,80 | 0,00 |
| 37 | г. Надым, ул. СМУ-1, д. 27 | Заключение МВК N 18 | 17.08.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 33 | 22 | 890,80 | 10 | 0 | 10 | 572,40 | 0,00 | 572,40 | 59067762,00 | 18710382,24 | 0,00 | 984756,96 | 39372622,80 | 0,00 |
| 38 | г. Надым, ул. СУ-934, д. 4 | Заключение МВК N 9 | 20.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 6 | 6 | 95,20 | 2 | 0 | 2 | 95,20 | 0,00 | 95,20 | 12168145,60 | 3111859,52 | 0,00 | 163782,08 | 8892504,00 | 0,00 |
| 39 | с. Ныда, ул. Ненецкая, д. 23 | Заключение МВК N 5 | 04.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 6 | 3 | 73,90 | 1 | 0 | 1 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 4166198,40 | 1149786,43 | 0,00 | 60515,07 | 2955896,90 | 0,00 |
| 40 | с. Ныда, ул. Озерная, д. 12 | Заключение МВК N 9 | 04.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 7 | 3 | 146,30 | 1 | 0 | 1 | 37,10 | 0,00 | 37,10 | 5502369,60 | 1201607,78 | 0,00 | 63242,52 | 4237519,30 | 0,00 |
| 41 | с. Ныда, ул. Советская, д. 33 | Заключение МВК N 7 | 04.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 26 | 12 | 340,20 | 4 | 0 | 4 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 17555297,76 | 5991844,75 | 0,00 | 315360,25 | 11248092,76 | 0,00 |
| 42 | с. Ныда, ул. Совхозная, д. 1 | Заключение МВК N 6 | 04.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 11 | 6 | 203,90 | 3 | 0 | 3 | 120,30 | 0,00 | 120,30 | 11857703,00 | 3922263,48 | 0,00 | 206434,92 | 7729004,60 | 0,00 |
| 43 | с. Ныда, ул. Совхозная, д. 19 | Заключение МВК N 6 | 19.06.2008 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 24 | 4 | 467,50 | 2 | 0 | 2 | 59,70 | 0,00 | 59,70 | 7952016,80 | 1946153,00 | 0,00 | 102429,10 | 5903434,70 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Тазовский район | X | X | X | X | 312 | 104 | 5976,95 | 47 | 19 | 28 | 1874,45 | 649,95 | 1224,50 | 171508083,60 | 61613171,50 | 0,00 | 3242798,50 | 106652113,60 | 0,00 |
| 44 | п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 27 | Заключение МВК N 3 | 15.10.2010 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 46 | 19 | 885,20 | 8 | 0 | 8 | 412,40 | 0,00 | 412,40 | 37979771,40 | 13555588,00 | 0,00 | 713452,00 | 23710731,40 | 0,00 |
| 45 | п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 27 А | Заключение МВК N 4 | 03.07.2006 | IV кв. 2014 | 4 кв. 2012 | 43 | 8 | 880,80 | 3 | 0 | 3 | 103,50 | 0,00 | 103,50 | 13199004,00 | 3402045,00 | 0,00 | 179055,00 | 9617904,00 | 0,00 |
| 46 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 16 | акт МВК N 11 | 31.05.2005 | IV кв. 2014 | II кв. 2014 | 29 | 13 | 523,70 | 9 | 3 | 6 | 292,80 | 97,00 | 195,80 | 26094221,40 | 9624336,00 | 0,00 | 506544,00 | 15963341,40 | 0,00 |
| 47 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 21 | Заключение МВК N 1 | 13.12.2011 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 25 | 11 | 398,70 | 4 | 3 | 1 | 144,80 | 107,40 | 37,40 | 12230432,40 | 4759576,00 | 0,00 | 250504,00 | 7220352,40 | 0,00 |
| 48 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 5 | Заключение МВК N 3 | 23.03.2011 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 21 | 5 | 338,50 | 2 | 2 | 0 | 77,60 | 77,60 | 0,00 | 6539067,00 | 2550712,00 | 0,00 | 134248,00 | 3854107,00 | 0,00 |
| 49 | п. Тазовский, ул. Ленина, д. 16 | Заключение МВК N 5 | 19.04.2011 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 14 | 6 | 341,80 | 2 | 2 | 0 | 68,10 | 68,10 | 0,00 | 6165175,80 | 2238447,00 | 0,00 | 117813,00 | 3808915,80 | 0,00 |
| 50 | п. Тазовский, ул. Новая, д. 16 | Заключение МВК N 10 | 04.09.2008 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 11 | 3 | 138,25 | 2 | 1 | 1 | 56,75 | 24,75 | 32,00 | 7099098,00 | 1865372,50 | 0,00 | 98177,50 | 5135548,00 | 0,00 |
| 51 | п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 25 | Заключение МВК N 3 | 07.08.2011 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 19 | 12 | 369,60 | 6 | 3 | 3 | 259,70 | 108,10 | 151,60 | 21937905,00 | 8536339,00 | 0,00 | 449281,00 | 12952285,00 | 0,00 |
| 52 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 37 | Заключение МВК N 8 | 04.09.2008 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 33 | 6 | 506,20 | 3 | 2 | 1 | 117,40 | 64,90 | 52,50 | 10551145,20 | 3858938,00 | 0,00 | 203102,00 | 6489105,20 | 0,00 |
| 53 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 47 | Заключение МВК N 1 | 15.10.2010 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 55 | 11 | 1132,80 | 4 | 1 | 3 | 157,10 | 35,40 | 121,70 | 13389978,60 | 5163877,00 | 0,00 | 271783,00 | 7954318,60 | 0,00 |
| 54 | п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 1 | Заключение МВК N 1 | 03.06.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 6 | 6 | 230,70 | 2 | 2 | 0 | 66,70 | 66,70 | 0,00 | 6161952,60 | 2192429,00 | 0,00 | 115391,00 | 3854132,60 | 0,00 |
| 55 | п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 11 | Заключение МВК N 2 | 03.06.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 10 | 4 | 230,70 | 2 | 0 | 2 | 117,60 | 0,00 | 117,60 | 10160332,20 | 3865512,00 | 0,00 | 203448,00 | 6091372,20 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | X | X | X | X | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч. | X | 321 | X | X | 5463 | 2982 | 114700,55 | 1042 | 153 | 889 | 44120,39 | 7165,37 | 36955,02 | 3344865646,47 | 20762174,62 | 0,00 | 1114040,38 | 0,00 | 3322989431,47 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 100 | 53 | 1030,40 | 17 | 10 | 7 | 600,50 | 368,60 | 231,90 | 21876215,00 | 20762174,62 | 0,00 | 1114040,38 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Шурышкарский район | X | X | X | X | 100 | 53 | 1030,40 | 17 | 10 | 7 | 600,50 | 368,60 | 231,90 | 21876215,00 | 20762174,62 | 0,00 | 1114040,38 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | с. Мужи, ул. Ленина, д. 15 | Заключение МВК N 91 | 15.08.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 6 | 6 | 63,70 | 2 | 2 | 0 | 63,70 | 63,70 | 0,00 | 2320591,00 | 2204561,45 | 0,00 | 116029,55 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | с. Мужи, ул. Рыбацкая, д. 25 | Заключение МВК N 414 | 31.05.2011 | IV кв. 2015 | II кв. 2017 | 16 | 8 | 130,40 | 2 | 1 | 1 | 70,90 | 34,50 | 36,40 | 2582887,00 | 2453742,65 | 0,00 | 129144,35 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | с. Мужи, ул. Юганская, д. 16 | Заключение МВК N 94 | 15.08.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 11 | 8 | 154,80 | 2 | 0 | 2 | 60,60 | 0,00 | 60,60 | 2207658,00 | 2097275,10 | 0,00 | 110382,90 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | с. Мужи, ул. Юганская, д. 6 | Заключение МВК N 40 | 20.02.2008 | IV кв. 2015 | II кв. 2017 | 5 | 5 | 108,60 | 1 | 1 | 0 | 54,50 | 54,50 | 0,00 | 1985435,00 | 1886163,25 | 0,00 | 99271,75 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | с. Овгорт, ул. Кооперативная, д. 11 | Заключение МВК N 198 | 19.08.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 2 | 2 | 76,00 | 2 | 2 | 0 | 76,00 | 76,00 | 0,00 | 2768680,00 | 2630246,00 | 0,00 | 138434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | с. Овгорт, ул. Советская, д. 1 | Заключение МВК N 277 | 02.10.2008 | IV кв. 2015 | III кв. 2017 | 4 | 1 | 71,20 | 1 | 1 | 0 | 36,10 | 36,10 | 0,00 | 1315123,00 | 1249366,85 | 0,00 | 65756,15 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | с. Овгорт, ул. Советская, д. 49 А | Заключение МВК N 273 | 02.10.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 3 | 3 | 103,80 | 3 | 3 | 0 | 103,80 | 103,80 | 0,00 | 3781434,00 | 3592362,30 | 0,00 | 189071,70 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | с. Овгорт, ул. Советская, д. 52 | Заключение МВК N 279 | 02.10.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 15 | 15 | 100,50 | 3 | 0 | 3 | 100,50 | 0,00 | 100,50 | 3661215,00 | 3478154,25 | 0,00 | 183060,75 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | с. Шурышкары, ул. Молодежная, д. 12 | Заключение МВК N 201 | 20.08.2008 | IV кв. 2015 | III кв. 2017 | 38 | 5 | 221,40 | 1 | 0 | 1 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | 1253192,00 | 1170302,77 | 0,00 | 82889,23 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | X | X | X | X | 5363 | 2929 | 113670,15 | 1025 | 143 | 882 | 43519,89 | 6796,77 | 36723,12 | 3322989431,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3322989431,47 |
| Итого по муниципальному образованию город Губкинский | X | X | X | X | 41 | 41 | 966,10 | 16 | 0 | 16 | 260,60 | 0,00 | 260,60 | 47101553,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47101553,37 |
| 65 | п. Промышленная зона, д. 7 | Заключение МВК N 16 | 03.02.2009 | I кв. 2014 | III кв. 2014 | 1 | 1 | 174,40 | 1 | 0 | 1 | 17,80 | 0,00 | 17,80 | 1939360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1939360,00 |
| 66 | п. Промышленная зона, д. 5 | Заключение МВК N 16 | 03.02.2009 | I кв. 2014 | IV кв. 2013 | 2 | 2 | 173,80 | 2 | 0 | 2 | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 3810210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3810210,00 |
| 67 | п. Промышленная зона, д. 6 | Заключение МВК N 16 | 03.02.2009 | I кв. 2014 | IV кв. 2013 | 4 | 4 | 364,20 | 4 | 0 | 4 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 7268302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7268302,00 |
| 68 | п. Промышленная зона, д. 8 | Заключение МВК N 16 | 03.02.2009 | III кв. 2014 | III кв. 2014 | 34 | 34 | 253,70 | 9 | 0 | 9 | 144,70 | 0,00 | 144,70 | 34083681,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34083681,37 |
| Итого по муниципальному образованию город Лабытнанги | X | X | X | X | 507 | 161 | 9770,46 | 72 | 59 | 13 | 3421,97 | 2927,21 | 494,76 | 218762502,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218762502,43 |
| 69 | г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 10 А | Заключение МВК N 24 | 21.09.2009 | II кв. 2014 | III кв. 2014 | 2 | 1 | 32,06 | 1 | 0 | 1 | 32,06 | 0,00 | 32,06 | 2151226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2151226,00 |
| 70 | г. Лабытнанги, ул. Автострадная, д. 10 | Заключение МВК N 20 | 24.04.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 27 | 7 | 724,36 | 4 | 4 | 0 | 241,10 | 241,10 | 0,00 | 16177810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16177810,00 |
| 71 | г. Лабытнанги, ул. Автострадная, д. 6 А | Заключение МВК N 30 | 03.06.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 43 | 15 | 861,23 | 8 | 7 | 1 | 407,60 | 361,10 | 46,50 | 27349960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27349960,00 |
| 72 | г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 13 | Заключение МВК N 27 | 20.01.2010 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 37 | 2 | 450,10 | 2 | 2 | 0 | 85,80 | 85,80 | 0,00 | 5757180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5757180,00 |
| 73 | г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 17 | Заключение МВК N 24 | 21.09.2009 | I кв. 2014 | IV кв. 2015 | 12 | 1 | 169,70 | 1 | 1 | 0 | 41,10 | 41,10 | 0,00 | 2757810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2757810,00 |
| 74 | г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 16 | Заключение МВК N 30 | 03.06.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 23 | 4 | 511,28 | 2 | 2 | 0 | 97,99 | 97,99 | 0,00 | 6575129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6575129,00 |
| 75 | г. Лабытнанги, ул. Геологов, д. 14 | Заключение МВК N 22 | 05.06.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 32 | 14 | 502,98 | 5 | 4 | 1 | 211,08 | 180,68 | 30,40 | 14163468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14163468,00 |
| 76 | г. Лабытнанги, ул. Геологов, д. 4 | Заключение МВК N 29 | 24.05.2010 | I кв. 2014 | IV кв. 2014 | 33 | 1 | 477,80 | 1 | 1 | 0 | 30,50 | 30,50 | 0,00 | 2046550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2046550,00 |
| 77 | г. Лабытнанги, ул. Геологов, д. 8 | Заключение МВК N 28 | 15.03.2010 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 23 | 3 | 502,52 | 1 | 1 | 0 | 58,90 | 58,90 | 0,00 | 3952190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3952190,00 |
| 78 | г. Лабытнанги, ул. Клубная, д. 46 | Заключение МВК N 27 | 20.01.2010 | II кв. 2014 | II кв. 2014 | 4 | 2 | 90,80 | 1 | 1 | 0 | 47,90 | 47,90 | 0,00 | 3214090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3214090,00 |
| 79 | г. Лабытнанги, ул. Комсомольская, д. 11 | Заключение МВК N 29 | 24.05.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 6 | 6 | 275,30 | 2 | 2 | 0 | 275,30 | 275,30 | 0,00 | 10449400,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10449400,69 |
| 80 | г. Лабытнанги, ул. Ленина, д. 2 | Заключение МВК N 29 | 24.05.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 17 | 3 | 285,60 | 1 | 1 | 0 | 67,20 | 67,20 | 0,00 | 2242000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2242000,00 |
| 81 | г. Лабытнанги, ул. Ленина, д. 20 | Заключение МВК N 30 | 03.06.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 15 | 9 | 303,20 | 4 | 4 | 0 | 174,90 | 174,90 | 0,00 | 10928320,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10928320,87 |
| 82 | г. Лабытнанги, ул. Мира, д. 2 | Заключение МВК N 23 | 25.06.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 26 | 13 | 339,70 | 3 | 2 | 1 | 120,80 | 81,20 | 39,60 | 8105680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8105680,00 |
| 83 | г. Лабытнанги, ул. Мира, д. 22 | Заключение МВК N 23 | 25.06.2009 | I кв. 2014 | IV кв. 2015 | 15 | 5 | 299,70 | 1 | 0 | 1 | 50,60 | 0,00 | 50,60 | 3395260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3395260,00 |
| 84 | г. Лабытнанги, ул. Мира, д. 23 | Заключение МВК N 27 | 20.01.2010 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 23 | 3 | 340,40 | 2 | 2 | 0 | 90,70 | 90,70 | 0,00 | 6085970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6085970,00 |
| 85 | г. Лабытнанги, ул. Мира, д. 3 | Заключение МВК N 24 | 21.09.2009 | III кв. 2014 | IV кв. 2015 | 14 | 5 | 346,09 | 4 | 4 | 0 | 173,89 | 173,89 | 0,00 | 11668019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11668019,00 |
| 86 | г. Лабытнанги, ул. Мира, д. 9 | Заключение МВК N 24 | 21.09.2009 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 21 | 21 | 342,40 | 8 | 3 | 5 | 342,40 | 131,70 | 210,70 | 22975040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22975040,00 |
| 87 | г. Лабытнанги, ул. Новая, д. 2 | Заключение МВК N 27 | 20.01.2010 | I кв. 2014 | III кв. 2014 | 7 | 1 | 169,90 | 1 | 1 | 0 | 50,70 | 50,70 | 0,00 | 1786770,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1786770,87 |
| 88 | г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 22 | Заключение МВК N 25 | 13.11.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 38 | 26 | 512,85 | 8 | 8 | 0 | 336,95 | 336,95 | 0,00 | 25763415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25763415,00 |
| 89 | г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 32 | Заключение МВК N 30 | 03.06.2010 | II кв. 2014 | III кв. 2014 | 26 | 2 | 525,60 | 1 | 1 | 0 | 41,20 | 41,20 | 0,00 | 2764520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2764520,00 |
| 90 | г. Лабытнанги, ул. Пионерская, д. 14 | Заключение МВК N 25 | 13.11.2009 | II кв. 2014 | III кв. 2014 | 2 | 2 | 32,30 | 1 | 0 | 1 | 32,30 | 0,00 | 32,30 | 2167330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2167330,00 |
| 91 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 4 | Заключение МВК N 26 | 01.12.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 14 | 5 | 491,10 | 5 | 5 | 0 | 238,40 | 238,40 | 0,00 | 14308703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14308703,00 |
| 92 | г. Лабытнанги, ул. Ямальская, д. 6 | Заключение МВК N 25 | 13.11.2009 | III кв. 2014 | III кв. 2014 | 26 | 4 | 447,20 | 2 | 2 | 0 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 6173200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6173200,00 |
| 93 | г. Лабытнанги, ул. Ямальская, д. 7 | Заключение МВК N 25 | 13.11.2009 | II кв. 2014 | III кв. 2014 | 21 | 6 | 736,29 | 3 | 1 | 2 | 80,60 | 28,00 | 52,60 | 5803460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5803460,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Муравленко | X | X | X | X | 42 | 42 | 214,50 | 10 | 0 | 10 | 122,20 | 0,00 | 122,20 | 16431541,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16431541,06 |
| 94 | г. Муравленко, ул. Энтузиастов, д. 5 | Заключение МВК N 8 | 25.02.2011 | IV.2014 | IV.2015 | 42 | 42 | 214,50 | 10 | 0 | 10 | 122,20 | 0,00 | 122,20 | 16431541,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16431541,06 |
| Итого по муниципальному образованию город Новый Уренгой | X | X | X | X | 2166 | 913 | 54326,61 | 342 | 1 | 341 | 13697,37 | 53,70 | 13643,67 | 948206912,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948206912,56 |
| 95 | г. Новый Уренгой, д. 2, МК-105, Энергетик | 135 | 26.05.2011 | IV кв. 2014 | II кв. 2016 | 29 | 5 | 817,70 | 1 | 0 | 1 | 24,60 | 0,00 | 24,60 | 2005348,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2005348,81 |
| 96 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-105, д. 1 | 1234 | 19.10.1993 | IV кв. 2014 | II кв. 2016 | 12 | 4 | 370,00 | 1 | 0 | 1 | 41,30 | 0,00 | 41,30 | 2568340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2568340,00 |
| 97 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-105, д. 3 | 1234 | 19.10.1993 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 31 | 15 | 844,30 | 5 | 0 | 5 | 218,70 | 0,00 | 218,70 | 13081000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13081000,00 |
| 98 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-105, д. 4 | 1146 | 24.09.1993 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 43 | 9 | 739,60 | 4 | 0 | 4 | 146,70 | 0,00 | 146,70 | 9173290,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9173290,60 |
| 99 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 14 | 138 | 26.05.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 10 | 5 | 184,30 | 2 | 0 | 2 | 92,20 | 0,00 | 92,20 | 5198500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5198500,00 |
| 100 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 25 | 10 | 30.07.1998 | IV кв. 2014 | II кв. 2016 | 2 | 2 | 127,90 | 1 | 0 | 1 | 46,10 | 0,00 | 46,10 | 2590820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2590820,00 |
| 101 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 49 | 210 | 11.11.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 14 | 4 | 152,80 | 1 | 0 | 1 | 37,90 | 0,00 | 37,90 | 2585200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2585200,00 |
| 102 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 28 | 8 | 28.05.1998 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 10 | 1 | 141,90 | 1 | 0 | 1 | 44,40 | 0,00 | 44,40 | 2590820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2590820,00 |
| 103 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-154, д. 5 | 15 | 04.06.2008 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 16 | 9 | 201,70 | 3 | 0 | 3 | 101,60 | 0,00 | 101,60 | 7175346,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7175346,84 |
| 104 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 19 | 1431 | 13.12.1994 | IV кв. 2014 | II кв. 2016 | 4 | 4 | 82,10 | 2 | 0 | 2 | 82,10 | 0,00 | 82,10 | 5204205,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5204205,06 |
| 105 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 22 | 12 | 03.10.1995 | IV кв. 2014 | II кв. 2016 | 8 | 8 | 76,50 | 2 | 0 | 2 | 76,50 | 0,00 | 76,50 | 5114200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5114200,00 |
| 106 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 43 | 225 | 17.11.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 30 | 10 | 1239,10 | 4 | 0 | 4 | 167,50 | 0,00 | 167,50 | 11645582,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11645582,26 |
| 107 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 44 | 1 | 24.03.2005 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 47 | 15 | 902,50 | 5 | 0 | 5 | 184,40 | 0,00 | 184,40 | 10399600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10399600,00 |
| 108 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 45 | 42095 | 27.10.2005 | IV кв. 2014 | II кв. 2016 | 33 | 6 | 876,80 | 3 | 0 | 3 | 141,20 | 0,00 | 141,20 | 8942720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8942720,00 |
| 109 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 46 | 378-р | 18.03.2010 | IV кв. 2014 | II кв. 2016 | 44 | 17 | 610,30 | 6 | 0 | 6 | 229,50 | 0,00 | 229,50 | 13315060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13315060,00 |
| 110 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 47 | 3 | 24.03.2005 | IV кв. 2014 | II кв. 2016 | 24 | 3 | 233,30 | 1 | 0 | 1 | 51,90 | 0,00 | 51,90 | 3195800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3195800,00 |
| 111 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 49 | 42064 | 16.06.2005 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 17 | 6 | 256,30 | 2 | 0 | 2 | 99,70 | 0,00 | 99,70 | 6325180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6325180,00 |
| 112 | г. Новый Уренгой, мкр. Авиатор, д. 26/17 | 3 | 29.06.2000 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 13 | 5 | 1144,40 | 2 | 0 | 2 | 86,90 | 0,00 | 86,90 | 5379600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5379600,00 |
| 113 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 37 | 220 | 17.11.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 20 | 1 | 876,70 | 1 | 0 | 1 | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 1944520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1944520,00 |
| 114 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 46 | 8 | 27.10.2005 | IV кв. 2014 | II кв. 2016 | 16 | 3 | 876,40 | 1 | 0 | 1 | 53,60 | 0,00 | 53,60 | 3195800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3195800,00 |
| 115 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 56 | 36 | 19.03.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 42 | 1 | 691,60 | 1 | 0 | 1 | 34,60 | 0,00 | 34,60 | 1950140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950140,00 |
| 116 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 57 | 180 | 19.10.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 19 | 1 | 885,20 | 1 | 0 | 1 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | 3190000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3190000,00 |
| 117 | г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, д. 1 | 185 | 19.10.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 22 | 2 | 899,40 | 2 | 0 | 2 | 68,30 | 0,00 | 68,30 | 3993655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3993655,00 |
| 118 | г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, д. 3 | 6 | 04.09.2003 | III кв. 2014 | II кв. 2016 | 8 | 5 | 315,50 | 2 | 0 | 2 | 75,30 | 0,00 | 75,30 | 5163915,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5163915,30 |
| 119 | г. Новый Уренгой, ул. Газовиков, д. 5 Б | 6 | 11.12.2007 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 17 | 17 | 246,80 | 4 | 0 | 4 | 246,80 | 0,00 | 246,80 | 14327660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14327660,00 |
| 120 | г. Новый Уренгой, ул. Глухариная, д. 12 | 2 | 24.03.2005 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 30 | 23 | 1064,60 | 7 | 0 | 7 | 286,00 | 0,00 | 286,00 | 18287625,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18287625,25 |
| 121 | г. Новый Уренгой, ул. Глухариная, д. 9 | 1391-р | 14.07.2010 | IV кв. 2014 | II кв. 2016 | 58 | 32 | 894,50 | 20 | 0 | 20 | 302,80 | 0,00 | 302,80 | 39263036,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39263036,25 |
| 122 | г. Новый Уренгой, ул. Дорожников, д. 11 | 3 | 29.06.2000 | IV кв. 2014 | II кв. 2016 | 10 | 10 | 164,20 | 4 | 0 | 4 | 164,20 | 0,00 | 164,20 | 10259433,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10259433,69 |
| 123 | г. Новый Уренгой, ул. Дорожников, д. 17 | 3 | 18.03.1996 | IV кв. 2014 | II кв. 2016 | 11 | 11 | 374,90 | 5 | 0 | 5 | 220,90 | 0,00 | 220,90 | 14746961,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14746961,85 |
| 124 | г. Новый Уренгой, ул. Журнала Смена, д. 9 | 6 | 04.09.2003 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 24 | 3 | 995,40 | 2 | 0 | 2 | 100,50 | 0,00 | 100,50 | 6379480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6379480,00 |
| 125 | г. Новый Уренгой, ул. Загородная, д. 9 | 186 | 19.10.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 16 | 9 | 603,00 | 4 | 0 | 4 | 163,70 | 0,00 | 163,70 | 11792252,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11792252,44 |
| 126 | г. Новый Уренгой, ул. Кедровая, д. 12 | 2 | 01.06.2007 | I кв. 2014 | IV кв. 2014 | 33 | 7 | 213,10 | 1 | 0 | 1 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 2652968,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2652968,57 |
| 127 | г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, д. 11 | 3 | 29.04.1999 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 30 | 9 | 445,92 | 2 | 0 | 2 | 46,32 | 0,00 | 46,32 | 3872180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3872180,00 |
| 128 | г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, д. 5 | 6 | 04.09.2003 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 16 | 6 | 501,10 | 2 | 0 | 2 | 75,70 | 0,00 | 75,70 | 4518480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4518480,00 |
| 129 | г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, д. 9 | 1281 | 10.11.1999 | I кв. 2014 | II кв. 2016 | 29 | 3 | 457,60 | 2 | 0 | 2 | 71,70 | 0,00 | 71,70 | 3609600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3609600,00 |
| 130 | г. Новый Уренгой, ул. Магистральная, д. 106 | 276 | 23.02.1993 | III кв. 2014 | IV кв. 2015 | 3 | 3 | 62,90 | 3 | 0 | 3 | 62,90 | 0,00 | 62,90 | 5845620,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5845620,31 |
| 131 | г. Новый Уренгой, ул. Набережная, д. 28 | 1 | 30.03.2000 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 12 | 2 | 167,70 | 1 | 0 | 1 | 30,40 | 0,00 | 30,40 | 1804800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1804800,00 |
| 132 | г. Новый Уренгой, ул. Набережная, д. 31 | 6 | 04.09.2003 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 15 | 5 | 95,10 | 2 | 0 | 2 | 58,80 | 0,00 | 58,80 | 4501620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4501620,00 |
| 133 | г. Новый Уренгой, ул. Набережная, д. 32 | 6 | 04.09.2003 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 25 | 20 | 835,30 | 10 | 0 | 10 | 294,50 | 0,00 | 294,50 | 23386876,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23386876,37 |
| 134 | г. Новый Уренгой, ул. Новая, д. 61 | 191 | 19.10.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 16 | 1 | 898,00 | 1 | 0 | 1 | 31,70 | 0,00 | 31,70 | 1950140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950140,00 |
| 135 | г. Новый Уренгой, ул. Первопроходцев, д. 1 | 6 | 04.09.2003 | I кв. 2014 | IV кв. 2014 | 24 | 4 | 940,80 | 2 | 0 | 2 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 3800944,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3800944,46 |
| 136 | г. Новый Уренгой, ул. Полярная, д. 1 А | 1367 | 25.09.1992 | III кв. 2014 | IV кв. 2015 | 18 | 1 | 324,30 | 1 | 0 | 1 | 21,10 | 0,00 | 21,10 | 1959901,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1959901,85 |
| 137 | г. Новый Уренгой, ул. Речная, д. 10 | 192 | 19.10.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 17 | 17 | 324,00 | 5 | 0 | 5 | 224,20 | 0,00 | 224,20 | 14866220,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14866220,89 |
| 138 | г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, д. 10 кор. В | 181 | 20.02.1996 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 16 | 3 | 371,40 | 1 | 0 | 1 | 45,94 | 0,00 | 45,94 | 2590820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2590820,00 |
| 139 | г. Новый Уренгой, ул. Строителей, д. 5 | 6 | 04.09.2003 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 42 | 26 | 857,70 | 12 | 0 | 12 | 373,60 | 0,00 | 373,60 | 28435602,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28435602,56 |
| 140 | г. Новый Уренгой, ул. Строителей, д. 5 А | 6 | 04.09.2003 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 34 | 16 | 909,80 | 7 | 0 | 7 | 197,10 | 0,00 | 197,10 | 14751375,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14751375,71 |
| 141 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 11 | 120 | 03.05.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 37 | 29 | 899,90 | 6 | 0 | 6 | 286,90 | 0,00 | 286,90 | 20542700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20542700,00 |
| 142 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 14 | 42007 | 31.08.2004 | III кв. 2014 | IV кв. 2015 | 13 | 7 | 738,40 | 2 | 0 | 2 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 5136680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5136680,00 |
| 143 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 15 | 792 | 03.06.1994 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 22 | 1 | 902,60 | 1 | 0 | 1 | 33,80 | 0,00 | 33,80 | 1961380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1961380,00 |
| 144 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 2 | 174 | 19.10.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 24 | 10 | 872,50 | 4 | 0 | 4 | 129,10 | 0,00 | 129,10 | 8435620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8435620,00 |
| 145 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 24 | 6 | 04.09.2003 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 26 | 4 | 876,40 | 1 | 0 | 1 | 71,30 | 0,00 | 71,30 | 3446400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3446400,00 |
| 146 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 55 | 1 | 22.02.2001 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 13 | 2 | 216,10 | 1 | 0 | 1 | 40,45 | 0,00 | 40,45 | 2579580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2579580,00 |
| 147 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 60 | 285 | 08.12.2011 | IV кв. 2014 | II кв. 2016 | 48 | 42 | 739,40 | 14 | 0 | 14 | 439,50 | 0,00 | 439,50 | 30867107,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30867107,26 |
| 148 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 61 | 236 | 17.11.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 31 | 3 | 888,10 | 2 | 0 | 2 | 33,60 | 0,00 | 33,60 | 3905900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3905900,00 |
| 149 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 7 | 119 | 03.05.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 23 | 1 | 897,60 | 1 | 0 | 1 | 29,50 | 0,00 | 29,50 | 1961380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1961380,00 |
| 150 | г. Новый Уренгой, ул. Транспортная, д. 5 | 189 | 19.10.2011 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 12 | 6 | 292,60 | 3 | 0 | 3 | 92,10 | 0,00 | 92,10 | 7316966,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7316966,85 |
| 151 | г. Новый Уренгой, ул. Центральная, д. 2 | 183 | 19.10.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 29 | 6 | 891,00 | 3 | 0 | 3 | 130,70 | 0,00 | 130,70 | 7868055,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7868055,06 |
| 152 | г. Новый Уренгой, ул. Центральная, д. 3 А | 184 | 19.10.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 20 | 17 | 740,00 | 7 | 0 | 7 | 292,90 | 0,00 | 292,90 | 18023340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18023340,00 |
| 153 | г. Новый Уренгой, ул. Центральная, д. 4 А | 42006 | 31.08.2004 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 34 | 14 | 584,50 | 3 | 0 | 3 | 143,50 | 0,00 | 143,50 | 9620540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9620540,00 |
| 154 | г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 26 | 5 | 04.09.2005 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 12 | 1 | 885,90 | 1 | 0 | 1 | 53,80 | 0,00 | 53,80 | 3195800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3195800,00 |
| 155 | г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 36 | 1091-р | 10.06.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 20 | 2 | 893,40 | 2 | 0 | 2 | 62,60 | 0,00 | 62,60 | 3983832,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3983832,38 |
| 156 | г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 44 | 1 | 31.08.2004 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 29 | 3 | 785,60 | 2 | 0 | 2 | 73,10 | 0,00 | 73,10 | 4574764,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4574764,98 |
| 157 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 26 | 55 | 26.12.2008 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 16 | 1 | 899,50 | 1 | 0 | 1 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | 2568340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2568340,00 |
| 158 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 30 | 5 | 18.06.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 19 | 10 | 898,40 | 2 | 0 | 2 | 128,80 | 0,00 | 128,80 | 7263400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7263400,00 |
| 159 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 36 | 26 | 17.01.1992 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 11 | 4 | 881,50 | 1 | 0 | 1 | 22,30 | 0,00 | 22,30 | 1954220,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1954220,95 |
| 160 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 52 | 4 | 04.09.2005 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 65 | 15 | 893,90 | 4 | 1 | 3 | 161,10 | 53,70 | 107,40 | 8422962,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8422962,74 |
| 161 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 8 | 965-р | 21.05.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 16 | 3 | 906,10 | 1 | 0 | 1 | 23,40 | 0,00 | 23,40 | 1944520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1944520,00 |
| 162 | г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 10 | 6 | 04.09.2005 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 35 | 5 | 878,70 | 3 | 0 | 3 | 106,60 | 0,00 | 106,60 | 6957620,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6957620,95 |
| 163 | г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 23 | 48 | 16.10.2009 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 27 | 6 | 345,10 | 1 | 0 | 1 | 16,70 | 0,00 | 16,70 | 1965582,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1965582,74 |
| 164 | г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 37 | 95 | 09.02.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 21 | 7 | 573,40 | 5 | 0 | 5 | 148,10 | 0,00 | 148,10 | 11002603,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11002603,57 |
| 165 | г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 39 | 6 | 04.09.2003 | II кв. 2014 | IV кв. 2015 | 16 | 1 | 866,90 | 1 | 0 | 1 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 3475200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3475200,00 |
| 166 | г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 8 | 1392-р | 14.07.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 30 | 27 | 900,30 | 15 | 0 | 15 | 541,10 | 0,00 | 541,10 | 32485685,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32485685,01 |
| 167 | район Коротчаево, пл. Ленина, д. 2 | 392-р | 19.03.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 12 | 9 | 210,80 | 3 | 0 | 3 | 151,20 | 0,00 | 151,20 | 10734990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10734990,00 |
| 168 | район Коротчаево, пл. Ленина, д. 3 | 966-р | 21.05.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 15 | 15 | 223,10 | 4 | 0 | 4 | 223,10 | 0,00 | 223,10 | 15624000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15624000,00 |
| 169 | район Коротчаево, ул. 60 лет Победы, д. 14 | 193 | 02.11.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 7 | 3 | 236,90 | 1 | 0 | 1 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 4042710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4042710,00 |
| 170 | район Коротчаево, ул. 60 лет Победы, д. 8 | 155 | 06.09.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 15 | 5 | 196,70 | 1 | 0 | 1 | 57,90 | 0,00 | 57,90 | 4153380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4153380,00 |
| 171 | район Коротчаево, ул. 65 лет ВЛКСМ, д. 2 | 32-р | 22.01.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 15 | 2 | 163,40 | 1 | 0 | 1 | 38,60 | 0,00 | 38,60 | 2662590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2662590,00 |
| 172 | район Коротчаево, ул. 65 лет ВЛКСМ, д. 4 | 1 | 12.02.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 10 | 10 | 153,20 | 4 | 0 | 4 | 153,20 | 0,00 | 153,20 | 11652900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11652900,00 |
| 173 | район Коротчаево, ул. 65 лет ВЛКСМ, д. 6 | 128 | 03.05.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 8 | 3 | 152,30 | 1 | 0 | 1 | 60,70 | 0,00 | 60,70 | 4426800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4426800,00 |
| 174 | район Коротчаево, ул. Гидростроителей, д. 3 | 2 | 19.03.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 11 | 1 | 210,50 | 1 | 0 | 1 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1920450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1920450,00 |
| 175 | район Коротчаево, ул. Гидростроителей, д. 7 | 966-р | 21.05.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 14 | 3 | 243,40 | 1 | 0 | 1 | 40,10 | 0,00 | 40,10 | 2669100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2669100,00 |
| 176 | район Коротчаево, ул. Екатеринбургская, д. 20 | 130 | 03.05.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 8 | 8 | 203,90 | 2 | 0 | 2 | 99,50 | 0,00 | 99,50 | 7792470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7792470,00 |
| 177 | район Коротчаево, ул. Екатеринбургская, д. 8 | 217 | 17.11.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 9 | 5 | 101,00 | 1 | 0 | 1 | 54,40 | 0,00 | 54,40 | 3697680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3697680,00 |
| 178 | район Коротчаево, ул. Западная, д. 10 | 159 | 06.09.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 13 | 13 | 213,60 | 4 | 0 | 4 | 213,60 | 0,00 | 213,60 | 16255470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16255470,00 |
| 179 | район Коротчаево, ул. Лесная, д. 8 | 392-р | 19.03.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 13 | 6 | 175,10 | 2 | 0 | 2 | 116,50 | 0,00 | 116,50 | 8521590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8521590,00 |
| 180 | район Коротчаево, ул. Молодости, д. 2/1 | 112 | 12.04.2011 | II кв. 2014 | IV кв. 2016 | 11 | 11 | 286,00 | 4 | 0 | 4 | 154,33 | 0,00 | 154,33 | 11412030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11412030,00 |
| 181 | район Коротчаево, ул. Монтажников, д. 9 | 392-р | 19.03.2010 | III кв. 2014 | IV кв. 2015 | 11 | 9 | 180,30 | 4 | 0 | 4 | 180,30 | 0,00 | 180,30 | 12622890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12622890,00 |
| 182 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 1 | 87 | 27.12.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 9 | 1 | 160,23 | 1 | 0 | 1 | 39,13 | 0,00 | 39,13 | 2682120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2682120,00 |
| 183 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 16 | 2089-р | 08.11.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 13 | 5 | 147,60 | 2 | 0 | 2 | 74,80 | 0,00 | 74,80 | 6041280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6041280,00 |
| 184 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 18 | 92 | 09.02.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 14 | 10 | 170,90 | 2 | 0 | 2 | 86,10 | 0,00 | 86,10 | 6021750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6021750,00 |
| 185 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 5 | 195 | 02.11.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 6 | 6 | 127,00 | 3 | 0 | 3 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 7558226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7558226,00 |
| 186 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 7 | 197 | 02.11.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 5 | 2 | 157,50 | 1 | 0 | 1 | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 2287340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2287340,00 |
| 187 | район Коротчаево, ул. Норильская, д. 6 А | 34 | 14.07.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 12 | 4 | 182,00 | 1 | 0 | 1 | 37,60 | 0,00 | 37,60 | 2630040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2630040,00 |
| 188 | район Коротчаево, ул. Пахотова, д. 10 | 3 | 14.07.2009 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 10 | 1 | 169,80 | 1 | 0 | 1 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | 2662590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2662590,00 |
| 189 | район Коротчаево, ул. Пуровская, д. 3 | 85 | 29.10.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 9 | 2 | 167,10 | 1 | 0 | 1 | 72,70 | 0,00 | 72,70 | 4941090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4941090,00 |
| 190 | район Коротчаево, ул. Рябиновая, д. 3 | N 3 | 16.06.2005 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 4 | 4 | 87,60 | 2 | 0 | 2 | 87,60 | 0,00 | 87,60 | 6809460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6809460,00 |
| 191 | район Коротчаево, ул. Рябиновая, д. 56 | 93 | 09.02.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 10 | 7 | 203,50 | 3 | 0 | 3 | 156,50 | 0,00 | 156,50 | 9747940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9747940,00 |
| 192 | район Коротчаево, ул. Рябиновая, д. 60 | 132 | 31.05.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 10 | 7 | 217,90 | 2 | 0 | 2 | 113,50 | 0,00 | 113,50 | 8137500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8137500,00 |
| 193 | район Коротчаево, ул. Рябиновая, д. 7 | 131 | 03.05.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 5 | 5 | 77,60 | 2 | 0 | 2 | 77,60 | 0,00 | 77,60 | 6034770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6034770,00 |
| 194 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 23 | 99 | 12.04.2011 | III кв. 2014 | IV кв. 2015 | 3 | 3 | 92,76 | 2 | 0 | 2 | 92,76 | 0,00 | 92,76 | 6750870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6750870,00 |
| 195 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 26 | 151 | 30.06.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 7 | 3 | 136,80 | 1 | 0 | 1 | 68,40 | 0,00 | 68,40 | 4465860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4465860,00 |
| 196 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 26 А | 152 | 30.06.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 14 | 14 | 230,17 | 4 | 0 | 4 | 230,17 | 0,00 | 230,17 | 16275000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16275000,00 |
| 197 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 27 | 117 | 28.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 8 | 4 | 123,26 | 1 | 0 | 1 | 71,80 | 0,00 | 71,80 | 4882500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4882500,00 |
| 198 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 28 | 100 | 12.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 28 | 20 | 357,07 | 4 | 0 | 4 | 240,14 | 0,00 | 240,14 | 16496340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16496340,00 |
| 199 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 3 | 144 | 07.06.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 9 | 9 | 157,30 | 3 | 0 | 3 | 157,30 | 0,00 | 157,30 | 11333910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11333910,00 |
| 200 | район Коротчаево, ул. Советская, д. 4 | 743-р | 27.04.2010 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 7 | 7 | 117,90 | 2 | 0 | 2 | 117,90 | 0,00 | 117,90 | 8319780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8319780,00 |
| 201 | район Коротчаево, ул. Советская, д. 5 А | 101 | 12.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 21 | 9 | 391,20 | 2 | 0 | 2 | 121,50 | 0,00 | 121,50 | 8495550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8495550,00 |
| 202 | район Коротчаево, ул. Советская, д. 6 | 164 | 06.09.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 3 | 3 | 172,60 | 1 | 0 | 1 | 40,40 | 0,00 | 40,40 | 2688630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2688630,00 |
| 203 | район Коротчаево, ул. Спортивная, д. 10 Б | 148 | 07.06.2011 | III кв. 2014 | IV кв. 2015 | 5 | 5 | 135,90 | 2 | 0 | 2 | 135,90 | 0,00 | 135,90 | 9341850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9341850,00 |
| 204 | район Коротчаево, ул. Спортивная, д. 4 Г | 4 | 25.09.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 3 | 2 | 128,80 | 1 | 0 | 1 | 46,90 | 0,00 | 46,90 | 3352650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3352650,00 |
| 205 | район Коротчаево, ул. Тихая, д. 11 | 966-р | 21.05.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 8 | 1 | 195,60 | 1 | 0 | 1 | 27,10 | 0,00 | 27,10 | 1972530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1972530,00 |
| 206 | район Коротчаево, ул. Тюменская, д. 20 | 103 | 12.04.2011 | III кв. 2014 | IV кв. 2015 | 12 | 4 | 78,10 | 1 | 0 | 1 | 33,74 | 0,00 | 33,74 | 2669100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2669100,00 |
| 207 | район Коротчаево, ул. Энтузиастов, д. 6 | 118 | 28.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 7 | 5 | 104,50 | 1 | 0 | 1 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 3769290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3769290,00 |
| 208 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 13 | 104 | 12.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 11 | 9 | 195,50 | 4 | 0 | 4 | 195,50 | 0,00 | 195,50 | 13781670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13781670,00 |
| 209 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 15 | 105 | 12.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 10 | 10 | 120,60 | 2 | 0 | 2 | 120,60 | 0,00 | 120,60 | 8606220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8606220,00 |
| 210 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 27 | 106 | 12.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 4 | 4 | 106,60 | 2 | 0 | 2 | 106,60 | 0,00 | 106,60 | 7597170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7597170,00 |
| 211 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 34 | 107 | 12.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 6 | 6 | 116,10 | 2 | 0 | 2 | 116,10 | 0,00 | 116,10 | 8137500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8137500,00 |
| 212 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 36 | 108 | 12.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 6 | 6 | 163,50 | 3 | 0 | 3 | 126,80 | 0,00 | 126,80 | 9439500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9439500,00 |
| 213 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 42 | 2 | 19.03.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 14 | 5 | 189,20 | 1 | 0 | 1 | 46,30 | 0,00 | 46,30 | 3404730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3404730,00 |
| 214 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 47 | 109 | 12.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 8 | 8 | 97,30 | 2 | 0 | 2 | 97,30 | 0,00 | 97,30 | 7154490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7154490,00 |
| 215 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 50 | 167 | 19.10.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 8 | 8 | 111,20 | 2 | 0 | 2 | 111,20 | 0,00 | 111,20 | 8176560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8176560,00 |
| 216 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 56 | 111 | 12.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 12 | 8 | 278,22 | 2 | 0 | 2 | 115,42 | 0,00 | 115,42 | 8580180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8580180,00 |
| 217 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 58 | 110 | 12.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 14 | 7 | 265,28 | 2 | 0 | 2 | 110,77 | 0,00 | 110,77 | 7779450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7779450,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Ноябрьск | X | X | X | X | 931 | 713 | 17834,49 | 266 | 44 | 222 | 12235,25 | 2108,45 | 10126,80 | 880134143,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880134143,40 |
| 218 | г. Ноябрьск, п. АТБ-2, д. 18 | Заключение МВК N 148 | 23.07.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 15 | 8 | 211,40 | 3 | 1 | 2 | 157,60 | 52,40 | 105,20 | 9367608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9367608,00 |
| 219 | г. Ноябрьск, п. АТБ-2, д. 22 | Заключение МВК N 12 | 05.02.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 7 | 7 | 200,20 | 3 | 1 | 2 | 162,20 | 54,10 | 108,10 | 11033544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11033544,00 |
| 220 | г. Ноябрьск, п. АТБ-2, д. 3 | Заключение МВК N 57 | 09.04.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 6 | 6 | 160,50 | 2 | 0 | 2 | 160,50 | 0,00 | 160,50 | 10240188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10240188,80 |
| 221 | г. Ноябрьск, п. АТБ-2, д. 4 | Заключение МВК N 168 | 10.07.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 3 | 3 | 114,00 | 2 | 0 | 2 | 79,30 | 0,00 | 79,30 | 5746659,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5746659,20 |
| 222 | г. Ноябрьск, п. АТХ, Геологии, д. 13 | Заключение МВК N 179 | 10.09.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 10 | 10 | 198,20 | 6 | 0 | 6 | 198,20 | 0,00 | 198,20 | 15696348,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15696348,80 |
| 223 | г. Ноябрьск, п. АТХ, Геологии, д. 36 | Заключение МВК N 277 | 23.11.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 3 | 3 | 65,90 | 2 | 0 | 2 | 65,90 | 0,00 | 65,90 | 4451580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4451580,80 |
| 224 | г. Ноябрьск, п. АТХ, Геологии, д. 46 | Заключение МВК N 14 | 16.01.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 7 | 7 | 84,50 | 2 | 0 | 2 | 84,50 | 0,00 | 84,50 | 7859337,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7859337,60 |
| 225 | г. Ноябрьск, п. Геолог, д. 19 | Заключение МВК N 67 | 03.04.2009 | IV кв. 2014 | III кв. 2015 | 16 | 9 | 168,60 | 4 | 0 | 4 | 124,70 | 0,00 | 124,70 | 10531820,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10531820,80 |
| 226 | г. Ноябрьск, п. Геолог, д. 34 кор. А | Заключение МВК N 55 | 20.03.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 4 | 4 | 135,50 | 2 | 0 | 2 | 114,10 | 0,00 | 114,10 | 7549552,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7549552,80 |
| 227 | г. Ноябрьск, п. Геолог, д. 44 | Заключение МВК N 174 | 27.08.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 6 | 6 | 44,80 | 2 | 0 | 2 | 44,80 | 0,00 | 44,80 | 4478500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4478500,00 |
| 228 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 17 | Заключение МВК N 144 | 21.07.2010 | IV кв. 2014 | III кв. 2015 | 12 | 12 | 209,70 | 4 | 0 | 4 | 209,70 | 0,00 | 209,70 | 11615675,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11615675,20 |
| 229 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 20 | Заключение МВК N 266 | 06.11.2009 | IV кв. 2014 | III кв. 2015 | 15 | 15 | 225,00 | 4 | 0 | 4 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 15712134,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15712134,40 |
| 230 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 23 | Заключение МВК N 207 | 29.10.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 8 | 4 | 182,20 | 3 | 0 | 3 | 134,70 | 0,00 | 134,70 | 9666516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9666516,80 |
| 231 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 27 | Заключение МВК N 67 | 25.07.2008 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 12 | 12 | 188,90 | 4 | 0 | 4 | 188,90 | 0,00 | 188,90 | 13887251,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13887251,20 |
| 232 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 29 | Заключение МВК N 267 | 06.11.2009 | IV кв. 2014 | III кв. 2015 | 10 | 10 | 149,20 | 4 | 0 | 4 | 149,20 | 0,00 | 149,20 | 12337081,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12337081,60 |
| 233 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 32 | Заключение МВК N 91 | 17.06.2011 | IV кв. 2014 | III кв. 2015 | 9 | 9 | 210,60 | 3 | 0 | 3 | 210,60 | 0,00 | 210,60 | 11578806,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11578806,40 |
| 234 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 33 | Заключение МВК N 134 | 14.11.2008 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 4 | 4 | 132,80 | 3 | 0 | 3 | 132,80 | 0,00 | 132,80 | 9241364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9241364,80 |
| 235 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 11 | Заключение МВК N 26 | 04.02.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 15 | 10 | 267,50 | 3 | 1 | 2 | 193,70 | 64,20 | 129,50 | 13800302,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13800302,40 |
| 236 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 14 | Заключение МВК N 88 | 03.06.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 14 | 8 | 266,80 | 2 | 0 | 2 | 132,10 | 0,00 | 132,10 | 9331017,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9331017,60 |
| 237 | г. Ноябрьск, п МК-87, д. 2 | Заключение МВК N 7 | 14.01.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 5 | 5 | 54,80 | 1 | 0 | 1 | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 3731000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3731000,00 |
| 238 | г. Ноябрьск, п МК-87, д. 54 кор. А | Заключение МВК N 162 | 13.08.2010 | IV кв. 2014 | III кв. 2015 | 7 | 7 | 121,90 | 2 | 0 | 2 | 121,90 | 0,00 | 121,90 | 8539580,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8539580,80 |
| 239 | г. Ноябрьск, п. НГДУ ХН, д. 67 кор. А | Заключение МВК N 37 | 05.03.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 6 | 6 | 137,50 | 2 | 0 | 2 | 137,50 | 0,00 | 137,50 | 9573027,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9573027,20 |
| 240 | г. Ноябрьск, п. НГДУ ХН, д. 70 | Заключение МВК N 181 | 07.08.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 4 | 4 | 79,10 | 2 | 0 | 2 | 79,10 | 0,00 | 79,10 | 5648547,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5648547,20 |
| 241 | г. Ноябрьск, п. СМУ-10, д. 11 | Заключение МВК N 206 | 29.10.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 3 | 3 | 98,10 | 1 | 0 | 1 | 66,10 | 0,00 | 66,10 | 4839600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4839600,00 |
| 242 | г. Ноябрьск, п. СМУ-10, д. 12 | Заключение МВК N 132 | 14.11.2008 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 6 | 6 | 123,90 | 2 | 0 | 2 | 123,90 | 0,00 | 123,90 | 8506876,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8506876,80 |
| 243 | г. Ноябрьск, п. СМУ-10, д. 14 | Заключение МВК N 133 | 14.11.2008 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 2 | 2 | 110,80 | 1 | 0 | 1 | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 3690929,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3690929,60 |
| 244 | г. Ноябрьск, п. СУ-17, д. 130 | Заключение МВК N 6 | 16.01.2008 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 4 | 4 | 116,00 | 1 | 0 | 1 | 44,40 | 0,00 | 44,40 | 2482400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2482400,00 |
| 245 | г. Ноябрьск, п. СУ-17, д. 76 | Заключение МВК N 290 | 04.12.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 4 | 4 | 102,60 | 2 | 1 | 1 | 102,60 | 45,80 | 56,80 | 6014832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6014832,00 |
| 246 | г. Ноябрьск, п. СУ-7, д. 25 | Заключение МВК N 197 | 28.08.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 4 | 4 | 83,80 | 2 | 1 | 1 | 83,80 | 60,70 | 23,10 | 6505392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6505392,00 |
| 247 | г. Ноябрьск, п. СУ-80, д. 14 | Заключение МВК N 48 | 13.03.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 16 | 13 | 385,90 | 7 | 0 | 7 | 341,50 | 0,00 | 341,50 | 25614120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25614120,00 |
| 248 | г. Ноябрьск, п. СУ-80, д. 2 | Заключение МВК N 309 | 25.12.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 4 | 4 | 171,40 | 1 | 0 | 1 | 23,90 | 0,00 | 23,90 | 5070000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5070000,00 |
| 249 | г. Ноябрьск, п. СУ-80, д. 6 | Заключение МВК N 123 | 22.05.2009 | IV кв. 2014 | III кв. 2015 | 15 | 14 | 202,40 | 7 | 0 | 7 | 184,40 | 0,00 | 184,40 | 19162521,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19162521,60 |
| 250 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 100 кор. А | Заключение МВК N 84 | 03.06.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 8 | 8 | 237,50 | 3 | 1 | 2 | 167,30 | 55,60 | 111,70 | 9705761,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9705761,60 |
| 251 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 102 | Заключение МВК N 221 | 02.10.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 7 | 6 | 224,90 | 3 | 0 | 3 | 167,90 | 0,00 | 167,90 | 11227396,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11227396,80 |
| 252 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 109 | Заключение МВК N 187 | 14.08.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 11 | 11 | 248,20 | 4 | 1 | 3 | 248,20 | 64,80 | 183,40 | 14861830,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14861830,40 |
| 253 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 66 | Заключение МВК N 198 | 01.10.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 9 | 9 | 196,80 | 4 | 0 | 4 | 196,80 | 0,00 | 196,80 | 14216544,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14216544,80 |
| 254 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 91 | Заключение МВК N 202 | 04.09.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 4 | 4 | 267,40 | 1 | 0 | 1 | 38,70 | 0,00 | 38,70 | 4770161,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4770161,60 |
| 255 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 94 | Заключение МВК N 46 | 25.03.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 18 | 18 | 253,80 | 4 | 0 | 4 | 253,80 | 0,00 | 253,80 | 16640928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16640928,00 |
| 256 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 1 кор. А | Заключение МВК N 206 | 11.09.2009 | IV кв. 2014 | II кв. 2015 | 21 | 11 | 296,40 | 4 | 0 | 4 | 131,10 | 0,00 | 131,10 | 9760006,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9760006,40 |
| 257 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 36 | Заключение МВК N 31 | 27.02.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 7 | 7 | 171,00 | 3 | 0 | 3 | 127,70 | 0,00 | 127,70 | 9287150,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9287150,40 |
| 258 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 51 | Заключение МВК N 127 | 07.11.2008 | IV кв. 2014 | III кв. 2015 | 17 | 17 | 212,00 | 5 | 2 | 3 | 212,00 | 109,10 | 102,90 | 12270842,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12270842,40 |
| 259 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 67 | Заключение МВК N 11 | 05.02.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 12 | 12 | 227,90 | 3 | 0 | 3 | 172,70 | 0,00 | 172,70 | 11412910,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11412910,40 |
| 260 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 70 | Заключение МВК N 181 | 10.09.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 10 | 10 | 206,60 | 4 | 1 | 3 | 206,60 | 47,10 | 159,50 | 13817107,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13817107,20 |
| 261 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 75 | Заключение МВК N 48 | 26.03.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 10 | 10 | 206,80 | 4 | 0 | 4 | 206,80 | 0,00 | 206,80 | 15718675,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15718675,20 |
| 262 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 84 | Заключение МВК N 101 | 04.05.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 21 | 21 | 347,40 | 6 | 0 | 6 | 319,80 | 0,00 | 319,80 | 21942812,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21942812,80 |
| 263 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 95 | Заключение МВК N 150 | 23.07.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 16 | 16 | 297,10 | 5 | 0 | 5 | 251,50 | 0,00 | 251,50 | 18094904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18094904,00 |
| 264 | г. Ноябрьск, п. СУЭР-18, д. 49 кор. А | Заключение МВК N 173 | 31.07.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 7 | 7 | 106,10 | 2 | 0 | 2 | 106,10 | 0,00 | 106,10 | 8696560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8696560,00 |
| 265 | г. Ноябрьск, п. УТДС, д. 128 | Заключение МВК N 124 | 07.11.2008 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 63 | 20 | 549,10 | 14 | 1 | 13 | 368,10 | 69,50 | 298,60 | 38386497,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38386497,60 |
| 266 | г. Ноябрьск, ул. Дружбы, д. 12 кор. Б | Заключение МВК N 189 | 24.09.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 34 | 6 | 739,20 | 2 | 0 | 2 | 134,70 | 0,00 | 134,70 | 9646500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9646500,00 |
| 267 | г. Ноябрьск, ул. Дружбы, д. 6 кор. Б | Заключение МВК N 233 | 24.12.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 41 | 26 | 720,90 | 10 | 2 | 8 | 552,75 | 113,65 | 439,10 | 37189370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37189370,00 |
| 268 | г. Ноябрьск, ул. Железнодорожная, д. 2 | Заключение МВК N 32 | 25.02.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 29 | 29 | 387,30 | 9 | 0 | 9 | 387,30 | 0,00 | 387,30 | 26282749,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26282749,60 |
| 269 | г. Ноябрьск, ул. Железнодорожная, д. 8 | Заключение МВК N 46 | 26.03.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 5 | 5 | 121,90 | 1 | 0 | 1 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 4501988,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4501988,80 |
| 270 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 17 кор. А | Заключение МВК N 102 | 21.09.2007 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1 | 1 | 682,20 | 1 | 0 | 1 | 24,30 | 0,00 | 24,30 | 2067360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2067360,00 |
| 271 | г. Ноябрьск, ул. Коротчаева, д. 13 | Заключение МВК N 143 | 05.06.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 13 | 13 | 223,90 | 4 | 1 | 3 | 223,90 | 57,00 | 166,90 | 14024608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14024608,00 |
| 272 | г. Ноябрьск, ул. Коротчаева, д. 26 | Заключение МВК N 180 | 07.08.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 9 | 9 | 210,50 | 4 | 0 | 4 | 210,50 | 0,00 | 210,50 | 15110380,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15110380,80 |
| 273 | г. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 33 | Заключение МВК N 18 | 23.01.2009 | IV кв. 2014 | III кв. 2015 | 11 | 9 | 328,30 | 4 | 4 | 0 | 163,90 | 163,90 | 0,00 | 9406803,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9406803,20 |
| 274 | г. Ноябрьск, ул. Октябрьская, д. 15 | Заключение МВК N 220 | 02.10.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 20 | 13 | 371,90 | 7 | 0 | 7 | 295,20 | 0,00 | 295,20 | 22252148,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22252148,80 |
| 275 | г. Ноябрьск, ул. Октябрьская, д. 3 | Заключение МВК N 29 | 27.02.2009 | IV кв. 2014 | III кв. 2015 | 12 | 12 | 222,50 | 4 | 2 | 2 | 145,10 | 72,90 | 72,20 | 11807276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11807276,80 |
| 276 | г. Ноябрьск, ул. Октябрьская, д. 9 кор. А | Заключение МВК N 147 | 23.07.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 7 | 7 | 222,70 | 3 | 0 | 3 | 153,50 | 0,00 | 153,50 | 10765371,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10765371,20 |
| 277 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 96 | Заключение МВК N 200 | 01.10.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 51 | 43 | 713,00 | 11 | 9 | 2 | 647,20 | 465,30 | 181,90 | 40308738,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40308738,40 |
| 278 | г. Ноябрьск, ул. Школьная, д. 11 | Заключение МВК N 160 | 30.07.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 18 | 18 | 834,69 | 5 | 2 | 3 | 188,50 | 28,00 | 160,50 | 19128350,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19128350,40 |
| 279 | г. Ноябрьск, ул. Школьная, д. 25 | Заключения МВК N 188 | 24.09.2010 | IV кв. 2014 | III кв. 2015 | 22 | 22 | 786,00 | 6 | 4 | 2 | 396,80 | 270,10 | 126,70 | 22039006,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22039006,40 |
| 280 | г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 16 кор. А | Заключение МВК N 175 | 27.08.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 92 | 64 | 1089,40 | 25 | 4 | 21 | 743,10 | 141,50 | 601,60 | 64507544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64507544,00 |
| 281 | г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 26 кор. А | Заключение МВК N 7 | 22.01.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 69 | 26 | 1126,60 | 12 | 5 | 7 | 540,20 | 172,80 | 367,40 | 36781739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36781739,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Салехард | X | X | X | X | 102 | 102 | 6009,40 | 26 | 6 | 20 | 1252,40 | 298,60 | 953,80 | 86666040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86666040,00 |
| 282 | г. Салехард, ул. Зональная, д. 4 литера А | Заключение МВК N 266 | 03.12.2010 | I кв. 2014 | I кв. 2015 | 3 | 3 | 185,20 | 1 | 0 | 1 | 47,90 | 0,00 | 47,90 | 3314680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3314680,00 |
| 283 | г. Салехард, ул. Лермонтова, д. 15 | Заключение МВК N 298 | 11.02.2011 | I кв. 2014 | IV кв. 2014 | 4 | 4 | 69,90 | 1 | 0 | 1 | 35,90 | 0,00 | 35,90 | 2484280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2484280,00 |
| 284 | г. Салехард, ул. Мира, д. 10 | Заключение МВК N 287 | 28.01.2011 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 6 | 6 | 488,00 | 3 | 1 | 2 | 132,90 | 34,70 | 98,20 | 9196680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9196680,00 |
| 285 | г. Салехард, ул. Мира, д. 3 | Заключение МВК N 278 | 21.01.2011 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 11 | 11 | 513,10 | 2 | 0 | 2 | 83,90 | 0,00 | 83,90 | 5805880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5805880,00 |
| 286 | г. Салехард, ул. Мира, д. 8 | 286 | 28.01.2011 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 4 | 4 | 523,40 | 1 | 0 | 1 | 50,50 | 0,00 | 50,50 | 3494600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3494600,00 |
| 287 | г. Салехард, ул. Полуйская, д. 6 | Заключение МВК N 290 | 28.01.2011 | I кв. 2014 | I кв. 2015 | 2 | 2 | 70,20 | 1 | 0 | 1 | 31,70 | 0,00 | 31,70 | 2193600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2193600,00 |
| 288 | г. Салехард, ул. Северная, д. 29 литера А | Заключение МВК N 263 | 03.12.2010 | II кв. 2014 | I кв. 2015 | 9 | 9 | 952,00 | 2 | 1 | 1 | 90,90 | 40,80 | 50,10 | 6290280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6290280,00 |
| 289 | г. Салехард, ул. Титова, д. 11 | Заключение МВК N 283 | 21.01.2011 | III кв. 2014 | I кв. 2015 | 9 | 9 | 514,70 | 2 | 0 | 2 | 92,90 | 0,00 | 92,90 | 6428680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6428680,00 |
| 290 | г. Салехард, ул. Титова, д. 3 литера А | Заключение МВК N 282 | 21.01.2011 | II кв. 2014 | I кв. 2015 | 15 | 15 | 880,00 | 4 | 2 | 2 | 215,90 | 124,80 | 91,10 | 14940280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14940280,00 |
| 291 | г. Салехард, ул. Титова, д. 4 | Заключение МВК N 291 | 28.01.2011 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 16 | 16 | 533,00 | 4 | 0 | 4 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 13770800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13770800,00 |
| 292 | г. Салехард, ул. Титова, д. 9 литера А | Заключение МВК N 293 | 28.01.2011 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 6 | 6 | 545,10 | 1 | 0 | 1 | 72,40 | 0,00 | 72,40 | 5010080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5010080,00 |
| 293 | г. Салехард, ул. Чкалова, д. 30 | Заключение МВК N б/н | 05.06.2009 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 17 | 17 | 734,80 | 4 | 2 | 2 | 198,50 | 98,30 | 100,20 | 13736200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13736200,00 |
| Итого по муниципальному образованию Красноселькупский район | X | X | X | X | 52 | 52 | 2107,94 | 19 | 7 | 12 | 831,00 | 275,51 | 555,49 | 69198435,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69198435,60 |
| 294 | с. Красноселькуп, пер. Северный, д. 2 | Заключение МВК N 33 | 23.07.2007 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 22 | 22 | 771,19 | 9 | 4 | 5 | 381,04 | 154,22 | 226,82 | 29588935,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29588935,60 |
| 295 | с. Красноселькуп, пер. Таежный, д. 3 | Заключение МВК N 57 | 09.03.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 21 | 21 | 169,94 | 4 | 0 | 4 | 169,94 | 0,00 | 169,94 | 22142400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22142400,00 |
| 296 | с. Красноселькуп, ул. 40 лет Победы, д. 23 | Заключение МВК N 55 | 09.03.2011 | I кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1 | 1 | 274,14 | 1 | 0 | 1 | 33,08 | 0,00 | 33,08 | 2767100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2767100,00 |
| 297 | с. Красноселькуп, ул. Советская, д. 1 | Заключение МВК N 29 | 23.07.2007 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 8 | 8 | 892,67 | 5 | 3 | 2 | 246,94 | 121,29 | 125,65 | 14700000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14700000,00 |
| Итого по муниципальному образованию Надымский район | X | X | X | X | 467 | 190 | 6672,50 | 70 | 9 | 61 | 2777,10 | 352,90 | 2424,20 | 218937475,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218937475,25 |
| 298 | г. Надым, п. Кедровый, д. 14 | Заключение МВК N 1 | 27.01.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 15 | 3 | 306,80 | 1 | 0 | 1 | 70,40 | 0,00 | 70,40 | 4224000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4224000,00 |
| 299 | г. Надым, ул. Пластстройотряд-35, д. 7 | Заключение МВК N 5 | 18.03.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 43 | 24 | 770,20 | 10 | 7 | 3 | 403,90 | 279,50 | 124,40 | 17446593,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17446593,35 |
| 300 | г. Надым, ул. Поселок Лесной, д. 1/34 | Заключение МВК N 13 | 07.07.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 27 | 1 | 577,40 | 1 | 0 | 1 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 1646400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1646400,00 |
| 301 | г. Надым, ул. Поселок Лесной, д. 18 | Заключение МВК N 7 | 11.10.2010 | IV кв. 2014 | III кв. 2017 | 38 | 4 | 141,80 | 1 | 0 | 1 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 2515200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2515200,00 |
| 302 | г. Надым, ул. Поселок Лесной, д. 6 | Заключение МВК N 30 | 09.09.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 21 | 2 | 304,50 | 2 | 2 | 0 | 73,40 | 73,40 | 0,00 | 3900000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3900000,00 |
| 303 | п. Правохеттинский, ул. Парковая, д. 4 | Заключение N 4 | 08.06.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 29 | 20 | 928,60 | 9 | 0 | 9 | 532,50 | 0,00 | 532,50 | 33317364,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33317364,90 |
| 304 | пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 6 | Заключение МВК N 5 | 04.10.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 79 | 49 | 955,10 | 18 | 0 | 18 | 599,00 | 0,00 | 599,00 | 53232038,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53232038,80 |
| 305 | пгт. Пангоды, ул. Полярников. д. 7 | Заключение МВК N 6 | 04.10.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 103 | 61 | 1060,30 | 18 | 0 | 18 | 657,00 | 0,00 | 657,00 | 61084053,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61084053,20 |
| 306 | с. Ныда, ул. Заречная, д. 12 | Заключение МВК N 1 | 08.04.2008 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 12 | 4 | 187,40 | 1 | 0 | 1 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 6122020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6122020,00 |
| 307 | с. Ныда, ул. Ненецкая, д. 23 | Заключение МВК N 5 | 04.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 6 | 2 | 73,90 | 1 | 0 | 1 | 38,40 | 0,00 | 38,40 | 4111681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4111681,00 |
| 308 | с. Ныда, ул. Озерная, д. 12 | Заключение МВК N 9 | 04.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 7 | 2 | 146,30 | 1 | 0 | 1 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 2912096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2912096,00 |
| 309 | с. Ныда, ул. Советская, д. 24 А | Заключение МВК N 3 | 04.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 29 | 8 | 316,80 | 4 | 0 | 4 | 158,40 | 0,00 | 158,40 | 15098225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15098225,00 |
| 310 | с. Ныда, ул. Советская, д. 33 | Заключение МВК N 7 | 04.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 26 | 3 | 340,20 | 1 | 0 | 1 | 38,50 | 0,00 | 38,50 | 4492239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4492239,00 |
| 311 | с. Ныда, ул. Совхозная, д. 19 | Заключение МВК N 6 | 19.06.2008 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 24 | 4 | 467,50 | 1 | 0 | 1 | 40,10 | 0,00 | 40,10 | 5923468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5923468,00 |
| 312 | с. Ныда, ул. Совхозная, д. 2 | Заключение МВК N 2 | 04.04.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 8 | 3 | 95,70 | 1 | 0 | 1 | 29,50 | 0,00 | 29,50 | 2912096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2912096,00 |
| Итого по муниципальному образованию Приуральский район | X | X | X | X | 103 | 58 | 1739,00 | 17 | 1 | 16 | 776,00 | 38,40 | 737,60 | 53081450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53081450,00 |
| 313 | с. Белоярск, ул. Совхозная, д. 13 | 19 | 05.02.2002 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 1 | 1 | 164,00 | 1 | 1 | 0 | 38,40 | 38,40 | 0,00 | 2515200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2515200,00 |
| 314 | с. Белоярск, ул. Совхозная, д. 3 | 14 | 05.02.2002 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 3 | 3 | 149,20 | 1 | 0 | 1 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 2390750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2390750,00 |
| 315 | с. Белоярск, ул. Юбилейная, д. 20 | 7 | 05.02.2002 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 5 | 5 | 76,70 | 2 | 0 | 2 | 37,60 | 0,00 | 37,60 | 2462800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2462800,00 |
| 316 | с. Аксарка, ул. 8 Марта, д. 10 | 9 | 07.06.2002 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 12 | 12 | 174,90 | 2 | 0 | 2 | 102,60 | 0,00 | 102,60 | 6915920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6915920,00 |
| 317 | с. Аксарка, ул. 8 Марта, д. 15 | 13 | 07.06.2002 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 2 | 2 | 108,00 | 2 | 0 | 2 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 7305100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7305100,00 |
| 318 | с. Аксарка, ул. Зверева, д. 4 | 37 | 06.03.2002 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 22 | 4 | 362,40 | 2 | 0 | 2 | 112,90 | 0,00 | 112,90 | 7266820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7266820,00 |
| 319 | с. Аксарка, ул. Зверева, д. 8 | 40 | 06.03.2002 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 45 | 20 | 517,90 | 4 | 0 | 4 | 197,40 | 0,00 | 197,40 | 14112560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14112560,00 |
| 320 | с. Аксарка, ул. Северная, д. 16 | 30 | 05.10.2003 | IV кв. 2014 | III кв. 2017 | 13 | 11 | 185,90 | 3 | 0 | 3 | 142,60 | 0,00 | 142,60 | 10112300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10112300,00 |
| Итого по муниципальному образованию Пуровский район | X | X | X | X | 454 | 359 | 6116,50 | 102 | 7 | 95 | 4637,00 | 272,00 | 4365,00 | 358455310,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358455310,86 |
| 321 | п. Пуровск, ул. Десанта, д. 30 А | Заключение МВК N 213 | 14.10.2010 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 26 | 24 | 322,60 | 7 | 0 | 7 | 285,60 | 0,00 | 285,60 | 21667400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21667400,00 |
| 322 | п. Пуровск, ул. Молодежная, д. 7 | Заключение МВК N 1 | 15.09.2009 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 11 | 11 | 133,90 | 4 | 0 | 4 | 133,90 | 0,00 | 133,90 | 12883850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12883850,00 |
| 323 | п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 1 | Заключение МВК N 75 | 29.12.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 19 | 19 | 330,20 | 5 | 0 | 5 | 330,20 | 0,00 | 330,20 | 21166450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21166450,00 |
| 324 | п. Пуровск, ул. Советская, д. 19 | Заключение МВК N 176 | 16.09.2009 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 19 | 19 | 233,70 | 5 | 0 | 5 | 205,10 | 0,00 | 205,10 | 18235200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18235200,00 |
| 325 | п. Пуровск, ул. Советская, д. 7 | Заключение МВК N 9 | 15.01.2010 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 11 | 11 | 144,20 | 2 | 0 | 2 | 144,20 | 0,00 | 144,20 | 9844650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9844650,00 |
| 326 | п. Пурпе, пер. Садовый, д. 1 А | Заключение МВК N 340Р | 12.08.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 17 | 17 | 291,40 | 6 | 0 | 6 | 291,40 | 0,00 | 291,40 | 20093145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20093145,00 |
| 327 | п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 23 А | Заключение МВК N 350Р | 12.08.2011 | III кв. 2014 | IV кв. 2014 | 9 | 9 | 205,40 | 4 | 0 | 4 | 205,40 | 0,00 | 205,40 | 11074170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11074170,00 |
| 328 | п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 27 | Заключение МВК N 349р | 12.08.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 16 | 16 | 210,70 | 4 | 0 | 4 | 210,70 | 0,00 | 210,70 | 14273235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14273235,00 |
| 329 | п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 27 В | Заключение МВК N 346Р | 12.08.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 15 | 15 | 312,50 | 6 | 0 | 6 | 281,50 | 0,00 | 281,50 | 18767010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18767010,00 |
| 330 | п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 29 А | Заключение МВК N 344Р | 12.08.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 14 | 14 | 205,10 | 4 | 0 | 4 | 205,10 | 0,00 | 205,10 | 12959670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12959670,00 |
| 331 | п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 34 А | Заключение МВК N 9 | 27.12.2007 | II кв. 2014 | II кв. 2014 | 16 | 3 | 150,10 | 1 | 0 | 1 | 35,80 | 0,00 | 35,80 | 2765400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2765400,00 |
| 332 | п. Пурпе, ул. Таежная, д. 7 | Заключение МВК N 337р | 12.08.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 14 | 14 | 253,40 | 4 | 0 | 4 | 253,40 | 0,00 | 253,40 | 13764150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13764150,00 |
| 333 | п. Пурпе, ул. Таежная, д. 8 | Заключение МВК N 338р | 12.08.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 3 | 3 | 203,50 | 1 | 1 | 0 | 53,90 | 53,90 | 0,00 | 3066478,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3066478,80 |
| 334 | п Пурпе ул. Школьная д. 33 | Заключении МВК N 336р | 12.08.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 16 | 16 | 175,30 | 4 | 0 | 4 | 175,30 | 0,00 | 175,30 | 13343055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13343055,00 |
| 335 | п. Ханымей, ул. МК-55, д. 30 | Заключение МВК N 59 | 04.05.2010 | I кв. 2014 | IV кв. 2014 | 12 | 2 | 197,40 | 1 | 0 | 1 | 60,30 | 0,00 | 60,30 | 4642363,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4642363,44 |
| 336 | п. Ханымей, ул. Мира, д. 9 | Заключение МВК N 138 | 20.10.2010 | II кв. 2014 | III кв. 2014 | 13 | 4 | 171,60 | 1 | 0 | 1 | 37,50 | 0,00 | 37,50 | 1669350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1669350,00 |
| 337 | пгт Уренгой, мкр. 1-й д. 8 | Заключение МВК N 82 | 24.12.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 77 | 16 | 1065,90 | 6 | 6 | 0 | 218,10 | 218,10 | 0,00 | 7767399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7767399,00 |
| 338 | с. Самбург, д. 53 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 27 | 27 | 337,00 | 6 | 0 | 6 | 337,00 | 0,00 | 337,00 | 28935005,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28935005,04 |
| 339 | с. Самбург, д. 54 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 17 | 17 | 298,30 | 6 | 0 | 6 | 298,30 | 0,00 | 298,30 | 21010894,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21010894,62 |
| 340 | с. Самбург, д. 63 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 17 | 17 | 74,40 | 4 | 0 | 4 | 74,40 | 0,00 | 74,40 | 14339741,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14339741,96 |
| 341 | с. Самбург, д. 64 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 9 | 9 | 77,20 | 2 | 0 | 2 | 77,20 | 0,00 | 77,20 | 15929434,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15929434,50 |
| 342 | с. Самбург, д. 66 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 24 | 24 | 179,40 | 4 | 0 | 4 | 179,40 | 0,00 | 179,40 | 16977526,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16977526,27 |
| 343 | с. Самбург, д. 67 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 11 | 11 | 122,80 | 4 | 0 | 4 | 122,80 | 0,00 | 122,80 | 12527687,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12527687,51 |
| 344 | с. Самбург, д. 69 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 9 | 9 | 77,00 | 3 | 0 | 3 | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 9892503,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9892503,92 |
| 345 | с. Самбург, д. 84 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 15 | 15 | 118,60 | 3 | 0 | 3 | 118,60 | 0,00 | 118,60 | 11220173,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11220173,52 |
| 346 | с. Самбург, д. 97 | Заключение МВК N 104/1рг | 15.08.2011 | II кв. 2014 | IV кв. 2014 | 7 | 7 | 111,20 | 2 | 0 | 2 | 111,20 | 0,00 | 111,20 | 10475716,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10475716,27 |
| 347 | с. Самбург, д. 99 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | II кв. 2014 | III кв. 2014 | 10 | 10 | 113,70 | 3 | 0 | 3 | 113,70 | 0,00 | 113,70 | 9163651,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9163651,01 |
| Итого по муниципальному образованию Тазовский район | X | X | X | X | 329 | 195 | 5414,35 | 57 | 9 | 48 | 2521,90 | 470,00 | 2051,90 | 297556239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297556239,00 |
| 348 | п. Тазовский, ул. Авиационная, д. 2 | Заключение МВК N 2 | 08.05.2008 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 5 | 4 | 165,90 | 1 | 0 | 1 | 81,70 | 0,00 | 81,70 | 6662354,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6662354,40 |
| 349 | п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 14 | Заключение МВК N 1 | 25.11.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 44 | 39 | 491,80 | 7 | 4 | 3 | 308,20 | 184,30 | 123,90 | 51436913,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51436913,80 |
| 350 | п. Тазовский, ул. Заводская, д. 12 | Заключение МВК N 1 | 22.06.2007 | IV кв. 2014 | II кв. 2014 | 12 | 1 | 107,10 | 1 | 0 | 1 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 2747778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2747778,00 |
| 351 | п. Тазовский, ул. Заполярная, д. 12 | Заключение МВК N 12 | 09.11.2006 | IV кв. 2014 | I кв. 2014 | 7 | 2 | 45,80 | 1 | 0 | 1 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 3271548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3271548,00 |
| 352 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 16 | акт МВК N 11 | 31.05.2005 | IV кв. 2014 | II кв. 2014 | 29 | 14 | 523,70 | 5 | 0 | 5 | 177,40 | 0,00 | 177,40 | 29123223,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29123223,60 |
| 353 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 5 | Заключение МВК N 3 | 23.03.2011 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 21 | 7 | 338,50 | 3 | 0 | 3 | 121,35 | 0,00 | 121,35 | 16236064,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16236064,20 |
| 354 | п. Тазовский, ул. Кирова, д. 15 | Заключение МВК N 5 | 03.09.2009 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 10 | 4 | 108,90 | 1 | 0 | 1 | 40,30 | 0,00 | 40,30 | 6172428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6172428,00 |
| 355 | п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 9 | Заключение МВК N 15 | 03.07.2006 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 9 | 9 | 104,40 | 2 | 2 | 0 | 104,40 | 104,40 | 0,00 | 16606732,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16606732,20 |
| 356 | п. Тазовский, ул. Ленина, д. 16 | Заключение МВК N 5 | 19.04.2011 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 14 | 6 | 341,80 | 3 | 0 | 3 | 140,30 | 0,00 | 140,30 | 13601904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13601904,00 |
| 357 | п. Тазовский, ул. Новая, д. 16 | Заключение МВК N 10 | 04.09.2008 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 11 | 7 | 138,25 | 2 | 0 | 2 | 45,55 | 0,00 | 45,55 | 5753412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5753412,00 |
| 358 | п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 25 | Заключение МВК N 3 | 07.08.2011 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 19 | 7 | 369,60 | 2 | 0 | 2 | 109,90 | 0,00 | 109,90 | 11369838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11369838,00 |
| 359 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 29 | Заключение МВК N 6 | 09.06.2008 | IV кв. 2014 | II кв. 2014 | 24 | 20 | 373,70 | 7 | 0 | 7 | 320,20 | 0,00 | 320,20 | 31623621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31623621,00 |
| 360 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 37 | Заключение МВК N 8 | 04.09.2008 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 33 | 8 | 506,20 | 2 | 0 | 2 | 104,70 | 0,00 | 104,70 | 11472174,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11472174,60 |
| 361 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 47 | Заключение МВК N 1 | 15.10.2010 | IV кв. 2014 | I кв. 2015 | 55 | 46 | 1132,80 | 14 | 0 | 14 | 559,00 | 0,00 | 559,00 | 60365701,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60365701,20 |
| 362 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 55 | Заключение МВК N 6 | 03.06.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 11 | 5 | 224,20 | 1 | 0 | 1 | 67,50 | 0,00 | 67,50 | 5286088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5286088,00 |
| 363 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 5 А | Заключение МВК N 9 | 04.09.2008 | IV кв. 2014 | IV кв. 2015 | 15 | 10 | 211,00 | 3 | 3 | 0 | 181,30 | 181,30 | 0,00 | 15657222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15657222,00 |
| 364 | п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 11 | Заключение МВК N 2 | 03.06.2011 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 10 | 6 | 230,70 | 2 | 0 | 2 | 113,10 | 0,00 | 113,10 | 10169236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10169236,00 |
| Итого по муниципальному образованию Ямальский район | X | X | X | X | 169 | 103 | 2498,30 | 28 | 0 | 28 | 987,10 | 0,00 | 987,10 | 128457827,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128457827,94 |
| 365 | с. Панаевск, ул. Советская, д. 8 | Заключение МВК N 8 | 24.12.2010 | III кв. 2014 | III кв. 2014 | 9 | 9 | 90,40 | 3 | 0 | 3 | 90,40 | 0,00 | 90,40 | 11179200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11179200,00 |
| 366 | с. Панаевск, ул. Советская, д. 9 | Заключение МВК N 5 | 24.12.2010 | III кв. 2014 | III кв. 2014 | 13 | 13 | 94,10 | 3 | 0 | 3 | 94,10 | 0,00 | 94,10 | 9730800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9730800,00 |
| 367 | с. Салемал, ул. Набережная, д. 11 | Заключение МВК N 33 | 20.12.2004 | II кв. 2014 | III кв. 2017 | 6 | 2 | 152,50 | 1 | 0 | 1 | 42,50 | 0,00 | 42,50 | 3738585,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3738585,60 |
| 368 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 26 | Заключение МВК N 2 | 31.12.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2014 | 18 | 18 | 171,30 | 4 | 0 | 4 | 171,30 | 0,00 | 171,30 | 23150200,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23150200,50 |
| 369 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 40 | Заключение МВК N 2 | 29.03.2011 | I кв. 2014 | I кв. 2014 | 3 | 3 | 314,20 | 1 | 0 | 1 | 11,90 | 0,00 | 11,90 | 4374699,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4374699,84 |
| 370 | с Яр-Сале, ул. Советская, д. 42 строение снесено | Заключение МВК N 13 | 18.07.2011 | IV кв. 2014 | II кв. 2013 | 44 | 21 | 764,70 | 6 | 0 | 6 | 130,10 | 0,00 | 130,10 | 24540853,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24540853,50 |
| 371 | с. Яр-Сале, ул. Федорова, д. 23 | Акт МВК N 23 | 15.11.2004 | I кв. 2014 | III кв. 2012 | 8 | 5 | 140,40 | 1 | 0 | 1 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 3010981,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3010981,68 |
| 372 | с. Яр-Сале, ул. Федорова, д. 24 кор. А | Заключение МВК N 7 | 10.05.2011 | I кв. 2014 | III кв. 2014 | 5 | 1 | 141,20 | 1 | 0 | 1 | 75,20 | 0,00 | 75,20 | 2896213,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2896213,32 |
| 373 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 20 строение снесено | Заключение МВК N 1 | 28.02.2011 | IV кв. 2014 | I кв. 2011 | 13 | 9 | 210,00 | 1 | 0 | 1 | 74,10 | 0,00 | 74,10 | 10673136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10673136,00 |
| 374 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 30 | Заключение МВК N 59 | 16.04.2008 | IV кв. 2014 | III кв. 2012 | 23 | 2 | 119,90 | 2 | 0 | 2 | 60,20 | 0,00 | 60,20 | 6181051,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6181051,50 |
| 375 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 35 | Заключение МВК N 20а | 15.11.2004 | IV кв. 2014 | II кв. 2014 | 18 | 18 | 165,20 | 4 | 0 | 4 | 165,20 | 0,00 | 165,20 | 26285436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26285436,00 |
| 376 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 7 | Заключение МВК N 5 | 29.12.2010 | IV кв. 2014 | IV кв. 2016 | 9 | 2 | 134,40 | 1 | 0 | 1 | 33,80 | 0,00 | 33,80 | 2696670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2696670,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч. | X | 372 | X | X | 8445 | 5485 | 150439,86 | 1923 | 782 | 1141 | 85116,79 | 36409,30 | 48707,49 | 6127484333,44 | 74418174,61 | 0,00 | 78933910,39 | 0,00 | 5974132248,44 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 394 | 302 | 5671,30 | 105 | 48 | 57 | 4282,20 | 2007,30 | 2274,90 | 153352085,00 | 74418174,61 | 0,00 | 78933910,39 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Шурышкарский район | X | X | X | X | 394 | 302 | 5671,30 | 105 | 48 | 57 | 4282,20 | 2007,30 | 2274,90 | 153352085,00 | 74418174,61 | 0,00 | 78933910,39 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | д. Усть-Войкар, ул. Набережная, д. 15 | Заключение МВК N 186 | 19.08.2008 | IV кв. 2016 | III кв. 2017 | 15 | 8 | 107,40 | 2 | 0 | 2 | 53,00 | 0,00 | 53,00 | 1614874,65 | 783660,84 | 0,00 | 831213,81 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | с. Горки, ул. Кирпичная, д. 4 | Заключение МВК N 46 | 28.03.2008 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 2 | 2 | 84,50 | 2 | 2 | 0 | 84,50 | 84,50 | 0,00 | 3032375,73 | 1471540,91 | 0,00 | 1560834,82 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | с. Горки, ул. Октябрьская, д. 10 | Заключение МВК N 80 | 08.08.2008 | IV кв. 2016 | III кв. 2017 | 33 | 27 | 484,70 | 10 | 9 | 1 | 414,60 | 384,00 | 30,60 | 14878378,40 | 7220128,51 | 0,00 | 7658249,89 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | с. Горки, ул. Первомайская, д. 11 | Заключение МВК N 79 | 08.08.2008 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 10 | 6 | 100,00 | 2 | 2 | 0 | 83,40 | 83,40 | 0,00 | 2992901,01 | 1452384,75 | 0,00 | 1540516,26 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | с. Горки, ул. Первомайская, д. 13 | Заключение МВК N 152 | 18.08.2008 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 4 | 3 | 98,70 | 2 | 1 | 1 | 57,90 | 33,60 | 24,30 | 2077805,38 | 1008310,28 | 0,00 | 1069495,10 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | с. Горки, ул. Первомайская, д. 14 | Заключение МВК N 133 | 18.08.2008 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 3 | 3 | 99,80 | 2 | 2 | 0 | 99,80 | 99,80 | 0,00 | 3581433,10 | 1737985,59 | 0,00 | 1843447,51 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | с. Горки, ул. Первомайская, д. 16 | Заключение МВК N 154 | 18.08.2008 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 1 | 1 | 64,00 | 1 | 1 | 0 | 29,80 | 29,80 | 0,00 | 1069405,88 | 518957,62 | 0,00 | 550448,26 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | с. Горки, ул. Первомайская, д. 9 | Заключение МВК N 135 | 18.08.2008 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 6 | 6 | 74,20 | 2 | 2 | 0 | 74,20 | 74,20 | 0,00 | 2662748,86 | 1292169,65 | 0,00 | 1370579,21 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | с. Горки, ул. Полевая, д. 11 | Заключение МВК N 159 | 18.08.2008 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 13 | 6 | 159,00 | 2 | 1 | 1 | 80,30 | 40,60 | 39,70 | 2881654,09 | 1398399,23 | 0,00 | 1483254,86 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | с. Горки, ул. Полевая, д. 5 | Заключение МВК N 143 | 18.08.2008 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 6 | 6 | 159,10 | 4 | 4 | 0 | 159,10 | 159,10 | 0,00 | 5709479,03 | 2770676,43 | 0,00 | 2938802,60 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | с. Горки, ул. Полевая, д. 9 | Заключение МВК N 158 | 18.08.2008 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 11 | 11 | 151,00 | 4 | 3 | 1 | 151,00 | 112,50 | 38,50 | 5418801,59 | 2629617,48 | 0,00 | 2789184,11 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | с. Горки, ул. Рабочая, д. 12 | Заключение МВК N 139 | 18.08.2008 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 5 | 3 | 128,00 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 1148355,30 | 557269,93 | 0,00 | 591085,37 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | с. Горки, ул. Рабочая, д. 2 | Заключение МВК N 43 | 28.03.2008 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 2 | 2 | 60,60 | 2 | 1 | 1 | 60,60 | 31,00 | 29,60 | 2174697,86 | 1055329,93 | 0,00 | 1119367,93 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | с. Горки, ул. Республики, д. 5 | Заключение МВК N 129 | 18.08.2008 | IV кв. 2016 | III кв. 2017 | 9 | 4 | 62,70 | 1 | 0 | 1 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 1080171,71 | 524182,03 | 0,00 | 555989,68 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | с. Мужи, ул. Архангельского, д. 1 | Заключение МВК N 352 | 22.02.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 15 | 15 | 159,60 | 4 | 0 | 4 | 127,10 | 0,00 | 127,10 | 4561123,72 | 2213406,50 | 0,00 | 2347717,22 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | с. Мужи, ул. Архангельского, д. 2 | Заключение МВК N 310 | 23.10.2009 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 13 | 2 | 151,80 | 2 | 0 | 2 | 77,80 | 0,00 | 77,80 | 2791938,83 | 1354862,51 | 0,00 | 1437076,32 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | с. Мужи, ул. Архангельского, д. 9 | Заключение МВК N 109 | 15.08.2008 | IV кв. 2016 | II кв. 2017 | 27 | 8 | 482,40 | 3 | 0 | 3 | 127,20 | 0,00 | 127,20 | 4564712,34 | 2215147,97 | 0,00 | 2349564,37 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | с. Мужи, ул. Гагарина, д. 13 | Заключение МВК N 199 | 11.09.2008 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 18 | 18 | 157,20 | 3 | 0 | 3 | 157,20 | 0,00 | 157,20 | 5641295,43 | 2737588,53 | 0,00 | 2903706,90 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | с. Мужи, ул. Гагарина, д. 25 | Заключение МВК N 429 | 14.11.2011 | IV кв. 2016 | III кв. 2017 | 36 | 27 | 479,30 | 8 | 4 | 4 | 360,90 | 154,10 | 206,80 | 12951294,66 | 6284959,92 | 0,00 | 6666334,74 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | с. Мужи, ул. Комсомольская, д. 11 | Заключение МВК N 315 | 30.03.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 31 | 27 | 379,10 | 7 | 2 | 5 | 282,50 | 109,70 | 172,80 | 10137824,17 | 4919648,59 | 0,00 | 5218175,58 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | с. Мужи, ул. Республики, д. 13 | Заключение МВК N 430 | 14.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 21 | 21 | 313,90 | 7 | 1 | 6 | 231,70 | 36,90 | 194,80 | 8314810,12 | 4034982,58 | 0,00 | 4279827,54 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | с. Мужи, ул. Республики, д. 16 | Заключение МВК N 312 | 30.03.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 3 | 3 | 103,80 | 2 | 0 | 2 | 103,80 | 0,00 | 103,80 | 3724977,51 | 1807644,33 | 0,00 | 1917333,18 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | с. Мужи, ул. Республики, д. 17 | Заключение МВК N 83 | 15.08.2008 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 63 | 46 | 978,50 | 17 | 6 | 11 | 838,40 | 308,10 | 530,30 | 30086908,96 | 14600472,14 | 0,00 | 15486436,82 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | с. Мужи, ул. Республики, д. 23 | Заключение МВК N 411 | 31.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 25 | 25 | 308,30 | 8 | 5 | 3 | 298,90 | 190,00 | 108,90 | 10726356,26 | 5205249,43 | 0,00 | 5521106,83 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | с. Мужи, ул. Республики, д. 9 | Заключение МВК N 410 | 31.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 22 | 22 | 323,70 | 7 | 2 | 5 | 265,50 | 76,00 | 189,50 | 9527760,41 | 4623598,93 | 0,00 | 4904161,48 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда | X | X | X | X | 8051 | 5183 | 144768,56 | 1818 | 734 | 1084 | 80834,59 | 34402,00 | 46432,59 | 5974132248,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5974132248,44 |
| Итого по муниципальному образованию город Лабытнанги | X | X | X | X | 224 | 60 | 4440,02 | 27 | 17 | 10 | 1190,40 | 715,10 | 475,30 | 75127511,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75127511,67 |
| 402 | г. Лабытнанги, пер. Ленинский, д. 6 | Заключение МВК N 27 | 20.01.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 22 | 12 | 497,00 | 7 | 5 | 2 | 269,00 | 165,40 | 103,60 | 17576404,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17576404,66 |
| 403 | г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 31 | Заключение МВК N 25 | 13.11.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 18 | 4 | 232,62 | 1 | 0 | 1 | 38,40 | 0,00 | 38,40 | 3345606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3345606,00 |
| 404 | г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 8 | Заключение МВК N 28 | 15.03.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 1 | 236,20 | 1 | 1 | 0 | 69,40 | 69,40 | 0,00 | 3589850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3589850,00 |
| 405 | г. Лабытнанги, ул. Карьерная, д. 28 | Заключение МВК N 30 | 03.06.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 21 | 7 | 517,30 | 3 | 1 | 2 | 150,70 | 44,20 | 106,50 | 9603085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9603085,00 |
| 406 | г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 28 А | Заключение МВК N 29 | 24.05.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 29 | 1 | 501,00 | 1 | 1 | 0 | 31,20 | 31,20 | 0,00 | 1927241,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1927241,76 |
| 407 | г. Лабытнанги, ул. Рабочая, д. 45 | Заключение МВК N 26 | 01.12.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 2 | 160,80 | 1 | 0 | 1 | 41,20 | 0,00 | 41,20 | 3338225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3338225,00 |
| 408 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 11 | Заключение МВК N 079 | 28.12.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 28 | 12 | 477,10 | 4 | 3 | 1 | 169,60 | 129,50 | 40,10 | 8781600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8781600,00 |
| 409 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 11 А | Заключение МВК N 27 | 20.01.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 27 | 8 | 487,90 | 4 | 4 | 0 | 183,70 | 183,70 | 0,00 | 9176740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9176740,00 |
| 410 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 14 | Заключение МВК N 28 | 15.03.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 21 | 6 | 366,20 | 2 | 2 | 0 | 91,70 | 91,70 | 0,00 | 7158777,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7158777,25 |
| 411 | г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 36 | Заключение МВК N 26 | 01.12.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 21 | 1 | 524,50 | 1 | 0 | 1 | 31,70 | 0,00 | 31,70 | 2188802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2188802,00 |
| 412 | г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 40 | Заключение МВК N 26 | 01.12.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 21 | 6 | 439,40 | 2 | 0 | 2 | 113,80 | 0,00 | 113,80 | 8441180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8441180,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Муравленко | X | X | X | X | 46 | 46 | 672,80 | 15 | 0 | 15 | 609,10 | 0,00 | 609,10 | 36788621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36788621,00 |
| 413 | г. Муравленко, пер. Нефтяников, д. 10 | Заключение МВК N 2 | 08.04.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 46 | 46 | 672,80 | 15 | 0 | 15 | 609,10 | 0,00 | 609,10 | 36788621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36788621,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Новый Уренгой | X | X | X | X | 1400 | 484 | 35017,27 | 164 | 1 | 163 | 8704,63 | 53,60 | 8651,03 | 650201216,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650201216,06 |
| 414 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-105, д. 1 | 1234 | 19.10.1993 | IV кв. 2015 | II кв. 2016 | 12 | 8 | 370,00 | 3 | 0 | 3 | 180,10 | 0,00 | 180,10 | 12715060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12715060,00 |
| 415 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-105, д. 3 | 1234 | 19.10.1993 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 31 | 16 | 844,30 | 6 | 0 | 6 | 277,80 | 0,00 | 277,80 | 19612680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19612680,00 |
| 416 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 14 | 138 | 26.05.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 10 | 5 | 184,30 | 1 | 0 | 1 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 4370140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4370140,00 |
| 417 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 50 | 10 | 30.07.1998 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 14 | 14 | 187,10 | 3 | 0 | 3 | 168,70 | 0,00 | 168,70 | 11910220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11910220,00 |
| 418 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 28 | 8 | 28.05.1998 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 10 | 5 | 141,90 | 1 | 0 | 1 | 48,90 | 0,00 | 48,90 | 3452340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3452340,00 |
| 419 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 41 | 8 | 28.05.1998 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 3 | 3 | 235,30 | 2 | 0 | 2 | 127,70 | 0,00 | 127,70 | 9015620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9015620,00 |
| 420 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 43 | 225 | 17.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 30 | 10 | 1239,10 | 2 | 0 | 2 | 93,80 | 0,00 | 93,80 | 6622280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6622280,00 |
| 421 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 44 | 1 | 24.03.2005 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 47 | 8 | 902,50 | 2 | 0 | 2 | 85,20 | 0,00 | 85,20 | 6015120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6015120,00 |
| 422 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 37 | 220 | 17.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 20 | 5 | 876,70 | 1 | 0 | 1 | 38,60 | 0,00 | 38,60 | 2670011,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2670011,19 |
| 423 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 41 | 42156 | 27.10.2005 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 16 | 4 | 885,70 | 2 | 0 | 2 | 121,60 | 0,00 | 121,60 | 8584960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8584960,00 |
| 424 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 5 | 10 | 27.10.2005 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 12 | 1 | 495,00 | 1 | 0 | 1 | 30,40 | 0,00 | 30,40 | 2146240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2146240,00 |
| 425 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 51 | 178 | 19.10.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 14 | 12 | 905,70 | 2 | 0 | 2 | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 9248600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9248600,00 |
| 426 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 56 | 36 | 19.03.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 42 | 7 | 691,60 | 5 | 0 | 5 | 308,40 | 0,00 | 308,40 | 15419040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15419040,00 |
| 427 | г. Новый Уренгой, ул. Дорожников, д. 10 | 6 | 04.09.2003 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 3 | 3 | 320,20 | 2 | 0 | 2 | 93,90 | 0,00 | 93,90 | 6629340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6629340,00 |
| 428 | г. Новый Уренгой, ул. Дорожников, д. 12 | 2 | 30.03.2005 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 21 | 10 | 326,50 | 2 | 0 | 2 | 98,60 | 0,00 | 98,60 | 6961160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6961160,00 |
| 429 | г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 136 | 5 | 11.12.2007 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 7 | 521,80 | 2 | 0 | 2 | 185,10 | 0,00 | 185,10 | 13068060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13068060,00 |
| 430 | г. Новый Уренгой, ул. Загородная, д. 4 | 415 | 01.04.1997 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 16 | 2 | 441,30 | 2 | 0 | 2 | 107,40 | 0,00 | 107,40 | 7582440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7582440,00 |
| 431 | г. Новый Уренгой, ул. Кедровая, д. 6 | 31-р | 22.01.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 15 | 3 | 93,00 | 1 | 0 | 1 | 18,70 | 0,00 | 18,70 | 1320220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1320220,00 |
| 432 | г. Новый Уренгой, ул. Кедровая, д. 8 | 31-р | 23.01.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 23 | 6 | 407,50 | 2 | 0 | 2 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 1313160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1313160,00 |
| 433 | г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, д. 1 Б | 53 | 16.10.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 24 | 9 | 889,00 | 1 | 0 | 1 | 17,70 | 0,00 | 17,70 | 1249620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1249620,00 |
| 434 | г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, д. 11 | 3 | 29.04.1999 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 30 | 9 | 445,92 | 3 | 0 | 3 | 200,50 | 0,00 | 200,50 | 14155300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14155300,00 |
| 435 | г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, д. 5 А | 182 | 19.10.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 78 | 6 | 909,00 | 2 | 0 | 2 | 88,70 | 0,00 | 88,70 | 6262220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6262220,00 |
| 436 | г. Новый Уренгой, ул. Новая, д. 61 | 191 | 19.10.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 16 | 5 | 898,00 | 2 | 0 | 2 | 100,60 | 0,00 | 100,60 | 7102360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7102360,00 |
| 437 | г. Новый Уренгой, ул. Строителей, д. 5 | 6 | 04.09.2003 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 42 | 4 | 857,70 | 1 | 0 | 1 | 35,70 | 0,00 | 35,70 | 2568340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2568340,00 |
| 438 | г. Новый Уренгой, ул. Строителей, д. 5 А | 6 | 04.09.2003 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 34 | 1 | 909,80 | 1 | 0 | 1 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 882500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882500,00 |
| 439 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 11 | 120 | 03.05.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 37 | 8 | 899,90 | 3 | 0 | 3 | 221,30 | 0,00 | 221,30 | 15623780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15623780,00 |
| 440 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 13 | 351/1 | 24.09.1990 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 24 | 3 | 506,50 | 2 | 0 | 2 | 123,50 | 0,00 | 123,50 | 8719100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8719100,00 |
| 441 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 3 | 2 | 16.11.2006 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 20 | 3 | 440,00 | 1 | 0 | 1 | 44,80 | 0,00 | 44,80 | 3162880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3162880,00 |
| 442 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 39 | 1568 | 05.11.1992 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 16 | 13 | 898,40 | 5 | 0 | 5 | 311,50 | 0,00 | 311,50 | 21991900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21991900,00 |
| 443 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 5 | 351/1 | 24.09.1990 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 31 | 5 | 786,30 | 1 | 0 | 1 | 73,70 | 0,00 | 73,70 | 10342900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10342900,00 |
| 444 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 61 | 236 | 17.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 31 | 24 | 888,10 | 7 | 0 | 7 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 24780600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24780600,00 |
| 445 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 66 | 173 | 19.10.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 2 | 192,30 | 1 | 0 | 1 | 33,90 | 0,00 | 33,90 | 2393340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2393340,00 |
| 446 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 72 | 42065 | 16.06.2005 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 74 | 6 | 1131,10 | 4 | 0 | 4 | 204,90 | 0,00 | 204,90 | 14465940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14465940,00 |
| 447 | г. Новый Уренгой, ул. Центральная, д. 2 | 183 | 19.10.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 29 | 19 | 891,00 | 5 | 0 | 5 | 256,90 | 0,00 | 256,90 | 18137140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18137140,00 |
| 448 | г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 32 | 187 | 19.10.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 16 | 9 | 904,20 | 3 | 0 | 3 | 201,90 | 0,00 | 201,90 | 14254140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14254140,00 |
| 449 | г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 36 | 1091-р | 10.06.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 20 | 4 | 893,40 | 1 | 0 | 1 | 16,10 | 0,00 | 16,10 | 1950140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950140,00 |
| 450 | г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 44 | 1 | 31.08.2004 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 29 | 26 | 785,60 | 9 | 0 | 9 | 495,19 | 0,00 | 495,19 | 20177480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20177480,00 |
| 451 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 26 | 55 | 26.12.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 16 | 4 | 899,50 | 3 | 0 | 3 | 197,90 | 0,00 | 197,90 | 13922320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13922320,00 |
| 452 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 36 | 26 | 17.01.1992 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 11 | 7 | 881,50 | 3 | 0 | 3 | 201,30 | 0,00 | 201,30 | 17748840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17748840,00 |
| 453 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 52 | 4 | 04.09.2005 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 65 | 1 | 893,90 | 1 | 1 | 0 | 53,60 | 53,60 | 0,00 | 3784160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3784160,00 |
| 454 | г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 37 | 95 | 09.02.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 21 | 1 | 573,40 | 1 | 0 | 1 | 23,20 | 0,00 | 23,20 | 1950140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950140,00 |
| 455 | г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 8 | 1392-р | 14.07.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 30 | 2 | 900,30 | 1 | 0 | 1 | 34,10 | 0,00 | 34,10 | 2407460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2407460,00 |
| 456 | район Коротчаево, д. 14 | 228 | 17.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 12 | 1 | 157,80 | 1 | 0 | 1 | 38,20 | 0,00 | 38,20 | 2701650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2701650,00 |
| 457 | район Коротчаево, пл. Ленина д. 2 | 392-р | 19.03.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 12 | 3 | 210,80 | 1 | 0 | 1 | 59,60 | 0,00 | 59,60 | 4186580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4186580,00 |
| 458 | район Коротчаево, ул. 60 лет Победы, д. 14 | 193 | 02.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 7 | 4 | 236,90 | 2 | 0 | 2 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 9460400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9460400,00 |
| 459 | район Коротчаево, ул. 60 лет Победы, д. 2 | 4 | 25.09.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 13 | 13 | 192,50 | 4 | 0 | 4 | 192,50 | 0,00 | 192,50 | 13590500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13590500,00 |
| 460 | район Коротчаево, ул. 60 лет Победы, д. 8 | 155 | 06.09.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 15 | 6 | 196,70 | 2 | 0 | 2 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 9799280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9799280,00 |
| 461 | район Коротчаево, ул. 65 лет ВЛКСМ, д. 2 | 32-р | 22.01.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 15 | 4 | 163,40 | 1 | 0 | 1 | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 2894600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2894600,00 |
| 462 | район Коротчаево, ул. Гагарина, д. 6 | 157 | 06.09.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 6 | 6 | 107,40 | 2 | 0 | 2 | 107,40 | 0,00 | 107,40 | 7582440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7582440,00 |
| 463 | район Коротчаево, ул. Гагарина, д. 8 | 158 | 06.09.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 4 | 4 | 94,70 | 1 | 0 | 1 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | 3346440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3346440,00 |
| 464 | район Коротчаево, ул. Гидростроителей, д. 3 | 2 | 19.03.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 11 | 6 | 210,50 | 1 | 0 | 1 | 38,20 | 0,00 | 38,20 | 2675610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2675610,00 |
| 465 | район Коротчаево, ул. Екатеринбургская, д. 12 | 218 | 17.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 7 | 3 | 168,80 | 1 | 0 | 1 | 64,30 | 0,00 | 64,30 | 4539580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4539580,00 |
| 466 | район Коротчаево, ул. Екатеринбургская, д. 15 | 149 | 30.06.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 6 | 6 | 200,90 | 3 | 0 | 3 | 144,40 | 0,00 | 144,40 | 10194640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10194640,00 |
| 467 | район Коротчаево, ул. Коротчаева, д. 2 | 222 | 17.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 3 | 2 | 187,20 | 1 | 0 | 1 | 64,40 | 0,00 | 64,40 | 4413780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4413780,00 |
| 468 | район Коротчаево, ул. Лесная, д. 8 | 392-р | 19.03.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 13 | 7 | 175,10 | 1 | 0 | 1 | 58,60 | 0,00 | 58,60 | 4137160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4137160,00 |
| 469 | район Коротчаево, ул. Молодости, д. 2 | 112 | 28.04.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 3 | 1 | 75,36 | 1 | 0 | 1 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | 2809880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2809880,00 |
| 470 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 1 | 87 | 27.12.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 9 | 4 | 160,23 | 1 | 0 | 1 | 39,87 | 0,00 | 39,87 | 8549660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8549660,00 |
| 471 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 10 | 150 | 30.06.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 8 | 174,20 | 3 | 0 | 3 | 138,80 | 0,00 | 138,80 | 12298520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12298520,00 |
| 472 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 11 | 153 | 30.06.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 11 | 5 | 161,30 | 2 | 0 | 2 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 11387780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11387780,00 |
| 473 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 8 | 198 | 02.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 6 | 1 | 146,10 | 1 | 0 | 1 | 30,30 | 0,00 | 30,30 | 10314660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10314660,00 |
| 474 | район Коротчаево, ул. Пахотова, д. 15 | 274 | 08.12.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 1 | 1 | 93,60 | 1 | 0 | 1 | 13,30 | 0,00 | 13,30 | 938980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938980,00 |
| 475 | район Коротчаево, ул. Пуровская, д. 4 | 229 | 17.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 13 | 1 | 183,20 | 1 | 0 | 1 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | 2005040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2005040,00 |
| 476 | район Коротчаево, ул. Путьремовская, д. 13 | 3 | 14.07.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 11 | 7 | 120,70 | 2 | 0 | 2 | 83,40 | 0,00 | 83,40 | 8521420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8521420,00 |
| 477 | район Коротчаево, ул. Путьремовская, д. 15 | 4 | 25.09.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 2 | 201,90 | 1 | 0 | 1 | 50,10 | 0,00 | 50,10 | 3537060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3537060,00 |
| 478 | район Коротчаево, ул. Рябиновая, д. 10 А | 42 | 27.08.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 5 | 2 | 90,60 | 1 | 0 | 1 | 47,20 | 0,00 | 47,20 | 3332320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3332320,00 |
| 479 | район Коротчаево, ул. Рябиновая, д. 56 | 93 | 09.02.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 10 | 3 | 203,50 | 1 | 0 | 1 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 3480580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3480580,00 |
| 480 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 22 | 133 | 03.05.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 3 | 3 | 115,80 | 2 | 0 | 2 | 115,80 | 0,00 | 115,80 | 8175480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8175480,00 |
| 481 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 24 | 163 | 06.09.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 2 | 1 | 202,10 | 1 | 0 | 1 | 64,40 | 0,00 | 64,40 | 5310498,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5310498,87 |
| 482 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 26 | 151 | 30.06.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 7 | 4 | 136,80 | 1 | 0 | 1 | 68,40 | 0,00 | 68,40 | 4829040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4829040,00 |
| 483 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 27 | 117 | 28.04.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 4 | 123,26 | 1 | 0 | 1 | 51,46 | 0,00 | 51,46 | 3633076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3633076,00 |
| 484 | район Коротчаево, ул. Советская, д. 5 А | 101 | 12.04.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 21 | 12 | 391,20 | 3 | 0 | 3 | 204,80 | 0,00 | 204,80 | 14458880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14458880,00 |
| 485 | район Коротчаево, ул. Спортивная, д. 5 | 134 | 03.05.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 7 | 3 | 130,10 | 1 | 0 | 1 | 47,90 | 0,00 | 47,90 | 8726160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8726160,00 |
| 486 | район Коротчаево, ул. Спортивная, д. 8 Д | 215 | 11.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 4 | 4 | 118,00 | 1 | 0 | 1 | 58,80 | 0,00 | 58,80 | 8330800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8330800,00 |
| 487 | район Коротчаево, ул. Тихая, д. 11 | 966-р | 21.05.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 4 | 195,60 | 1 | 0 | 1 | 59,50 | 0,00 | 59,50 | 4055730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4055730,00 |
| 488 | район Коротчаево, ул. Труда, д. 4 | 243 | 29.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 15 | 15 | 177,00 | 3 | 0 | 3 | 177,00 | 0,00 | 177,00 | 12496200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12496200,00 |
| 489 | район Коротчаево, ул. Тюменская, д. 7 | 146 | 07.06.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 4 | 4 | 60,40 | 2 | 0 | 2 | 60,40 | 0,00 | 60,40 | 4264240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4264240,00 |
| 490 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 25 | 281 | 08.12.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 8 | 118,60 | 2 | 0 | 2 | 118,60 | 0,00 | 118,60 | 8373160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8373160,00 |
| 491 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 42 | 2 | 19.03.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 14 | 4 | 189,20 | 1 | 0 | 1 | 48,20 | 0,00 | 48,20 | 3762780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3762780,00 |
| 492 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 45 | 166 | 19.10.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 5 | 136,10 | 1 | 0 | 1 | 65,50 | 0,00 | 65,50 | 9608660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9608660,00 |
| 493 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 49 | 208 | 02.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 7 | 2 | 121,90 | 1 | 0 | 1 | 61,30 | 0,00 | 61,30 | 8606140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8606140,00 |
| 494 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 56 | 111 | 12.04.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 12 | 4 | 278,22 | 2 | 0 | 2 | 162,80 | 0,00 | 162,80 | 11493680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11493680,00 |
| 495 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 58 | 110 | 12.04.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 14 | 7 | 265,28 | 2 | 0 | 2 | 154,51 | 0,00 | 154,51 | 10688840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10688840,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Ноябрьск | X | X | X | X | 4688 | 3753 | 73980,55 | 1348 | 681 | 667 | 60140,63 | 32064,23 | 28076,40 | 4209433550,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4209433550,20 |
| 496 | г. Ноябрьск, мкр. Аэропорт, д. 2 | Заключение МВК N 249 | 30.10.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 51 | 51 | 908,00 | 20 | 11 | 9 | 908,00 | 541,70 | 366,30 | 64703520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64703520,00 |
| 497 | г. Ноябрьск, мкр. Аэропорт, д. 3 | Заключение МВК N 210 | 12.11.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 56 | 56 | 1071,30 | 23 | 11 | 12 | 1071,30 | 518,40 | 552,90 | 73491180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73491180,00 |
| 498 | г. Ноябрьск, мкр. П-11, д. 129 | Заключение МВК N 128 | 29.09.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 14 | 14 | 151,20 | 4 | 1 | 3 | 151,20 | 35,40 | 115,80 | 10372320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10372320,00 |
| 499 | г. Ноябрьск, мкр. П-11, д. 133 | Заключение МВК N 138 | 23.09.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 165,60 | 3 | 1 | 2 | 165,60 | 58,90 | 106,70 | 8705340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8705340,00 |
| 500 | г. Ноябрьск, мкр. П-12, д. 23 | Заключение МВК N 100 | 22.07.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 196,70 | 4 | 0 | 4 | 196,70 | 0,00 | 196,70 | 12498920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12498920,00 |
| 501 | г. Ноябрьск, мкр. П-13, д. 53 | Заключение МВК N 97 | 22.07.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 5 | 5 | 116,40 | 2 | 0 | 2 | 116,40 | 0,00 | 116,40 | 7985040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7985040,00 |
| 502 | г. Ноябрьск, мкр. П-5, д. 17 | Заключение МВК N 223 | 03.12.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 3 | 3 | 120,40 | 1 | 0 | 1 | 90,40 | 0,00 | 90,40 | 5876000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5876000,00 |
| 503 | г. Ноябрьск, п. АТБ-2, д. 15 | Заключение МВК N 222 | 02.10.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2017 | 9 | 9 | 207,70 | 3 | 1 | 2 | 207,70 | 53,00 | 154,70 | 14248220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14248220,00 |
| 504 | г. Ноябрьск, п. АТБ-2, д. 18 | Заключение МВК N 148 | 23.07.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 15 | 7 | 211,40 | 1 | 1 | 0 | 53,80 | 53,80 | 0,00 | 3690680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3690680,00 |
| 505 | г. Ноябрьск, п. АТБ-2, д. 19 | Заключение МВК N 234 | 24.12.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2017 | 11 | 10 | 202,90 | 4 | 2 | 2 | 202,90 | 101,00 | 101,90 | 13918940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13918940,00 |
| 506 | г. Ноябрьск, п. АТБ-2, д. 92 | Заключение МВК N 189 | 16.12.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 209,20 | 4 | 0 | 4 | 209,20 | 0,00 | 209,20 | 14351120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14351120,00 |
| 507 | г. Ноябрьск, п. АТБ-2, д. 96 | Заключение МВК N 180 | 25.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 12 | 12 | 195,10 | 4 | 1 | 3 | 195,10 | 52,70 | 142,40 | 13383860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13383860,00 |
| 508 | г. Ноябрьск, п. АТХ Геологии, д. 2 | Заключение МВК N 163 | 13.08.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 4 | 4 | 107,90 | 2 | 0 | 2 | 107,90 | 0,00 | 107,90 | 7401940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7401940,00 |
| 509 | г. Ноябрьск, п. АТХ Геологии, д. 43 | Заключение МВК N 91 | 19.09.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 10 | 4 | 131,20 | 1 | 0 | 1 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 3087000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3087000,00 |
| 510 | г. Ноябрьск, п. Геолог, д. 19 | Заключение МВК N 67 | 03.04.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 16 | 2 | 168,60 | 1 | 0 | 1 | 26,30 | 0,00 | 26,30 | 2180104,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2180104,80 |
| 511 | г. Ноябрьск, п. Геолог, д. 48 | Заключение МВК N 167 | 11.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 3 | 3 | 51,20 | 1 | 1 | 0 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 2200286,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2200286,40 |
| 512 | г. Ноябрьск, п. Геолог, д. 74 | Заключение МВК N 20 | 21.01.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 29 | 19 | 241,60 | 7 | 0 | 7 | 211,10 | 0,00 | 211,10 | 13721500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13721500,00 |
| 513 | г. Ноябрьск, п. МК-102, д. 48 | Заключение МВК N 161 | 28.10.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 5 | 5 | 107,20 | 2 | 0 | 2 | 107,20 | 0,00 | 107,20 | 7353920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7353920,00 |
| 514 | г. Ноябрьск, п. МК-102, д. 65 | Заключение МВК N 109 | 29.07.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 3 | 3 | 61,90 | 2 | 0 | 2 | 61,90 | 0,00 | 61,90 | 4246340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4246340,00 |
| 515 | г. Ноябрьск, п. МК-102, д. 66 | Заключение МВК N 201 | 23.12.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 5 | 5 | 95,90 | 2 | 0 | 2 | 95,90 | 0,00 | 95,90 | 6578740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6578740,00 |
| 516 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 12 | Заключение МВК N 39 | 25.02.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 13 | 13 | 153,60 | 4 | 0 | 4 | 153,60 | 0,00 | 153,60 | 10584980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10584980,00 |
| 517 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 18 | Заключение МВК N 199 | 01.10.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 18 | 11 | 193,80 | 3 | 0 | 3 | 145,80 | 0,00 | 145,80 | 10580072,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10580072,80 |
| 518 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 24 | Заключение МВК N 2 | 15.01.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 14 | 14 | 170,40 | 3 | 0 | 3 | 170,40 | 0,00 | 170,40 | 11689440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11689440,00 |
| 519 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 25 | Заключение МВК N 275 | 23.11.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 202,80 | 4 | 0 | 4 | 202,80 | 0,00 | 202,80 | 13912080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13912080,00 |
| 520 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 26 | Заключение МВК N 91 | 21.05.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 7 | 7 | 152,10 | 2 | 0 | 2 | 152,10 | 0,00 | 152,10 | 10434060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10434060,00 |
| 521 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 33 кор. А | Заключение МВК N 183 | 25.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 11 | 11 | 207,30 | 4 | 0 | 4 | 207,30 | 0,00 | 207,30 | 14220780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14220780,00 |
| 522 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 9 строение 1 | Заключение МВК N 45 | 26.03.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 15 | 15 | 266,70 | 4 | 0 | 4 | 266,70 | 0,00 | 266,70 | 18295620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18295620,00 |
| 523 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 11 | Заключение МВК N 26 | 04.02.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 15 | 5 | 267,50 | 1 | 0 | 1 | 73,80 | 0,00 | 73,80 | 5062680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5062680,00 |
| 524 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 13 кор. А | Заключение МВК N 31 | 25.02.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 11 | 11 | 115,20 | 2 | 1 | 1 | 115,20 | 58,00 | 57,20 | 7902720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7902720,00 |
| 525 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 14 | Заключение МВК N 88 | 03.06.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 14 | 6 | 266,80 | 2 | 0 | 2 | 134,70 | 0,00 | 134,70 | 9240420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9240420,00 |
| 526 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 15 | Заключение МВК N 231 | 03.12.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 9 | 9 | 169,10 | 4 | 0 | 4 | 169,10 | 0,00 | 169,10 | 11600260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11600260,00 |
| 527 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 17 | Заключение МВК N 208 | 29.10.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 18 | 18 | 384,80 | 6 | 1 | 5 | 307,50 | 61,20 | 246,30 | 26397280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26397280,00 |
| 528 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 19 | Заключение МВК N 104 | 22.07.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 7 | 7 | 175,30 | 3 | 2 | 1 | 175,30 | 142,10 | 33,20 | 12025580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12025580,00 |
| 529 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 20 | Заключение МВК N 70 | 20.05.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 17 | 17 | 332,10 | 6 | 3 | 3 | 332,10 | 181,90 | 150,20 | 28571900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28571900,00 |
| 530 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 3 кор. б | Заключение МВК N 1 | 15.01.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 9 | 9 | 240,20 | 2 | 0 | 2 | 240,20 | 0,00 | 240,20 | 15613000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15613000,00 |
| 531 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 34 | Заключение МВК N 35 | 25.02.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2017 | 9 | 9 | 202,00 | 3 | 1 | 2 | 134,80 | 80,10 | 54,70 | 13857200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13857200,00 |
| 532 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 4 | Заключение МВК N 5 | 14.01.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 1 | 1 | 115,90 | 1 | 0 | 1 | 58,30 | 0,00 | 58,30 | 3999380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3999380,00 |
| 533 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 44 | Заключение МВК N 78 | 27.05.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 12 | 12 | 226,80 | 4 | 0 | 4 | 226,80 | 0,00 | 226,80 | 14742000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14742000,00 |
| 534 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 48 | Заключение МВК N 79 | 27.05.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 12 | 12 | 200,60 | 3 | 2 | 1 | 200,60 | 120,30 | 80,30 | 13761160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13761160,00 |
| 535 | г. Ноябрьск, п. НГДУ ХН, д. 14 | Заключение МВК N 219 | 02.10.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 3 | 3 | 136,20 | 1 | 0 | 1 | 90,20 | 0,00 | 90,20 | 6187720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6187720,00 |
| 536 | г. Ноябрьск, п. СМП-774, д. 4 | Заключение МВК N 209 | 29.10.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 18 | 18 | 246,50 | 4 | 0 | 4 | 246,50 | 0,00 | 246,50 | 16022500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16022500,00 |
| 537 | г. Ноябрьск, п. СМУ-10, д. 45 | Заключение МВК N 103 | 22.07.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 8 | 228,70 | 4 | 2 | 2 | 228,70 | 101,80 | 126,90 | 15688820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15688820,00 |
| 538 | г. Ноябрьск, п. СУ-17, д. 132 | Заключение МВК N 32 | 19.02.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 5 | 5 | 171,00 | 3 | 0 | 3 | 171,00 | 0,00 | 171,00 | 11730600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11730600,00 |
| 539 | г. Ноябрьск, п. СУ-17, д. 135 | Заключение МВК N 279 | 23.11.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 3 | 3 | 138,20 | 2 | 0 | 2 | 87,80 | 0,00 | 87,80 | 6590422,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6590422,40 |
| 540 | г. Ноябрьск, п. СУ-17, д. 136 | Заключение МВК N 101 | 22.07.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 11 | 6 | 168,70 | 2 | 0 | 2 | 99,10 | 0,00 | 99,10 | 6441500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6441500,00 |
| 541 | г. Ноябрьск, п. СУ-17, д. 78 | Заключение МВК N 76 | 27.05.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 8 | 117,00 | 2 | 0 | 2 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 7605000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7605000,00 |
| 542 | г. Ноябрьск, п. СУ-7, д. 27 | Заключение МВК N 191 | 16.12.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 4 | 4 | 105,40 | 2 | 1 | 1 | 105,40 | 55,20 | 50,20 | 7230440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7230440,00 |
| 543 | г. Ноябрьск, п. СУ-7, д. 30 | Заключение МВК N 108 | 17.10.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 5 | 5 | 126,60 | 1 | 0 | 1 | 65,60 | 0,00 | 65,60 | 4500160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4500160,00 |
| 544 | г. Ноябрьск, п. СУ-7, д. 35 | Заключение МВК N 47 | 25.03.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 106,40 | 3 | 0 | 3 | 106,40 | 0,00 | 106,40 | 7299040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7299040,00 |
| 545 | г. Ноябрьск, п. СУ-7, д. 46 | Заключение МВК N 64 | 20.05.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 6 | 6 | 92,10 | 2 | 0 | 2 | 92,10 | 0,00 | 92,10 | 6318060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6318060,00 |
| 546 | г. Ноябрьск, п. СУ-7, д. 47 | Заключение МВК N 169 | 11.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 5 | 5 | 106,00 | 2 | 1 | 1 | 106,00 | 68,30 | 37,70 | 7271600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7271600,00 |
| 547 | г. Ноябрьск, п. СУ-80, д. 1 | Заключение МВК N 47 | 26.03.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 15 | 15 | 168,10 | 5 | 2 | 3 | 168,10 | 71,00 | 97,10 | 13281634,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13281634,40 |
| 548 | г. Ноябрьск, п. СУ-80, д. 10 | Заключение МВК N 110 | 04.05.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 278,10 | 6 | 1 | 5 | 278,10 | 42,30 | 235,80 | 17513580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17513580,00 |
| 549 | г. Ноябрьск, п. СУ-80, д. 11 | Заключение МВК N 29 | 04.04.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 6 | 6 | 208,00 | 1 | 0 | 1 | 36,30 | 0,00 | 36,30 | 4973026,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4973026,40 |
| 550 | г. Ноябрьск, п. СУ-80, д. общ. 12 | Заключение МВК N 4 | 14.01.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 28 | 27 | 343,00 | 11 | 0 | 11 | 321,40 | 0,00 | 321,40 | 23529800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23529800,00 |
| 551 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 105 | Заключение МВК N 150 | 14.10.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 17 | 17 | 260,80 | 5 | 0 | 5 | 260,80 | 0,00 | 260,80 | 17767400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17767400,00 |
| 552 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 63 | Заключение МВК N 54 | 08.04.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 14 | 14 | 196,40 | 4 | 1 | 3 | 196,40 | 53,10 | 143,30 | 13473040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13473040,00 |
| 553 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 1 | Заключение МВК N 206 | 11.09.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 22 | 13 | 329,10 | 9 | 0 | 9 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 20434890,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20434890,40 |
| 554 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 117 | Заключение МВК N 232 | 03.12.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 7 | 7 | 142,20 | 2 | 0 | 2 | 142,20 | 0,00 | 142,20 | 9754920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9754920,00 |
| 555 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 121 | Заключение МВК N 145 | 21.07.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 9 | 9 | 135,90 | 3 | 1 | 2 | 135,90 | 47,30 | 88,60 | 9322740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9322740,00 |
| 556 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 124 | Заключение МВК N 146 | 30.09.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 166,00 | 3 | 0 | 3 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 11387600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11387600,00 |
| 557 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 148 | Заключение МВК N 50 | 01.04.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 5 | 5 | 123,30 | 1 | 0 | 1 | 38,80 | 0,00 | 38,80 | 2661680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2661680,00 |
| 558 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 62 | Заключение МВК N 173 | 11.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 9 | 9 | 236,70 | 4 | 2 | 2 | 236,70 | 110,90 | 125,80 | 16237620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16237620,00 |
| 559 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 68 | Заключение МВК N 10 | 14.01.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 16 | 16 | 266,80 | 6 | 0 | 6 | 266,80 | 0,00 | 266,80 | 18302480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18302480,00 |
| 560 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 69 кор. А | Заключение МВК N 97 | 28.05.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 22 | 21 | 409,00 | 8 | 2 | 6 | 372,80 | 104,10 | 268,70 | 28057400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28057400,00 |
| 561 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 83 | Заключение МВК N 72 | 16.04.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 5 | 5 | 162,00 | 3 | 1 | 2 | 162,00 | 51,30 | 110,70 | 9751647,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9751647,20 |
| 562 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 89 | Заключение МВК N 123 | 26.08.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 11 | 11 | 342,70 | 8 | 0 | 8 | 342,70 | 0,00 | 342,70 | 18215550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18215550,00 |
| 563 | г. Ноябрьск, п. СУЭР-18, д. 44 | Заключение МВК N 90 | 17.04.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 4 | 4 | 75,20 | 2 | 0 | 2 | 75,20 | 0,00 | 75,20 | 5158720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5158720,00 |
| 564 | г. Ноябрьск, п. УТАДС, д. 14 | Заключение МВК N 307 | 25.12.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 36 | 32 | 248,10 | 12 | 1 | 11 | 233,30 | 21,50 | 211,80 | 17019660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17019660,00 |
| 565 | г. Ноябрьск, п. УТАДС, д. 47 | Заключение МВК N 179 | 25.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 13 | 10 | 154,90 | 5 | 1 | 4 | 84,00 | 17,70 | 66,30 | 5502000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5502000,00 |
| 566 | г. Ноябрьск, п. УТАДС, д. 59 | Заключение МВК N 164 | 28.10.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 40 | 40 | 295,10 | 16 | 6 | 10 | 295,10 | 104,10 | 191,00 | 19329050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19329050,00 |
| 567 | г. Ноябрьск, п. УТДС, д. 128 | Заключение МВК N 124 | 07.11.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 63 | 7 | 549,10 | 3 | 1 | 2 | 67,80 | 23,40 | 44,40 | 10845660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10845660,00 |
| 568 | г. Ноябрьск, п. УТДС, д. 131 | Заключение МВК N 102 | 22.07.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 110,60 | 2 | 0 | 2 | 110,60 | 0,00 | 110,60 | 7587160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7587160,00 |
| 569 | г. Ноябрьск, п. УТДС, д. 143 | Заключение МВК N 194 | 16.12.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 14 | 13 | 218,90 | 5 | 1 | 4 | 173,80 | 29,40 | 144,40 | 11383900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11383900,00 |
| 570 | г. Ноябрьск, п. УТДС, д. 158 | Заключение МВК N 124 | 26.08.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 16 | 16 | 152,50 | 4 | 2 | 2 | 152,50 | 75,60 | 76,90 | 10461500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10461500,00 |
| 571 | г. Ноябрьск, п. УТДС, д. 24 | Заключение МВК N 224 | 03.12.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 11 | 11 | 119,10 | 3 | 2 | 1 | 119,10 | 78,80 | 40,30 | 9835394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9835394,40 |
| 572 | г. Ноябрьск, п. УТЖС, д. 23 | Заключение МВК N 6 | 14.01.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 8 | 92,10 | 3 | 2 | 1 | 92,10 | 64,10 | 28,00 | 6318060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6318060,00 |
| 573 | г. Ноябрьск, п. УТЖС, д. 30 | Заключение МВК N 177 | 25.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 7 | 157,20 | 3 | 1 | 2 | 115,40 | 36,50 | 78,90 | 8049950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8049950,00 |
| 574 | г. Ноябрьск, п. УТЖС, д. 35 | Заключение МВК N 77 | 27.05.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 6 | 5 | 148,90 | 2 | 2 | 0 | 100,80 | 100,80 | 0,00 | 10214540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10214540,00 |
| 575 | г. Ноябрьск, п. УТЖС, д. 58 | Заключение МВК N 21 | 21.01.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 7 | 7 | 150,60 | 4 | 0 | 4 | 150,60 | 0,00 | 150,60 | 10331160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10331160,00 |
| 576 | г. Ноябрьск, п. ХТПС, д. 10 | Заключение МВК N 196 | 01.10.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 154,80 | 4 | 0 | 4 | 154,80 | 0,00 | 154,80 | 10619280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10619280,00 |
| 577 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 101 кор. Б | Заключение МВК N 23 | 21.01.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 57 | 52 | 897,40 | 17 | 8 | 9 | 843,40 | 541,10 | 302,30 | 52242700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52242700,00 |
| 578 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 105 кор. В | Заключение МВК N 25 | 04.02.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 36 | 21 | 826,60 | 13 | 9 | 4 | 592,80 | 355,50 | 237,30 | 38828400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38828400,00 |
| 579 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 11 | Заключение МВК N 3 | 14.01.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 20 | 20 | 394,80 | 8 | 6 | 2 | 394,80 | 322,40 | 72,40 | 30122260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30122260,00 |
| 580 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 19 | Заключение МВК N 163 | 28.10.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 57 | 19 | 847,90 | 6 | 3 | 3 | 302,90 | 121,30 | 181,60 | 19839950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19839950,00 |
| 581 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 31 кор. А | Заключение МВК N 55 | 08.04.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 47 | 47 | 852,68 | 16 | 12 | 4 | 852,68 | 652,18 | 200,50 | 58493848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58493848,00 |
| 582 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 37 | Заключение МВК N 212 | 12.11.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 47 | 43 | 892,40 | 15 | 14 | 1 | 818,80 | 745,10 | 73,70 | 57544640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57544640,00 |
| 583 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 53 | Заключение МВК N 38 | 25.02.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 48 | 48 | 1038,10 | 31 | 17 | 14 | 1038,10 | 564,70 | 473,40 | 71213660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71213660,00 |
| 584 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 9 | Заключение МВК N 181 | 25.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 12 | 12 | 144,30 | 3 | 0 | 3 | 144,30 | 0,00 | 144,30 | 9898980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9898980,00 |
| 585 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 95 кор. А | Заключение МВК N 160 | 28.10.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 43 | 16 | 853,07 | 5 | 4 | 1 | 265,10 | 191,90 | 73,20 | 17853653,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17853653,60 |
| 586 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 97 | Заключение МВК N 73 | 27.05.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 55 | 55 | 890,50 | 16 | 11 | 5 | 890,50 | 565,90 | 324,60 | 61088300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61088300,00 |
| 587 | г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 15 кор. А | Заключение МВК N 63 | 30.05.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 34 | 34 | 701,90 | 11 | 10 | 1 | 467,70 | 424,50 | 43,20 | 32084220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32084220,00 |
| 588 | г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 62 кор. А | Заключение МВК N 184 | 25.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 71 | 38 | 598,40 | 14 | 3 | 11 | 284,00 | 61,80 | 222,20 | 18602000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18602000,00 |
| 589 | г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 9 | Заключение МВК N 158 | 30.07.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 58 | 55 | 854,10 | 16 | 7 | 9 | 780,90 | 396,90 | 384,00 | 51148950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51148950,00 |
| 590 | г. Ноябрьск, ул. Дружбы, д. 12 кор. Б | Заключение МВК N 189 | 24.09.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 34 | 28 | 739,20 | 10 | 8 | 2 | 604,50 | 481,00 | 123,50 | 41468700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41468700,00 |
| 591 | г. Ноябрьск, ул. Дружбы, д. 12 кор. А | Заключение МВК N 228 | 03.12.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 32 | 32 | 647,20 | 15 | 10 | 5 | 647,20 | 393,00 | 254,20 | 46243260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46243260,00 |
| 592 | г. Ноябрьск, ул. Дружбы, д. 4 кор. А | Заключение МВК N 2 | 14.01.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 48 | 48 | 775,80 | 12 | 4 | 8 | 775,80 | 254,10 | 521,70 | 53219880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53219880,00 |
| 593 | г. Ноябрьск, ул. Дружбы, д. 6 кор. А | Заключение МВК N 13 | 14.01.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 70 | 70 | 1116,90 | 24 | 17 | 7 | 1116,90 | 767,60 | 349,30 | 76619340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76619340,00 |
| 594 | г. Ноябрьск, ул. Дружбы, д. 6 кор. Б | Заключение МВК N 233 | 24.12.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 41 | 15 | 720,90 | 3 | 2 | 1 | 168,15 | 138,75 | 29,40 | 11535090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11535090,00 |
| 595 | г. Ноябрьск, ул. Дружбы, д. 8 кор. А | Заключение МВК N 236 | 16.10.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 35 | 35 | 755,60 | 12 | 11 | 1 | 755,60 | 686,70 | 68,90 | 51834160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51834160,00 |
| 596 | г. Ноябрьск, ул. Железнодорожная, д. 6 | Заключение МВК N 42 | 18.03.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 9 | 9 | 134,70 | 3 | 1 | 2 | 134,70 | 36,00 | 98,70 | 9240420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9240420,00 |
| 597 | г. Ноябрьск, ул. Зеленая, д. 14 | Заключение МВК N 165 | 28.10.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 40 | 40 | 622,20 | 15 | 7 | 8 | 622,20 | 262,00 | 360,20 | 40443000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40443000,00 |
| 598 | г. Ноябрьск, ул. Зеленая, д. 16 | Заключение МВК N 289 | 04.12.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 27 | 19 | 366,80 | 7 | 0 | 7 | 272,60 | 0,00 | 272,60 | 25162480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25162480,00 |
| 599 | г. Ноябрьск, ул. Зеленая, д. 4 | Заключение МВК N 182 | 25.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 173,90 | 3 | 0 | 3 | 173,90 | 0,00 | 173,90 | 11303500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11303500,00 |
| 600 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 10 кор. А | Заключение МВК N 83 | 03.06.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 43 | 14 | 886,60 | 5 | 2 | 3 | 288,50 | 127,20 | 161,30 | 18042677,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18042677,60 |
| 601 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 12 | Заключение МВК N 19 | 21.01.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 42 | 40 | 902,40 | 15 | 14 | 1 | 847,50 | 792,90 | 54,60 | 55511250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55511250,00 |
| 602 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 12 кор. А | Заключение МВК N 306 | 25.12.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 40 | 26 | 868,10 | 12 | 8 | 4 | 635,00 | 380,10 | 254,90 | 41592500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41592500,00 |
| 603 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 16 | Заключение МВК N 152 | 14.10.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 48 | 48 | 882,50 | 18 | 17 | 1 | 882,50 | 827,50 | 55,00 | 57803750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57803750,00 |
| 604 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 20 кор. В | Заключение МВК N 108 | 29.07.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 52 | 52 | 938,80 | 18 | 9 | 9 | 938,80 | 571,80 | 367,00 | 64429120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64429120,00 |
| 605 | г, Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 23 | Заключение МВК N 14 | 14.01.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 49 | 44 | 821,50 | 14 | 9 | 5 | 764,80 | 520,80 | 244,00 | 56203980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56203980,00 |
| 606 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 25 кор. А | Заключение МВК N 213 | 12.11.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 51 | 51 | 816,40 | 17 | 13 | 4 | 816,40 | 586,40 | 230,00 | 56005040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56005040,00 |
| 607 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 4 | Заключение МВК N 143 | 23.09.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 30 | 27 | 900,00 | 15 | 14 | 1 | 844,80 | 790,20 | 54,60 | 55249250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55249250,00 |
| 608 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 4 кор. Б | Заключение МВК N 52 | 01.04.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 54 | 50 | 897,60 | 15 | 11 | 4 | 824,00 | 643,60 | 180,40 | 53972000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53972000,00 |
| 609 | г. Ноябрьск, ул. Коротчаева, д. 8 | Заключение МВК N 200 | 19.12.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 190,90 | 3 | 0 | 3 | 190,90 | 0,00 | 190,90 | 13095740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13095740,00 |
| 610 | г. Ноябрьск, ул. Коротчаева, д. 9 | Заключение МВК N 288 | 04.12.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 17 | 17 | 189,40 | 4 | 1 | 3 | 189,40 | 44,10 | 145,30 | 12992840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12992840,00 |
| 611 | г. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 3 | Заключение МВК N 216 | 02.10.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 57 | 45 | 728,50 | 15 | 10 | 5 | 605,30 | 405,20 | 200,10 | 39647150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39647150,00 |
| 612 | г. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 45 | Заключение МВК N 155 | 14.10.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 79 | 26 | 589,40 | 8 | 0 | 8 | 151,30 | 0,00 | 151,30 | 9910150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9910150,00 |
| 613 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 20 кор. А | Заключение МВК N 87 | 03.06.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 27 | 27 | 348,00 | 10 | 0 | 10 | 348,00 | 0,00 | 348,00 | 23872800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23872800,00 |
| 614 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 22 | Заключение МВК N 159 | 14.10.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2017 | 47 | 47 | 875,60 | 16 | 10 | 6 | 875,60 | 592,40 | 283,20 | 57155300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57155300,00 |
| 615 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 39 | Заключение МВК N 98 | 22.07.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 63 | 63 | 899,80 | 16 | 9 | 7 | 899,80 | 483,30 | 416,50 | 62062420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62062420,00 |
| 616 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 43 кор. А | Заключение МВК N 200 | 23.12.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 53 | 53 | 886,80 | 16 | 10 | 6 | 886,80 | 557,90 | 328,90 | 57987150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57987150,00 |
| 617 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 49 | Заключение МВК N 151 | 23.07.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 47 | 44 | 788,50 | 13 | 12 | 1 | 733,40 | 660,70 | 72,70 | 48037070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48037070,00 |
| 618 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 49 кор. А | Заключение МВК N 152 | 23.07.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 60 | 60 | 867,70 | 15 | 10 | 5 | 813,70 | 570,00 | 243,70 | 57094220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57094220,00 |
| 619 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 5 | Заключение МВК N 40 | 25.02.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 60 | 12 | 928,80 | 5 | 5 | 0 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 12810980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12810980,00 |
| 620 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 55 кор. А | Заключение МВК N 176 | 27.08.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 46 | 45 | 893,30 | 15 | 12 | 3 | 839,30 | 658,50 | 180,80 | 61280380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61280380,00 |
| 621 | г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 3 кор. А | Заключение МВК N 86 | 03.06.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2017 | 45 | 27 | 722,20 | 7 | 6 | 1 | 413,70 | 359,60 | 54,10 | 26890500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26890500,00 |
| 622 | г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 3 кор. Б | Заключение МВК N 158 | 14.10.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2017 | 65 | 25 | 726,90 | 7 | 4 | 3 | 286,90 | 164,80 | 122,10 | 25905250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25905250,00 |
| 623 | г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 5 кор. А | Заключение МВК N 159 | 30.07.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 43 | 43 | 722,70 | 16 | 10 | 6 | 643,60 | 400,70 | 242,90 | 50715980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50715980,00 |
| 624 | г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 7 кор. А | Заключение МВК N 199 | 19.12.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 52 | 52 | 743,70 | 16 | 10 | 6 | 658,70 | 414,00 | 244,70 | 45339116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45339116,00 |
| 625 | г. Ноябрьск, ул. Октябрьская, д. 11 кор. А | Заключение МВК N 59 | 22.04.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 10 | 3 | 205,30 | 1 | 1 | 0 | 68,20 | 68,20 | 0,00 | 5012712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5012712,00 |
| 626 | г. Ноябрьск, ул. Октябрьская, д. 15 | Заключение МВК N 220 | 02.10.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 20 | 7 | 371,90 | 2 | 1 | 1 | 76,70 | 34,70 | 42,00 | 5446840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5446840,00 |
| 627 | г. Ноябрьск, ул. Октябрьская, д. 4 | Заключение МВК N 33 | 27.02.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 8 | 172,30 | 4 | 1 | 3 | 172,30 | 35,30 | 137,00 | 11819780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11819780,00 |
| 628 | г. Ноябрьск, ул. Октябрьская, д. 7 | Заключение МВК N 164 | 13.08.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 18 | 18 | 223,70 | 4 | 0 | 4 | 223,70 | 0,00 | 223,70 | 15345820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15345820,00 |
| 629 | г. Ноябрьск, ул. Октябрьская, д. 9 кор. Б | Заключение МВК N 180 | 10.09.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 13 | 12 | 175,10 | 3 | 0 | 3 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 12011860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12011860,00 |
| 630 | г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 1 кор. А | Заключение МВК N 12 | 14.01.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 18 | 18 | 164,80 | 4 | 3 | 1 | 164,80 | 111,90 | 52,90 | 11305280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11305280,00 |
| 631 | г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 13 | Заключение МВК N 63 | 22.04.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 11 | 11 | 95,40 | 2 | 0 | 2 | 95,40 | 0,00 | 95,40 | 6544440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6544440,00 |
| 632 | г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 24 | Заключение МВК N 195 | 16.12.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2017 | 86 | 45 | 927,80 | 16 | 12 | 4 | 647,50 | 496,40 | 151,10 | 52650663,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52650663,20 |
| 633 | г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 60 кор. А | Заключение МВК N 68 | 20.05.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2017 | 40 | 36 | 884,60 | 14 | 10 | 4 | 779,70 | 529,60 | 250,10 | 51070350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51070350,00 |
| 634 | г. Ноябрьск ул. Северная, д. 14 кор. В | Заключение МВК N 65 | 20.05.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 38 | 38 | 897,10 | 16 | 16 | 0 | 897,10 | 897,10 | 0,00 | 61863480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61863480,00 |
| 635 | г. Ноябрьск, ул. Северная, д. 16 | Заключение МВК N 110 | 29.07.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 56 | 51 | 876,80 | 15 | 11 | 4 | 822,30 | 562,30 | 260,00 | 60333700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60333700,00 |
| 636 | г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 11 | Заключение МВК N 1 | 14.01.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 49 | 30 | 688,30 | 22 | 11 | 11 | 493,00 | 287,20 | 205,80 | 47217380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47217380,00 |
| 637 | г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 28 кор. В | Заключение МВК N 11 | 14.01.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2017 | 62 | 40 | 902,90 | 11 | 11 | 0 | 610,20 | 610,20 | 0,00 | 39594750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39594750,00 |
| 638 | г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 30 кор. А | Заключение МВК N 225 | 03.12.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 47 | 47 | 894,00 | 16 | 11 | 5 | 894,00 | 588,30 | 305,70 | 61156900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61156900,00 |
| 639 | г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 36 кор. А | Заключение МВК N 192 | 16.12.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2017 | 65 | 35 | 472,60 | 18 | 6 | 12 | 271,30 | 106,50 | 164,80 | 39221400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39221400,00 |
| 640 | г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 7 | Заключение МВК N 104 | 04.05.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 43 | 40 | 689,90 | 13 | 12 | 1 | 633,60 | 564,30 | 69,30 | 47327140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47327140,00 |
| 641 | г. Ноябрьск, ул. Строителей, д. 6 | Заключение МВК N 8 | 14.01.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 5 | 5 | 136,20 | 3 | 0 | 3 | 136,20 | 0,00 | 136,20 | 9343320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9343320,00 |
| 642 | г. Ноябрьск, ул. Строителей, д. 8 | Заключение МВК N 125 | 26.08.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 7 | 7 | 149,50 | 3 | 0 | 3 | 149,50 | 0,00 | 149,50 | 10255700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10255700,00 |
| 643 | г. Ноябрьск, ул. Уренгойская, д. 14 | Заключение МВК N 149 | 26.06.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 14 | 14 | 193,80 | 5 | 1 | 4 | 193,80 | 38,80 | 155,00 | 13294680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13294680,00 |
| 644 | г. Ноябрьск, ул. Хвойная, д. 11 | Заключение МВК N 27 | 04.02.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 72 | 59 | 659,80 | 29 | 10 | 19 | 588,40 | 207,10 | 381,30 | 45262280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45262280,00 |
| 645 | г. Ноябрьск, ул. Холмогорская, д. 68 кор. А | Заключение МВК N 67 | 20.05.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2017 | 92 | 29 | 753,50 | 15 | 5 | 10 | 294,10 | 125,30 | 168,80 | 19263550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19263550,00 |
| 646 | г. Ноябрьск, ул. Холмогорская, д. 68 кор. Б | Заключение МВК N 67 | 20.05.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2017 | 64 | 45 | 589,00 | 19 | 11 | 8 | 451,50 | 258,50 | 193,00 | 29573250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29573250,00 |
| 647 | г. Ноябрьск, ул. Холмогорская, д. 68 кор. В | Заключение МВК N 67 | 20.05.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2017 | 64 | 64 | 711,00 | 24 | 16 | 8 | 711,00 | 481,70 | 229,30 | 54482900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54482900,00 |
| 648 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 116 | Заключение МВК N 147 | 30.09.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 12 | 11 | 148,30 | 3 | 1 | 2 | 110,70 | 38,30 | 72,40 | 9360517,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9360517,60 |
| 649 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 68 кор. Б | Заключение МВК N 166 | 11.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2017 | 56 | 43 | 901,20 | 11 | 8 | 3 | 614,00 | 455,10 | 158,90 | 46600864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46600864,00 |
| 650 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 74 кор. А | Заключение МВК N 172 | 11.11.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2017 | 55 | 25 | 920,10 | 13 | 8 | 5 | 599,00 | 343,70 | 255,30 | 42365099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42365099,00 |
| 651 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 82/2 | Заключение МВК N 15 | 14.01.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 44 | 44 | 971,40 | 20 | 18 | 2 | 971,40 | 875,20 | 96,20 | 66638040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66638040,00 |
| 652 | г. Ноябрьск, ул. Школьная, д. 13 | Заключение МВК N 143 | 21.07.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 16 | 16 | 634,30 | 6 | 1 | 5 | 301,10 | 69,70 | 231,40 | 20655460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20655460,00 |
| 653 | г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 10 кор. А | Заключение МВК N 197 | 01.10.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2017 | 55 | 53 | 754,60 | 15 | 14 | 1 | 704,40 | 638,40 | 66,00 | 46138200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46138200,00 |
| 654 | г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 16 кор. А | Заключение МВК N 175 | 27.08.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 92 | 17 | 1089,40 | 5 | 0 | 5 | 151,60 | 0,00 | 151,60 | 13104000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13104000,00 |
| 655 | г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 26 кор. А | Заключение МВК N 7 | 22.01.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 69 | 43 | 1126,60 | 13 | 8 | 5 | 586,40 | 382,90 | 203,50 | 40227040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40227040,00 |
| 656 | г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 6 кор. А | Заключение МВК N 139 | 23.09.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 50 | 45 | 861,40 | 14 | 10 | 4 | 754,30 | 520,40 | 233,90 | 49491800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49491800,00 |
| 657 | г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский, ул. Дорожников, д. 2 | Заключение МВК N 29 | 04.02.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 35 | 35 | 305,60 | 15 | 2 | 13 | 305,60 | 28,70 | 276,90 | 20964160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20964160,00 |
| 658 | г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский, ул. Молодежная, д. 11 | Заключение МВК N 138 | 28.11.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 40 | 40 | 730,80 | 20 | 11 | 9 | 609,30 | 337,00 | 272,30 | 41832280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41832280,00 |
| 659 | г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский, ул. Энтузиастов, д. 3 кор. А | Заключение МВК N 22 | 21.01.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 21 | 21 | 229,90 | 9 | 3 | 6 | 229,90 | 63,80 | 166,10 | 15771140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15771140,00 |
| 660 | г. Ноябрьск, п. СМП-744, д. 15 | Заключение МВК N 137 | 23.09.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 40 | 40 | 920,20 | 16 | 4 | 12 | 920,20 | 234,70 | 685,50 | 60273100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60273100,00 |
| 661 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 79 | Заключение МВК N 112 | 29.07.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 14 | 14 | 233,70 | 4 | 0 | 4 | 233,70 | 0,00 | 233,70 | 16031820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16031820,00 |
| 662 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 92 | Заключение МВК N 280 | 23.11.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 14 | 14 | 255,60 | 6 | 1 | 5 | 255,60 | 33,10 | 222,50 | 17534160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17534160,00 |
| 663 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 93 | Заключение МВК N 106 | 22.07.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 21 | 21 | 298,30 | 6 | 0 | 6 | 298,30 | 0,00 | 298,30 | 20717200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20717200,00 |
| Итого по муниципальному образованию Красноселькупский район | X | X | X | X | 66 | 58 | 4910,36 | 25 | 9 | 16 | 1308,15 | 515,27 | 792,88 | 86488383,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86488383,22 |
| 664 | с. Толька, ул. Лесная, д. 23 | Заключение МВК N 47 | 02.04.2009 | II кв. 2015 | III кв. 2017 | 6 | 1 | 930,41 | 1 | 1 | 0 | 129,92 | 129,92 | 0,00 | 1066676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1066676,00 |
| 665 | с. Толька, ул. Центральная, д. 29 | Заключение МВК N 1 | 01.11.2006 | I кв. 2015 | III кв. 2017 | 4 | 1 | 238,17 | 1 | 0 | 1 | 54,37 | 0,00 | 54,37 | 747787,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747787,95 |
| 666 | с. Красноселькуп, ул. 40 лет Победы, д. 31 | Заключение МВК N 56 | 09.03.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 20 | 20 | 834,67 | 8 | 4 | 4 | 408,62 | 202,15 | 206,47 | 27038713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27038713,00 |
| 667 | с. Красноселькуп, ул. 70 лет Октября, д. 2 А | Заключение МВК N 32 | 23.07.2007 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 15 | 15 | 820,12 | 6 | 2 | 4 | 339,85 | 102,31 | 237,54 | 26423455,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26423455,50 |
| 668 | с. Красноселькуп, ул. Нагорная, д. 32 | Заключение МВК N 21 | 23.07.2007 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 18 | 18 | 1023,86 | 8 | 2 | 6 | 340,04 | 80,89 | 259,15 | 27927300,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27927300,77 |
| 669 | с. Красноселькуп, ул. Энтузиастов, д. 5 | Заключение МВК N 15 | 23.07.2007 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 3 | 3 | 1063,13 | 1 | 0 | 1 | 35,35 | 0,00 | 35,35 | 3284450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3284450,00 |
| Итого по муниципальному образованию Надымский район | X | X | X | X | 424 | 148 | 5213,30 | 49 | 2 | 47 | 1679,60 | 79,40 | 1600,20 | 190411005,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190411005,60 |
| 670 | г. Надым, ул. Пластстройотряд-35, д. 7 | Заключение МВК N 5 | 18.03.2009 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 43 | 2 | 770,20 | 1 | 1 | 0 | 43,80 | 43,80 | 0,00 | 1165000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1165000,00 |
| 671 | пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 6 | Заключение МВК N 5 | 04.10.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 79 | 10 | 955,10 | 5 | 0 | 5 | 174,60 | 0,00 | 174,60 | 18199800,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18199800,80 |
| 672 | пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 7 | Заключение МВК N 6 | 04.10.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 103 | 15 | 1060,30 | 5 | 1 | 4 | 167,80 | 35,60 | 132,20 | 21101532,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21101532,80 |
| 673 | пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 8 | Заключение МВК N 4 | 10.09.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 88 | 65 | 1051,50 | 22 | 0 | 22 | 622,00 | 0,00 | 622,00 | 75785928,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75785928,40 |
| 674 | с. Ныда, ул. Заречная, д. 12 | Заключение МВК N 1 | 08.04.2008 | II кв. 2015 | IV кв. 2016 | 12 | 7 | 187,40 | 2 | 0 | 2 | 110,30 | 0,00 | 110,30 | 6292800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6292800,00 |
| 675 | с. Ныда, ул. Озерная, д. 10 | Заключение МВК N 4 | 08.04.2008 | II кв. 2015 | IV кв. 2016 | 16 | 9 | 65,50 | 1 | 0 | 1 | 31,90 | 0,00 | 31,90 | 7876800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7876800,00 |
| 676 | с. Ныда, ул. Озерная, д. 12 | Заключение МВК N 9 | 04.04.2011 | III кв. 2015 | IV кв. 2016 | 7 | 1 | 146,30 | 1 | 0 | 1 | 36,20 | 0,00 | 36,20 | 2936915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2936915,00 |
| 677 | с. Ныда, ул. Советская, д. 24 А | Заключение МВК N 3 | 04.04.2011 | I кв. 2015 | IV кв. 2016 | 29 | 16 | 316,80 | 4 | 0 | 4 | 158,40 | 0,00 | 158,40 | 21761924,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21761924,60 |
| 678 | с. Ныда, ул. Советская, д. 31 | Заключение МВК N 8 | 04.04.2011 | I кв. 2015 | IV кв. 2016 | 13 | 13 | 224,30 | 5 | 0 | 5 | 224,30 | 0,00 | 224,30 | 22300280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22300280,00 |
| 679 | с. Ныда, ул. Советская, д. 33 | Заключение МВК N 7 | 04.04.2011 | II кв. 2015 | IV кв. 2016 | 26 | 8 | 340,20 | 2 | 0 | 2 | 77,10 | 0,00 | 77,10 | 8348871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8348871,00 |
| 680 | с. Ныда, ул. Совхозная, д. 2 | Заключение МВК N 2 | 04.04.2011 | II кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 2 | 95,70 | 1 | 0 | 1 | 33,20 | 0,00 | 33,20 | 4641153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4641153,00 |
| Итого по муниципальному образованию Приуральский район | X | X | X | X | 5 | 5 | 69,30 | 1 | 0 | 1 | 44,20 | 0,00 | 44,20 | 7355650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7355650,00 |
| 681 | с. Аксарка, ул. 8 Марта, д. 6 | 40 | 04.11.2003 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 5 | 5 | 69,30 | 1 | 0 | 1 | 44,20 | 0,00 | 44,20 | 7355650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7355650,00 |
| Итого по муниципальному образованию Пуровский район | X | X | X | X | 481 | 271 | 6354,35 | 89 | 10 | 79 | 3524,20 | 468,90 | 3055,30 | 274388242,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274388242,49 |
| 682 | г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 1 | Заключение МВК N 403 | 20.11.1996 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 32 | 1 | 335,90 | 1 | 0 | 1 | 38,90 | 0,00 | 38,90 | 2752817,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2752817,76 |
| 683 | г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, д. 5 | Заключение МВК N 1 | 15.03.2011 | I кв. 2015 | I кв. 2015 | 5 | 2 | 53,20 | 1 | 0 | 1 | 27,30 | 0,00 | 27,30 | 1813511,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1813511,70 |
| 684 | г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 32 | 403 | 20.11.1996 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 3 | 2 | 51,00 | 2 | 0 | 2 | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 5505635,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5505635,52 |
| 685 | г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 42 | Заключение МВК N 223-РГ | 03.06.2011 | IV кв. 2015 | II кв. 2017 | 58 | 14 | 971,05 | 3 | 2 | 1 | 193,00 | 154,00 | 39,00 | 12615945,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12615945,98 |
| 686 | г. Тарко-Сале, ул. Строителей, д. 4 | Заключение МВК N 168-РА | 17.06.2010 | IV кв. 2015 | II кв. 2017 | 21 | 5 | 334,10 | 1 | 0 | 1 | 28,10 | 0,00 | 28,10 | 2698345,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2698345,98 |
| 687 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 10 | 4 | 18.11.2003 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 38 | 33 | 332,80 | 8 | 0 | 8 | 282,50 | 0,00 | 282,50 | 21592082,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21592082,16 |
| 688 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 12 | 5 | 18.11.2003 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 22 | 12 | 340,80 | 6 | 0 | 6 | 137,20 | 0,00 | 137,20 | 16353491,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16353491,22 |
| 689 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 14 | 7 | 18.11.2003 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 40 | 16 | 327,80 | 6 | 0 | 6 | 181,10 | 0,00 | 181,10 | 16140918,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16140918,42 |
| 690 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 7 | Заключение МВК N 168-РА | 17.06.2010 | IV кв. 2015 | II кв. 2017 | 64 | 8 | 704,40 | 3 | 0 | 3 | 82,80 | 0,00 | 82,80 | 8095037,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8095037,94 |
| 691 | п. Пуровск, ул. Десанта, д. 43 | Заключение МВК N 9 | 15.01.2010 | III кв. 2015 | II кв. 2017 | 19 | 19 | 327,10 | 6 | 0 | 6 | 327,10 | 0,00 | 327,10 | 23503566,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23503566,57 |
| 692 | п. Пуровск, ул. Магистральная, д. 3 | Заключение МВК N 75 | 29.12.2011 | II кв. 2015 | IV кв. 2015 | 53 | 53 | 561,10 | 15 | 0 | 15 | 561,10 | 0,00 | 561,10 | 51815297,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51815297,60 |
| 693 | п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 5 | Заключение МВК N 75 | 29.12.2011 | III кв. 2015 | III кв. 2015 | 25 | 25 | 335,40 | 8 | 0 | 8 | 335,40 | 0,00 | 335,40 | 25897385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25897385,00 |
| 694 | п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 23 Б | Заключение МВК N 351Р | 12.08.2011 | II кв. 2015 | IV кв. 2015 | 18 | 9 | 208,70 | 2 | 0 | 2 | 109,60 | 0,00 | 109,60 | 6945835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6945835,00 |
| 695 | п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 27 А | Заключение МВК N 348р | 12.08.2011 | II кв. 2015 | IV кв. 2015 | 12 | 12 | 266,70 | 4 | 0 | 4 | 266,70 | 0,00 | 266,70 | 17753610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17753610,00 |
| 696 | п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 28 Б | Заключение МВК N 345Р | 12.08.2011 | II кв. 2015 | IV кв. 2015 | 15 | 15 | 264,20 | 4 | 0 | 4 | 264,20 | 0,00 | 264,20 | 16404950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16404950,00 |
| 697 | п, Пурпе, ул. мкр. Молодежный, ул. Таежная д. 4 А | Заключение МВК N 263-р | 11.06.2010 | III кв. 2015 | IV кв. 2015 | 37 | 37 | 597,60 | 17 | 6 | 11 | 546,60 | 206,30 | 340,30 | 39497157,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39497157,64 |
| 698 | п. Ханымей, ул. Мира, д. 23 | Заключение МВК N 139 | 20.10.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 5 | 196,30 | 1 | 1 | 0 | 60,50 | 60,50 | 0,00 | 2798839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2798839,00 |
| 699 | п. Ханымей, ул. Мира, д. 25 | Заключение МВК N 62 | 04.05.2010 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 11 | 3 | 146,20 | 1 | 1 | 0 | 48,10 | 48,10 | 0,00 | 2203815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2203815,00 |
| Итого по муниципальному образованию Тазовский район | X | X | X | X | 205 | 130 | 7833,71 | 40 | 1 | 39 | 1477,08 | 41,80 | 1435,28 | 185782785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185782785,20 |
| 700 | п. Тазовский, ул. Строителей, д. 10 | Заключение МВК N 4 | 03.06.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 5 | 1 | 135,90 | 1 | 0 | 1 | 69,60 | 0,00 | 69,60 | 5286088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5286088,00 |
| 701 | с. Антипаюта, ул. Буровиков, д. 3 | Заключение МВК N 3 | 22.02.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2015 | 43 | 43 | 424,38 | 13 | 0 | 13 | 396,28 | 0,00 | 396,28 | 46660394,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46660394,40 |
| 702 | с. Антипаюта, ул. Советская, д. 8 | Заключение МВК N 1 | 22.02.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 78,10 | 2 | 0 | 2 | 78,10 | 0,00 | 78,10 | 17711048,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17711048,80 |
| 703 | с. Антипаюта, ул. Тундровая, д. 5 | Заключение МВК N 5 | 22.02.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 20 | 20 | 180,90 | 4 | 0 | 4 | 105,40 | 0,00 | 105,40 | 23270222,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23270222,40 |
| 704 | с. Антипаюта, ул. Тундровая, д. 7 | Заключение МВК N 4 | 22.02.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2017 | 13 | 8 | 168,40 | 3 | 0 | 3 | 128,00 | 0,00 | 128,00 | 10013905,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10013905,60 |
| 705 | с. Газ-Сале, ул. Воробьева, д. 11 | Заключение МВК N 3 | 08.05.2008 | III кв. 2015 | II кв. 2015 | 7 | 7 | 962,50 | 2 | 0 | 2 | 115,60 | 0,00 | 115,60 | 9894592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9894592,00 |
| 706 | с. Газ-Сале, ул. Воробьева, д. 9 | акт МВК N 19 | 02.12.2005 | II кв. 2015 | II кв. 2014 | 1 | 1 | 1061,50 | 1 | 0 | 1 | 42,10 | 0,00 | 42,10 | 3523321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3523321,00 |
| 707 | с. Газ-Сале, ул. Молодежная, д. 4 | акт МВК N 12 | 31.05.2005 | III кв. 2015 | 1 кв. 2013 | 1 | 1 | 1080,20 | 1 | 0 | 1 | 69,20 | 0,00 | 69,20 | 6867628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6867628,00 |
| 708 | с. Газ-Сале, ул. Молодежная, д. 5 | акт МВК N 9 | 31.05.2005 | III кв. 2015 | 1 кв. 2013 | 2 | 2 | 1072,60 | 2 | 0 | 2 | 90,80 | 0,00 | 90,80 | 7778972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7778972,00 |
| 709 | с. Газ-Сале, ул. Тазовская, д. 4 | Заключение МВК N 12 | 25.12.2008 | IV кв. 2015 | I кв. 2015 | 36 | 18 | 539,90 | 7 | 0 | 7 | 228,80 | 0,00 | 228,80 | 27560019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27560019,00 |
| 710 | с. Газ-Сале, ул. Школьная, д. 5 | Заключение МВК N 22 | 25.12.2008 | IV кв. 2015 | 1 кв. 2013 | 5 | 5 | 1018,13 | 1 | 0 | 1 | 52,60 | 0,00 | 52,60 | 6590970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6590970,00 |
| 711 | с. Гыда, ул. Калинина, д. 2 | Заключение МВК N 30 | 02.06.2011 | I кв. 2015 | IV кв. 2016 | 31 | 2 | 869,10 | 1 | 1 | 0 | 41,80 | 41,80 | 0,00 | 5660755,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5660755,20 |
| 712 | с. Гыда, ул. Молокова, д. 17 | Заключение МВК N 7 | 13.01.2011 | I кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 5 | 95,60 | 1 | 0 | 1 | 48,10 | 0,00 | 48,10 | 7517563,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7517563,20 |
| 713 | с. Гыда, ул. Советская, д. 16 | Заключение МВК N 20 | 13.01.2011 | I кв. 2015 | IV кв. 2016 | 23 | 7 | 146,50 | 1 | 0 | 1 | 10,70 | 0,00 | 10,70 | 7447305,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7447305,60 |
| Итого по муниципальному образованию Шурышкарский район | X | X | X | X | 189 | 88 | 2286,30 | 23 | 13 | 10 | 858,50 | 463,70 | 394,80 | 60913645,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60913645,20 |
| 714 | с. Горки, ул. Кирпичная, д. 12 | Заключение МВК N 304 | 16.10.2008 | IV кв. 2015 | III кв. 2017 | 8 | 6 | 150,00 | 2 | 1 | 1 | 61,70 | 31,00 | 30,70 | 4430738,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4430738,70 |
| 715 | с. Горки, ул. Первомайская, д. 12 | Заключение МВК N 134 | 18.08.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 2 | 2 | 102,40 | 2 | 2 | 0 | 77,30 | 77,30 | 0,00 | 5550990,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5550990,30 |
| 716 | с. Горки, ул. Первомайская, д. 17 | Заключение МВК N 79 | 18.08.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 2 | 2 | 70,00 | 1 | 1 | 0 | 53,40 | 53,40 | 0,00 | 3834707,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3834707,40 |
| 717 | с. Лопхари, ул. Нагорная, д. 15 | Заключение МВК N 54 | 18.04.2008 | IV кв. 2015 | III кв. 2017 | 5 | 4 | 58,20 | 1 | 1 | 0 | 29,10 | 29,10 | 0,00 | 2089700,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2089700,10 |
| 718 | с. Лопхари, ул. Нагорная, д. 8 | Заключение МВК N 53 | 18.04.2008 | IV кв. 2015 | III кв. 2017 | 31 | 11 | 162,40 | 1 | 1 | 0 | 40,60 | 40,60 | 0,00 | 2915526,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2915526,60 |
| 719 | с. Лопхари, ул. Северная, д. 10 | Заключение МВК N 71 | 18.04.2008 | IV кв. 2015 | III кв. 2017 | 9 | 5 | 66,70 | 1 | 1 | 0 | 33,30 | 33,30 | 0,00 | 2414982,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2414982,60 |
| 720 | с. Мужи, ул. 50 лет Октября, д. 23 А | Заключение МВК N 112 | 15.08.2008 | IV кв. 2015 | III кв. 2017 | 6 | 4 | 236,60 | 1 | 0 | 1 | 56,80 | 0,00 | 56,80 | 3957710,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3957710,40 |
| 721 | с. Мужи, ул. Совхозная, д. 8 | Заключение МВК N 412 | 31.05.2011 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 43 | 1 | 492,90 | 1 | 0 | 1 | 33,10 | 0,00 | 33,10 | 2306341,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2306341,80 |
| 722 | с. Мужи, ул. Флотская, д. 25 | Заключение МВК N 110 | 15.08.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 5 | 5 | 73,90 | 2 | 0 | 2 | 73,90 | 0,00 | 73,90 | 5149204,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5149204,20 |
| 723 | с. Мужи, ул. Юганская, д. 16 | Заключение МВК N 94 | 15.08.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 11 | 3 | 154,80 | 1 | 1 | 0 | 27,20 | 27,20 | 0,00 | 1895241,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1895241,60 |
| 724 | с. Овгорт, ул. Кооперативная, д. 40 | Заключение МВК N 32 | 01.02.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 1 | 1 | 107,60 | 1 | 0 | 1 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 1958094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1958094,00 |
| 725 | с. Овгорт, ул. Кооперативная, д. 9 | Заключение МВК N 197 | 19.08.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 5 | 5 | 157,50 | 3 | 0 | 3 | 138,20 | 0,00 | 138,20 | 10022540,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10022540,40 |
| 726 | с. Овгорт, ул. Советская, д. 1 | Заключение МВК N 277 | 02.10.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 4 | 3 | 71,20 | 1 | 0 | 1 | 35,10 | 0,00 | 35,10 | 2545522,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2545522,20 |
| 727 | с. Питляр, ул. Набережная, д. 7 | Заключение МВК N 3 | 01.02.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 17 | 12 | 81,00 | 1 | 1 | 0 | 40,90 | 40,90 | 0,00 | 2762590,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2762590,50 |
| 728 | с. Питляр, ул. Совхозная, д. 4 | Заключение МВК N 258 | 24.09.2008 | IV кв. 2015 | III кв. 2017 | 10 | 7 | 82,00 | 1 | 1 | 0 | 40,80 | 40,80 | 0,00 | 2929888,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2929888,80 |
| 729 | с. Шурышкары, ул. Набережная, д. 24 | Заключение МВК N 221 | 20.08.2008 | IV кв. 2015 | III кв. 2017 | 4 | 3 | 62,80 | 1 | 1 | 0 | 31,20 | 31,20 | 0,00 | 2129587,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2129587,20 |
| 730 | с. Шурышкары, ул. Центральная, д. 2 | Заключение МВК N 209 | 20.08.2008 | IV кв. 2015 | IV кв. 2016 | 8 | 5 | 65,00 | 1 | 1 | 0 | 35,40 | 35,40 | 0,00 | 2416262,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2416262,40 |
| 731 | с. Шурышкары, ул. Центральная, д. 8 | Заключение МВК N 210 | 20.08.2008 | IV кв. 2015 | III кв. 2017 | 18 | 9 | 91,30 | 1 | 1 | 0 | 23,50 | 23,50 | 0,00 | 1604016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1604016,00 |
| Итого по муниципальному образованию Ямальский район | X | X | X | X | 323 | 140 | 3990,60 | 37 | 0 | 37 | 1298,10 | 0,00 | 1298,10 | 197241637,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197241637,80 |
| 732 | п. Сюнай-Сале, ул. Анагуричи Луки, д. 14 | Заключение МВК N 20 | 30.07.2011 | I кв. 2015 | III кв. 2017 | 15 | 5 | 104,20 | 1 | 0 | 1 | 28,80 | 0,00 | 28,80 | 4973880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4973880,00 |
| 733 | с. Панаевск, ул. Лаптандер Тэмни, д. 3 | Заключение МВК N 30 | 19.11.2004 | II кв. 2015 | III кв. 2015 | 3 | 1 | 97,70 | 1 | 0 | 1 | 25,10 | 0,00 | 25,10 | 2482000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2482000,00 |
| 734 | с. Панаевск, ул. Лаптандер Тэмни, д. 30 | Заключение МВК N 7 | 24.12.2010 | II кв. 2015 | III кв. 2015 | 4 | 4 | 106,50 | 2 | 0 | 2 | 72,80 | 0,00 | 72,80 | 6405600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6405600,00 |
| 735 | с. Панаевск, ул. Советская, д. 20 | Заключение МВК N 10 | 24.12.2010 | I кв. 2015 | III кв. 2017 | 8 | 2 | 116,70 | 1 | 0 | 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 2733600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2733600,00 |
| 736 | с. Панаевск, ул. Советская, д. 7 | Заключение МВК N 11 | 24.12.2010 | II кв. 2015 | III кв. 2015 | 12 | 12 | 92,20 | 2 | 0 | 2 | 92,20 | 0,00 | 92,20 | 14633600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14633600,00 |
| 737 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 12 | Заключение МВК N 55 | 01.12.2006 | II кв. 2015 | III кв. 2017 | 37 | 6 | 331,70 | 2 | 0 | 2 | 44,50 | 0,00 | 44,50 | 7587129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7587129,60 |
| 738 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 4 | Заключение МВК N 164 | 27.06.2003 | II кв. 2015 | III кв. 2017 | 36 | 3 | 533,80 | 1 | 0 | 1 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 3862288,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3862288,80 |
| 739 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 8 | Заключение МВК N 55 | 01.12.2006 | II кв. 2015 | III кв. 2017 | 28 | 9 | 333,10 | 1 | 0 | 1 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | 11456290,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11456290,80 |
| 740 | с. Салемал, ул. Гагарина, д. 3 | Заключение МВК N 2 | 21.12.2009 | II кв. 2015 | II кв. 2013 | 6 | 6 | 97,50 | 2 | 0 | 2 | 97,50 | 0,00 | 97,50 | 8590500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8590500,00 |
| 741 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 31 | Заключение МВК N 3 | 29.12.2010 | I кв. 2015 | III кв. 2017 | 31 | 30 | 253,10 | 5 | 0 | 5 | 181,60 | 0,00 | 181,60 | 39132585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39132585,00 |
| 742 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 33 | Заключение МВК N 4 | 29.12.2010 | I кв. 2015 | III кв. 2015 | 21 | 13 | 264,30 | 4 | 0 | 4 | 167,40 | 0,00 | 167,40 | 19956371,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19956371,40 |
| 743 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 42 строение снесен | Заключение МВК N 13 | 18.07.2011 | II кв. 2015 | II кв. 2013 | 44 | 5 | 764,70 | 2 | 0 | 2 | 26,80 | 0,00 | 26,80 | 10663139,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10663139,34 |
| 744 | с. Яр-Сале, ул. Федорова, д. 18 кор. А | Заключение МВК N 17 | 18.07.2011 | III кв. 2015 | III кв. 2015 | 36 | 29 | 342,10 | 7 | 0 | 7 | 223,60 | 0,00 | 223,60 | 37767573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37767573,00 |
| 745 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 20 строение снесено | Заключение МВК N 1 | 28.02.2011 | I кв. 2015 | I кв. 2011 | 13 | 4 | 210,00 | 1 | 0 | 1 | 73,80 | 0,00 | 73,80 | 6792533,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6792533,82 |
| 746 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 28 | Заключение МВК N 59 | 16.04.2008 | III кв. 2015 | III кв. 2012 | 11 | 5 | 127,90 | 2 | 0 | 2 | 64,30 | 0,00 | 64,30 | 10155091,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10155091,50 |
| 747 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 34 | Заключение МВК N 22 | 15.11.2004 | I кв. 2015 | III кв. 2015 | 9 | 1 | 80,70 | 1 | 0 | 1 | 20,20 | 0,00 | 20,20 | 2356038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2356038,00 |
| 748 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 7 | Заключение МВК N 5 | 29.12.2010 | III кв. 2015 | IV кв. 2016 | 9 | 5 | 134,40 | 2 | 0 | 2 | 67,70 | 0,00 | 67,70 | 7693416,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7693416,54 |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч.: | X | 518 | X | X | 9355 | 6395 | 153558,24 | 2082 | 746 | 1336 | 88834,28 | 29914,72 | 58919,56 | 6497000831,15 | 213731180,98 | 0,00 | 1927291402,22 | 0,00 | 4355978247,95 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | X | X | X | X | 4350 | 2362 | 62998,40 | 730 | 345 | 385 | 29492,00 | 14092,23 | 15399,77 | 2141022583,20 | 213731180,98 | 0,00 | 1927291402,22 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Ноябрьск | X | X | X | X | 1088 | 99 | 18222,80 | 31 | 31 | 0 | 1736,10 | 1736,10 | 0,00 | 92013300,00 | 12599616,43 | 0,00 | 79413683,57 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | г. Ноябрьск, пр-кт. Мира, д. 101 кор. Б | Заключение МВК N 23 | 21.01.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 57 | 5 | 897,40 | 1 | 1 | 0 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 2862000,00 | 391900,98 | 0,00 | 2470099,02 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | г. Ноябрьск, пр-кт. Мира, д. 105 кор. В | Заключение МВК N 25 | 04.02.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 36 | 15 | 826,60 | 4 | 4 | 0 | 233,80 | 233,80 | 0,00 | 12391400,00 | 1696786,08 | 0,00 | 10694613,92 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | г. Ноябрьск, пр-кт. Мира, д. 37 | Заключение МВК N 212 | 12.11.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 47 | 4 | 892,40 | 1 | 1 | 0 | 73,60 | 73,60 | 0,00 | 3900800,00 | 534146,52 | 0,00 | 3366653,48 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 9 | Заключение МВК N 158 | 30.07.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 58 | 3 | 854,10 | 1 | 1 | 0 | 73,20 | 73,20 | 0,00 | 3879600,00 | 531243,55 | 0,00 | 3348356,45 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 10 кор. А | Заключение МВК N 83 | 03.06.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 43 | 3 | 886,60 | 1 | 1 | 0 | 54,20 | 54,20 | 0,00 | 2872600,00 | 393352,46 | 0,00 | 2479247,54 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 12 | Заключение МВК N 19 | 21.01.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 42 | 2 | 902,40 | 1 | 1 | 0 | 54,90 | 54,90 | 0,00 | 2909700,00 | 398432,66 | 0,00 | 2511267,34 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 12 кор. А | Заключение МВК N 306 | 25.12.2009 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 40 | 14 | 868,10 | 4 | 4 | 0 | 233,10 | 233,10 | 0,00 | 12354300,00 | 1691705,88 | 0,00 | 10662594,12 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 4 | Заключение МВК N 143 | 23.09.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 30 | 3 | 900,00 | 1 | 1 | 0 | 55,20 | 55,20 | 0,00 | 2925600,00 | 400609,89 | 0,00 | 2524990,11 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 4 кор. Б | Заключение МВК N 52 | 01.04.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 54 | 4 | 897,60 | 1 | 1 | 0 | 73,60 | 73,60 | 0,00 | 3900800,00 | 534146,52 | 0,00 | 3366653,48 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | г. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 3 | Заключение МВК N 216 | 02.10.2009 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 57 | 3 | 728,50 | 1 | 1 | 0 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 2305500,00 | 315698,01 | 0,00 | 1989801,99 | 0,00 | 0,00 |
| 759 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 49 | Заключение МВК N 151 | 23.07.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 47 | 3 | 788,50 | 1 | 1 | 0 | 55,10 | 55,10 | 0,00 | 2920300,00 | 399884,15 | 0,00 | 2520415,85 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 49 кор. А | Заключение МВК N 152 | 23.07.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 60 | 6 | 867,70 | 1 | 1 | 0 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 2862000,00 | 391900,98 | 0,00 | 2470099,02 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 5 | Заключение МВК N 40 | 25.02.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 60 | 4 | 928,80 | 1 | 1 | 0 | 73,30 | 73,30 | 0,00 | 3884900,00 | 531969,29 | 0,00 | 3352930,71 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 3 кор. А | Заключение МВК N 86 | 03.06.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 45 | 6 | 722,20 | 2 | 2 | 0 | 119,50 | 119,50 | 0,00 | 6333500,00 | 867262,35 | 0,00 | 5466237,65 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 3 кор. Б | Заключение МВК N 158 | 14.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 65 | 4 | 726,90 | 1 | 1 | 0 | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 2173000,00 | 297554,45 | 0,00 | 1875445,55 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 60 кор. А | Заключение МВК N 68 | 20.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 40 | 4 | 884,60 | 2 | 2 | 0 | 104,90 | 104,90 | 0,00 | 5559700,00 | 761303,93 | 0,00 | 4798396,07 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 36 кор. А | Заключение МВК N 192 | 16.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 65 | 1 | 472,60 | 1 | 1 | 0 | 11,80 | 11,80 | 0,00 | 625400,00 | 85637,62 | 0,00 | 539762,38 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 68 кор. Б | Заключение МВК N 166 | 11.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 56 | 4 | 901,20 | 1 | 1 | 0 | 50,50 | 50,50 | 0,00 | 2676500,00 | 366499,99 | 0,00 | 2310000,01 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 74 кор. А | Заключение МВК N 172 | 11.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 55 | 2 | 920,10 | 1 | 1 | 0 | 52,10 | 52,10 | 0,00 | 2761300,00 | 378111,87 | 0,00 | 2383188,13 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 10 кор. А | Заключение МВК N 197 | 01.10.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 55 | 2 | 754,60 | 1 | 1 | 0 | 50,20 | 50,20 | 0,00 | 2660600,00 | 364322,76 | 0,00 | 2296277,24 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 6 кор. А | Заключение МВК N 139 | 23.09.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 50 | 5 | 861,40 | 2 | 2 | 0 | 107,10 | 107,10 | 0,00 | 5676300,00 | 777270,27 | 0,00 | 4899029,73 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский, ул. Нефтяников, д. 2 | Заключение МВК N 154 | 14.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 26 | 2 | 740,50 | 1 | 1 | 0 | 67,50 | 67,50 | 0,00 | 3577500,00 | 489876,22 | 0,00 | 3087623,78 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Приуральский район | X | X | X | X | 313 | 103 | 4584,90 | 37 | 8 | 29 | 1388,20 | 311,50 | 1076,70 | 91118818,50 | 10074758,08 | 0,00 | 81044060,42 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | с. Белоярск, ул. Новая, д. 5 | 3 | 02.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 18 | 1 | 166,80 | 1 | 0 | 1 | 39,80 | 0,00 | 39,80 | 2659038,00 | 288845,53 | 0,00 | 2370192,47 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | с. Белоярск, ул. Новая, д. 7 | 5 | 02.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 4 | 3 | 167,30 | 1 | 0 | 1 | 38,40 | 0,00 | 38,40 | 2565504,00 | 278685,14 | 0,00 | 2286818,86 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | с. Белоярск, ул. Новая, д. 9 | 7 | 02.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 9 | 7 | 163,70 | 3 | 0 | 3 | 116,50 | 0,00 | 116,50 | 7783365,00 | 845490,07 | 0,00 | 6937874,93 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | с. Белоярск, ул. Совхозная, д. 6 | 16 | 05.02.2002 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 44 | 23 | 492,80 | 7 | 1 | 6 | 256,60 | 42,30 | 214,30 | 17143446,00 | 1862255,38 | 0,00 | 15281190,62 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | с. Белоярск, ул. Совхозная, д. 8 | 17 | 05.02.2002 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 40 | 9 | 502,00 | 3 | 0 | 3 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 7282290,00 | 791059,38 | 0,00 | 6491230,62 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | с. Аксарка, пер. Школьный, д. 6 | 36 | 06.03.2002 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 11 | 1 | 207,70 | 1 | 0 | 1 | 41,90 | 0,00 | 41,90 | 2717005,50 | 304086,13 | 0,00 | 2412919,37 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | с. Аксарка, ул. Зверева, д. 8 | 40 | 06.03.2002 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 45 | 3 | 517,90 | 1 | 0 | 1 | 35,10 | 0,00 | 35,10 | 2276059,50 | 254735,64 | 0,00 | 2021323,86 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | с. Аксарка, ул. Новая, д. 5 | 3 | 05.10.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 3 | 3 | 61,50 | 1 | 0 | 1 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | 1925896,50 | 215545,54 | 0,00 | 1710350,96 | 0,00 | 0,00 |
| 779 | с. Аксарка, ул. Новая, д. 7 | 5 | 05.10.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 34 | 17 | 496,40 | 5 | 3 | 2 | 168,40 | 98,80 | 69,60 | 10919898,00 | 1222150,45 | 0,00 | 9697747,55 | 0,00 | 0,00 |
| 780 | с. Аксарка, ул. Первомайская, д. 10 | 16 | 05.04.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 24 | 20 | 488,90 | 10 | 2 | 8 | 386,50 | 81,60 | 304,90 | 25062592,50 | 2804994,96 | 0,00 | 22257597,54 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | с. Аксарка, ул. Первомайская, д. 3 | 23 | 10.02.2005 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 29 | 12 | 329,10 | 3 | 2 | 1 | 126,30 | 88,80 | 37,50 | 8189923,50 | 916612,84 | 0,00 | 7273310,66 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | с. Аксарка, ул. Советская, д. 2 | 10 | 20.03.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 52 | 4 | 990,80 | 1 | 0 | 1 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 2593800,00 | 290297,02 | 0,00 | 2303502,98 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Пуровский район | X | X | X | X | 302 | 255 | 2911,10 | 60 | 0 | 60 | 2605,40 | 0,00 | 2605,40 | 209933958,30 | 18906319,17 | 0,00 | 191027639,13 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | с. Самбург, д. 43 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 58 | 16 | 382,20 | 4 | 0 | 4 | 125,90 | 0,00 | 125,90 | 10390904,70 | 913709,87 | 0,00 | 9477194,83 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | с. Самбург, д. 55 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 12 | 12 | 106,40 | 3 | 0 | 3 | 106,40 | 0,00 | 106,40 | 8781511,20 | 772190,07 | 0,00 | 8009321,13 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | с. Самбург, д. 65 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 10 | 10 | 78,60 | 2 | 0 | 2 | 78,60 | 0,00 | 78,60 | 6487093,80 | 570433,64 | 0,00 | 5916660,16 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | с. Самбург, д. 68 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 19 | 19 | 143,50 | 3 | 0 | 3 | 143,50 | 0,00 | 143,50 | 11843485,50 | 1041440,56 | 0,00 | 10802044,94 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | с. Самбург, д. 76 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 17 | 17 | 60,60 | 2 | 0 | 2 | 60,60 | 0,00 | 60,60 | 5001499,80 | 439799,99 | 0,00 | 4561699,81 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | с. Самбург, д. 78 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 24 | 24 | 160,80 | 4 | 0 | 4 | 160,80 | 0,00 | 160,80 | 13271306,40 | 1166994,02 | 0,00 | 12104312,38 | 0,00 | 0,00 |
| 789 | с. Самбург, д. 82 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 4 | 4 | 75,30 | 2 | 0 | 2 | 75,30 | 0,00 | 75,30 | 6214734,90 | 546484,14 | 0,00 | 5668250,76 | 0,00 | 0,00 |
| 790 | с. Самбург, д. 83 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 9 | 9 | 88,80 | 2 | 0 | 2 | 88,80 | 0,00 | 88,80 | 7328930,40 | 644459,38 | 0,00 | 6684471,02 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | с. Самбург, д. 86 | Заключение МВК N 105рг | 18.05.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 24 | 24 | 339,10 | 8 | 0 | 8 | 339,10 | 0,00 | 339,10 | 27986940,30 | 2460992,99 | 0,00 | 25525947,31 | 0,00 | 0,00 |
| 792 | с. Самбург, д. 87 | Заключение МВК N 104/1рг | 15.08.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 38 | 38 | 375,10 | 8 | 0 | 8 | 375,10 | 0,00 | 375,10 | 30958128,30 | 2722260,31 | 0,00 | 28235867,99 | 0,00 | 0,00 |
| 793 | с. Самбург, д. 90 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 10 | 10 | 106,00 | 2 | 0 | 2 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 8748498,00 | 769287,10 | 0,00 | 7979210,90 | 0,00 | 0,00 |
| 794 | с. Самбург, д. 93 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 13 | 13 | 106,00 | 3 | 0 | 3 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 8179490,00 | 769287,10 | 0,00 | 7410202,90 | 0,00 | 0,00 |
| 795 | с. Халясавэй, пер. Центральный, д. 11 | Заключение МВК N 91Р | 23.06.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 8 | 8 | 170,00 | 2 | 0 | 2 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 13118050,00 | 1233762,34 | 0,00 | 11884287,66 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | с. Халясавэй, пер. Центральный. д. 5 | Заключение МВК N 91Р | 26.06.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 3 | 3 | 64,90 | 2 | 0 | 2 | 64,90 | 0,00 | 64,90 | 4984859,00 | 468829,69 | 0,00 | 4516029,31 | 0,00 | 0,00 |
| 797 | с. Халясавэй, пер. Центральный. д. 8 | Заключение МВК N 91Р | 23.06.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 6 | 1 | 102,20 | 1 | 0 | 1 | 52,80 | 0,00 | 52,80 | 4074312,00 | 383192,07 | 0,00 | 3691119,93 | 0,00 | 0,00 |
| 798 | с. Халясавэй, ул. Каткилева-Костарки, д. 9 | Заключение МВК N 91р | 23.06.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 10 | 10 | 157,60 | 2 | 0 | 2 | 157,60 | 0,00 | 157,60 | 12161204,00 | 1143770,26 | 0,00 | 11017433,74 | 0,00 | 0,00 |
| 799 | с. Халясавэй, ул. Лесная, д. 10 | Заключение МВК N 91Р | 23.06.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 16 | 16 | 166,80 | 3 | 0 | 3 | 166,80 | 0,00 | 166,80 | 12871122,00 | 1210538,57 | 0,00 | 11660583,43 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | с. Халясавэй, ул. Лесная, д. 4 | Заключение МВК N 91р | 23.06.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 10 | 10 | 77,40 | 3 | 0 | 3 | 77,40 | 0,00 | 77,40 | 5972571,00 | 561724,73 | 0,00 | 5410846,27 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | с. Халясавэй, ул. Лесная, д. 6 | Заключение МВК N 91Р | 23.06.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 7 | 7 | 81,90 | 2 | 0 | 2 | 81,90 | 0,00 | 81,90 | 6319813,50 | 594383,15 | 0,00 | 5725430,35 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | с. Халясавэй, ул. Центральная, д. 1 | Заключение МВК N 91Р | 23.06.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 4 | 4 | 67,90 | 2 | 0 | 2 | 67,90 | 0,00 | 67,90 | 5239503,50 | 492779,19 | 0,00 | 4746724,31 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Тазовский район | X | X | X | X | 780 | 428 | 11755,60 | 159 | 108 | 51 | 6146,81 | 4328,74 | 1818,07 | 495309949,80 | 44447449,07 | 0,00 | 450862500,73 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 14 | Заключение МВК N 1 | 25.11.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 44 | 5 | 491,80 | 4 | 4 | 0 | 143,90 | 143,90 | 0,00 | 11595462,00 | 1044343,53 | 0,00 | 10551118,47 | 0,00 | 0,00 |
| 804 | п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 15 | Заключение МВК N 2 | 07.07.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 40 | 39 | 493,60 | 10 | 6 | 4 | 421,30 | 234,80 | 186,50 | 33948354,00 | 3057553,36 | 0,00 | 30890800,64 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 19 | Заключение МВК N 1 | 23.03.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 32 | 25 | 500,00 | 9 | 8 | 1 | 381,60 | 327,00 | 54,60 | 30749328,00 | 2769433,57 | 0,00 | 27979894,43 | 0,00 | 0,00 |
| 806 | п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 8 | Заключение МВК N 3 | 19.04.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 29 | 26 | 500,00 | 11 | 8 | 3 | 462,10 | 338,90 | 123,20 | 37236018,00 | 3353656,32 | 0,00 | 33882361,68 | 0,00 | 0,00 |
| 807 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 1 | Заключение МВК N 2 | 25.11.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 12 | 12 | 370,30 | 7 | 5 | 2 | 325,90 | 240,30 | 85,60 | 26261022,00 | 2365194,97 | 0,00 | 23895827,03 | 0,00 | 0,00 |
| 808 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 16 | акт МВК N 11 | 31.05.2005 | III кв. 2017 | II кв. 2014 | 29 | 2 | 523,70 | 2 | 2 | 0 | 53,50 | 53,50 | 0,00 | 4311030,00 | 388272,26 | 0,00 | 3922757,74 | 0,00 | 0,00 |
| 809 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 21 | Заключение МВК N 1 | 13.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2015 | 25 | 7 | 398,70 | 4 | 4 | 0 | 201,34 | 201,34 | 0,00 | 16223977,20 | 1461210,15 | 0,00 | 14762767,05 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 5 | Заключение МВК N 3 | 23.03.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2015 | 21 | 9 | 338,50 | 3 | 1 | 2 | 119,80 | 40,10 | 79,70 | 9653484,00 | 869439,57 | 0,00 | 8784044,43 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 6 | Заключение МВК N 4 | 23.03.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 16 | 16 | 346,70 | 7 | 6 | 1 | 300,20 | 250,10 | 50,10 | 24190116,00 | 2178679,14 | 0,00 | 22011436,86 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 7 | Заключение МВК N 2 | 19.04.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 43 | 42 | 452,50 | 16 | 11 | 5 | 424,50 | 310,10 | 114,40 | 34206210,00 | 3080777,12 | 0,00 | 31125432,88 | 0,00 | 0,00 |
| 813 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 8 | Заключение МВК N 2 | 23.03.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 29 | 20 | 337,90 | 6 | 6 | 0 | 251,10 | 251,10 | 0,00 | 20233638,00 | 1822339,54 | 0,00 | 18411298,46 | 0,00 | 0,00 |
| 814 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 9 | Заключение МВК N 4 | 17.11.2010 | III кв. 2017 | 4 кв. 2010 | 69 | 37 | 1000,20 | 15 | 10 | 5 | 428,27 | 315,30 | 112,97 | 34509996,60 | 2960085,65 | 0,00 | 31549910,95 | 0,00 | 0,00 |
| 815 | п. Тазовский, ул. Кирова, д. 15 | Заключение МВК N 5 | 03.09.2009 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 10 | 1 | 108,90 | 1 | 0 | 1 | 34,80 | 0,00 | 34,80 | 2804184,00 | 252558,41 | 0,00 | 2551625,59 | 0,00 | 0,00 |
| 816 | п. Тазовский, ул. Ленина, д. 16 | Заключение МВК N 5 | 19.04.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2015 | 14 | 8 | 341,80 | 2 | 1 | 1 | 111,40 | 57,00 | 54,40 | 8976612,00 | 808477,20 | 0,00 | 8168134,80 | 0,00 | 0,00 |
| 817 | п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 14 | Заключение МВК N 2 | 13.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 3 | 1 | 133,10 | 1 | 1 | 0 | 22,20 | 22,20 | 0,00 | 1788876,00 | 161114,85 | 0,00 | 1627761,15 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 28 литера А | Заключение МВК N 4 | 19.04.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 21 | 21 | 337,90 | 8 | 6 | 2 | 334,00 | 255,60 | 78,40 | 26913720,00 | 2423980,28 | 0,00 | 24489739,72 | 0,00 | 0,00 |
| 819 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 11 | акт МВК N 18 | 02.12.2005 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 33 | 19 | 341,80 | 10 | 5 | 5 | 294,60 | 177,00 | 117,60 | 23738868,00 | 2138037,55 | 0,00 | 21600830,45 | 0,00 | 0,00 |
| 820 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 13 | акт МВК N 13 | 31.05.2005 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 11 | 9 | 270,00 | 5 | 3 | 2 | 213,30 | 132,20 | 81,10 | 17187714,00 | 1548008,86 | 0,00 | 15639705,14 | 0,00 | 0,00 |
| 821 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 37 | Заключение МВК N 8 | 04.09.2008 | III кв. 2017 | IV кв. 2015 | 33 | 11 | 506,20 | 7 | 6 | 1 | 284,10 | 243,70 | 40,40 | 22892778,00 | 2061834,58 | 0,00 | 20830943,42 | 0,00 | 0,00 |
| 822 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 5 5 | Заключение МВК N 6 | 03.06.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 11 | 6 | 224,20 | 2 | 2 | 0 | 98,70 | 98,70 | 0,00 | 7953246,00 | 716307,90 | 0,00 | 7236938,10 | 0,00 | 0,00 |
| 823 | п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 25 строение снесено | Заключение МВК N 19 | 25.12.2008 | III кв. 2017 | 2 кв. 2011 | 13 | 7 | 62,90 | 1 | 0 | 1 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 2095080,00 | 188693,06 | 0,00 | 1906386,94 | 0,00 | 0,00 |
| 824 | п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 5 | Заключение МВК N 1 | 19.04.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 13 | 13 | 108,10 | 2 | 2 | 0 | 108,10 | 108,10 | 0,00 | 8710698,00 | 784527,70 | 0,00 | 7926170,30 | 0,00 | 0,00 |
| 825 | п. Тазовский, ул. Строителей, д. 16 | Заключение МВК N 5 | 03.06.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 26 | 22 | 210,60 | 4 | 3 | 1 | 210,60 | 156,90 | 53,70 | 16970148,00 | 1528413,81 | 0,00 | 15441734,19 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | с. Гыда, ул. 40 лет Победы, д. 7 | Заключение МВК N 31 | 14.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 4 | 3 | 124,30 | 1 | 1 | 0 | 81,60 | 81,60 | 0,00 | 6575328,00 | 592205,92 | 0,00 | 5983122,08 | 0,00 | 0,00 |
| 827 | с. Гыда, ул. Калинина, д. 2 | Заключение МВК N 30 | 02.06.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 31 | 3 | 869,10 | 1 | 1 | 0 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | 3215142,00 | 289571,28 | 0,00 | 2925570,72 | 0,00 | 0,00 |
| 828 | с. Гыда, ул. Калинина, д. 5 | Заключение МВК N 3 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 8 | 2 | 96,60 | 1 | 1 | 0 | 49,20 | 49,20 | 0,00 | 3964536,00 | 357065,33 | 0,00 | 3607470,67 | 0,00 | 0,00 |
| 829 | с. Гыда, ул. Катаевой, д. 1 | Заключение МВК N 4 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 2 | 2 | 68,50 | 1 | 0 | 1 | 27,80 | 0,00 | 27,80 | 2240124,00 | 201756,43 | 0,00 | 2038367,57 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | с. Гыда, ул. Катаевой, д. 10 | Заключение МВК N 34 | 14.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 5 | 3 | 136,20 | 1 | 1 | 0 | 61,40 | 61,40 | 0,00 | 4947612,00 | 445605,93 | 0,00 | 4502006,07 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | с. Гыда, ул. Катаевой, д. 14 | Заключение МВК N 35 | 14.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 24 | 12 | 388,80 | 3 | 0 | 3 | 173,50 | 0,00 | 173,50 | 13980630,00 | 1259163,32 | 0,00 | 12721466,68 | 0,00 | 0,00 |
| 832 | с. Гыда, ул. Катаевой, д. 16 | Заключение МВК N 36 | 14.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 16 | 3 | 305,80 | 1 | 0 | 1 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 3086214,00 | 277959,40 | 0,00 | 2808254,60 | 0,00 | 0,00 |
| 833 | с. Гыда, ул. Молокова, д. 18 литера А | Заключение МВК N 8 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 10 | 10 | 74,00 | 2 | 0 | 2 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 5962920,00 | 541403,94 | 0,00 | 5421516,06 | 0,00 | 0,00 |
| 834 | с. Гыда, ул. Молокова, д. 19 | Заключение МВК N 9 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 4 | 1 | 92,30 | 1 | 1 | 0 | 25,20 | 25,20 | 0,00 | 2030616,00 | 173864,23 | 0,00 | 1856751,77 | 0,00 | 0,00 |
| 835 | с. Гыда, ул. Молокова, д. 23 | Заключение МВК N 10 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 3 | 3 | 79,90 | 1 | 0 | 1 | 46,90 | 0,00 | 46,90 | 3779202,00 | 340373,26 | 0,00 | 3438828,74 | 0,00 | 0,00 |
| 836 | с. Гыда, ул. Полярная, д. 1 | Заключение МВК N 42 | 14.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 27 | 18 | 330,60 | 4 | 1 | 3 | 143,90 | 39,00 | 104,90 | 11595462,00 | 1034497,12 | 0,00 | 10560964,88 | 0,00 | 0,00 |
| 837 | с. Гыда, ул. Снежная, д. 12 | Заключение МВК N 44 | 14.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 20 | 3 | 308,40 | 2 | 1 | 1 | 71,50 | 34,90 | 36,60 | 5761470,00 | 518905,92 | 0,00 | 5242564,08 | 0,00 | 0,00 |
| 838 | с. Гыда, ул. Снежная, д. 15 | Заключение МВК N 45 | 14.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 26 | 3 | 335,20 | 1 | 1 | 0 | 39,70 | 39,70 | 0,00 | 3199026,00 | 288119,79 | 0,00 | 2910906,21 | 0,00 | 0,00 |
| 839 | с. Гыда, ул. Советская, д. 16 | Заключение МВК N 20 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 23 | 4 | 146,50 | 2 | 0 | 2 | 22,60 | 0,00 | 22,60 | 1821108,00 | 164017,82 | 0,00 | 1657090,18 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Шурышкарский район | X | X | X | X | 940 | 683 | 12979,20 | 219 | 170 | 49 | 8410,24 | 6382,24 | 2028,00 | 590374512,90 | 60896622,10 | 0,00 | 529477890,80 | 0,00 | 0,00 |
| 840 | д. Усть-Войкары, ул. Набережная, д. 15 | Заключение МВК N 186 | 19.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 15 | 7 | 107,40 | 1 | 0 | 1 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 1996488,00 | 195950,49 | 0,00 | 1800537,51 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | д. Хашгорт, ул. Обская, д. 1 | Заключение МВК N 168 | 18.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 10 | 10 | 97,00 | 3 | 3 | 0 | 72,75 | 72,75 | 0,00 | 5224250,25 | 527977,71 | 0,00 | 4696272,54 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | с. Азовы, пер. Школьный, д. 12 | Заключение МВК N 282 | 14.10.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 3 | 3 | 140,00 | 1 | 1 | 0 | 47,20 | 47,20 | 0,00 | 3389479,20 | 342550,48 | 0,00 | 3046928,72 | 0,00 | 0,00 |
| 843 | с. Азовы, ул. Лесная, д. 21 | Заключение МВК N 367 | 15.03.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 11 | 11 | 96,00 | 3 | 3 | 0 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 6893856,00 | 696712,85 | 0,00 | 6197143,15 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | с. Азовы, ул. Лесная, д. 3 | Заключение МВК N 252 | 22.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 2 | 1 | 51,10 | 1 | 1 | 0 | 25,70 | 25,70 | 0,00 | 1845542,70 | 186515,84 | 0,00 | 1659026,86 | 0,00 | 0,00 |
| 845 | с. Азовы, ул. Лесная, д. 5 | Заключение МВК N 289 | 14.10.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 2 | 2 | 73,90 | 2 | 2 | 0 | 73,90 | 73,90 | 0,00 | 5306832,90 | 536323,74 | 0,00 | 4770509,16 | 0,00 | 0,00 |
| 846 | с. Азовы, ул. Набережная, д. 1 | Заключение МВК N 245 | 22.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 1 | 1 | 63,30 | 1 | 1 | 0 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 2297952,00 | 232237,62 | 0,00 | 2065714,38 | 0,00 | 0,00 |
| 847 | с. Азовы, ул. Школьная, д. 3 | Заключение МВК N 246 | 22.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 2 | 2 | 152,90 | 1 | 0 | 1 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 2750361,30 | 277959,40 | 0,00 | 2472401,90 | 0,00 | 0,00 |
| 848 | с. Азовы, ул. Школьная, д. 38 | Заключение МВК N 283 | 14.10.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 3 | 3 | 120,80 | 3 | 3 | 0 | 90,70 | 90,70 | 0,00 | 6513257,70 | 658248,49 | 0,00 | 5855009,21 | 0,00 | 0,00 |
| 849 | с. Азовы, ул. Школьная, д. 45 | Заключение МВК N 284 | 14.10.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 7 | 7 | 125,30 | 3 | 3 | 0 | 125,30 | 125,30 | 0,00 | 8997918,30 | 909355,42 | 0,00 | 8088562,88 | 0,00 | 0,00 |
| 850 | с. Азовы, ул. Школьная, д. 6 | Заключение МВК N 292 | 14.10.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 5 | 5 | 94,10 | 2 | 2 | 0 | 94,10 | 94,10 | 0,00 | 6757415,10 | 682923,74 | 0,00 | 6074491,36 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | с. Восяхово, ул. Береговая, д. 15 | Заключение МВК N 424 | 17.06.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 4 | 4 | 81,00 | 2 | 0 | 2 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 5586327,00 | 587851,47 | 0,00 | 4998475,53 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | с. Восяхово, ул. Береговая, д. 20 | Заключение МВК N 423 | 17.06.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 6 | 6 | 140,30 | 3 | 2 | 1 | 140,30 | 77,90 | 62,40 | 9676070,10 | 1018216,80 | 0,00 | 8657853,30 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | с. Восяхово, ул. Береговая, д. 26 | Заключение МВК N 182 | 19.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 11 | 11 | 110,90 | 2 | 0 | 2 | 82,70 | 0,00 | 82,70 | 5703570,90 | 600189,09 | 0,00 | 5103381,81 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | с. Восяхово, ул. Береговая, д. 33 | Заключение МВК N 24 | 01.02.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 7 | 7 | 113,40 | 2 | 0 | 2 | 113,40 | 0,00 | 113,40 | 7820857,80 | 822992,05 | 0,00 | 6997865,75 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | с. Восяхово, ул. Советская, д. 15 | Заключение МВК N 184 | 19.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 13 | 13 | 182,80 | 4 | 2 | 2 | 142,30 | 71,70 | 70,60 | 9814004,10 | 1032731,65 | 0,00 | 8781272,45 | 0,00 | 0,00 |
| 856 | с. Восяхово, ул. Советская, д. 20 | Заключение МВК N 425 | 17.06.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 8 | 8 | 153,00 | 3 | 0 | 3 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 10551951,00 | 1110386,10 | 0,00 | 9441564,90 | 0,00 | 0,00 |
| 857 | с. Восяхово, ул. Советская, д. 28 | Заключение МВК N 181 | 19.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 4 | 4 | 116,80 | 3 | 1 | 2 | 116,80 | 38,50 | 78,30 | 8055345,60 | 847667,30 | 0,00 | 7207678,30 | 0,00 | 0,00 |
| 858 | с. Горки, ул. 8 Марта, д. 4 | Заключение МВК N 321 | 08.04.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 9 | 9 | 102,70 | 2 | 2 | 0 | 102,70 | 102,70 | 0,00 | 7374989,70 | 745337,60 | 0,00 | 6629652,10 | 0,00 | 0,00 |
| 859 | с. Горки, ул. 8 Марта, д. 6 | Заключение МВК N 147 | 18.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 9 | 9 | 124,90 | 2 | 2 | 0 | 82,30 | 82,30 | 0,00 | 5910045,30 | 597286,12 | 0,00 | 5312759,18 | 0,00 | 0,00 |
| 860 | с. Горки, ул. Заводская, д. 1 | Заключение МВК N 156 | 18.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 4 | 3 | 97,40 | 3 | 3 | 0 | 72,60 | 72,60 | 0,00 | 5213478,60 | 526889,09 | 0,00 | 4686589,51 | 0,00 | 0,00 |
| 861 | с. Горки, ул. Заводская, д. 12 | Заключение МВК N 128 | 18.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 4 | 4 | 135,10 | 3 | 1 | 2 | 115,40 | 57,10 | 58,30 | 8286989,40 | 837506,90 | 0,00 | 7449482,50 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | с. Горки, ул. Заводская, д. 9 | Заключение МВК N 47 | 28.03.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 5 | 5 | 128,10 | 3 | 3 | 0 | 128,10 | 128,10 | 0,00 | 9198989,10 | 929676,21 | 0,00 | 8269312,89 | 0,00 | 0,00 |
| 863 | с. Горки, ул. Кирпичная, д. 10 | Заключение МВК N 319 | 08.04.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 11 | 11 | 123,40 | 3 | 3 | 0 | 123,40 | 123,40 | 0,00 | 8861477,40 | 895566,31 | 0,00 | 7965911,09 | 0,00 | 0,00 |
| 864 | с. Горки, ул. Кирпичная, д. 11 | Заключение МВК N 426 | 29.06.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 2 | 2 | 98,30 | 1 | 1 | 0 | 48,70 | 48,70 | 0,00 | 3497195,70 | 353436,62 | 0,00 | 3143759,08 | 0,00 | 0,00 |
| 865 | с. Горки, ул. Кирпичная, д. 12 | Заключение МВК N 304 | 16.10.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 8 | 1 | 150,00 | 1 | 1 | 0 | 30,70 | 30,70 | 0,00 | 2204597,70 | 222802,96 | 0,00 | 1981794,74 | 0,00 | 0,00 |
| 866 | с. Горки, ул. Кирпичная, д. 5 | Заключение МВК N 318 | 08.04.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 17 | 17 | 201,60 | 5 | 3 | 2 | 201,60 | 134,20 | 67,40 | 14477097,60 | 1463096,98 | 0,00 | 13014000,62 | 0,00 | 0,00 |
| 867 | с. Горки, ул. Кирпичная, д. 6 А | Заключение МВК N 317 | 08.04.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 1 | 1 | 77,20 | 1 | 1 | 0 | 39,20 | 39,20 | 0,00 | 2814991,20 | 284491,08 | 0,00 | 2530500,12 | 0,00 | 0,00 |
| 868 | с. Горки, ул. Кооперативная, д. 13 | Заключение МВК N 325 | 29.07.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 2 | 2 | 74,50 | 2 | 2 | 0 | 74,50 | 74,50 | 0,00 | 5349919,50 | 540678,20 | 0,00 | 4809241,30 | 0,00 | 0,00 |
| 869 | с. Горки, ул. Кооперативная, д. 7 | Заключение МВК N 148 | 18.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 15 | 15 | 172,80 | 4 | 1 | 3 | 172,80 | 42,30 | 130,50 | 12408940,80 | 1254083,13 | 0,00 | 11154857,67 | 0,00 | 0,00 |
| 870 | с. Горки, ул. Набережная, д. 12 | Заключение МВК N 150 | 18.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 2 | 2 | 74,40 | 2 | 2 | 0 | 74,40 | 74,40 | 0,00 | 5342738,40 | 539952,46 | 0,00 | 4802785,94 | 0,00 | 0,00 |
| 871 | с. Горки, ул. Набережная, д. 14 | Заключение МВК N 151 | 18.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 2 | 1 | 74,40 | 1 | 1 | 0 | 37,20 | 37,20 | 0,00 | 2671369,20 | 269976,23 | 0,00 | 2401392,97 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | с. Горки, ул. Новая, д. 11 | Заключение МВК N 48 | 28.03.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 15 | 15 | 223,60 | 6 | 6 | 0 | 223,60 | 223,60 | 0,00 | 16056939,60 | 1622760,34 | 0,00 | 14434179,26 | 0,00 | 0,00 |
| 873 | с. Горки, ул. Новая, д. 21 | Заключение МВК N 326 | 29.07.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 15 | 15 | 125,50 | 2 | 2 | 0 | 125,50 | 125,50 | 0,00 | 9012280,50 | 910806,90 | 0,00 | 8101473,60 | 0,00 | 0,00 |
| 874 | с. Горки, ул. Новая, д. 7 | Заключение МВК N 320 | 08.04.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 12 | 12 | 74,60 | 2 | 1 | 1 | 74,60 | 37,30 | 37,30 | 5357100,60 | 541403,94 | 0,00 | 4815696,66 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | с. Горки, ул. Октябрьская, д. 10 | Заключение МВК N 80 | 08.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 33 | 3 | 484,70 | 1 | 1 | 0 | 30,10 | 30,10 | 0,00 | 2161511,10 | 218448,51 | 0,00 | 1943062,59 | 0,00 | 0,00 |
| 876 | с. Горки, ул. Первомайская, д. 10 | Заключение МВК N 136 | 18.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 23 | 5 | 471,30 | 4 | 4 | 0 | 140,60 | 140,60 | 0,00 | 10096626,60 | 1020394,03 | 0,00 | 9076232,57 | 0,00 | 0,00 |
| 877 | с. Горки, ул. Рабочая, д. 19 | Заключение МВК N 45 | 28.03.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 16 | 4 | 140,10 | 1 | 0 | 1 | 40,70 | 0,00 | 40,70 | 2922707,70 | 295377,22 | 0,00 | 2627330,48 | 0,00 | 0,00 |
| 878 | с. Горки, ул. Рабочая, д. 4 | Заключение МВК N 146 | 18.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 58 | 14 | 921,20 | 4 | 4 | 0 | 184,80 | 184,80 | 0,00 | 13270672,80 | 1341172,23 | 0,00 | 11929500,57 | 0,00 | 0,00 |
| 879 | с. Горки, ул. Рабочая, д. 8 | Заключение МВК N 138 | 18.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 4 | 4 | 74,40 | 1 | 1 | 0 | 30,50 | 30,50 | 0,00 | 2190235,50 | 221351,48 | 0,00 | 1968884,02 | 0,00 | 0,00 |
| 880 | с. Горки, ул. Рабочая, д. 9 | Заключение МВК N 42 | 28.03.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 2 | 2 | 73,40 | 2 | 2 | 0 | 73,40 | 73,40 | 0,00 | 5270927,40 | 532695,03 | 0,00 | 4738232,37 | 0,00 | 0,00 |
| 881 | с. Горки, ул. Республики, д. 11 | Заключение МВК N 306 | 16.10.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 3 | 3 | 51,90 | 2 | 2 | 0 | 51,90 | 51,90 | 0,00 | 3726990,90 | 376660,38 | 0,00 | 3350330,52 | 0,00 | 0,00 |
| 882 | с. Горки, ул. Республики, д. 5 | Заключение МВК N 129 | 18.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 9 | 5 | 62,70 | 1 | 1 | 0 | 31,70 | 31,70 | 0,00 | 2276408,70 | 230060,39 | 0,00 | 2046348,31 | 0,00 | 0,00 |
| 883 | с. Горки, ул. Северная, д. 12 | Заключение МВК N 82 | 08.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 10 | 10 | 146,80 | 3 | 1 | 2 | 123,70 | 24,40 | 99,30 | 8883020,70 | 897743,53 | 0,00 | 7985277,17 | 0,00 | 0,00 |
| 884 | с. Горки, ул. Северная, д. 4 | Заключение МВК N 41 | 28.03.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 7 | 7 | 122,30 | 3 | 3 | 0 | 122,30 | 122,30 | 0,00 | 8782485,30 | 887583,14 | 0,00 | 7894902,16 | 0,00 | 0,00 |
| 885 | с. Лопхари, ул. Кооперативная, д. 1 | Заключение МВК N 64 | 18.04.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 7 | 7 | 80,20 | 2 | 2 | 0 | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 5816264,40 | 582045,53 | 0,00 | 5234218,87 | 0,00 | 0,00 |
| 886 | с. Лопхари, ул. Кооперативная, д. 3 | Заключение МВК N 65 | 18.04.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 9 | 9 | 50,10 | 2 | 2 | 0 | 50,10 | 50,10 | 0,00 | 3633352,20 | 363597,02 | 0,00 | 3269755,18 | 0,00 | 0,00 |
| 887 | с. Лопхари, ул. Кооперативная, д. 6 | Заключение МВК N 52 | 18.04.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 12 | 7 | 51,80 | 1 | 1 | 0 | 25,90 | 25,90 | 0,00 | 1878319,80 | 187967,32 | 0,00 | 1690352,48 | 0,00 | 0,00 |
| 888 | с. Лопхари, ул. Нагорная, д. 13 | Заключение МВК N 51 | 18.04.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 5 | 5 | 58,00 | 2 | 2 | 0 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 4206276,00 | 420930,68 | 0,00 | 3785345,32 | 0,00 | 0,00 |
| 889 | с. Лопхари, ул. Нагорная, д. 15 | Заключение МВК N 54 | 18.04.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 5 | 1 | 58,20 | 1 | 1 | 0 | 29,10 | 29,10 | 0,00 | 2110390,20 | 211191,08 | 0,00 | 1899199,12 | 0,00 | 0,00 |
| 890 | с. Лопхари, ул. Нагорная, д. 4 | Заключение МВК N 50 | 18.04.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 2 | 2 | 50,80 | 2 | 2 | 0 | 50,80 | 50,80 | 0,00 | 3684117,60 | 368677,22 | 0,00 | 3315440,38 | 0,00 | 0,00 |
| 891 | с. Лопхари, ул. Нагорная, д. 6 | Заключение МВК N 303 | 15.10.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 7 | 7 | 49,20 | 2 | 2 | 0 | 49,20 | 49,20 | 0,00 | 3568082,40 | 357065,33 | 0,00 | 3211017,07 | 0,00 | 0,00 |
| 892 | с. Лопхари, ул. Нагорная, д. 7 | Заключение МВК N 302 | 15.10.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 3 | 3 | 69,30 | 1 | 1 | 0 | 34,30 | 34,30 | 0,00 | 2487504,60 | 248929,69 | 0,00 | 2238574,91 | 0,00 | 0,00 |
| 893 | с. Лопхари, ул. Нагорная, д. 8 | Заключение МВК N 53 | 18.04.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 31 | 20 | 162,40 | 3 | 2 | 1 | 121,80 | 81,20 | 40,60 | 8833179,60 | 883954,43 | 0,00 | 7949225,17 | 0,00 | 0,00 |
| 894 | с. Лопхари, ул. Рыбацкая, д. 1 | Заключение МВК N 67 | 18.04.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 4 | 4 | 67,80 | 2 | 2 | 0 | 67,80 | 67,80 | 0,00 | 4916991,60 | 492053,45 | 0,00 | 4424938,15 | 0,00 | 0,00 |
| 895 | с. Лопхари, ул. Рыбацкая, д. 3 А | Заключение МВК N 297 | 15.10.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 3 | 3 | 68,50 | 2 | 2 | 0 | 68,50 | 68,50 | 0,00 | 4967757,00 | 497133,65 | 0,00 | 4470623,35 | 0,00 | 0,00 |
| 896 | с. Лопхари, ул. Северная, д. 10 | Заключение МВК N 71 | 18.04.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 9 | 4 | 66,70 | 1 | 1 | 0 | 33,40 | 33,40 | 0,00 | 2422234,80 | 242398,01 | 0,00 | 2179836,79 | 0,00 | 0,00 |
| 897 | с. Лопхари, ул. Советская, д. 25 | Заключение МВК N 171 | 18.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 4 | 4 | 76,90 | 1 | 1 | 0 | 38,10 | 38,10 | 0,00 | 2763088,20 | 276507,91 | 0,00 | 2486580,29 | 0,00 | 0,00 |
| 898 | с. Лопхари, ул. Школьная, д. 2 | Заключение МВК N 299 | 15.10.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 5 | 5 | 122,00 | 2 | 2 | 0 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 8847684,00 | 885405,91 | 0,00 | 7962278,09 | 0,00 | 0,00 |
| 899 | с. Мужи, ул. 50 лет Октября, д. 23 А | Заключение МВК N 112 | 15.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 6 | 2 | 236,60 | 1 | 1 | 0 | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 3692934,00 | 384643,55 | 0,00 | 3308290,45 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | с. Мужи, ул. 50 лет Октября, д. 5 | Заключение МВК N 348 | 28.12.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 4 | 4 | 137,10 | 2 | 2 | 0 | 137,10 | 137,10 | 0,00 | 9552853,80 | 994993,04 | 0,00 | 8557860,76 | 0,00 | 0,00 |
| 901 | с. Мужи, ул. Архангельского, д. 9 | Заключение МВК N 109 | 15.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 27 | 11 | 482,40 | 5 | 3 | 2 | 240,00 | 119,60 | 120,40 | 16722720,00 | 1741782,12 | 0,00 | 14980937,88 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | с. Мужи, ул. Гагарина, д. 25 | Заключение МВК N 429 | 14.11.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 36 | 3 | 479,30 | 2 | 2 | 0 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 3135510,00 | 326584,15 | 0,00 | 2808925,85 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | с. Мужи, ул. Комсомольская, д. 12 | Заключение МВК N 115 | 15.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 9 | 2 | 182,50 | 2 | 2 | 0 | 53,90 | 53,90 | 0,00 | 3755644,20 | 391175,23 | 0,00 | 3364468,97 | 0,00 | 0,00 |
| 904 | с. Мужи, ул. Ленина, д. 9 | Заключение МВК N 33 | 01.02.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 2 | 2 | 76,70 | 1 | 1 | 0 | 29,60 | 29,60 | 0,00 | 2062468,80 | 214819,79 | 0,00 | 1847649,01 | 0,00 | 0,00 |
| 905 | с. Мужи, ул. Рыбацкая, д. 25 | Заключение МВК N 414 | 31.05.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 16 | 8 | 130,40 | 1 | 1 | 0 | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 4145841,00 | 431816,82 | 0,00 | 3714024,18 | 0,00 | 0,00 |
| 906 | с. Мужи, ул. Совхозная, д. 10 | Заключение МВК N 413 | 31.05.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 32 | 32 | 497,60 | 10 | 6 | 4 | 426,90 | 270,70 | 156,20 | 29745538,20 | 3098195,08 | 0,00 | 26647343,12 | 0,00 | 0,00 |
| 907 | с. Мужи, ул. Совхозная, д. 17 | Заключение МВК N 432 | 14.11.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 25 | 25 | 337,20 | 7 | 2 | 5 | 337,20 | 131,90 | 205,30 | 23495421,60 | 2447203,88 | 0,00 | 21048217,72 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | с. Мужи, ул. Филиппова, д. 5 | Заключение МВК N 89 | 15.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 2 | 2 | 97,00 | 1 | 1 | 0 | 48,80 | 48,80 | 0,00 | 3400286,40 | 354162,36 | 0,00 | 3046124,04 | 0,00 | 0,00 |
| 909 | с. Мужи, ул. Флотская, д. 30 | Заключение МВК N 314 | 30.03.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 3 | 3 | 77,70 | 2 | 2 | 0 | 51,50 | 51,50 | 0,00 | 3588417,00 | 373757,41 | 0,00 | 3214659,59 | 0,00 | 0,00 |
| 910 | с. Мужи, ул. Юганская, д. 7 | Заключение МВК N 438 | 14.11.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 7 | 7 | 190,70 | 2 | 1 | 1 | 90,70 | 57,00 | 33,70 | 6319794,60 | 658248,49 | 0,00 | 5661546,11 | 0,00 | 0,00 |
| 911 | с. Питляр, ул. Набережная, д. 4 | Заключение МВК N 259 | 24.09.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 8 | 8 | 110,10 | 2 | 2 | 0 | 110,10 | 110,10 | 0,00 | 7436704,50 | 799042,55 | 0,00 | 6637661,95 | 0,00 | 0,00 |
| 912 | с. Питляр, ул. Набережная, д. 5 | Заключение МВК N 4 | 01.02.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 19 | 19 | 163,70 | 4 | 3 | 1 | 163,70 | 123,00 | 40,70 | 11057116,50 | 1188040,55 | 0,00 | 9869075,95 | 0,00 | 0,00 |
| 913 | с. Питляр, ул. Набережная, д. 9 | Заключение МВК N 7 | 01.02.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 3 | 1 | 80,30 | 1 | 1 | 0 | 40,60 | 40,60 | 0,00 | 2742327,00 | 294651,48 | 0,00 | 2447675,52 | 0,00 | 0,00 |
| 914 | с. Питляр, ул. Советская, д. 1 | Заключение МВК N 6 | 01.02.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 7 | 4 | 83,00 | 1 | 1 | 0 | 42,10 | 42,10 | 0,00 | 2843644,50 | 305537,61 | 0,00 | 2538106,89 | 0,00 | 0,00 |
| 915 | с. Питляр, ул. Советская, д. 20 | Заключение МВК N 227 | 21.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 4 | 4 | 51,20 | 2 | 2 | 0 | 51,20 | 51,20 | 0,00 | 3458304,00 | 371580,19 | 0,00 | 3086723,81 | 0,00 | 0,00 |
| 916 | с. Питляр, ул. Советская, д. 5 | Заключение МВК N 224 | 21.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 1 | 1 | 63,90 | 1 | 1 | 0 | 31,50 | 31,50 | 0,00 | 2127667,50 | 228608,90 | 0,00 | 1899058,60 | 0,00 | 0,00 |
| 917 | с. Питляр, ул. Совхозная, д. 3 | Заключение МВК N 14 | 01.02.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 14 | 14 | 81,30 | 2 | 2 | 0 | 57,59 | 57,59 | 0,00 | 3889916,55 | 417955,13 | 0,00 | 3471961,42 | 0,00 | 0,00 |
| 918 | с. Питляр, ул. Совхозная, д. 4 | Заключение МВК N 258 | 24.09.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 10 | 3 | 82,00 | 1 | 1 | 0 | 41,20 | 41,20 | 0,00 | 2782854,00 | 299005,93 | 0,00 | 2483848,07 | 0,00 | 0,00 |
| 919 | с. Питляр, ул. Совхозная, д. 8 | Заключение МВК N 13 | 01.02.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 16 | 16 | 80,20 | 2 | 2 | 0 | 80,20 | 80,20 | 0,00 | 5417109,00 | 582045,52 | 0,00 | 4835063,48 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | с. Шурышкары, ул. Мира, д. 8 | Заключение МВК N 261 | 25.09.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 15 | 15 | 123,60 | 4 | 4 | 0 | 123,60 | 123,60 | 0,00 | 8436441,60 | 897017,79 | 0,00 | 7539423,81 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | с. Шурышкары, ул. Молодежная, д. 10 А | Заключение МВК N 200 | 20.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 15 | 15 | 191,30 | 3 | 3 | 0 | 143,40 | 143,40 | 0,00 | 9787910,40 | 1040714,82 | 0,00 | 8747195,58 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | с. Шурышкары, ул. Молодежная, д. 12 | Заключение МВК N 201 | 20.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 38 | 33 | 221,40 | 7 | 5 | 2 | 172,30 | 121,30 | 51,00 | 11760508,80 | 1250454,41 | 0,00 | 10510054,39 | 0,00 | 0,00 |
| 923 | с. Шурышкары, ул. Молодежная, д. 18 | Заключение МВК N 204 | 20.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 8 | 8 | 102,80 | 2 | 1 | 1 | 102,80 | 47,80 | 55,00 | 7016716,80 | 746063,34 | 0,00 | 6270653,46 | 0,00 | 0,00 |
| 924 | с. Шурышкары, ул. Молодежная, д. 23 | Заключение МВК N 266 | 25.09.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 6 | 3 | 110,00 | 1 | 1 | 0 | 30,10 | 30,10 | 0,00 | 2054505,60 | 218448,51 | 0,00 | 1836057,09 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | с. Шурышкары, ул. Набережная, д. 24 | Заключение МВК N 221 | 20.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 4 | 1 | 62,80 | 1 | 1 | 0 | 31,60 | 31,60 | 0,00 | 2156889,60 | 229334,65 | 0,00 | 1927554,95 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | с. Шурышкары, ул. Набережная, д. 36 | Заключение МВК N 222 | 20.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 18 | 14 | 63,20 | 1 | 1 | 0 | 30,90 | 30,90 | 0,00 | 2109110,40 | 224254,45 | 0,00 | 1884855,95 | 0,00 | 0,00 |
| 927 | с. Шурышкары, ул. Набережная, д. 4 | Заключение МВК N 216 | 20.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 5 | 5 | 104,70 | 3 | 3 | 0 | 104,70 | 104,70 | 0,00 | 7146403,20 | 759852,45 | 0,00 | 6386550,75 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | с. Шурышкары, ул. Набережная, д. 6 | Заключение МВК N 378 | 07.04.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 2 | 2 | 81,80 | 2 | 2 | 0 | 81,80 | 81,80 | 0,00 | 5583340,80 | 593657,41 | 0,00 | 4989683,39 | 0,00 | 0,00 |
| 929 | с. Шурышкары, ул. Набережная, д. 8 | Заключение МВК N 219 | 20.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 3 | 1 | 78,80 | 1 | 1 | 0 | 23,80 | 23,80 | 0,00 | 1624492,80 | 172726,73 | 0,00 | 1451766,07 | 0,00 | 0,00 |
| 930 | с. Шурышкары, ул. Центральная, д. 22 | Заключение МВК N 205 | 20.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 5 | 5 | 79,10 | 2 | 2 | 0 | 79,10 | 79,10 | 0,00 | 5399049,60 | 574062,36 | 0,00 | 4824987,24 | 0,00 | 0,00 |
| 931 | с. Шурышкары, ул. Центральная, д. 32 | Заключение МВК N 207 | 20.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 10 | 10 | 83,80 | 3 | 2 | 1 | 83,80 | 60,40 | 23,40 | 5719852,80 | 608172,26 | 0,00 | 5111680,54 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | с. Шурышкары, ул. Центральная, д. 41 | Заключение МВК N 381 | 07.04.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 8 | 8 | 46,50 | 2 | 2 | 0 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 3173904,00 | 337470,29 | 0,00 | 2836433,71 | 0,00 | 0,00 |
| 933 | с. Шурышкары, ул. Центральная, д. 5 | Заключение МВК N 340 | 21.08.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 10 | 10 | 80,50 | 2 | 0 | 2 | 80,50 | 0,00 | 80,50 | 5494608,00 | 584222,75 | 0,00 | 4910385,25 | 0,00 | 0,00 |
| 934 | с. Шурышкары, ул. Центральная, д. 8 | Заключение МВК N 210 | 20.08.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 18 | 9 | 91,30 | 2 | 1 | 1 | 67,80 | 25,00 | 42,80 | 3310416,00 | 351985,14 | 0,00 | 2958430,86 | 0,00 | 0,00 |
| 935 | с. Шурышкары, ул. Центральная, д. 9 | Заключение МВК N 262 | 25.09.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 6 | 6 | 77,50 | 2 | 1 | 1 | 77,50 | 39,30 | 38,20 | 5289840,00 | 562450,48 | 0,00 | 4727389,52 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Ямальский район | X | X | X | X | 927 | 794 | 12544,80 | 224 | 28 | 196 | 9205,25 | 1333,65 | 7871,60 | 662272043,70 | 66806416,13 | 0,00 | 595465627,57 | 0,00 | 0,00 |
| 936 | п. Сюнай-Сале, ул. Анагуричи Луки, д. 14 | Заключение МВК N 20 | 30.07.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 15 | 10 | 104,20 | 2 | 0 | 2 | 75,40 | 0,00 | 75,40 | 5407084,80 | 547209,88 | 0,00 | 4859874,92 | 0,00 | 0,00 |
| 937 | п. Сюнай-Сале, ул. Анагуричи Луки, д. 18 | Заключение МВК N 21 | 30.07.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 12 | 12 | 123,50 | 3 | 0 | 3 | 123,50 | 0,00 | 123,50 | 8856432,00 | 896292,05 | 0,00 | 7960139,95 | 0,00 | 0,00 |
| 938 | п. Сюнай-Сале, ул. Анагуричи Луки, д. 20 | Заключение МВК N 22 | 30.07.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 7 | 7 | 125,10 | 2 | 0 | 2 | 92,70 | 0,00 | 92,70 | 6647702,40 | 672763,34 | 0,00 | 5974939,06 | 0,00 | 0,00 |
| 939 | п. Сюнай-Сале, ул. Анагуричи Луки, д. 4 | Заключение МВК N 39 | 20.12.2004 | III кв. 2017 | III кв. 2012 | 19 | 19 | 160,20 | 5 | 0 | 5 | 160,20 | 0,00 | 160,20 | 11488262,40 | 1162639,57 | 0,00 | 10325622,83 | 0,00 | 0,00 |
| 940 | п. Сюнай-Сале, ул. Анагуричи Луки, д. 6 | Заключение МВК N 18 | 30.07.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 10 | 10 | 129,90 | 4 | 0 | 4 | 129,90 | 0,00 | 129,90 | 9315388,80 | 942739,57 | 0,00 | 8372649,23 | 0,00 | 0,00 |
| 941 | п. Сюнай-Сале, ул. Анагуричи Луки, д. 8 | Заключение МВК N 19 | 30.07.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 13 | 13 | 147,70 | 2 | 0 | 2 | 147,70 | 0,00 | 147,70 | 10591862,40 | 1071921,75 | 0,00 | 9519940,65 | 0,00 | 0,00 |
| 942 | п. Сюнай-Сале, ул. Тадибе Степана, д. 10 | Заключение МВК N 38 | 20.12.2004 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 8 | 8 | 174,30 | 3 | 0 | 3 | 112,60 | 0,00 | 112,60 | 8074771,20 | 817186,11 | 0,00 | 7257585,09 | 0,00 | 0,00 |
| 943 | п. Сюнай-Сале, ул. Тадибе Степана, д. 13 | Заключение МВК N 23 | 30.07.2011 | III кв. 2017 | 1 кв. 2013 | 22 | 22 | 117,50 | 4 | 0 | 4 | 117,50 | 0,00 | 117,50 | 8426160,00 | 852747,50 | 0,00 | 7573412,50 | 0,00 | 0,00 |
| 944 | п. Сюнай-Сале, ул. Тадибе Степана, д. 15 | Заключение МВК N 24 | 30.07.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 15 | 15 | 118,10 | 3 | 0 | 3 | 118,10 | 0,00 | 118,10 | 8469187,20 | 857101,95 | 0,00 | 7612085,25 | 0,00 | 0,00 |
| 945 | п. Сюнай-Сале, ул. Тадибе Степана, д. 17 | Заключение МВК N 25 | 30.07.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 13 | 13 | 132,70 | 3 | 0 | 3 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 6740928,00 | 682198,00 | 0,00 | 6058730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 946 | п. Сюнай-Сале, ул. Тадибе Степана, д. 3 | Заключение МВК N 1 | 16.10.2009 | III кв. 2017 | III кв. 2012 | 15 | 15 | 106,90 | 2 | 0 | 2 | 106,90 | 0,00 | 106,90 | 7666012,80 | 775818,79 | 0,00 | 6890194,01 | 0,00 | 0,00 |
| 947 | п. Сюнай-Сале, ул. Тадибе Степана, д. 5 | Заключение МВК N 38 | 20.12.2004 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 5 | 5 | 77,70 | 1 | 0 | 1 | 44,10 | 0,00 | 44,10 | 3162499,20 | 320052,46 | 0,00 | 2842446,74 | 0,00 | 0,00 |
| 948 | с. Новый Порт, ул. Береговая, д. 6 | Заключение МВК N 164 | 27.06.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 6 | 2 | 104,00 | 1 | 1 | 0 | 52,30 | 52,30 | 0,00 | 3945878,10 | 379563,35 | 0,00 | 3566314,75 | 0,00 | 0,00 |
| 949 | с. Новый Порт, ул. Вануйто Папуле, д. 10 | Заключение МВК N 164 | 27.06.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 11 | 11 | 78,50 | 4 | 0 | 4 | 78,50 | 0,00 | 78,50 | 5922589,50 | 569707,90 | 0,00 | 5352881,60 | 0,00 | 0,00 |
| 950 | с. Новый Порт, ул. Вануйто Папуле, д. 11 | Заключение МВК N 169 | 13.12.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 3 | 3 | 104,30 | 2 | 1 | 1 | 104,30 | 54,60 | 49,70 | 6938355,90 | 756949,48 | 0,00 | 6181406,42 | 0,00 | 0,00 |
| 951 | с. Новый Порт, ул. Вануйто Папуле, д. 13 | Заключение МВК N 169 | 13.12.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 8 | 3 | 111,10 | 1 | 0 | 1 | 55,80 | 0,00 | 55,80 | 4209942,60 | 404964,34 | 0,00 | 3804978,26 | 0,00 | 0,00 |
| 952 | с. Новый Порт, ул. Вануйто Папуле, д. 29 | Заключение МВК N 136 | 22.07.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 13 | 7 | 122,50 | 3 | 0 | 3 | 86,40 | 0,00 | 86,40 | 6518620,80 | 627041,56 | 0,00 | 5891579,24 | 0,00 | 0,00 |
| 953 | с. Новый Порт, ул. Вануйто Папуле, д. 5 | Заключение МВК N 164 | 26.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 1 | 1 | 74,50 | 1 | 0 | 1 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 2889620,10 | 277959,40 | 0,00 | 2611660,70 | 0,00 | 0,00 |
| 954 | с. Новый Порт, ул. Вануйто Папуле, д. 9 | Заключение МВК N 138 | 25.07.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 17 | 2 | 134,90 | 1 | 0 | 1 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 2037069,00 | 195950,49 | 0,00 | 1841118,51 | 0,00 | 0,00 |
| 955 | с. Новый Порт, ул. Советская, д. 20 | Заключение МВК N 164 | 27.06.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 6 | 6 | 219,80 | 3 | 1 | 2 | 219,80 | 116,20 | 103,60 | 16583250,60 | 1595182,12 | 0,00 | 14988068,48 | 0,00 | 0,00 |
| 956 | с. Новый Порт, ул. Школьная, д. 1 | Заключение МВК N 50 | 11.05.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 14 | 9 | 153,50 | 3 | 0 | 3 | 116,30 | 0,00 | 116,30 | 8774486,10 | 844038,59 | 0,00 | 7930447,51 | 0,00 | 0,00 |
| 957 | с. Панаевск, ул. Лаптандер Тэмни, д. 1 | Заключение МВК N 28 | 19.11.2004 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 12 | 12 | 155,60 | 3 | 0 | 3 | 115,60 | 0,00 | 115,60 | 8117200,80 | 838958,39 | 0,00 | 7278242,41 | 0,00 | 0,00 |
| 958 | с. Панаевск, ул. Советская, д. 20 | Заключение МВК N 10 | 24.12.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 8 | 6 | 116,70 | 2 | 0 | 2 | 76,70 | 0,00 | 76,70 | 5385720,60 | 556644,54 | 0,00 | 4829076,06 | 0,00 | 0,00 |
| 959 | с. Панаевск, ул. Советская, д. 4 | Заключение МВК N 9 | 24.12.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 16 | 16 | 87,80 | 2 | 0 | 2 | 87,80 | 0,00 | 87,80 | 6165140,40 | 637201,96 | 0,00 | 5527938,44 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | с. Панаевск, ул. Советская, д. 6 | Заключение МВК N 12 | 24.12.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 10 | 10 | 73,40 | 2 | 0 | 2 | 73,40 | 0,00 | 73,40 | 5154001,20 | 532695,03 | 0,00 | 4621306,17 | 0,00 | 0,00 |
| 961 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 10 | Заключение МВК N 55 | 01.12.2006 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 22 | 22 | 327,50 | 7 | 1 | 6 | 289,30 | 37,90 | 251,40 | 19881853,20 | 2099573,20 | 0,00 | 17782280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 962 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 12 | Заключение МВК N 55 | 01.12.2006 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 37 | 31 | 331,70 | 6 | 0 | 6 | 287,20 | 0,00 | 287,20 | 19737532,80 | 2084332,60 | 0,00 | 17653200,20 | 0,00 | 0,00 |
| 963 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 3 | Заключение МВК N 55 | 01.12.2006 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 28 | 28 | 333,10 | 5 | 0 | 5 | 204,20 | 0,00 | 204,20 | 14033440,80 | 1481966,29 | 0,00 | 12551474,51 | 0,00 | 0,00 |
| 964 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 4 | Заключение МВК N 164 | 27.06.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 36 | 20 | 533,80 | 5 | 0 | 5 | 146,80 | 0,00 | 146,80 | 10088683,20 | 1065390,06 | 0,00 | 9023293,14 | 0,00 | 0,00 |
| 965 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 5 | Заключение МВК N 55 | 01.12.2006 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 10 | 7 | 336,60 | 2 | 1 | 1 | 88,20 | 38,50 | 49,70 | 6061456,80 | 640104,93 | 0,00 | 5421351,87 | 0,00 | 0,00 |
| 966 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 7 | Заключение МВК N 55 | 01.12.2006 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 16 | 16 | 335,20 | 6 | 3 | 3 | 257,40 | 129,60 | 127,80 | 17689557,60 | 1868061,32 | 0,00 | 15821496,28 | 0,00 | 0,00 |
| 967 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 8 | Заключение МВК N 55 | 01.12.2006 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 28 | 19 | 333,10 | 5 | 0 | 5 | 205,50 | 0,00 | 205,50 | 14122782,00 | 1491400,94 | 0,00 | 12631381,06 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | с. Салемал, ул. Гагарина, д. 11 | Заключение МВК N 4 | 21.12.2009 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 5 | 5 | 96,40 | 2 | 0 | 2 | 96,40 | 0,00 | 96,40 | 6624993,60 | 699615,82 | 0,00 | 5925377,78 | 0,00 | 0,00 |
| 969 | с. Салемал, ул. Гагарина, д. 6 | Заключение МВК N 3 | 21.12.2009 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 3 | 3 | 90,00 | 1 | 0 | 1 | 44,20 | 0,00 | 44,20 | 3037600,80 | 320778,21 | 0,00 | 2716822,59 | 0,00 | 0,00 |
| 970 | с. Салемал, ул. Набережная, д. 11 | Заключение МВК N 33 | 20.12.2004 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 6 | 4 | 152,50 | 1 | 0 | 1 | 39,50 | 0,00 | 39,50 | 2714598,00 | 286668,31 | 0,00 | 2427929,69 | 0,00 | 0,00 |
| 971 | с. Салемал, ул. Набережная, д. 15 | Заключение МВК N 4 | 12.12.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 30 | 30 | 518,90 | 10 | 3 | 7 | 428,15 | 113,95 | 314,20 | 29424180,60 | 3107266,73 | 0,00 | 26316913,87 | 0,00 | 0,00 |
| 972 | с. Салемал, ул. Первомайская, д. 14 | Заключение МВК N 1 | 23.06.2009 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 14 | 14 | 125,40 | 2 | 0 | 2 | 125,40 | 0,00 | 125,40 | 8617989,60 | 910081,16 | 0,00 | 7707908,44 | 0,00 | 0,00 |
| 973 | с. Салемал, ул. Солдатова, д. 15 | Заключение МВК N 2 | 28.06.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 3 | 3 | 99,70 | 1 | 0 | 1 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 2742087,60 | 289571,28 | 0,00 | 2452516,32 | 0,00 | 0,00 |
| 974 | с. Сеяха, ул. Береговая, д. 11 | Заключение МВК N 50 | 23.09.2005 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 7 | 7 | 199,60 | 3 | 0 | 3 | 113,80 | 0,00 | 113,80 | 9520963,20 | 825895,02 | 0,00 | 8695068,18 | 0,00 | 0,00 |
| 975 | с. Сеяха, ул. Геофизиков, д. 9 | Заключение МВК N 50 | 23.09.2005 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 39 | 39 | 735,50 | 12 | 0 | 12 | 735,50 | 0,00 | 735,50 | 61534872,00 | 5337836,46 | 0,00 | 56197035,54 | 0,00 | 0,00 |
| 976 | с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 15 | Заключение МВК N 14 | 18.07.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 62 | 60 | 979,90 | 16 | 4 | 12 | 789,10 | 174,80 | 614,30 | 55998481,50 | 5726834,46 | 0,00 | 50271647,04 | 0,00 | 0,00 |
| 977 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 25 кор. А | Заключение МВК N 12 | 18.07.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 14 | 13 | 363,60 | 4 | 2 | 2 | 183,00 | 71,30 | 111,70 | 12986595,00 | 1328108,87 | 0,00 | 11658486,13 | 0,00 | 0,00 |
| 978 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 28 | Заключение МВК N 56 | 28.03.2007 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 1 | 1 | 124,50 | 1 | 1 | 0 | 60,30 | 60,30 | 0,00 | 4279189,50 | 437622,76 | 0,00 | 3841566,74 | 0,00 | 0,00 |
| 979 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 31 | Заключение МВК N 3 | 29.12.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 31 | 1 | 253,10 | 1 | 0 | 1 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 709650,00 | 72574,26 | 0,00 | 637075,74 | 0,00 | 0,00 |
| 980 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 33 | Заключение МВК N 4 | 29.12.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2015 | 21 | 8 | 264,30 | 2 | 0 | 2 | 96,90 | 0,00 | 96,90 | 6876508,50 | 703244,53 | 0,00 | 6173263,97 | 0,00 | 0,00 |
| 981 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 35 | Заключение МВК N 61 | 17.05.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 68 | 68 | 729,20 | 16 | 3 | 13 | 708,90 | 127,90 | 581,00 | 50307088,50 | 5144788,94 | 0,00 | 45162299,56 | 0,00 | 0,00 |
| 982 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 47 | Заключение МВК N 24 | 08.08.2005 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 80 | 77 | 659,10 | 25 | 0 | 25 | 518,80 | 0,00 | 518,80 | 36816642,00 | 3765152,35 | 0,00 | 33051489,65 | 0,00 | 0,00 |
| 983 | с. Яр-Сале, ул. Федорова, д. 20 кор. А | Заключение МВК N 16 | 18.07.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 33 | 33 | 386,50 | 8 | 1 | 7 | 386,50 | 30,40 | 356,10 | 27427972,50 | 2804994,96 | 0,00 | 24622977,54 | 0,00 | 0,00 |
| 984 | с. Яр-Сале, ул. Федорова, д. 4 | Заключение МВК N 6 | 10.05.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 7 | 7 | 171,00 | 4 | 2 | 2 | 171,00 | 78,40 | 92,60 | 12135015,00 | 1241019,76 | 0,00 | 10893995,24 | 0,00 | 0,00 |
| 985 | с. Яр-Сале, ул. Федорова, д. 9 | Заключение МВк N 43 | 15.06.2005 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 8 | 8 | 229,40 | 4 | 1 | 3 | 229,40 | 83,60 | 145,80 | 16279371,00 | 1664853,41 | 0,00 | 14614517,59 | 0,00 | 0,00 |
| 986 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 34 | Заключение МВК N 22 | 15.11.2004 | III кв. 2017 | III кв. 2015 | 9 | 5 | 80,70 | 2 | 0 | 2 | 40,60 | 0,00 | 40,60 | 2881179,00 | 294651,48 | 0,00 | 2586527,52 | 0,00 | 0,00 |
| 987 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 39 кор. А | Заключение МВК N 15 | 18.07.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 17 | 17 | 365,80 | 6 | 1 | 5 | 265,70 | 56,50 | 209,20 | 18855400,50 | 1928297,96 | 0,00 | 16927102,54 | 0,00 | 0,00 |
| 988 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 47 | Заключение МВК N 58 | 15.04.2008 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 9 | 7 | 147,70 | 2 | 1 | 1 | 97,60 | 76,70 | 20,90 | 6926184,00 | 708324,73 | 0,00 | 6217859,27 | 0,00 | 0,00 |
| 989 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 47 кор. А | Заключение МВК N 11 | 18.07.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 4 | 4 | 186,60 | 3 | 1 | 2 | 91,20 | 30,70 | 60,50 | 6472008,00 | 661877,21 | 0,00 | 5810130,79 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда | X | X | X | X | 6168 | 4033 | 107455,34 | 1352 | 401 | 951 | 59342,28 | 15822,49 | 43519,79 | 4355978247,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4355978247,95 |
| Итого по муниципальному образованию город Лабытнанги | X | X | X | X | 300 | 111 | 6047,62 | 55 | 53 | 2 | 2634,22 | 2542,02 | 92,20 | 139577394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139577394,00 |
| 990 | г. Лабытнанги, пер. Ленинский, д. 6 | Заключение МВК N 27 | 20.01.2010 | II кв. 2016 | IV кв. 2016 | 22 | 8 | 497,00 | 4 | 4 | 0 | 185,80 | 185,80 | 0,00 | 9057829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9057829,00 |
| 991 | г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 31 | Заключение МВК N 25 | 13.11.2009 | II кв. 2016 | IV кв. 2016 | 18 | 7 | 232,62 | 3 | 3 | 0 | 118,52 | 118,52 | 0,00 | 7042145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7042145,00 |
| 992 | г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 8 | Заключение МВК N 28 | 15.03.2010 | II кв. 2016 | IV кв. 2016 | 8 | 3 | 236,20 | 2 | 2 | 0 | 109,30 | 109,30 | 0,00 | 5299558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5299558,00 |
| 993 | г. Лабытнанги, ул. Карьерная, д. 1 кор. А | Заключение МВК N 27 | 20.01.2010 | II кв. 2016 | IV кв. 2016 | 47 | 35 | 682,30 | 11 | 10 | 1 | 481,80 | 430,80 | 51,00 | 30947862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30947862,00 |
| 994 | г. Лабытнанги, ул. Карьерная, д. 28 | Заключение МВК N 30 | 03.06.2010 | II кв. 2016 | IV кв. 2016 | 21 | 3 | 517,30 | 5 | 5 | 0 | 192,80 | 192,80 | 0,00 | 12714108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12714108,00 |
| 995 | г. Лабытнанги, ул. Ленина, д. 10 | Заключение МВК N 27 | 20.01.2010 | II кв. 2016 | IV кв. 2016 | 8 | 2 | 242,30 | 2 | 2 | 0 | 116,10 | 116,10 | 0,00 | 5506897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5506897,00 |
| 996 | г. Лабытнанги, ул. Озерная, д. 8 А | Заключение МВК N 25 | 13.11.2009 | II кв. 2016 | IV кв. 2016 | 7 | 7 | 433,90 | 5 | 5 | 0 | 433,90 | 433,90 | 0,00 | 12179321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12179321,00 |
| 997 | г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 28 А | Заключение МВК N 29 | 24.05.2010 | II кв. 2016 | IV кв. 2016 | 29 | 11 | 501,00 | 5 | 5 | 0 | 199,30 | 199,30 | 0,00 | 11234553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11234553,00 |
| 998 | г. Лабытнанги, ул. Рабочая, д. 45 | Заключение МВК N 26 | 01.12.2009 | II кв. 2016 | IV кв. 2016 | 8 | 2 | 160,80 | 2 | 1 | 1 | 81,40 | 40,20 | 41,20 | 5534408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5534408,00 |
| 999 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 11 | Заключение МВК N 079 | 28.12.2011 | II кв. 2016 | IV кв. 2016 | 28 | 7 | 477,10 | 3 | 3 | 0 | 128,20 | 128,20 | 0,00 | 8802178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8802178,00 |
| 1000 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 11 А | Заключение МВК N 27 | 20.01.2010 | II кв. 2016 | IV кв. 2016 | 27 | 5 | 487,90 | 2 | 2 | 0 | 92,50 | 92,50 | 0,00 | 4976136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4976136,00 |
| 1001 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 14 | Заключение МВК N 28 | 15.03.2010 | II кв. 2016 | IV кв. 2016 | 21 | 2 | 366,20 | 1 | 1 | 0 | 50,80 | 50,80 | 0,00 | 2657831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2657831,00 |
| 1002 | г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 20 | Заключение МВК N 24 | 21.09.2009 | II кв. 2016 | IV кв. 2016 | 14 | 2 | 249,10 | 1 | 1 | 0 | 68,30 | 68,30 | 0,00 | 2786663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2786663,00 |
| 1003 | г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 36 | Заключение МВК N 26 | 01.12.2009 | II кв. 2016 | IV кв. 2016 | 21 | 8 | 524,50 | 5 | 5 | 0 | 215,20 | 215,20 | 0,00 | 12074645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12074645,00 |
| 1004 | г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 40 | Заключение МВК N 26 | 01.12.2009 | II кв. 2016 | IV кв. 2016 | 21 | 9 | 439,40 | 4 | 4 | 0 | 160,30 | 160,30 | 0,00 | 8763260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8763260,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Новый Уренгой | X | X | X | X | 1822 | 1317 | 44257,23 | 406 | 15 | 391 | 22450,25 | 794,70 | 21655,55 | 1639504970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1639504970,00 |
| 1005 | г. Новый Уренгой, д. 11, МК-105, Энергетик | 209 | 11.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 3 | 3 | 97,30 | 1 | 0 | 1 | 48,60 | 0,00 | 48,60 | 3431160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3431160,00 |
| 1006 | г. Новый Уренгой, д. 2, МК-105, Энергетик | 135 | 26.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 29 | 24 | 817,70 | 8 | 0 | 8 | 413,50 | 0,00 | 413,50 | 29193100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29193100,00 |
| 1007 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-105, д. 4 | 1146 | 24.09.1993 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 43 | 34 | 739,60 | 12 | 0 | 12 | 592,90 | 0,00 | 592,90 | 41858740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41858740,00 |
| 1008 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 1 | 136 | 26.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 8 | 6 | 245,50 | 2 | 0 | 2 | 128,90 | 0,00 | 128,90 | 9100340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9100340,00 |
| 1009 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 2 | 246 | 19.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 10 | 7 | 245,20 | 3 | 0 | 3 | 181,60 | 0,00 | 181,60 | 12820960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12820960,00 |
| 1010 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 3 | 137 | 26.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 17 | 17 | 243,70 | 4 | 0 | 4 | 243,70 | 0,00 | 243,70 | 17205220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17205220,00 |
| 1011 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 49 | 210 | 11.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 14 | 10 | 152,80 | 2 | 0 | 2 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 8111940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8111940,00 |
| 1012 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 9 | 15 | 24.12.1998 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 10 | 7 | 245,60 | 3 | 0 | 3 | 173,80 | 0,00 | 173,80 | 12270280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12270280,00 |
| 1013 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 12 | 139 | 26.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 6 | 6 | 128,40 | 1 | 0 | 1 | 65,70 | 0,00 | 65,70 | 4638420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4638420,00 |
| 1014 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 28 | 8 | 28.05.1998 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 10 | 4 | 141,90 | 1 | 0 | 1 | 48,60 | 0,00 | 48,60 | 3431160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3431160,00 |
| 1015 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 38 | 11 | 28.09.1998 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 9 | 9 | 188,80 | 3 | 0 | 3 | 188,80 | 0,00 | 188,80 | 13329280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13329280,00 |
| 1016 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 43 | 126 | 03.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 7 | 6 | 183,40 | 2 | 0 | 2 | 122,20 | 0,00 | 122,20 | 8627320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8627320,00 |
| 1017 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 44 | 83 | 29.10.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 11 | 10 | 159,50 | 2 | 0 | 2 | 159,50 | 0,00 | 159,50 | 11260700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11260700,00 |
| 1018 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 46 | 8 | 28.05.1998 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 6 | 6 | 205,60 | 2 | 0 | 2 | 104,50 | 0,00 | 104,50 | 7377700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7377700,00 |
| 1019 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 51 | 140 | 26.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 15 | 15 | 221,20 | 4 | 0 | 4 | 221,20 | 0,00 | 221,20 | 15616720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15616720,00 |
| 1020 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 59 | 127 | 03.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 8 | 8 | 151,90 | 2 | 0 | 2 | 151,90 | 0,00 | 151,90 | 10724140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10724140,00 |
| 1021 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-154, д. 5 | 15 | 04.06.2008 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 16 | 5 | 201,70 | 2 | 0 | 2 | 100,10 | 0,00 | 100,10 | 7067060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7067060,00 |
| 1022 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 40 | 284 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 17 | 11 | 212,40 | 2 | 0 | 2 | 137,60 | 0,00 | 137,60 | 9714560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9714560,00 |
| 1023 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 43 | 225 | 17.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 30 | 10 | 1239,10 | 3 | 0 | 3 | 166,90 | 0,00 | 166,90 | 11783140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11783140,00 |
| 1024 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 37 | 220 | 17.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 20 | 5 | 876,70 | 2 | 0 | 2 | 104,60 | 0,00 | 104,60 | 7384760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7384760,00 |
| 1025 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 49 | 181 | 19.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 20 | 8 | 896,10 | 3 | 0 | 3 | 158,60 | 0,00 | 158,60 | 11197160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11197160,00 |
| 1026 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 51 | 178 | 19.10.2009 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 14 | 2 | 905,70 | 1 | 0 | 1 | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 3868880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3868880,00 |
| 1027 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 59 | 179 | 19.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 20 | 10 | 866,50 | 3 | 0 | 3 | 162,00 | 0,00 | 162,00 | 11437200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11437200,00 |
| 1028 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 7 | 219 | 17.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 46 | 46 | 879,90 | 12 | 5 | 7 | 509,60 | 236,60 | 273,00 | 33880940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33880940,00 |
| 1029 | г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, д. 1 | 185 | 19.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 22 | 15 | 899,40 | 4 | 0 | 4 | 202,40 | 0,00 | 202,40 | 14289440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14289440,00 |
| 1030 | г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, д. 5 А | 182 | 19.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 78 | 51 | 909,00 | 16 | 5 | 11 | 771,10 | 260,90 | 510,20 | 54439660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54439660,00 |
| 1031 | г. Новый Уренгой, ул. Новая, д. 61 | 191 | 19.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 16 | 4 | 898,00 | 2 | 0 | 2 | 107,70 | 0,00 | 107,70 | 7603620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7603620,00 |
| 1032 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 15 | 792 | 03.06.1994 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 22 | 20 | 902,60 | 6 | 0 | 6 | 323,40 | 0,00 | 323,40 | 22832040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22832040,00 |
| 1033 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 2 | 174 | 19.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 24 | 14 | 872,50 | 3 | 0 | 3 | 157,50 | 0,00 | 157,50 | 11119500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11119500,00 |
| 1034 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 22 | 234 | 17.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 30 | 23 | 862,80 | 7 | 0 | 7 | 356,20 | 0,00 | 356,20 | 25147720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25147720,00 |
| 1035 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 24 | 6 | 04.09.2003 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 26 | 22 | 876,40 | 7 | 0 | 7 | 386,30 | 0,00 | 386,30 | 27272780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27272780,00 |
| 1036 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 29 | 175 | 19.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 22 | 22 | 895,80 | 9 | 0 | 9 | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 31374640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31374640,00 |
| 1037 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 61 | 236 | 17.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 31 | 4 | 888,10 | 1 | 0 | 1 | 51,20 | 0,00 | 51,20 | 3614720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3614720,00 |
| 1038 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 66 | 173 | 19.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 8 | 6 | 192,30 | 3 | 0 | 3 | 158,40 | 0,00 | 158,40 | 11183040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11183040,00 |
| 1039 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 7 | 119 | 03.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 23 | 22 | 897,60 | 7 | 0 | 7 | 396,10 | 0,00 | 396,10 | 27964660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27964660,00 |
| 1040 | г. Новый Уренгой, ул. Центральная, д. 2 | 183 | 19.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 29 | 4 | 891,00 | 1 | 0 | 1 | 53,80 | 0,00 | 53,80 | 18137140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18137140,00 |
| 1041 | г. Новый Уренгой, ул. Центральная, д. 5 | 237 | 17.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 22 | 5 | 882,80 | 2 | 0 | 2 | 73,50 | 0,00 | 73,50 | 5189100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5189100,00 |
| 1042 | г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 34 | 188 | 19.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 16 | 10 | 892,10 | 5 | 0 | 5 | 303,50 | 0,00 | 303,50 | 21427100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21427100,00 |
| 1043 | г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 36 | 1091-р | 10.06.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 20 | 12 | 893,40 | 2 | 0 | 2 | 110,70 | 0,00 | 110,70 | 7815420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7815420,00 |
| 1044 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 14 | 216 | 11.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 26 | 26 | 901,20 | 8 | 0 | 8 | 429,80 | 0,00 | 429,80 | 30343880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30343880,00 |
| 1045 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 30 | 5 | 18.06.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 19 | 9 | 898,40 | 4 | 0 | 4 | 191,70 | 0,00 | 191,70 | 13534020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13534020,00 |
| 1046 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 4 | 245 | 29.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 16 | 12 | 906,40 | 3 | 0 | 3 | 203,20 | 0,00 | 203,20 | 14345920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14345920,00 |
| 1047 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 52 | 4 | 04.09.2005 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 65 | 4 | 893,90 | 2 | 0 | 2 | 129,70 | 0,00 | 129,70 | 9156820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9156820,00 |
| 1048 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 8 | 965-р | 21.05.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 16 | 3 | 906,10 | 3 | 0 | 3 | 182,40 | 0,00 | 182,40 | 12877440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12877440,00 |
| 1049 | г. Новый Уренгой, ул. Ягельная, д. 5 | 286 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 51 | 51 | 724,50 | 12 | 5 | 7 | 724,50 | 297,20 | 427,30 | 51149700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51149700,00 |
| 1050 | г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 37 | 95 | 09.02.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 21 | 13 | 573,40 | 7 | 0 | 7 | 402,10 | 0,00 | 402,10 | 28388260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28388260,00 |
| 1051 | район Коротчаево, д. 14 | 228 | 17.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 12 | 11 | 157,80 | 3 | 0 | 3 | 119,60 | 0,00 | 119,60 | 8443760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8443760,00 |
| 1052 | район Коротчаево, пер. Киевский, д. 1 | 240 | 29.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 2 | 2 | 94,50 | 2 | 0 | 2 | 94,50 | 0,00 | 94,50 | 6671700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6671700,00 |
| 1053 | район Коротчаево, пер. Киевский, д. 4 | 221 | 17.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 4 | 4 | 83,80 | 2 | 0 | 2 | 83,80 | 0,00 | 83,80 | 5916280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5916280,00 |
| 1054 | район Коротчаево, пер. Киевский, д. 5 | 263 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 6 | 3 | 90,00 | 1 | 0 | 1 | 44,60 | 0,00 | 44,60 | 3148760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3148760,00 |
| 1055 | район Коротчаево, пл. Ленина, д. 12 | 264 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 4 | 4 | 98,30 | 1 | 0 | 1 | 98,30 | 0,00 | 98,30 | 6939980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6939980,00 |
| 1056 | район Коротчаево, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 246 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 12 | 12 | 165,20 | 4 | 0 | 4 | 165,20 | 0,00 | 165,20 | 11663120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11663120,00 |
| 1057 | район Коротчаево, ул. 60 лет Октября, д. 14 | 247 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 155,60 | 4 | 0 | 4 | 155,60 | 0,00 | 155,60 | 10985360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10985360,00 |
| 1058 | район Коротчаево, ул. 60 лет Победы, д. 16 | 156 | 06.09.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 14 | 14 | 202,80 | 4 | 0 | 4 | 202,80 | 0,00 | 202,80 | 14317680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14317680,00 |
| 1059 | район Коротчаево, ул. 60 лет Победы, д. 8 | 155 | 06.09.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 15 | 4 | 196,70 | 1 | 0 | 1 | 49,80 | 0,00 | 49,80 | 3515880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3515880,00 |
| 1060 | район Коротчаево, ул. 65 лет ВЛКСМ, д. 10 | 129 | 03.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 3 | 3 | 360,37 | 1 | 0 | 1 | 175,42 | 0,00 | 175,42 | 12384652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12384652,00 |
| 1061 | район Коротчаево, ул. 65 лет ВЛКСМ, д. 3 | 248 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 7 | 7 | 309,20 | 3 | 0 | 3 | 309,20 | 0,00 | 309,20 | 21829520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21829520,00 |
| 1062 | район Коротчаево, ул. 65 лет ВЛКСМ, д. 6 | 128 | 03.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 8 | 5 | 152,30 | 1 | 0 | 1 | 91,60 | 0,00 | 91,60 | 6466960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6466960,00 |
| 1063 | район Коротчаево, ул. 65 лет ВЛКСМ, д. 8 | 249 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 11 | 11 | 159,70 | 3 | 0 | 3 | 159,70 | 0,00 | 159,70 | 11274820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11274820,00 |
| 1064 | район Коротчаево, ул. 65 лет ВЛКСМ, д. 8 А | 250 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 9 | 9 | 241,00 | 2 | 0 | 2 | 241,00 | 0,00 | 241,00 | 17014600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17014600,00 |
| 1065 | район Коротчаево, ул. Бамовская, д. 8 | 251 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 6 | 6 | 147,80 | 2 | 0 | 2 | 100,60 | 0,00 | 100,60 | 7102360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7102360,00 |
| 1066 | район Коротчаево, ул. Бамовская, д. 9 | 238 | 29.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 125,20 | 3 | 0 | 3 | 125,20 | 0,00 | 125,20 | 8839120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8839120,00 |
| 1067 | район Коротчаево, ул. В.В.Молозина, д. 4 | 252 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 11 | 11 | 173,90 | 3 | 0 | 3 | 173,90 | 0,00 | 173,90 | 12277340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12277340,00 |
| 1068 | район Коротчаево, ул. Гагарина, д. 11 | 254 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 16 | 16 | 184,40 | 4 | 0 | 4 | 184,40 | 0,00 | 184,40 | 13018640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13018640,00 |
| 1069 | район Коротчаево, ул., Гидростроителей, д. 3 | 2 | 19.03.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 11 | 4 | 210,50 | 1 | 0 | 1 | 34,20 | 0,00 | 34,20 | 2414520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2414520,00 |
| 1070 | район Коротчаево, ул. Екатеринбургская, д. 12 | 218 | 17.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 7 | 2 | 168,80 | 1 | 0 | 1 | 53,80 | 0,00 | 53,80 | 3798280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3798280,00 |
| 1071 | район Коротчаево, ул. Екатеринбургская, д. 17 | 261 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 9 | 9 | 258,80 | 4 | 0 | 4 | 258,80 | 0,00 | 258,80 | 18271280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18271280,00 |
| 1072 | район Коротчаево, ул. Западная, д. 17 | 256 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 7 | 7 | 154,30 | 3 | 0 | 3 | 154,30 | 0,00 | 154,30 | 10893580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10893580,00 |
| 1073 | район Коротчаево, ул. Западная, д. 20 | 239 | 29.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 14 | 14 | 202,00 | 4 | 0 | 4 | 202,00 | 0,00 | 202,00 | 14261200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14261200,00 |
| 1074 | район Коротчаево, ул. Западная, д. 24 | 257 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 11 | 11 | 192,50 | 3 | 0 | 3 | 139,60 | 0,00 | 139,60 | 13590500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13590500,00 |
| 1075 | район Коротчаево, ул. Западная, д. 25 | 258 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 195,10 | 4 | 0 | 4 | 195,10 | 0,00 | 195,10 | 13774060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13774060,00 |
| 1076 | район Коротчаево, ул. Западная, д. 26 | 160 | 06.09.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 14 | 14 | 226,30 | 4 | 0 | 4 | 226,30 | 0,00 | 226,30 | 15348440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15348440,00 |
| 1077 | район Коротчаево, ул. Западная, д. 27 | 161 | 06.09.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 6 | 6 | 189,30 | 1 | 0 | 1 | 62,60 | 0,00 | 62,60 | 13364580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13364580,00 |
| 1078 | район Коротчаево, ул. Западная, д. 28 | 259 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 11 | 3 | 187,30 | 2 | 0 | 2 | 93,90 | 0,00 | 93,90 | 6629340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6629340,00 |
| 1079 | район Коротчаево, ул. Западная, д. 38 | 260 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 6 | 2 | 203,70 | 1 | 0 | 1 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 3388800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3388800,00 |
| 1080 | район Коротчаево, ул. Коротчаева, д. 2 | 222 | 17.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 3 | 1 | 187,20 | 1 | 0 | 1 | 70,40 | 0,00 | 70,40 | 4970240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4970240,00 |
| 1081 | район Коротчаево, ул. Лесная, д. 10 | 268 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 9 | 9 | 164,70 | 3 | 0 | 3 | 121,10 | 0,00 | 121,10 | 11627820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11627820,00 |
| 1082 | район Коротчаево, ул. Лесная, д. 12 | 269 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 9 | 9 | 153,80 | 2 | 0 | 2 | 107,40 | 0,00 | 107,40 | 10858280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10858280,00 |
| 1083 | район Коротчаево, ул. Лесная, д. 2 | 265 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 14 | 14 | 203,40 | 4 | 0 | 4 | 203,40 | 0,00 | 203,40 | 14360040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14360040,00 |
| 1084 | район Коротчаево, ул. Лесная, д. 4 | 266 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 7 | 7 | 100,20 | 2 | 0 | 2 | 100,20 | 0,00 | 100,20 | 7074120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7074120,00 |
| 1085 | район Коротчаево, ул. Лесная, д. 6 | 267 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 6 | 6 | 125,50 | 2 | 0 | 2 | 125,50 | 0,00 | 125,50 | 8860300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8860300,00 |
| 1086 | район Коротчаево, ул. Локомотивная, д. 14 | 162 | 06.09.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 4 | 4 | 164,00 | 2 | 0 | 2 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 11578400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11578400,00 |
| 1087 | район Коротчаево, ул. Локомотивная, д. 6 | 241 | 29.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 6 | 6 | 145,60 | 2 | 0 | 2 | 145,60 | 0,00 | 145,60 | 10279360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10279360,00 |
| 1088 | район Коротчаево, ул. Механизаторов, д. 1 А | 226 | 17.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 11 | 11 | 217,10 | 4 | 0 | 4 | 217,10 | 0,00 | 217,10 | 15327260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15327260,00 |
| 1089 | район Коротчаево, ул. Монтажников, д. 13 | 293 | 27.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 9 | 9 | 174,40 | 2 | 0 | 2 | 138,60 | 0,00 | 138,60 | 12312640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12312640,00 |
| 1090 | район Коротчаево, ул. Монтажников, д. 3 | 271 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 166,80 | 3 | 0 | 3 | 166,80 | 0,00 | 166,80 | 11776080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11776080,00 |
| 1091 | район Коротчаево, ул. Монтажников, д. 5 | 292 | 27.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 16 | 16 | 181,60 | 4 | 0 | 4 | 181,60 | 0,00 | 181,60 | 12820960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12820960,00 |
| 1092 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 1 | 87 | 27.12.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 9 | 4 | 160,23 | 1 | 0 | 1 | 81,23 | 0,00 | 81,23 | 5734838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5734838,00 |
| 1093 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 11 | 153 | 30.06.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 11 | 6 | 161,30 | 1 | 0 | 1 | 76,30 | 0,00 | 76,30 | 5386780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5386780,00 |
| 1094 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 13 | 227 | 17.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 13 | 13 | 165,00 | 3 | 0 | 3 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | 11649000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11649000,00 |
| 1095 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 16 | 2089-р | 08.11.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 13 | 8 | 147,60 | 1 | 0 | 1 | 72,80 | 0,00 | 72,80 | 5139680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5139680,00 |
| 1096 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 17 | 270 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 3 | 3 | 158,40 | 2 | 0 | 2 | 114,20 | 0,00 | 114,20 | 8062520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8062520,00 |
| 1097 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 18 | 92 | 09.02.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 14 | 4 | 170,90 | 1 | 0 | 1 | 84,80 | 0,00 | 84,80 | 5986880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5986880,00 |
| 1098 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 26 | 229 | 17.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 9 | 9 | 99,30 | 2 | 0 | 2 | 99,30 | 0,00 | 99,30 | 7010580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7010580,00 |
| 1099 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 3 | 194 | 02.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 8 | 8 | 157,20 | 2 | 0 | 2 | 157,20 | 0,00 | 157,20 | 11098320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11098320,00 |
| 1100 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 6 | 196 | 02.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 6 | 6 | 180,10 | 3 | 0 | 3 | 180,10 | 0,00 | 180,10 | 12715060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12715060,00 |
| 1101 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 7 | 197 | 02.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 5 | 3 | 157,50 | 2 | 0 | 2 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 8330800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8330800,00 |
| 1102 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 8 | 198 | 02.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 6 | 5 | 146,10 | 2 | 0 | 2 | 115,80 | 0,00 | 115,80 | 8175480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8175480,00 |
| 1103 | район Коротчаево, ул. Мостостроителей, д. 14 | 294 | 27.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 7 | 7 | 151,60 | 2 | 0 | 2 | 85,80 | 0,00 | 85,80 | 10702960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10702960,00 |
| 1104 | район Коротчаево, ул. Мостостроителей, д. 16 | 273 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 177,30 | 3 | 0 | 3 | 140,60 | 0,00 | 140,60 | 12517380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12517380,00 |
| 1105 | район Коротчаево, ул. Мостостроителей, д. 6 | 272 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 12 | 12 | 179,00 | 3 | 0 | 3 | 135,20 | 0,00 | 135,20 | 12637400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12637400,00 |
| 1106 | район Коротчаево, ул. Пахотова, д. 60 | 275 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 152,30 | 3 | 0 | 3 | 152,30 | 0,00 | 152,30 | 13498720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13498720,00 |
| 1107 | район Коротчаево, ул. Пахотова, д. 61 | 276 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 8 | 8 | 185,00 | 3 | 0 | 3 | 185,00 | 0,00 | 185,00 | 13061000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13061000,00 |
| 1108 | район Коротчаево, ул. Песчаная, д. 15 | 277 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 2 | 2 | 150,40 | 2 | 0 | 2 | 82,60 | 0,00 | 82,60 | 10618240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10618240,00 |
| 1109 | район Коротчаево, ул. Пуровская, д. 3 | 85 | 29.10.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 9 | 7 | 167,10 | 1 | 0 | 1 | 94,40 | 0,00 | 94,40 | 6664640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6664640,00 |
| 1110 | район Коротчаево, ул. Пуровская, д. 4 | 229 | 17.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 13 | 12 | 183,20 | 3 | 0 | 3 | 154,80 | 0,00 | 154,80 | 10928880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10928880,00 |
| 1111 | район Коротчаево, ул. Пуровская, д. 5 | 231 | 17.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 5 | 5 | 155,90 | 3 | 0 | 3 | 155,90 | 0,00 | 155,90 | 11006540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11006540,00 |
| 1112 | район Коротчаево, ул. Пуровская д. 6 | 232 | 17.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 8 | 8 | 148,30 | 3 | 0 | 3 | 148,30 | 0,00 | 148,30 | 10469980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10469980,00 |
| 1113 | район Коротчаево, ул. Пуровская д. 8 | 233 | 17.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 9 | 9 | 172,50 | 3 | 0 | 3 | 172,50 | 0,00 | 172,50 | 12178500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12178500,00 |
| 1114 | район Коротчаево, ул. Путьремовская, д. 13 | 3 | 14.07.2009 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 11 | 4 | 120,70 | 1 | 0 | 1 | 37,30 | 0,00 | 37,30 | 2633380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2633380,00 |
| 1115 | район Коротчаево, ул. Рябиновая. д. 60 | 132 | 31.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 10 | 3 | 217,90 | 1 | 0 | 1 | 49,60 | 0,00 | 49,60 | 3501760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3501760,00 |
| 1116 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 1 | 199 | 02.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 19 | 19 | 212,60 | 4 | 0 | 4 | 212,60 | 0,00 | 212,60 | 15009560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15009560,00 |
| 1117 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 16 | 203 | 02.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 2 | 2 | 115,70 | 1 | 0 | 1 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 3953600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3953600,00 |
| 1118 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 17 | 204 | 02.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 14 | 14 | 167,70 | 2 | 0 | 2 | 167,70 | 0,00 | 167,70 | 11839620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11839620,00 |
| 1119 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 18 | 116 | 28.04.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 12 | 12 | 176,18 | 2 | 0 | 2 | 176,18 | 0,00 | 176,18 | 12438308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12438308,00 |
| 1120 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 19 | 205 | 02.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 9 | 9 | 187,20 | 3 | 0 | 3 | 187,20 | 0,00 | 187,20 | 13216320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13216320,00 |
| 1121 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 2 А | 201 | 02.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 6 | 6 | 94,70 | 2 | 0 | 2 | 94,70 | 0,00 | 94,70 | 6685820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6685820,00 |
| 1122 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 20 | 206 | 02.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 7 | 7 | 203,10 | 3 | 0 | 3 | 153,80 | 0,00 | 153,80 | 14338860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14338860,00 |
| 1123 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 21 | 154 | 30.06.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 10 | 10 | 167,48 | 2 | 0 | 2 | 167,48 | 0,00 | 167,48 | 11824088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11824088,00 |
| 1124 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 24 | 163 | 06.09.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 2 | 1 | 202,10 | 1 | 0 | 1 | 45,40 | 0,00 | 45,40 | 3205240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3205240,00 |
| 1125 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 28 | 100 | 12.04.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 28 | 8 | 357,07 | 1 | 0 | 1 | 60,84 | 0,00 | 60,84 | 4295304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4295304,00 |
| 1126 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 7 | 213 | 11.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 11 | 11 | 180,90 | 3 | 0 | 3 | 180,90 | 0,00 | 180,90 | 12771540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12771540,00 |
| 1127 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 8 | 214 | 11.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 6 | 6 | 77,80 | 2 | 0 | 2 | 77,80 | 0,00 | 77,80 | 5492680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5492680,00 |
| 1128 | район Коротчаево, ул. Спортивная, д. 10 А | 279 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 7 | 7 | 117,00 | 2 | 0 | 2 | 117,00 | 0,00 | 117,00 | 8260200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8260200,00 |
| 1129 | район Коротчаево, ул. Спортивная, д. 4 Б | 242 | 29.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 6 | 6 | 111,10 | 2 | 0 | 2 | 111,10 | 0,00 | 111,10 | 7843660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7843660,00 |
| 1130 | район Коротчаево, ул. Спортивная, д. 5 | 134 | 03.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 7 | 4 | 130,10 | 1 | 0 | 1 | 82,20 | 0,00 | 82,20 | 5803320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5803320,00 |
| 1131 | район Коротчаево, ул. Спортивная, д. 6 Г | 278 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 4 | 4 | 110,60 | 1 | 0 | 1 | 110,60 | 0,00 | 110,60 | 7808360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7808360,00 |
| 1132 | район Коротчаево, ул. Спортивная, д. 67 | 207 | 02.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 6 | 6 | 107,30 | 2 | 0 | 2 | 107,30 | 0,00 | 107,30 | 7575380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7575380,00 |
| 1133 | район Коротчаево, ул. Тихая, д. 11 | 966-р | 21.05.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 8 | 3 | 195,60 | 2 | 0 | 2 | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 7695400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7695400,00 |
| 1134 | район Коротчаево, ул. Тихая, д. 18 | 280 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 6 | 6 | 99,30 | 2 | 0 | 2 | 99,30 | 0,00 | 99,30 | 7010580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7010580,00 |
| 1135 | район Коротчаево, ул. Труда. д. 2 | 38 | 27.08.2008 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 2 | 2 | 214,80 | 1 | 0 | 1 | 53,20 | 0,00 | 53,20 | 3755920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3755920,00 |
| 1136 | район Коротчаево, ул. Школьная, д. 11 | 295 | 27.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 11 | 11 | 159,50 | 4 | 0 | 4 | 159,50 | 0,00 | 159,50 | 11260700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11260700,00 |
| 1137 | район Коротчаево, ул. Школьная, д. 13 | 296 | 27.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 5 | 5 | 182,20 | 5 | 0 | 5 | 182,20 | 0,00 | 182,20 | 12863320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12863320,00 |
| 1138 | район Коротчаево, ул. Школьная, д. 19 | 297 | 27.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 13 | 13 | 155,60 | 3 | 0 | 3 | 155,60 | 0,00 | 155,60 | 10985360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10985360,00 |
| 1139 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 42 | 2 | 19.03.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 14 | 5 | 189,20 | 1 | 0 | 1 | 48,60 | 0,00 | 48,60 | 3431160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3431160,00 |
| 1140 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 45 | 166 | 19.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 8 | 3 | 136,10 | 1 | 0 | 1 | 70,60 | 0,00 | 70,60 | 4984360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4984360,00 |
| 1141 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 48 | 282 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 11 | 11 | 104,30 | 2 | 0 | 2 | 104,30 | 0,00 | 104,30 | 7363580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7363580,00 |
| 1142 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 49 | 208 | 02.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 7 | 5 | 121,90 | 1 | 0 | 1 | 60,60 | 0,00 | 60,60 | 4278360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4278360,00 |
| 1143 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 55 | 283 | 08.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 8 | 8 | 139,90 | 2 | 0 | 2 | 139,90 | 0,00 | 139,90 | 9876940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9876940,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Ноябрьск | X | X | X | X | 1201 | 699 | 15309,97 | 269 | 212 | 57 | 8742,37 | 6851,70 | 1890,67 | 632763240,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632763240,80 |
| 1144 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 123 | Заключение МВК N 202 | 23.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 11 | 11 | 203,00 | 3 | 0 | 3 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 13925800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13925800,00 |
| 1145 | г. Ноябрьск, п. УДТГ, д. 18 | Заключение МВК N 156 | 14.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 13 | 13 | 267,80 | 3 | 0 | 3 | 267,80 | 0,00 | 267,80 | 18371080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18371080,00 |
| 1146 | г. Ноябрьск, п. УТАДС, д. 47 | Заключение МВК N 179 | 25.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 13 | 3 | 154,90 | 3 | 2 | 1 | 70,90 | 35,50 | 35,40 | 4643950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4643950,00 |
| 1147 | г. Ноябрьск, п. УТДС, д. 143 | Заключение МВК N 194 | 16.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 14 | 1 | 218,90 | 1 | 1 | 0 | 45,10 | 45,10 | 0,00 | 2958560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2958560,00 |
| 1148 | г. Ноябрьск, пр-кт. Мира, д. 19 | Заключение МВК N 163 | 28.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 57 | 38 | 847,90 | 14 | 14 | 0 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 35697500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35697500,00 |
| 1149 | г. Ноябрьск, пр-кт. Мира, д. 95 кор. А | Заключение МВК N 160 | 28.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 43 | 27 | 853,07 | 13 | 10 | 3 | 587,97 | 494,30 | 93,67 | 40666948,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40666948,40 |
| 1150 | г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 62 кор. А | Заключение МВК N 184 | 25.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 71 | 33 | 598,40 | 16 | 16 | 0 | 314,40 | 314,40 | 0,00 | 20593200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20593200,00 |
| 1151 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 10 кор. А | Заключение МВК N 83 | 03.06.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 43 | 26 | 886,60 | 12 | 8 | 4 | 543,90 | 332,50 | 211,40 | 39905482,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39905482,40 |
| 1152 | г. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 45 | Заключение МВК N 155 | 14.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 79 | 53 | 589,40 | 24 | 24 | 0 | 438,10 | 438,10 | 0,00 | 40432840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40432840,00 |
| 1153 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 5 | Заключение МВК N 40 | 25.02.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 60 | 44 | 928,80 | 11 | 11 | 0 | 674,50 | 674,50 | 0,00 | 39632600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39632600,00 |
| 1154 | г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 3 кор. А | Заключение МВК N 86 | 03.06.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 45 | 12 | 722,20 | 3 | 3 | 0 | 189,00 | 189,00 | 0,00 | 13719000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13719000,00 |
| 1155 | г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 3 кор. Б литера | Заключение МВК N 158 | 14.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 65 | 36 | 726,90 | 10 | 10 | 0 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | 47692340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47692340,00 |
| 1156 | г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 5 кор. В | Заключение МВК N 178 | 25.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 30 | 30 | 503,30 | 13 | 12 | 1 | 503,30 | 461,90 | 41,40 | 34526380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34526380,00 |
| 1157 | г. Ноябрьск, ул. Октябрьская, д. 11 кор. А | Заключение МВК N 59 | 22.04.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 10 | 7 | 205,30 | 2 | 0 | 2 | 137,10 | 0,00 | 137,10 | 8980050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8980050,00 |
| 1158 | г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 24 | Заключение МВК N 195 | 16.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 86 | 41 | 927,80 | 8 | 8 | 0 | 280,30 | 280,30 | 0,00 | 18359650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18359650,00 |
| 1159 | г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 28 кор. В | Заключение МВК N 11 | 14.01.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 62 | 22 | 902,90 | 5 | 5 | 0 | 292,70 | 292,70 | 0,00 | 30862000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30862000,00 |
| 1160 | г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 36 кор. А | Заключение МВК N 192 | 16.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 65 | 29 | 472,60 | 14 | 12 | 2 | 189,50 | 165,70 | 23,80 | 12399150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12399150,00 |
| 1161 | г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 8 | Заключение МВК N 74 | 27.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 39 | 39 | 486,90 | 12 | 10 | 2 | 486,90 | 408,00 | 78,90 | 33401340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33401340,00 |
| 1162 | г. Ноябрьск, ул. Холмогорская, д. 68 кор. А | Заключение МВК N 67 | 20.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 92 | 63 | 753,50 | 31 | 27 | 4 | 459,40 | 403,90 | 55,50 | 30103800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30103800,00 |
| 1163 | г. Ноябрьск, ул. Холмогорская, д. 68 кор. Б | Заключение МВК N 67 | 20.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 64 | 19 | 589,00 | 10 | 10 | 0 | 137,50 | 137,50 | 0,00 | 9006250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9006250,00 |
| 1164 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 116 | Заключение МВК N 147 | 30.09.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 12 | 1 | 148,30 | 1 | 1 | 0 | 37,60 | 37,60 | 0,00 | 2444000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2444000,00 |
| 1165 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 68 кор. Б | Заключение МВК N 166 | 11.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 56 | 9 | 901,20 | 4 | 4 | 0 | 236,70 | 236,70 | 0,00 | 15503850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15503850,00 |
| 1166 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 74 кор. А | Заключение МВК N 172 | 11.11.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 55 | 28 | 920,10 | 6 | 6 | 0 | 269,00 | 269,00 | 0,00 | 20101950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20101950,00 |
| 1167 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 92 | Заключение МВК N 75 | 27.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 90 | 90 | 760,70 | 39 | 10 | 29 | 760,70 | 198,30 | 562,40 | 52184020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52184020,00 |
| 1168 | г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский, ул. Нефтяников, д. 2 | Заключение МВК N 154 | 14.10.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 26 | 24 | 740,50 | 11 | 8 | 3 | 673,00 | 492,70 | 180,30 | 46651500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46651500,00 |
| Итого по муниципальному образованию Красноселькупский район | X | X | X | X | 58 | 56 | 3023,78 | 23 | 3 | 20 | 1049,73 | 192,06 | 857,67 | 73481100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73481100,00 |
| 1169 | с. Толька, ул. Лесная, д. 10 | Заключение МВК N 5 | 03.07.2007 | II кв. 2017 | III кв. 2017 | 7 | 7 | 527,96 | 5 | 0 | 5 | 159,45 | 0,00 | 159,45 | 11161500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11161500,00 |
| 1170 | с. Толька, ул. Лесная, д. 23 | Заключение МВК N 47 | 02.04.2009 | II кв. 2017 | III кв. 2017 | 6 | 5 | 930,41 | 2 | 1 | 1 | 237,26 | 132,15 | 105,11 | 16608200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16608200,00 |
| 1171 | с. Толька, ул. Лесная, д. 4 | Заключение МВК N 45 | 02.04.2009 | II кв. 2017 | III кв. 2017 | 30 | 30 | 724,18 | 10 | 0 | 10 | 431,43 | 0,00 | 431,43 | 30200100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30200100,00 |
| 1172 | с. Толька, ул. Лесная, д. 6 | Заключение МВК N 46 | 04.04.2009 | II кв. 2017 | III кв. 2017 | 9 | 9 | 482,31 | 4 | 1 | 3 | 117,89 | 30,26 | 87,63 | 8252300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8252300,00 |
| 1173 | с. Толька, ул. Центральная, д. 29 | Заключение МВК N 1 | 01.11.2006 | II кв. 2017 | III кв. 2017 | 4 | 3 | 238,17 | 1 | 0 | 1 | 74,05 | 0,00 | 74,05 | 5183500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5183500,00 |
| 1174 | с. Красноселькуп, ул. Геологоразведчиков, д. 9 | Заключение МВК N 22 | 23.07.2007 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 2 | 2 | 120,75 | 1 | 1 | 0 | 29,65 | 29,65 | 0,00 | 2075500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2075500,00 |
| Итого по муниципальному образованию Надымский район | X | X | X | X | 369 | 131 | 3827,90 | 39 | 0 | 39 | 957,10 | 0,00 | 957,10 | 97470972,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97470972,40 |
| 1175 | пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 6 | Заключение МВК N 5 | 04.10.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 79 | 18 | 955,10 | 7 | 0 | 7 | 130,80 | 0,00 | 130,80 | 12556800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12556800,00 |
| 1176 | пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 7 | Заключение МВК N 6 | 04.10.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 103 | 17 | 1060,30 | 11 | 0 | 11 | 188,30 | 0,00 | 188,30 | 18076800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18076800,00 |
| 1177 | пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 8 | Заключение МВК N 4 | 10.09.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 88 | 20 | 1051,50 | 6 | 0 | 6 | 124,90 | 0,00 | 124,90 | 11990400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11990400,00 |
| 1178 | с. Кутопьюган, ул. Обская, д. 18 | Заключение МВК 26 | 11.11.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 22 | 22 | 140,10 | 4 | 0 | 4 | 140,10 | 0,00 | 140,10 | 13449600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13449600,00 |
| 1179 | с. Кутопьюган, ул. Обская, д. 6 | Заключение МВК 25 | 11.11.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 8 | 3 | 59,10 | 1 | 0 | 1 | 30,10 | 0,00 | 30,10 | 2895620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2895620,00 |
| 1180 | с. Нори, ул. Лесная, д. 10 | Заключение МВК N 14 | 12.04.2011 | IV кв. 2016 | III кв. 2017 | 16 | 16 | 106,40 | 2 | 0 | 2 | 106,40 | 0,00 | 106,40 | 12038083,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12038083,20 |
| 1181 | с. Нори, ул. Лесная, д. 6 | Заключение МВК N 12 | 12.04.2011 | IV кв. 2016 | III кв. 2017 | 10 | 9 | 39,20 | 1 | 0 | 1 | 19,60 | 0,00 | 19,60 | 2819044,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2819044,80 |
| 1182 | с. Нори, ул. Набережная, д. 16 | Заключение МВК N 2 | 12.04.2011 | IV кв. 2016 | III кв. 2017 | 9 | 9 | 73,00 | 2 | 0 | 2 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 7022600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7022600,00 |
| 1183 | с. Нори, ул. Набережная, д. 17 | Заключение МВК N 3 | 12.04.2011 | IV кв. 2016 | III кв. 2017 | 7 | 7 | 73,80 | 3 | 0 | 3 | 73,80 | 0,00 | 73,80 | 9885704,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9885704,40 |
| 1184 | с. Ныда, ул. Озерная, д. 10 | Заключение МВК N 4 | 08.04.2008 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 16 | 7 | 65,50 | 1 | 0 | 1 | 33,60 | 0,00 | 33,60 | 3232320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3232320,00 |
| 1185 | с. Ныда, ул. Совхозная, д. 1 | Заключение МВК N 6 | 04.04.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 11 | 3 | 203,90 | 1 | 0 | 1 | 36,50 | 0,00 | 36,50 | 3504000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3504000,00 |
| Итого по муниципальному образованию Приуральский район | X | X | X | X | 657 | 522 | 10199,00 | 170 | 29 | 141 | 7343,50 | 1285,10 | 6058,40 | 480966500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480966500,00 |
| 1186 | с. Белоярск, пер. Мира, д. 1 | 15 | 02.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 6 | 6 | 93,00 | 2 | 0 | 2 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 6091500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6091500,00 |
| 1187 | с. Белоярск, ул. Новая, д. 5 | 3 | 02.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 18 | 17 | 166,80 | 3 | 0 | 3 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 8318500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8318500,00 |
| 1188 | с. Белоярск, ул. Новая, д. 7 | 5 | 02.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 4 | 1 | 167,30 | 1 | 0 | 1 | 37,70 | 0,00 | 37,70 | 2469350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2469350,00 |
| 1189 | с. Белоярск, ул. Новая, д. 9 | 7 | 02.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 9 | 2 | 163,70 | 1 | 0 | 1 | 47,20 | 0,00 | 47,20 | 3091600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3091600,00 |
| 1190 | с. Белоярск, ул. Октябрьская, д. 17 | 21 | 04.09.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 6 | 6 | 96,70 | 2 | 0 | 2 | 96,70 | 0,00 | 96,70 | 6333850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6333850,00 |
| 1191 | с. Белоярск, ул. Октябрьская, д. 29 | 26 | 04.09.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 7 | 7 | 76,50 | 2 | 0 | 2 | 76,50 | 0,00 | 76,50 | 5010750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5010750,00 |
| 1192 | с. Белоярск, ул. Совхозная, д. 6 | 16 | 05.02.2002 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 44 | 21 | 492,80 | 5 | 1 | 4 | 236,20 | 52,00 | 184,20 | 15471100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15471100,00 |
| 1193 | с. Белоярск, ул. Совхозная, д. 8 | 17 | 05.02.2002 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 40 | 31 | 502,00 | 8 | 0 | 8 | 297,30 | 0,00 | 297,30 | 19473150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19473150,00 |
| 1194 | с. Белоярск, ул. Юбилейная, д. 16 | 4 | 05.02.2002 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 11 | 11 | 117,90 | 3 | 0 | 3 | 117,90 | 0,00 | 117,90 | 7722450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7722450,00 |
| 1195 | с. Белоярск, ул. Юбилейная, д. 18 | 5 | 05.02.2002 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 9 | 9 | 80,00 | 3 | 0 | 3 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 5240000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5240000,00 |
| 1196 | с. Аксарка, пер. Овражный, д. 3 | 14 | 05.10.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 9 | 9 | 243,00 | 2 | 0 | 2 | 112,30 | 0,00 | 112,30 | 7355650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7355650,00 |
| 1197 | с. Аксарка, пер. Овражный, д. 5 | 2 | 05.10.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 46 | 46 | 745,20 | 16 | 10 | 6 | 652,30 | 429,00 | 223,30 | 42725650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42725650,00 |
| 1198 | с. Аксарка, пер. Школьный, д. 5 | 35 | 06.03.2002 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 18 | 18 | 353,00 | 7 | 2 | 5 | 300,90 | 87,00 | 213,90 | 19708950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19708950,00 |
| 1199 | с. Аксарка, пер. Школьный, д. 6 | 36 | 06.03.2002 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 11 | 10 | 207,70 | 4 | 0 | 4 | 142,90 | 0,00 | 142,90 | 9359950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9359950,00 |
| 1200 | с. Аксарка, ул. 8 Марта, д. 18 | 16 | 07.06.2002 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 2 | 2 | 112,90 | 1 | 0 | 1 | 56,90 | 0,00 | 56,90 | 3726950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3726950,00 |
| 1201 | с. Аксарка, ул. Больничная, д. 4 | 10 | 05.10.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 28 | 28 | 500,30 | 12 | 3 | 9 | 500,30 | 146,90 | 353,40 | 32769650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32769650,00 |
| 1202 | с. Аксарка, ул. Зверева, д. 4 | 37 | 06.03.2002 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 22 | 18 | 362,40 | 5 | 2 | 3 | 220,60 | 69,80 | 150,80 | 14449300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14449300,00 |
| 1203 | с. Аксарка, ул. Зверева, д. 8 | 40 | 06.03.2002 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 45 | 22 | 517,90 | 6 | 2 | 4 | 233,40 | 71,60 | 161,80 | 15287700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15287700,00 |
| 1204 | с. Аксарка, ул. Нагорная, д. 10 | 31 | 06.03.2002 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 3 | 3 | 115,80 | 3 | 0 | 3 | 77,30 | 0,00 | 77,30 | 5063150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5063150,00 |
| 1205 | с. Аксарка, ул. Новая, д. 11 | 7 | 05.10.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 5 | 5 | 102,50 | 1 | 0 | 1 | 60,30 | 0,00 | 60,30 | 3949650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3949650,00 |
| 1206 | с. Аксарка, ул. Новая, д. 7 | 5 | 05.10.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 34 | 17 | 496,40 | 5 | 1 | 4 | 259,50 | 40,90 | 218,60 | 16997250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16997250,00 |
| 1207 | с. Аксарка, ул. Первомайская, д. 10 | 16 | 05.04.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 24 | 4 | 488,90 | 2 | 0 | 2 | 102,40 | 0,00 | 102,40 | 6707200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6707200,00 |
| 1208 | с. Аксарка, ул. Первомайская, д. 3 | 23 | 10.02.2005 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 29 | 17 | 329,10 | 5 | 0 | 5 | 202,80 | 0,00 | 202,80 | 13283400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13283400,00 |
| 1209 | с. Аксарка, ул. Северная, д. 16 | 30 | 05.10.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 13 | 2 | 185,90 | 1 | 0 | 1 | 43,30 | 0,00 | 43,30 | 2836150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2836150,00 |
| 1210 | с. Аксарка, ул. Северная, д. 4 | 25 | 05.10.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 16 | 16 | 151,70 | 4 | 0 | 4 | 151,70 | 0,00 | 151,70 | 9936350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9936350,00 |
| 1211 | с. Аксарка, ул. Советская, д. 2 | 10 | 20.03.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 52 | 48 | 990,80 | 23 | 4 | 19 | 950,80 | 164,50 | 786,30 | 62244650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62244650,00 |
| 1212 | с. Катравож, ул. Зверева, д. 13 | 60 | 07.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 7 | 7 | 139,90 | 2 | 0 | 2 | 139,90 | 0,00 | 139,90 | 9163450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9163450,00 |
| 1213 | с. Катравож, ул. Зверева, д. 16 | N 24 | 01.09.2010 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 2 | 2 | 95,80 | 1 | 0 | 1 | 46,90 | 0,00 | 46,90 | 3071950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3071950,00 |
| 1214 | с. Катравож, ул. Зверева, д. 9 | 14 | 07.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 8 | 8 | 127,00 | 2 | 0 | 2 | 127,00 | 0,00 | 127,00 | 8318500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8318500,00 |
| 1215 | с. Катравож, ул. Лесная, д. 10 | 23 | 07.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 8 | 8 | 79,40 | 2 | 0 | 2 | 79,40 | 0,00 | 79,40 | 5200700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5200700,00 |
| 1216 | с. Катравож, ул. Лесная, д. 7 | 21 | 07.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 4 | 4 | 54,80 | 2 | 0 | 2 | 54,80 | 0,00 | 54,80 | 3589400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3589400,00 |
| 1217 | с. Катравож, ул. Лесная, д. 9 | 22 | 07.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 1 | 1 | 58,70 | 1 | 0 | 1 | 19,50 | 0,00 | 19,50 | 1277250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1277250,00 |
| 1218 | с. Катравож, ул. Маслова, д. 3 | 47 | 07.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 4 | 4 | 123,40 | 3 | 1 | 2 | 123,40 | 44,00 | 79,40 | 8082700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8082700,00 |
| 1219 | с. Катравож, ул. Набережная, д. 17 | 29 | 07.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 5 | 5 | 132,00 | 2 | 2 | 0 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 8646000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8646000,00 |
| 1220 | с. Катравож, ул. Рабочая, д. 1 | 30 | 07.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 12 | 12 | 145,80 | 2 | 0 | 2 | 145,80 | 0,00 | 145,80 | 9549900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9549900,00 |
| 1221 | с. Катравож, ул. Рабочая, д. 2 | 31 | 07.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 7 | 7 | 173,20 | 3 | 0 | 3 | 129,70 | 0,00 | 129,70 | 8495350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8495350,00 |
| 1222 | с. Катравож, ул. Рабочая, д. 4 | 32 | 07.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 9 | 9 | 138,80 | 2 | 0 | 2 | 138,80 | 0,00 | 138,80 | 9091400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9091400,00 |
| 1223 | с. Катравож, ул. Советская, д. 17 | 5 | 07.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 54 | 54 | 486,30 | 12 | 0 | 12 | 486,30 | 0,00 | 486,30 | 31852650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31852650,00 |
| 1224 | с. Катравож, ул. Советская, д. 20 | 13-Б | 02.04.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 7 | 7 | 167,00 | 3 | 1 | 2 | 145,70 | 47,40 | 98,30 | 9543350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9543350,00 |
| 1225 | с. Катравож, ул. Советская, д. 8 | 3 | 07.07.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 4 | 4 | 164,20 | 1 | 0 | 1 | 82,10 | 0,00 | 82,10 | 5377550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5377550,00 |
| 1226 | с. Харсаим, ул. Лесная, д. 9 | 19 | 01.02.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 10 | 10 | 178,30 | 3 | 0 | 3 | 178,30 | 0,00 | 178,30 | 11678650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11678650,00 |
| 1227 | с. Харсаим, ул. Юбилейная, д. 9 | 11 | 01.02.2003 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 4 | 4 | 74,20 | 2 | 0 | 2 | 36,70 | 0,00 | 36,70 | 2403850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2403850,00 |
| Итого по муниципальному образованию Пуровский район | X | X | X | X | 983 | 813 | 13538,24 | 257 | 37 | 220 | 11287,65 | 1854,95 | 9432,70 | 757534139,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757534139,45 |
| 1228 | г. Тарко-Сале, ул. Газпромовская, д. 13 | Заключение МВК N 403 | 20.11.1996 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 6 | 4 | 117,50 | 1 | 0 | 1 | 55,20 | 0,00 | 55,20 | 3666880,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3666880,80 |
| 1229 | г. Тарко-Сале, ул. Газпромовская, д. 17 А | Заключение МВК N 368РГ | 23.09.2011 | 3 кв. 2016 | IV кв. 2017 | 12 | 11 | 163,30 | 2 | 0 | 2 | 87,60 | 0,00 | 87,60 | 5877960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5877960,00 |
| 1230 | г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 1 | Заключение МВК N 403 | 20.11.1996 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 32 | 27 | 335,90 | 7 | 0 | 7 | 258,40 | 0,00 | 258,40 | 17165253,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17165253,60 |
| 1231 | г. Тарко-Сале, ул. Геофизиков, д. 3 | Заключение МВК N 168-РА | 17.06.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 59 | 59 | 952,10 | 20 | 16 | 4 | 952,10 | 738,60 | 213,50 | 63885910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63885910,00 |
| 1232 | г. Тарко-Сале, ул. Кедровая, д. 11 | Заключение МВК N 286-рг | 12.11.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 3 | 3 | 95,30 | 2 | 2 | 0 | 95,30 | 95,30 | 0,00 | 6394630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6394630,00 |
| 1233 | г. Тарко-Сале, ул. Ленина, д. 4 | Заключение МВК N 403 | 20.11.1996 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 8 | 8 | 208,30 | 3 | 0 | 3 | 208,30 | 0,00 | 208,30 | 13976930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13976930,00 |
| 1234 | г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, д. 3 | Заключение МВК N 403 | 20.11.1996 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 7 | 7 | 132,40 | 2 | 0 | 2 | 132,40 | 0,00 | 132,40 | 8884040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8884040,00 |
| 1235 | г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, д. 7 | Заключение МВК N 229-РГ | 15.09.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 2 | 1 | 90,20 | 1 | 0 | 1 | 41,30 | 0,00 | 41,30 | 2771230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2771230,00 |
| 1236 | г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 32 | Заключение МВК N 403 | 20.11.1996 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 3 | 1 | 51,00 | 1 | 0 | 1 | 17,00 | 0,00 | 17,00 | 1140700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1140700,00 |
| 1237 | г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 42 | Заключение МВК N 223-РГ | 03.06.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 58 | 40 | 971,05 | 12 | 12 | 0 | 661,05 | 661,05 | 0,00 | 43912890,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43912890,45 |
| 1238 | г. Тарко-Сале, ул. Сеноманская, д. 11 А | Заключение МВК N 168-РА | 17.06.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 32 | 32 | 384,60 | 9 | 0 | 9 | 384,60 | 0,00 | 384,60 | 25806660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25806660,00 |
| 1239 | г. Тарко-Сале, ул. Сеноманская, д. 8 | Заключение МВК N 168-РА | 17.06.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 95 | 95 | 1072,80 | 38 | 3 | 35 | 1072,80 | 96,00 | 976,80 | 71984880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71984880,00 |
| 1240 | г. Тарко-Сале, ул. Строителей, д. 2 | Заключение МВК N 168-РА | 17.06.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 13 | 13 | 392,70 | 6 | 4 | 2 | 392,70 | 264,00 | 128,70 | 26350170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26350170,00 |
| 1241 | г. Тарко-Сале, ул. Строителей, д. 4 | Заключение МВК N 168-РА | 17.06.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 21 | 16 | 334,10 | 7 | 0 | 7 | 306,00 | 0,00 | 306,00 | 20532600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20532600,00 |
| 1242 | г. Тарко-Сале, ул. Строителей, д. 6 | Заключение МВК N 168-РА | 17.06.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 24 | 24 | 399,40 | 6 | 0 | 6 | 399,40 | 0,00 | 399,40 | 26531742,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26531742,60 |
| 1243 | г. Тарко-Сале, ул. Строителей, д. 8 | Заключение МВК N 168-РА | 17.06.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 16 | 16 | 353,60 | 10 | 0 | 10 | 353,60 | 0,00 | 353,60 | 23489294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23489294,40 |
| 1244 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 10 | Заключение МВК N 1150-р | 15.11.2005 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 38 | 5 | 332,80 | 2 | 0 | 2 | 50,30 | 0,00 | 50,30 | 3375130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3375130,00 |
| 1245 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 11 | Заключение МВК N 174-РА | 25.06.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 21 | 21 | 508,30 | 12 | 0 | 12 | 508,30 | 0,00 | 508,30 | 33765860,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33765860,70 |
| 1246 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 12 | Заключение МВК N 1150-р | 15.11.2005 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 22 | 10 | 340,80 | 3 | 0 | 3 | 203,60 | 0,00 | 203,60 | 13661560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13661560,00 |
| 1247 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 14 | Заключение МВК N 1150-р | 15.11.2005 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 40 | 20 | 327,80 | 3 | 0 | 3 | 119,50 | 0,00 | 119,50 | 8018450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8018450,00 |
| 1248 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 2 | Заключение МВК N 403 | 20.11.1996 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 36 | 34 | 498,30 | 11 | 0 | 11 | 458,00 | 0,00 | 458,00 | 30424482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30424482,00 |
| 1249 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 7 | Заключение МВК N 168-РА | 17.06.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 64 | 56 | 704,40 | 22 | 0 | 22 | 621,60 | 0,00 | 621,60 | 41709360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41709360,00 |
| 1250 | г. Тарко-Сале, ул. Энтузиастов, д. 3 | Заключение МБК N 168-РА | 17.06.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 62 | 62 | 980,80 | 20 | 0 | 20 | 980,80 | 0,00 | 980,80 | 65153563,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65153563,20 |
| 1251 | г. Тарко-Сале, ул. Энтузиастов, д. 4 | Заключение МВК N 168-РА | 17.06.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 59 | 59 | 946,80 | 20 | 0 | 20 | 946,80 | 0,00 | 946,80 | 62894977,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62894977,20 |
| 1252 | г. Тарко-Сале, ул. Энтузиастов, д. 7 | Заключение МВК N 168-РА | 17.06.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 59 | 15 | 969,49 | 4 | 0 | 4 | 285,20 | 0,00 | 285,20 | 19136920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19136920,00 |
| 1253 | п. Пуровск, ул. Десанта, д. 30 | Заключение МВК N 75 | 29.12.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 19 | 19 | 333,50 | 6 | 0 | 6 | 333,50 | 0,00 | 333,50 | 25611734,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25611734,50 |
| 1254 | с. Самбург, д. 108 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 30 | 30 | 317,20 | 6 | 0 | 6 | 317,20 | 0,00 | 317,20 | 21284120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21284120,00 |
| 1255 | с. Самбург, д. 42 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2017 | 35 | 35 | 354,80 | 6 | 0 | 6 | 354,80 | 0,00 | 354,80 | 23807080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23807080,00 |
| 1256 | с. Самбург, д. 43 | Заключение МВК N 104/1рг | 18.05.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 58 | 42 | 382,20 | 6 | 0 | 6 | 256,30 | 0,00 | 256,30 | 17197730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17197730,00 |
| 1257 | с. Халясавэй, пер. Центральный, д. 8 | Заключение МВК N 91Р | 23.06.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 6 | 5 | 102,20 | 1 | 0 | 1 | 49,40 | 0,00 | 49,40 | 3314740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3314740,00 |
| 1258 | с. Халясавэй, ул. Каткилева-Костарки, д. 7 | Заключение МВК N 91р | 23.06.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 8 | 8 | 156,60 | 3 | 0 | 3 | 156,60 | 0,00 | 156,60 | 10507860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10507860,00 |
| 1259 | с. Халясавэй, ул. Каткилева-Костарки, д. 8 | Заключение МВК N 91р | 23.06.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 16 | 16 | 157,60 | 2 | 0 | 2 | 157,60 | 0,00 | 157,60 | 10574960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10574960,00 |
| 1260 | с. Халясавэй, ул. Центральная, д. 16 | Заключение МВК N 91Р | 23.06.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 19 | 19 | 70,40 | 3 | 0 | 3 | 70,40 | 0,00 | 70,40 | 4723840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4723840,00 |
| Итого по муниципальному образованию Тазовский район | X | X | X | X | 438 | 309 | 6444,80 | 109 | 45 | 64 | 3887,66 | 1969,06 | 1918,60 | 452193566,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452193566,80 |
| 1261 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 21 | Заключение МВК N 1 | 13.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2015 | 25 | 1 | 398,70 | 1 | 1 | 0 | 52,56 | 52,56 | 0,00 | 4235284,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4235284,80 |
| 1262 | п. Тазовский, ул. Строителей, д. 10 | Заключение МВК N 4 | 03.06.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 5 | 1 | 135,90 | 1 | 1 | 0 | 60,30 | 60,30 | 0,00 | 4858974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4858974,00 |
| 1263 | с. Антипаюта, ул. Буровиков, д. 4 | Заключение МВК N 2 | 22.02.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 21 | 19 | 306,80 | 7 | 3 | 4 | 273,70 | 174,50 | 99,20 | 24865645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24865645,00 |
| 1264 | с. Антипаюта, ул. Тундровая, д. 7 | Заключение МВК N 4 | 22.02.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 13 | 5 | 168,40 | 1 | 1 | 0 | 40,40 | 40,40 | 0,00 | 3670340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3670340,00 |
| 1265 | с. Антипаюта, ул. Тундровая, д. 8 | Заключение МВК N 6 | 22.02.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 13 | 13 | 162,40 | 3 | 1 | 2 | 124,30 | 42,70 | 81,60 | 11292655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11292655,00 |
| 1266 | с. Гыда, ул. Новая, д. 4 | Заключение МВК N 41 | 14.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 8 | 8 | 141,20 | 2 | 2 | 0 | 141,20 | 141,20 | 0,00 | 17066844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17066844,00 |
| 1267 | с. Гыда, мкр. Школьный, д. 10 | Заключение МВК N 28 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 10 | 10 | 50,60 | 2 | 0 | 2 | 50,60 | 0,00 | 50,60 | 6116022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6116022,00 |
| 1268 | с. Гыда, ул. 40 лет Победы, д. 6 | 1 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 6 | 6 | 91,40 | 4 | 0 | 4 | 91,40 | 0,00 | 91,40 | 11047518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11047518,00 |
| 1269 | с. Гыда, ул. 40 лет Победы, д. 7 | Заключение МВК N 31 | 14.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 4 | 1 | 124,30 | 1 | 1 | 0 | 42,70 | 42,70 | 0,00 | 5161149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5161149,00 |
| 1270 | с. Гыда, ул. Калинина, д. 2 | Заключение МВК N 30 | 02.06.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 31 | 22 | 869,10 | 6 | 2 | 4 | 238,90 | 94,60 | 144,30 | 28875843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28875843,00 |
| 1271 | с. Гыда, ул. Калинина, д. 3 | Заключение МВК N 2 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 15 | 1 | 92,40 | 1 | 0 | 1 | 23,30 | 0,00 | 23,30 | 2816271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2816271,00 |
| 1272 | с. Гыда, ул. Калинина, д. 5 | Заключение МВК N 3 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 8 | 6 | 96,60 | 2 | 0 | 2 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | 5729238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5729238,00 |
| 1273 | с. Гыда, ул. Катаевой, д. 10 | Заключение МВК N 34 | 14.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 5 | 2 | 136,20 | 1 | 0 | 1 | 74,80 | 0,00 | 74,80 | 9041076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9041076,00 |
| 1274 | с. Гыда, ул. Катаевой, д. 14 | Заключение МВК N 35 | 14.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 24 | 12 | 388,80 | 4 | 3 | 1 | 180,30 | 143,80 | 36,50 | 21792861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21792861,00 |
| 1275 | с. Гыда, ул. Катаевой, д. 16 | Заключение МВК N 36 | 14.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 16 | 13 | 305,80 | 4 | 3 | 1 | 152,40 | 114,10 | 38,30 | 18420588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18420588,00 |
| 1276 | с. Гыда, ул. Катаевой, д. 3 | Заключение МВК N 6 | 22.06.2007 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 1 | 1 | 55,50 | 1 | 0 | 1 | 27,60 | 0,00 | 27,60 | 3336012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3336012,00 |
| 1277 | с. Гыда, ул. Молокова, д. 12 | Заключение МВК N 5 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 9 | 9 | 108,10 | 3 | 2 | 1 | 108,10 | 85,10 | 23,00 | 13066047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13066047,00 |
| 1278 | с. Гыда, ул. Молокова, д. 14 | Заключение МВК N 6 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 8 | 8 | 108,80 | 4 | 1 | 3 | 108,80 | 29,20 | 79,60 | 13150656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13150656,00 |
| 1279 | с. Гыда, ул. Молокова, д. 16 | Заключение МВК N 37 | 14.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 8 | 8 | 146,80 | 5 | 4 | 1 | 146,80 | 122,60 | 24,20 | 17743716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17743716,00 |
| 1280 | с. Гыда, ул. Молокова, д. 19 | Заключение МВК N 9 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 4 | 3 | 92,30 | 1 | 1 | 0 | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 3009663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3009663,00 |
| 1281 | с. Гыда, ул. Молокова, д. 25 | Заключение МВК N 12 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 3 | 3 | 92,10 | 2 | 2 | 0 | 43,80 | 43,80 | 0,00 | 5294106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5294106,00 |
| 1282 | с. Гыда, ул. Новая, д. 2 | Заключение МВК N 39 | 14.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 19 | 19 | 196,90 | 4 | 2 | 2 | 196,90 | 111,20 | 85,70 | 23799303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23799303,00 |
| 1283 | с. Гыда, ул. Новая, д. 3 | Заключение МВК N 40 | 14.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 17 | 17 | 392,10 | 7 | 2 | 5 | 361,10 | 107,40 | 253,70 | 43646157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43646157,00 |
| 1284 | с. Гыда, ул. Полярная, д. 1 | Заключение МВК N 42 | 14.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 27 | 9 | 330,60 | 5 | 3 | 2 | 147,60 | 119,40 | 28,20 | 17840412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17840412,00 |
| 1285 | с. Гыда, ул. Полярная, д. 8 | Заключение МВК N 15 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 6 | 6 | 87,70 | 1 | 0 | 1 | 46,30 | 0,00 | 46,30 | 5596281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5596281,00 |
| 1286 | с. Гыда, ул. Снежная, д. 12 | Заключение МВК N 44 | 14.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 20 | 17 | 308,40 | 6 | 2 | 4 | 236,70 | 79,70 | 157,00 | 28609929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28609929,00 |
| 1287 | с. Гыда, ул. Снежная, д. 15 | Заключение МВК N 45 | 14.12.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 26 | 23 | 335,20 | 7 | 2 | 5 | 295,50 | 79,00 | 216,50 | 35717085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35717085,00 |
| 1288 | с. Гыда, ул. Советская, д. 13 | Заключение МВК N 18 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 4 | 4 | 95,60 | 2 | 2 | 0 | 95,60 | 95,60 | 0,00 | 11555172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11555172,00 |
| 1289 | с. Гыда, ул. Советская, д. 15 | Заключение МВК N 19 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 40 | 35 | 179,70 | 10 | 0 | 10 | 151,60 | 0,00 | 151,60 | 18323892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18323892,00 |
| 1290 | с. Гыда, ул. Советская, д. 16 | Заключение МВК N 20 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 23 | 12 | 146,50 | 5 | 0 | 5 | 79,80 | 0,00 | 79,80 | 9645426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9645426,00 |
| 1291 | с. Гыда, ул. Советская, д. 17 | Заключение МВК N 21 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 4 | 1 | 82,80 | 1 | 1 | 0 | 23,90 | 23,90 | 0,00 | 2888793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2888793,00 |
| 1292 | с. Гыда, ул. Советская, д. 18 | Заключение МВК N 22 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 6 | 5 | 126,10 | 3 | 2 | 1 | 107,40 | 88,20 | 19,20 | 12981438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12981438,00 |
| 1293 | с. Гыда, ул. Советская, д. 22 | Заключение МВК N 25 | 13.01.2011 | III кв. 2017 | IV кв. 2017 | 9 | 9 | 91,00 | 2 | 1 | 1 | 91,00 | 52,20 | 38,80 | 10999170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10999170,00 |
| Итого по муниципальному образованию Шурышкарский район | X | X | X | X | 82 | 53 | 1368,90 | 13 | 4 | 9 | 625,80 | 209,50 | 416,30 | 43604492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43604492,40 |
| 1294 | с. Мужи, ул. Совхозная, д. 16 | Заключение МВК N 35 | 01.02.2008 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 39 | 35 | 876,00 | 9 | 4 | 5 | 528,70 | 209,50 | 319,20 | 36838758,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36838758,60 |
| 1295 | с. Мужи, ул. Совхозная, д. 8 | Заключение МВК N 412 | 31.05.2011 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 43 | 18 | 492,90 | 4 | 0 | 4 | 97,10 | 0,00 | 97,10 | 6765733,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6765733,80 |
| Итого по муниципальному образованию Ямальский район | X | X | X | X | 258 | 22 | 3437,90 | 11 | 3 | 8 | 364,00 | 123,40 | 240,60 | 38881872,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38881872,10 |
| 1296 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 5 | Заключение МВК N 55 | 01.12.2006 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 10 | 2 | 336,60 | 1 | 1 | 0 | 39,20 | 39,20 | 0,00 | 2693980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2693980,00 |
| 1297 | с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 15 | Заключение МВК N 14 | 18.07.2011 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 62 | 1 | 979,90 | 1 | 1 | 0 | 43,70 | 43,70 | 0,00 | 3101170,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3101170,50 |
| 1298 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 42 строение снесено | Заключение МВК N 13 | 18.07.2011 | IV кв. 2016 | II кв. 2013 | 44 | 1 | 764,70 | 1 | 0 | 1 | 11,60 | 0,00 | 11,60 | 3917977,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3917977,65 |
| 1299 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 47 | Заключение МВК N 24 | 08.08.2005 | III кв. 2017 | III кв. 2017 | 80 | 3 | 659,10 | 1 | 0 | 1 | 26,30 | 0,00 | 26,30 | 2554740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2554740,00 |
| 1300 | с. Яр-Сале, ул. Федорова, д. 18 кор. А | Заключение МВК N 17 | 18.07.2011 | IV кв. 2016 | III кв. 2015 | 36 | 7 | 342,10 | 3 | 1 | 2 | 118,50 | 40,50 | 78,00 | 15643524,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15643524,60 |
| 1301 | с. Яр-Сале, ул. Федорова, д. 23 | Акт МВК N 23 | 15.11.2004 | IV кв. 2016 | III кв. 2012 | 8 | 3 | 140,40 | 2 | 0 | 2 | 71,90 | 0,00 | 71,90 | 5640298,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5640298,20 |
| 1302 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 34 | Заключение МВК N 22 | 15.11.2004 | III кв. 2017 | III кв. 2015 | 9 | 3 | 80,70 | 1 | 0 | 1 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 1412203,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1412203,50 |
| 1303 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 7 | Заключение МВК N 5 | 29.12.2010 | IV кв. 2016 | IV кв. 2016 | 9 | 2 | 134,40 | 1 | 0 | 1 | 32,90 | 0,00 | 32,90 | 3917977,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3917977,65 |

Приложение N 2

к долгосрочной окружной адресной

программе по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда на территории

Ямало-Ненецкого автономного округа

на 2013 - 2017 годы

РЕЕСТР

АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 03.12.2015 N 1148-П)

| N п/п | Адрес МКД | Всего | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Другие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | расселяемая площадь жилых помещений | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, в т.ч. | 229718,06 | 16370158941,06 | 0 | 0 | 44230,60 | 2621857073,20 | 0 | 0 | 4094,39 | 200400591,35 | 0 | 0 | 181393,07 | 13547901276,51 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда | 46021,30 | 2717059013,20 | 0 | 0 | 44230,60 | 2621857073,20 | 0 | 0 | 1790,70 | 95201940,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда | 183696,76 | 13653099927,86 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2303,69 | 105198651,35 | 0 | 0 | 181393,07 | 13547901276,51 |
| Всего по этапу 2013 года, в т.ч. | 11646,60 | 400808130,00 | 0 | 0 | 11646,60 | 400808130,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда | 11646,60 | 400808130,00 | 0 | 0 | 11646,60 | 400808130,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Лабытнанги | 3707,65 | 127383360,00 | 0 | 0 | 3707,65 | 127383360,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | г. Лабытнанги, пер. Первомайский, д. 27 | 318,60 | 11023560,00 | 0 | 0 | 318,60 | 11023560,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 31 | 75,70 | 2592374,52 | 0 | 0 | 75,70 | 2592374,52 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 8 | 57,50 | 1986606,72 | 0 | 0 | 57,50 | 1986606,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Лабытнанги, ул. Автострадная, д. 6 А | 307,20 | 10594153,50 | 0 | 0 | 307,20 | 10594153,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 13 | 364,30 | 12475588,35 | 0 | 0 | 364,30 | 12475588,35 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 17 | 128,60 | 4403954,60 | 0 | 0 | 128,60 | 4403954,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 1 | 58,65 | 2029290,00 | 0 | 0 | 58,65 | 2029290,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 9 | 61,00 | 2110600,00 | 0 | 0 | 61,00 | 2110600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Лабытнанги, ул. Карьерная, д. 1 кор. А | 200,50 | 6749762,45 | 0 | 0 | 200,50 | 6749762,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Лабытнанги, ул. Карьерная, д. 28 | 173,80 | 5951845,33 | 0 | 0 | 173,80 | 5951845,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Лабытнанги, ул. Ленина, д. 10 | 126,20 | 4366520,00 | 0 | 0 | 126,20 | 4366520,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Лабытнанги, ул. Ленина, д. 2 | 218,40 | 7556640,00 | 0 | 0 | 218,40 | 7556640,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Лабытнанги, ул. Ленина, д. 20 | 128,30 | 4393681,00 | 0 | 0 | 128,30 | 4393681,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Лабытнанги, ул. Мира, д. 2 | 50,10 | 1715693,05 | 0 | 0 | 50,10 | 1715693,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Лабытнанги, ул. Новая, д. 2 | 119,20 | 4124320,00 | 0 | 0 | 119,20 | 4124320,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 22 | 113,30 | 3880000,44 | 0 | 0 | 113,30 | 3880000,44 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 28 А | 270,50 | 9184608,29 | 0 | 0 | 270,50 | 9184608,29 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 11 | 99,40 | 3403989,80 | 0 | 0 | 99,40 | 3403989,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 11 А | 211,70 | 7326976,09 | 0 | 0 | 211,70 | 7326976,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 14 | 223,70 | 7660689,31 | 0 | 0 | 223,70 | 7660689,31 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 36 | 235,70 | 8144439,25 | 0 | 0 | 235,70 | 8144439,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 40 | 165,30 | 5708067,30 | 0 | 0 | 165,30 | 5708067,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Надымский район | 6064,50 | 208568800,00 | 0 | 0 | 6064,50 | 208568800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | г. Надым городок, УПТК НГПС, д. 2 | 368,90 | 12693111,20 | 0 | 0 | 368,90 | 12693111,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | г. Надым городок, УПТК НГПС, д. 3 | 568,60 | 19564388,80 | 0 | 0 | 568,60 | 19564388,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | г. Надым городок, УПТК НГПС, д. 5 | 682,10 | 23469696,80 | 0 | 0 | 682,10 | 23469696,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | г. Надым, ул. В/г Мостоотряд-65, д. 11 | 50,80 | 1747926,40 | 0 | 0 | 50,80 | 1747926,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | г. Надым, ул. Пластстройотряд-35, д. 40 | 281,70 | 9692733,60 | 0 | 0 | 281,70 | 9692733,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | г. Надым, ул. Пластстройотряд-35, д. 7 | 26,60 | 915252,80 | 0 | 0 | 26,60 | 915252,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | г. Надым, ул. Поселок Лесной, д. 18 | 66,60 | 2291572,80 | 0 | 0 | 66,60 | 2291572,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | г. Надым, ул. Поселок Лесной, д. 2/10 | 215,70 | 7421805,60 | 0 | 0 | 215,70 | 7421805,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | г. Надым, ул. Поселок Лесной, д. 3 | 82,70 | 2845541,60 | 0 | 0 | 82,70 | 2845541,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | г. Надым, ул. Поселок Лесной, д. 3 А | 328,10 | 11289264,80 | 0 | 0 | 328,10 | 11289264,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | г. Надым, ул. СМУ-1, д. 20 | 596,40 | 20519718,70 | 0 | 0 | 596,40 | 20519718,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | г. Надым, ул. СМУ-1, д. 21 | 550,30 | 18934722,40 | 0 | 0 | 550,30 | 18934722,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г. Надым, ул. СМУ-1, д. 23 | 492,70 | 16952821,60 | 0 | 0 | 492,70 | 16952821,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г. Надым, ул. СМУ-1, д. 24 | 648,10 | 22299824,80 | 0 | 0 | 648,10 | 22299824,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | г. Надым, ул. СМУ-1, д. 27 | 572,40 | 19695139,20 | 0 | 0 | 572,40 | 19695139,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | г. Надым, ул. СУ-934, д. 4 | 95,20 | 3275641,60 | 0 | 0 | 95,20 | 3275641,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | с. Ныда, ул. Ненецкая, д. 23 | 35,50 | 1210301,50 | 0 | 0 | 35,50 | 1210301,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | с. Ныда, ул. Озерная, д. 12 | 37,10 | 1264850,30 | 0 | 0 | 37,10 | 1264850,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | с. Ныда, ул. Советская, д. 33 | 185,00 | 6307205,00 | 0 | 0 | 185,00 | 6307205,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | с. Ныда, ул. Совхозная, д. 1 | 120,30 | 4128698,40 | 0 | 0 | 120,30 | 4128698,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | с. Ныда, ул. Совхозная, д. 19 | 59,70 | 2048582,10 | 0 | 0 | 59,70 | 2048582,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Тазовский район | 1874,45 | 64855970,00 | 0 | 0 | 1874,45 | 64855970,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 27 | 412,40 | 14269040,00 | 0 | 0 | 412,40 | 14269040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 27 А | 103,50 | 3581100,00 | 0 | 0 | 103,50 | 3581100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 16 | 292,80 | 10130880,00 | 0 | 0 | 292,80 | 10130880,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 21 | 144,80 | 5010080,00 | 0 | 0 | 144,80 | 5010080,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 5 | 77,60 | 2684960,00 | 0 | 0 | 77,60 | 2684960,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | п. Тазовский, ул. Ленина, д. 16 | 68,10 | 2356260,00 | 0 | 0 | 68,10 | 2356260,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | п. Тазовский, ул. Новая, д. 16 | 56,75 | 1963550,00 | 0 | 0 | 56,75 | 1963550,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 25 | 259,70 | 8985620,00 | 0 | 0 | 259,70 | 8985620,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 37 | 117,40 | 4062040,00 | 0 | 0 | 117,40 | 4062040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 47 | 157,10 | 5435660,00 | 0 | 0 | 157,10 | 5435660,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 1 | 66,70 | 2307820,00 | 0 | 0 | 66,70 | 2307820,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 11 | 117,60 | 4068960,00 | 0 | 0 | 117,60 | 4068960,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года, в т.ч. | 44120,39 | 3344865646,47 | 0 | 0 | 600,50 | 21876215,00 | 0 | 0 | 941,85 | 42780999,15 | 0 | 0 | 42578,04 | 3280208432,32 |
| ВСЕГО по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда | 600,50 | 21876215,00 | 0 | 0 | 600,50 | 21876215,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Шурышкарский район | 600,50 | 21876215,00 | 0 | 0 | 600,50 | 21876215,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | с. Мужи, ул. Ленина, д. 15 | 63,70 | 2320591,00 | 0 | 0 | 63,70 | 2320591,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | с. Мужи, ул. Рыбацкая, д. 25 | 70,90 | 2582887,00 | 0 | 0 | 70,90 | 2582887,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | с. Мужи, ул. Юганская, д. 16 | 60,60 | 2207658,00 | 0 | 0 | 60,60 | 2207658,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | с. Мужи, ул. Юганская, д. 6 | 54,50 | 1985435,00 | 0 | 0 | 54,50 | 1985435,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | с. Овгорт, ул. Кооперативная, д. 11 | 76,00 | 2768680,00 | 0 | 0 | 76,00 | 2768680,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | с. Овгорт, ул. Советская, д. 1 | 36,10 | 1315123,00 | 0 | 0 | 36,10 | 1315123,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | с. Овгорт, ул. Советская, д. 49 А | 103,80 | 3781434,00 | 0 | 0 | 103,80 | 3781434,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | с. Овгорт, ул. Советская, д. 52 | 100,50 | 3661215,00 | 0 | 0 | 100,50 | 3661215,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | с. Шурышкары, ул. Молодежная, д. 12 | 34,40 | 1253192,00 | 0 | 0 | 34,40 | 1253192,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда | 43519,89 | 3322989431,47 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 941,85 | 42780999,15 | 0 | 0 | 42578,04 | 3280208432,32 |
| Итого по муниципальному образованию город Губкинский | 260,60 | 47101553,37 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 260,60 | 47101553,37 |
| 65 | п. Промышленная зона, д. 7 | 17,80 | 1939360,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 17,80 | 1939360,00 |
| 66 | п. Промышленная зона, д. 5 | 45,50 | 3810210,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 45,50 | 3810210,00 |
| 67 | п. Промышленная зона, д. 6 | 52,60 | 7268302,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 52,60 | 7268302,00 |
| 68 | п. Промышленная зона, д. 8 | 144,70 | 34083681,37 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 144,70 | 34083681,37 |
| Итого по муниципальному образованию город Лабытнанги | 3421,97 | 218762502,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 251,25 | 10087608,00 | 0 | 0 | 3170,72 | 208674894,43 |
| 69 | г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 10 А | 32,06 | 2151226,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 32,06 | 2151226,00 |
| 70 | г. Лабытнанги, ул. Автострадная, д. 10 | 241,10 | 16177810,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 241,10 | 16177810,00 |
| 71 | г. Лабытнанги, ул. Автострадная, д. 6 А | 407,60 | 27349960,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 407,60 | 27349960,00 |
| 72 | г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 13 | 85,80 | 5757180,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 85,80 | 5757180,00 |
| 73 | г. Лабытнанги, ул. Бованенко, д. 17 | 41,10 | 2757810,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 41,10 | 2757810,00 |
| 74 | г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 16 | 97,99 | 6575129,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 97,99 | 6575129,00 |
| 75 | г. Лабытнанги, ул. Геологов, д. 14 | 211,08 | 14163468,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 211,08 | 14163468,00 |
| 76 | г. Лабытнанги, ул. Геологов, д. 4 | 30,50 | 2046550,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30,50 | 2046550,00 |
| 77 | г. Лабытнанги, ул. Геологов, д. 8 | 58,90 | 3952190,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 58,90 | 3952190,00 |
| 78 | г. Лабытнанги, ул. Клубная, д. 46 | 47,90 | 3214090,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 47,90 | 3214090,00 |
| 79 | г. Лабытнанги, ул. Комсомольская, д. 11 | 275,30 | 10449400,69 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 145,10 | 6920000,00 | 0 | 0 | 130,20 | 3529400,69 |
| 80 | г. Лабытнанги, ул. Ленина, д. 2 | 67,20 | 2242000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 67,20 | 2242000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | г. Лабытнанги, ул. Ленина, д. 20 | 174,90 | 10928320,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 174,90 | 10928320,87 |
| 82 | г. Лабытнанги, ул. Мира, д. 2 | 120,80 | 8105680,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 120,80 | 8105680,00 |
| 83 | г. Лабытнанги, ул. Мира, д. 22 | 50,60 | 3395260,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,60 | 3395260,00 |
| 84 | г. Лабытнанги, ул. Мира, д. 23 | 90,70 | 6085970,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 90,70 | 6085970,00 |
| 85 | г. Лабытнанги, ул. Мира, д. 3 | 173,89 | 11668019,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 173,89 | 11668019,00 |
| 86 | г. Лабытнанги, ул. Мира, д. 9 | 342,40 | 22975040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 342,40 | 22975040,00 |
| 87 | г. Лабытнанги, ул. Новая, д. 2 | 50,70 | 1786770,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,70 | 1786770,87 |
| 88 | г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 22 | 336,95 | 25763415,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 336,95 | 25763415,00 |
| 89 | г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 32 | 41,20 | 2764520,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 41,20 | 2764520,00 |
| 90 | г. Лабытнанги, ул. Пионерская, д. 14 | 32,30 | 2167330,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 32,30 | 2167330,00 |
| 91 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 4 | 238,40 | 14308703,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 38,95 | 925608,00 | 0 | 0 | 199,45 | 13383095,00 |
| 92 | г. Лабытнанги, ул. Ямальская, д. 6 | 92,00 | 6173200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 92,00 | 6173200,00 |
| 93 | г. Лабытнанги, ул. Ямальская, д. 7 | 80,60 | 5803460,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 80,60 | 5803460,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Муравленко | 122,20 | 16431541,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 122,20 | 16431541,06 |
| 94 | г. Муравленко, ул. Энтузиастов, д. 5 | 122,20 | 16431541,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 122,20 | 16431541,06 |
| Итого по муниципальному образованию город Новый Уренгой | 13697,37 | 948206912,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 13697,37 | 948206912,56 |
| 95 | г. Новый Уренгой, д. 2, МК-105, Энергетик | 24,60 | 2005348,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24,60 | 2005348,81 |
| 96 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-105, д. 1 | 41,30 | 2568340,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 41,30 | 2568340,00 |
| 97 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-105, д. 3 | 218,70 | 13081000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 218,70 | 13081000,00 |
| 98 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-105, д. 4 | 146,70 | 9173290,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 146,70 | 9173290,60 |
| 99 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 14 | 92,20 | 5198500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 92,20 | 5198500,00 |
| 100 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 25 | 46,10 | 2590820,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 46,10 | 2590820,00 |
| 101 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 49 | 37,90 | 2585200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 37,90 | 2585200,00 |
| 102 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 28 | 44,40 | 2590820,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 44,40 | 2590820,00 |
| 103 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-154, д. 5 | 101,60 | 7175346,84 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 101,60 | 7175346,84 |
| 104 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 19 | 82,10 | 5204205,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 82,10 | 5204205,06 |
| 105 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 22 | 76,50 | 5114200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 76,50 | 5114200,00 |
| 106 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 43 | 167,50 | 11645582,26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 167,50 | 11645582,26 |
| 107 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 44 | 184,40 | 10399600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 184,40 | 10399600,00 |
| 108 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 45 | 141,20 | 8942720,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 141,20 | 8942720,00 |
| 109 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 46 | 229,50 | 13315060,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 229,50 | 13315060,00 |
| 110 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 47 | 51,90 | 3195800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 51,90 | 3195800,00 |
| 111 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 49 | 99,70 | 6325180,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 99,70 | 6325180,00 |
| 112 | г. Новый Уренгой, мкр. Авиатор, д. 26/17 | 86,90 | 5379600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 86,90 | 5379600,00 |
| 113 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 37 | 33,20 | 1944520,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 33,20 | 1944520,00 |
| 114 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 46 | 53,60 | 3195800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 53,60 | 3195800,00 |
| 115 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 56 | 34,60 | 1950140,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 34,60 | 1950140,00 |
| 116 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 57 | 54,00 | 3190000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 54,00 | 3190000,00 |
| 117 | г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, д. 1 | 68,30 | 3993655,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 68,30 | 3993655,00 |
| 118 | г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, д. 3 | 75,30 | 5163915,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 75,30 | 5163915,30 |
| 119 | г. Новый Уренгой, ул. Газовиков, д. 5 Б | 246,80 | 14327660,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 246,80 | 14327660,00 |
| 120 | г. Новый Уренгой, ул. Глухариная, д. 12 | 286,00 | 18287625,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 286,00 | 18287625,25 |
| 121 | г. Новый Уренгой, ул. Глухариная, д. 9 | 302,80 | 39263036,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 302,80 | 39263036,25 |
| 122 | г. Новый Уренгой, ул. Дорожников, д. 11 | 164,20 | 10259433,69 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 164,20 | 10259433,69 |
| 123 | г. Новый Уренгой, ул. Дорожников, д. 17 | 220,90 | 14746961,85 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 220,90 | 14746961,85 |
| 124 | г. Новый Уренгой, ул. Журнала Смена, д. 9 | 100,50 | 6379480,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100,50 | 6379480,00 |
| 125 | г. Новый Уренгой, ул. Загородная, д. 9 | 163,70 | 11792252,44 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 163,70 | 11792252,44 |
| 126 | г. Новый Уренгой, ул. Кедровая, д. 12 | 37,00 | 2652968,57 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 37,00 | 2652968,57 |
| 127 | г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, д. 11 | 46,32 | 3872180,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 46,32 | 3872180,00 |
| 128 | г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, д. 5 | 75,70 | 4518480,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 75,70 | 4518480,00 |
| 129 | г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, д. 9 | 71,70 | 3609600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 71,70 | 3609600,00 |
| 130 | г. Новый Уренгой, ул. Магистральная, д. 106 | 62,90 | 5845620,31 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 62,90 | 5845620,31 |
| 131 | г. Новый Уренгой, ул. Набережная, д. 28 | 30,40 | 1804800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30,40 | 1804800,00 |
| 132 | г. Новый Уренгой, ул. Набережная, д. 31 | 58,80 | 4501620,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 58,80 | 4501620,00 |
| 133 | г. Новый Уренгой, ул. Набережная, д. 32 | 294,50 | 23386876,37 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 294,50 | 23386876,37 |
| 134 | г. Новый Уренгой, ул. Новая, д. 61 | 31,70 | 1950140,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 31,70 | 1950140,00 |
| 135 | г. Новый Уренгой, ул. Первопроходцев, д. 1 | 45,00 | 3800944,46 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 45,00 | 3800944,46 |
| 136 | г. Новый Уренгой, ул. Полярная, д. 1 А | 21,10 | 1959901,85 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 21,10 | 1959901,85 |
| 137 | г. Новый Уренгой, ул. Речная, д. 10 | 224,20 | 14866220,89 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 224,20 | 14866220,89 |
| 138 | г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, д. 10 кор. В | 45,94 | 2590820,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 45,94 | 2590820,00 |
| 139 | г. Новый Уренгой, ул. Строителей, д. 5 | 373,60 | 28435602,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 373,60 | 28435602,56 |
| 140 | г. Новый Уренгой, ул. Строителей, д. 5 А | 197,10 | 14751375,71 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 197,10 | 14751375,71 |
| 141 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 11 | 286,90 | 20542700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 286,90 | 20542700,00 |
| 142 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 14 | 85,00 | 5136680,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 85,00 | 5136680,00 |
| 143 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 15 | 33,80 | 1961380,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 33,80 | 1961380,00 |
| 144 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 2 | 129,10 | 8435620,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 129,10 | 8435620,00 |
| 145 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 24 | 71,30 | 3446400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 71,30 | 3446400,00 |
| 146 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 55 | 40,45 | 2579580,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40,45 | 2579580,00 |
| 147 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 60 | 439,50 | 30867107,26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 439,50 | 30867107,26 |
| 148 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 61 | 33,60 | 3905900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 33,60 | 3905900,00 |
| 149 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 7 | 29,50 | 1961380,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 29,50 | 1961380,00 |
| 150 | г. Новый Уренгой, ул. Транспортная, д. 5 | 92,10 | 7316966,85 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 92,10 | 7316966,85 |
| 151 | г. Новый Уренгой, ул. Центральная, д. 2 | 130,70 | 7868055,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 130,70 | 7868055,06 |
| 152 | г. Новый Уренгой, ул. Центральная, д. 3 А | 292,90 | 18023340,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 292,90 | 18023340,00 |
| 153 | г. Новый Уренгой, ул. Центральная, д. 4 А | 143,50 | 9620540,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 143,50 | 9620540,00 |
| 154 | г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 26 | 53,80 | 3195800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 53,80 | 3195800,00 |
| 155 | г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 36 | 62,60 | 3983832,38 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 62,60 | 3983832,38 |
| 156 | г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 44 | 73,10 | 4574764,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 73,10 | 4574764,98 |
| 157 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 26 | 44,00 | 2568340,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 44,00 | 2568340,00 |
| 158 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 30 | 128,80 | 7263400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 128,80 | 7263400,00 |
| 159 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 36 | 22,30 | 1954220,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 22,30 | 1954220,95 |
| 160 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 52 | 161,10 | 8422962,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 161,10 | 8422962,74 |
| 161 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 8 | 23,40 | 1944520,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 23,40 | 1944520,00 |
| 162 | г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 10 | 106,60 | 6957620,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 106,60 | 6957620,95 |
| 163 | г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 23 | 16,70 | 1965582,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16,70 | 1965582,74 |
| 164 | г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 37 | 148,10 | 11002603,57 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 148,10 | 11002603,57 |
| 165 | г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 39 | 72,00 | 3475200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 72,00 | 3475200,00 |
| 166 | г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 8 | 541,10 | 32485685,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 541,10 | 32485685,01 |
| 167 | район Коротчаево, пл. Ленина, д. 2 | 151,20 | 10734990,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 151,20 | 10734990,00 |
| 168 | район Коротчаево, пл. Ленина, д. 3 | 223,10 | 15624000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 223,10 | 15624000,00 |
| 169 | район Коротчаево, ул. 60 лет Победы, д. 14 | 56,00 | 4042710,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 56,00 | 4042710,00 |
| 170 | район Коротчаево, ул. 60 лет Победы, д. 8 | 57,90 | 4153380,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 57,90 | 4153380,00 |
| 171 | район Коротчаево, ул. 65 лет ВЛКСМ, д. 2 | 38,60 | 2662590,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 38,60 | 2662590,00 |
| 172 | район Коротчаево, ул. 65 лет ВЛКСМ, д. 4 | 153,20 | 11652900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 153,20 | 11652900,00 |
| 173 | район Коротчаево, ул. 65 лет ВЛКСМ, д. 6 | 60,70 | 4426800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60,70 | 4426800,00 |
| 174 | район Коротчаево, ул. Гидростроителей, д. 3 | 15,00 | 1920450,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 15,00 | 1920450,00 |
| 175 | район Коротчаево, ул. Гидростроителей, д. 7 | 40,10 | 2669100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40,10 | 2669100,00 |
| 176 | район Коротчаево, ул. Екатеринбургская, д. 20 | 99,50 | 7792470,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 99,50 | 7792470,00 |
| 177 | район Коротчаево, ул. Екатеринбургская, д. 8 | 54,40 | 3697680,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 54,40 | 3697680,00 |
| 178 | район Коротчаево, ул. Западная, д. 10 | 213,60 | 16255470,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 213,60 | 16255470,00 |
| 179 | район Коротчаево, ул. Лесная, д. 8 | 116,50 | 8521590,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 116,50 | 8521590,00 |
| 180 | район Коротчаево, ул. Молодости, д. 2/1 | 154,33 | 11412030,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 154,33 | 11412030,00 |
| 181 | район Коротчаево, ул. Монтажников, д. 9 | 180,30 | 12622890,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 180,30 | 12622890,00 |
| 182 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 1 | 39,13 | 2682120,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 39,13 | 2682120,00 |
| 183 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 16 | 74,80 | 6041280,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 74,80 | 6041280,00 |
| 184 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 18 | 86,10 | 6021750,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 86,10 | 6021750,00 |
| 185 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 5 | 127,00 | 7558226,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 127,00 | 7558226,00 |
| 186 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 7 | 39,50 | 2287340,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 39,50 | 2287340,00 |
| 187 | район Коротчаево, ул. Норильская, д. 6 А | 37,60 | 2630040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 37,60 | 2630040,00 |
| 188 | район Коротчаево, ул. Пахотова, д. 10 | 37,30 | 2662590,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 37,30 | 2662590,00 |
| 189 | район Коротчаево, ул. Пуровская, д. 3 | 72,70 | 4941090,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 72,70 | 4941090,00 |
| 190 | район Коротчаево, ул. Рябиновая, д. 3 | 87,60 | 6809460,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 87,60 | 6809460,00 |
| 191 | район Коротчаево, ул. Рябиновая, д. 56 | 156,50 | 9747940,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 156,50 | 9747940,00 |
| 192 | район Коротчаево, ул. Рябиновая, д. 60 | 113,50 | 8137500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 113,50 | 8137500,00 |
| 193 | район Коротчаево, ул. Рябиновая, д. 7 | 77,60 | 6034770,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 77,60 | 6034770,00 |
| 194 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 23 | 92,76 | 6750870,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 92,76 | 6750870,00 |
| 195 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 26 | 68,40 | 4465860,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 68,40 | 4465860,00 |
| 196 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 26 А | 230,17 | 16275000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 230,17 | 16275000,00 |
| 197 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 27 | 71,80 | 4882500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 71,80 | 4882500,00 |
| 198 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 28 | 240,14 | 16496340,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 240,14 | 16496340,00 |
| 199 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 3 | 157,30 | 11333910,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 157,30 | 11333910,00 |
| 200 | район Коротчаево, ул. Советская, д. 4 | 117,90 | 8319780,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 117,90 | 8319780,00 |
| 201 | район Коротчаево, ул. Советская, д. 5 А | 121,50 | 8495550,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 121,50 | 8495550,00 |
| 202 | район Коротчаево, ул. Советская, д. 6 | 40,40 | 2688630,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40,40 | 2688630,00 |
| 203 | район Коротчаево, ул. Спортивная, д. 10 Б | 135,90 | 9341850,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 135,90 | 9341850,00 |
| 204 | район Коротчаево, ул. Спортивная, д. 4 Г | 46,90 | 3352650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 46,90 | 3352650,00 |
| 205 | район Коротчаево, ул. Тихая, д. 11 | 27,10 | 1972530,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 27,10 | 1972530,00 |
| 206 | район Коротчаево, ул. Тюменская, д. 20 | 33,74 | 2669100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 33,74 | 2669100,00 |
| 207 | район Коротчаево, ул. Энтузиастов, д. 6 | 48,00 | 3769290,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 48,00 | 3769290,00 |
| 208 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 13 | 195,50 | 13781670,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 195,50 | 13781670,00 |
| 209 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 15 | 120,60 | 8606220,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 120,60 | 8606220,00 |
| 210 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 27 | 106,60 | 7597170,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 106,60 | 7597170,00 |
| 211 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 34 | 116,10 | 8137500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 116,10 | 8137500,00 |
| 212 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 36 | 126,80 | 9439500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 126,80 | 9439500,00 |
| 213 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 42 | 46,30 | 3404730,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 46,30 | 3404730,00 |
| 214 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 47 | 97,30 | 7154490,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 97,30 | 7154490,00 |
| 215 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 50 | 111,20 | 8176560,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 111,20 | 8176560,00 |
| 216 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 56 | 115,42 | 8580180,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 115,42 | 8580180,00 |
| 217 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 58 | 110,77 | 7779450,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 110,77 | 7779450,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Ноябрьск | 12235,25 | 880134143,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12235,25 | 880134143,40 |
| 218 | г. Ноябрьск, п. АТБ-2, д. 18 | 157,60 | 9367608,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 157,60 | 9367608,00 |
| 219 | г. Ноябрьск, п. АТБ-2, д. 22 | 162,20 | 11033544,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 162,20 | 11033544,00 |
| 220 | г. Ноябрьск, п. АТБ-2, д. 3 | 160,50 | 10240188,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 160,50 | 10240188,80 |
| 221 | г. Ноябрьск, п. АТБ-2, д. 4 | 79,30 | 5746659,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 79,30 | 5746659,20 |
| 222 | г. Ноябрьск, п. АТХ, Геологии, д. 13 | 198,20 | 15696348,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 198,20 | 15696348,80 |
| 223 | г. Ноябрьск, п. АТХ, Геологии, д. 36 | 65,90 | 4451580,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 65,90 | 4451580,80 |
| 224 | г. Ноябрьск, п. АТХ, Геологии, д. 46 | 84,50 | 7859337,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 84,50 | 7859337,60 |
| 225 | г. Ноябрьск, п. Геолог, д. 19 | 124,70 | 10531820,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 124,70 | 10531820,80 |
| 226 | г. Ноябрьск, п. Геолог, д. 34 кор. А | 114,10 | 7549552,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 114,10 | 7549552,80 |
| 227 | г. Ноябрьск, п. Геолог, д. 44 | 44,80 | 4478500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 44,80 | 4478500,00 |
| 228 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 17 | 209,70 | 11615675,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 209,70 | 11615675,20 |
| 229 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 20 | 225,00 | 15712134,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 225,00 | 15712134,40 |
| 230 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 23 | 134,70 | 9666516,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 134,70 | 9666516,80 |
| 231 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 27 | 188,90 | 13887251,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 188,90 | 13887251,20 |
| 232 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 29 | 149,20 | 12337081,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 149,20 | 12337081,60 |
| 233 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 32 | 210,60 | 11578806,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 210,60 | 11578806,40 |
| 234 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 33 | 132,80 | 9241364,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 132,80 | 9241364,80 |
| 235 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 11 | 193,70 | 13800302,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 193,70 | 13800302,40 |
| 236 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 14 | 132,10 | 9331017,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 132,10 | 9331017,60 |
| 237 | г. Ноябрьск, п МК-87, д. 2 | 54,80 | 3731000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 54,80 | 3731000,00 |
| 238 | г. Ноябрьск, п МК-87, д. 54 кор. А | 121,90 | 8539580,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 121,90 | 8539580,80 |
| 239 | г. Ноябрьск, п. НГДУ ХН, д. 67 кор. А | 137,50 | 9573027,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 137,50 | 9573027,20 |
| 240 | г. Ноябрьск, п. НГДУ ХН, д. 70 | 79,10 | 5648547,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 79,10 | 5648547,20 |
| 241 | г. Ноябрьск, п. СМУ-10, д. 11 | 66,10 | 4839600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 66,10 | 4839600,00 |
| 242 | г. Ноябрьск, п. СМУ-10, д. 12 | 123,90 | 8506876,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 123,90 | 8506876,80 |
| 243 | г. Ноябрьск, п. СМУ-10, д. 14 | 54,80 | 3690929,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 54,80 | 3690929,60 |
| 244 | г. Ноябрьск, п. СУ-17, д. 130 | 44,40 | 2482400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 44,40 | 2482400,00 |
| 245 | г. Ноябрьск, п. СУ-17, д. 76 | 102,60 | 6014832,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 102,60 | 6014832,00 |
| 246 | г. Ноябрьск, п. СУ-7, д. 25 | 83,80 | 6505392,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 83,80 | 6505392,00 |
| 247 | г. Ноябрьск, п. СУ-80, д. 14 | 341,50 | 25614120,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 341,50 | 25614120,00 |
| 248 | г. Ноябрьск, п. СУ-80, д. 2 | 23,90 | 5070000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 23,90 | 5070000,00 |
| 249 | г. Ноябрьск, п. СУ-80, д. 6 | 184,40 | 19162521,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 184,40 | 19162521,60 |
| 250 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 100 кор. А | 167,30 | 9705761,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 167,30 | 9705761,60 |
| 251 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 102 | 167,90 | 11227396,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 167,90 | 11227396,80 |
| 252 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 109 | 248,20 | 14861830,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 248,20 | 14861830,40 |
| 253 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 66 | 196,80 | 14216544,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 196,80 | 14216544,80 |
| 254 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 91 | 38,70 | 4770161,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 38,70 | 4770161,60 |
| 255 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 94 | 253,80 | 16640928,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 253,80 | 16640928,00 |
| 256 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 1 кор. А | 131,10 | 9760006,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 131,10 | 9760006,40 |
| 257 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 36 | 127,70 | 9287150,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 127,70 | 9287150,40 |
| 258 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 51 | 212,00 | 12270842,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 212,00 | 12270842,40 |
| 259 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 67 | 172,70 | 11412910,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 172,70 | 11412910,40 |
| 260 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 70 | 206,60 | 13817107,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 206,60 | 13817107,20 |
| 261 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 75 | 206,80 | 15718675,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 206,80 | 15718675,20 |
| 262 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 84 | 319,80 | 21942812,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 319,80 | 21942812,80 |
| 263 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 95 | 251,50 | 18094904,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 251,50 | 18094904,00 |
| 264 | г. Ноябрьск, п. СУЭР-18, д. 49 кор. А | 106,10 | 8696560,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 106,10 | 8696560,00 |
| 265 | г. Ноябрьск, п. УТДС, д. 128 | 368,10 | 38386497,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 368,10 | 38386497,60 |
| 266 | г. Ноябрьск, ул. Дружбы, д. 12 кор. Б | 134,70 | 9646500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 134,70 | 9646500,00 |
| 267 | г. Ноябрьск, ул. Дружбы, д. 6 кор. Б | 552,75 | 37189370,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 552,75 | 37189370,00 |
| 268 | г. Ноябрьск, ул. Железнодорожная, д. 2 | 387,30 | 26282749,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 387,30 | 26282749,60 |
| 269 | г. Ноябрьск, ул. Железнодорожная, д. 8 | 66,00 | 4501988,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 66,00 | 4501988,80 |
| 270 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 17 кор. А | 24,30 | 2067360,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24,30 | 2067360,00 |
| 271 | г. Ноябрьск, ул. Коротчаева, д. 13 | 223,90 | 14024608,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 223,90 | 14024608,00 |
| 272 | г. Ноябрьск, ул. Коротчаева, д. 26 | 210,50 | 15110380,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 210,50 | 15110380,80 |
| 273 | г. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 33 | 163,90 | 9406803,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 163,90 | 9406803,20 |
| 274 | г. Ноябрьск, ул. Октябрьская, д. 15 | 295,20 | 22252148,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 295,20 | 22252148,80 |
| 275 | г. Ноябрьск, ул. Октябрьская, д. 3 | 145,10 | 11807276,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 145,10 | 11807276,80 |
| 276 | г. Ноябрьск, ул. Октябрьская, д. 9 кор. А | 153,50 | 10765371,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 153,50 | 10765371,20 |
| 277 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 96 | 647,20 | 40308738,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 647,20 | 40308738,40 |
| 278 | г. Ноябрьск, ул. Школьная, д. 11 | 188,50 | 19128350,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 188,50 | 19128350,40 |
| 279 | г. Ноябрьск, ул. Школьная, д. 25 | 396,80 | 22039006,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 396,80 | 22039006,40 |
| 280 | г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 16 кор. А | 743,10 | 64507544,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 743,10 | 64507544,00 |
| 281 | г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 26 кор. А | 540,20 | 36781739,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 540,20 | 36781739,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Салехард | 1252,40 | 86666040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 139,10 | 9625720,00 | 0 | 0 | 1113,30 | 77040320,00 |
| 282 | г. Салехард, ул. Зональная, д. 4 литера А | 47,90 | 3314680,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 47,90 | 3314680,00 |
| 283 | г. Салехард, ул. Лермонтова, д. 15 | 35,90 | 2484280,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 35,90 | 2484280,00 |
| 284 | г. Салехард, ул. Мира, д. 10 | 132,90 | 9196680,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 132,90 | 9196680,00 |
| 285 | г. Салехард, ул. Мира, д. 3 | 83,90 | 5805880,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 83,90 | 5805880,00 |
| 286 | г. Салехард, ул. Мира, д. 8 | 50,50 | 3494600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,50 | 3494600,00 |
| 287 | г. Салехард, ул. Полуйская, д. 6 | 31,70 | 2193600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 31,70 | 2193600,00 |
| 288 | г. Салехард, ул. Северная, д. 29 литера А | 90,90 | 6290280,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40,80 | 2823360,00 | 0 | 0 | 50,10 | 3466920,00 |
| 289 | г. Салехард, ул. Титова, д. 11 | 92,90 | 6428680,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 92,90 | 6428680,00 |
| 290 | г. Салехард, ул. Титова, д. 3 литера А | 215,90 | 14940280,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215,90 | 14940280,00 |
| 291 | г. Салехард, ул. Титова, д. 4 | 199,00 | 13770800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 199,00 | 13770800,00 |
| 292 | г. Салехард, ул. Титова, д. 9 литера А | 72,40 | 5010080,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 72,40 | 5010080,00 |
| 293 | г. Салехард, ул. Чкалова, д. 30 | 198,50 | 13736200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 98,30 | 6802360,00 | 0 | 0 | 100,20 | 6933840,00 |
| Итого по муниципальному образованию Красноселькупский район | 831,00 | 69198435,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 831,00 | 69198435,60 |
| 294 | с. Красноселькуп, пер. Северный, д. 2 | 381,04 | 29588935,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 381,04 | 29588935,60 |
| 295 | с. Красноселькуп, пер. Таежный, д. 3 | 169,94 | 22142400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 169,94 | 22142400,00 |
| 296 | с. Красноселькуп, ул. 40 лет Победы, д. 23 | 33,08 | 2767100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 33,08 | 2767100,00 |
| 297 | с. Красноселькуп, ул. Советская, д. 1 | 246,94 | 14700000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 246,94 | 14700000,00 |
| Итого по муниципальному образованию Надымский район | 2777,10 | 218937475,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 279,50 | 12233793,35 | 0 | 0 | 2497,60 | 206703681,90 |
| 298 | г. Надым, п. Кедровый, д. 14 | 70,40 | 4224000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 70,40 | 4224000,00 |
| 299 | г. Надым, ул. Пластстройотряд-35, д. 7 | 403,90 | 17446593,35 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 279,50 | 12233793,35 | 0 | 0 | 124,40 | 5212800,00 |
| 300 | г. Надым, ул. Поселок Лесной, д. 1/34 | 20,00 | 1646400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20,00 | 1646400,00 |
| 301 | г. Надым, ул. Поселок Лесной, д. 18 | 42,00 | 2515200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42,00 | 2515200,00 |
| 302 | г. Надым, ул. Поселок Лесной, д. 6 | 73,40 | 3900000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 73,40 | 3900000,00 |
| 303 | п. Правохеттинский, ул. Парковая, д. 4 | 532,50 | 33317364,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 532,50 | 33317364,90 |
| 304 | пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 6 | 599,00 | 53232038,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 599,00 | 53232038,80 |
| 305 | пгт. Пангоды, ул. Полярников. д. 7 | 657,00 | 61084053,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 657,00 | 61084053,20 |
| 306 | с. Ныда, ул. Заречная, д. 12 | 38,50 | 6122020,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 38,50 | 6122020,00 |
| 307 | с. Ныда, ул. Ненецкая, д. 23 | 38,40 | 4111681,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 38,40 | 4111681,00 |
| 308 | с. Ныда, ул. Озерная, д. 12 | 35,50 | 2912096,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 35,50 | 2912096,00 |
| 309 | с. Ныда, ул. Советская, д. 24 А | 158,40 | 15098225,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 158,40 | 15098225,00 |
| 310 | с. Ныда, ул. Советская, д. 33 | 38,50 | 4492239,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 38,50 | 4492239,00 |
| 311 | с. Ныда, ул. Совхозная, д. 19 | 40,10 | 5923468,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40,10 | 5923468,00 |
| 312 | с. Ныда, ул. Совхозная, д. 2 | 29,50 | 2912096,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 29,50 | 2912096,00 |
| Итого по муниципальному образованию Приуральский район | 776,00 | 53081450,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 776,00 | 53081450,00 |
| 313 | с. Белоярск, ул. Совхозная, д. 13 | 38,40 | 2515200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 38,40 | 2515200,00 |
| 314 | с. Белоярск, ул. Совхозная, д. 3 | 36,50 | 2390750,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 36,50 | 2390750,00 |
| 315 | с. Белоярск, ул. Юбилейная, д. 20 | 37,60 | 2462800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 37,60 | 2462800,00 |
| 316 | с. Аксарка, ул. 8 Марта, д. 10 | 102,60 | 6915920,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 102,60 | 6915920,00 |
| 317 | с. Аксарка, ул. 8 Марта, д. 15 | 108,00 | 7305100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 108,00 | 7305100,00 |
| 318 | с. Аксарка, ул. Зверева, д. 4 | 112,90 | 7266820,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 112,90 | 7266820,00 |
| 319 | с. Аксарка, ул. Зверева, д. 8 | 197,40 | 14112560,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 197,40 | 14112560,00 |
| 320 | с. Аксарка, ул. Северная, д. 16 | 142,60 | 10112300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 142,60 | 10112300,00 |
| Итого по муниципальному образованию Пуровский район | 4637,00 | 358455310,86 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 272,00 | 10833877,80 | 0 | 0 | 4365,00 | 347621433,06 |
| 321 | п. Пуровск, ул. Десанта, д. 30 А | 285,60 | 21667400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 285,60 | 21667400,00 |
| 322 | п. Пуровск, ул. Молодежная, д. 7 | 133,90 | 12883850,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 133,90 | 12883850,00 |
| 323 | п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 1 | 330,20 | 21166450,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 330,20 | 21166450,00 |
| 324 | п. Пуровск, ул. Советская, д. 19 | 205,10 | 18235200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 205,10 | 18235200,00 |
| 325 | п. Пуровск, ул. Советская, д. 7 | 144,20 | 9844650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 144,20 | 9844650,00 |
| 326 | п. Пурпе, пер. Садовый, д. 1 А | 291,40 | 20093145,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 291,40 | 20093145,00 |
| 327 | п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 23 А | 205,40 | 11074170,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 205,40 | 11074170,00 |
| 328 | п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 27 | 210,70 | 14273235,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 210,70 | 14273235,00 |
| 329 | п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 27 В | 281,50 | 18767010,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 281,50 | 18767010,00 |
| 330 | п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 29 А | 205,10 | 12959670,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 205,10 | 12959670,00 |
| 331 | п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 34 А | 35,80 | 2765400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 35,80 | 2765400,00 |
| 332 | п. Пурпе, ул. Таежная, д. 7 | 253,40 | 13764150,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 253,40 | 13764150,00 |
| 333 | п. Пурпе, ул. Таежная, д. 8 | 53,90 | 3066478,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 53,90 | 3066478,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | п. Пурпе, ул. Школьная д. 33 | 175,30 | 13343055,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 175,30 | 13343055,00 |
| 335 | п. Ханымей, ул. МК-55, д. 30 | 60,30 | 4642363,44 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60,30 | 4642363,44 |
| 336 | п. Ханымей, ул. Мира, д. 9 | 37,50 | 1669350,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 37,50 | 1669350,00 |
| 337 | пгт. Уренгой, мкр. 1-й д. 8 | 218,10 | 7767399,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 218,10 | 7767399,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | с. Самбург, д. 53 | 337,00 | 28935005,04 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 337,00 | 28935005,04 |
| 339 | с. Самбург, д. 54 | 298,30 | 21010894,62 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 298,30 | 21010894,62 |
| 340 | с. Самбург, д. 63 | 74,40 | 14339741,96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 74,40 | 14339741,96 |
| 341 | с. Самбург, д. 64 | 77,20 | 15929434,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 77,20 | 15929434,50 |
| 342 | с. Самбург, д. 66 | 179,40 | 16977526,27 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 179,40 | 16977526,27 |
| 343 | с. Самбург, д. 67 | 122,80 | 12527687,51 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 122,80 | 12527687,51 |
| 344 | с. Самбург, д. 69 | 77,00 | 9892503,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 77,00 | 9892503,92 |
| 345 | с. Самбург, д. 84 | 118,60 | 11220173,52 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 118,60 | 11220173,52 |
| 346 | с. Самбург, д. 97 | 111,20 | 10475716,27 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 111,20 | 10475716,27 |
| 347 | с. Самбург, д. 99 | 113,70 | 9163651,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 113,70 | 9163651,01 |
| Итого по муниципальному образованию Тазовский район | 2521,90 | 297556239,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2521,90 | 297556239,00 |
| 348 | п. Тазовский, ул. Авиационная, д. 2 | 81,70 | 6662354,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 81,70 | 6662354,40 |
| 349 | п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 14 | 308,20 | 51436913,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 308,20 | 51436913,80 |
| 350 | п. Тазовский, ул. Заводская, д. 12 | 31,00 | 2747778,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 31,00 | 2747778,00 |
| 351 | п. Тазовский, ул. Заполярная, д. 12 | 16,00 | 3271548,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16,00 | 3271548,00 |
| 352 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 16 | 177,40 | 29123223,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 177,40 | 29123223,60 |
| 353 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 5 | 121,35 | 16236064,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 121,35 | 16236064,20 |
| 354 | п. Тазовский, ул. Кирова, д. 15 | 40,30 | 6172428,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40,30 | 6172428,00 |
| 355 | п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 9 | 104,40 | 16606732,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 104,40 | 16606732,20 |
| 356 | п. Тазовский, ул. Ленина, д. 16 | 140,30 | 13601904,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 140,30 | 13601904,00 |
| 357 | п. Тазовский, ул. Новая, д. 16 | 45,55 | 5753412,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 45,55 | 5753412,00 |
| 358 | п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 25 | 109,90 | 11369838,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 109,90 | 11369838,00 |
| 359 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 29 | 320,20 | 31623621,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 320,20 | 31623621,00 |
| 360 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 37 | 104,70 | 11472174,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 104,70 | 11472174,60 |
| 361 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 47 | 559,00 | 60365701,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 559,00 | 60365701,20 |
| 362 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 55 | 67,50 | 5286088,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 67,50 | 5286088,00 |
| 363 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 5 А | 181,30 | 15657222,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 181,30 | 15657222,00 |
| 364 | п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 11 | 113,10 | 10169236,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 113,10 | 10169236,00 |
| Итого по муниципальному образованию Ямальский район | 987,10 | 128457827,94 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 987,10 | 128457827,94 |
| 365 | с. Панаевск, ул. Советская, д. 8 | 90,40 | 11179200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 90,40 | 11179200,00 |
| 366 | с. Панаевск, ул. Советская, д. 9 | 94,10 | 9730800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 94,10 | 9730800,00 |
| 367 | с. Салемал, ул. Набережная, д. 11 | 42,50 | 3738585,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42,50 | 3738585,60 |
| 368 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 26 | 171,30 | 23150200,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 171,30 | 23150200,50 |
| 369 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 40 | 11,90 | 4374699,84 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11,90 | 4374699,84 |
| 370 | с Яр-Сале, ул. Советская, д. 42 строение снесен | 130,10 | 24540853,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 130,10 | 24540853,50 |
| 371 | с. Яр-Сале, ул. Федорова, д. 23 | 38,30 | 3010981,68 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 38,30 | 3010981,68 |
| 372 | с. Яр-Сале, ул. Федорова, д. 24 кор. А | 75,20 | 2896213,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 75,20 | 2896213,32 |
| 373 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 20 строение снесено | 74,10 | 10673136,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 74,10 | 10673136,00 |
| 374 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 30 | 60,20 | 6181051,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60,20 | 6181051,50 |
| 375 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 35 | 165,20 | 26285436,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 165,20 | 26285436,00 |
| 376 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 7 | 33,80 | 2696670,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 33,80 | 2696670,00 |
| Всего по этапу 2015 года, в т.ч.: | 85116,79 | 6127484333,44 | 0 | 0 | 4282,20 | 153352085,00 | 0 | 0 | 1361,84 | 62417652,20 | 0 | 0 | 79472,75 | 5911714596,24 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда | 4282,20 | 153352085,00 | 0 | 0 | 4282,20 | 153352085,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Шурышкарский район | 4282,20 | 153352085,00 | 0 | 0 | 4282,20 | 153352085,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | д. Усть-Войкары, ул. Набережная, д. 15 | 53,00 | 1614874,65 | 0 | 0 | 53,00 | 1614874,65 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | с. Горки, ул. Кирпичная, д. 4 | 84,50 | 3032375,73 | 0 | 0 | 84,50 | 3032375,73 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | с. Горки, ул. Октябрьская, д. 10 | 414,60 | 14878378,40 | 0 | 0 | 414,60 | 14878378,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | с. Горки, ул. Первомайская, д. 11 | 83,40 | 2992901,01 | 0 | 0 | 83,40 | 2992901,01 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | с. Горки, ул. Первомайская, д. 13 | 57,90 | 2077805,38 | 0 | 0 | 57,90 | 2077805,38 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 382 | с. Горки, ул. Первомайская, д. 14 | 99,80 | 3581433,10 | 0 | 0 | 99,80 | 3581433,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | с. Горки, ул. Первомайская, д. 16 | 29,80 | 1069405,88 | 0 | 0 | 29,80 | 1069405,88 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | с. Горки, ул. Первомайская, д. 9 | 74,20 | 2662748,86 | 0 | 0 | 74,20 | 2662748,86 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | с. Горки, ул. Полевая, д. 11 | 80,30 | 2881654,09 | 0 | 0 | 80,30 | 2881654,09 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | с. Горки, ул. Полевая, д. 5 | 159,10 | 5709479,03 | 0 | 0 | 159,10 | 5709479,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | с. Горки, ул. Полевая, д. 9 | 151,00 | 5418801,59 | 0 | 0 | 151,00 | 5418801,59 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | с. Горки, ул. Рабочая, д. 12 | 32,00 | 1148355,30 | 0 | 0 | 32,00 | 1148355,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | с. Горки, ул. Рабочая, д. 2 | 60,60 | 2174697,86 | 0 | 0 | 60,60 | 2174697,86 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | с. Горки, ул. Республики, д. 5 | 31,00 | 1080171,71 | 0 | 0 | 31,00 | 1080171,71 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | с. Мужи, ул. Архангельского, д. 1 | 127,10 | 4561123,72 | 0 | 0 | 127,10 | 4561123,72 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | с. Мужи, ул. Архангельского, д. 2 | 77,80 | 2791938,83 | 0 | 0 | 77,80 | 2791938,83 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | с. Мужи, ул. Архангельского, д. 9 | 127,20 | 4564712,34 | 0 | 0 | 127,20 | 4564712,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | с. Мужи, ул. Гагарина, д. 13 | 157,20 | 5641295,43 | 0 | 0 | 157,20 | 5641295,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | с. Мужи, ул. Гагарина, д. 25 | 360,90 | 12951294,66 | 0 | 0 | 360,90 | 12951294,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | с. Мужи, ул. Комсомольская, д. 11 | 282,50 | 10137824,17 | 0 | 0 | 282,50 | 10137824,17 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | с. Мужи, ул. Республики, д. 13 | 231,70 | 8314810,12 | 0 | 0 | 231,70 | 8314810,12 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | с. Мужи, ул. Республики, д. 16 | 103,80 | 3724977,51 | 0 | 0 | 103,80 | 3724977,51 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | с. Мужи, ул. Республики, д. 17 | 838,40 | 30086908,96 | 0 | 0 | 838,40 | 30086908,96 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | с. Мужи, ул. Республики, д. 23 | 298,90 | 10726356,26 | 0 | 0 | 298,90 | 10726356,26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | с. Мужи, ул. Республики, д. 9 | 265,50 | 9527760,41 | 0 | 0 | 265,50 | 9527760,41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда | 80834,59 | 5974132248,44 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1361,84 | 62417652,20 | 0 | 0 | 79472,75 | 5911714596,24 |
| Итого по муниципальному образованию город Лабытнанги | 1190,40 | 75127511,67 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 181,80 | 6515000,00 | 0 | 0 | 1008,60 | 68612511,67 |
| 402 | г. Лабытнанги, пер. Ленинский, д. 6 | 269,00 | 17576404,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 269,00 | 17576404,66 |
| 403 | г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 31 | 38,40 | 3345606,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 38,40 | 3345606,00 |
| 404 | г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 8 | 69,40 | 3589850,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 69,40 | 3589850,00 |
| 405 | г. Лабытнанги, ул. Карьерная, д. 28 | 150,70 | 9603085,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 150,70 | 9603085,00 |
| 406 | г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 28 А | 31,20 | 1927241,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 31,20 | 1927241,76 |
| 407 | г. Лабытнанги, ул. Рабочая, д. 45 | 41,20 | 3338225,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 41,20 | 3338225,00 |
| 408 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 11 | 169,60 | 8781600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 99,70 | 3527000,00 | 0 | 0 | 69,90 | 5254600,00 |
| 409 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 11 А | 183,70 | 9176740,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 82,10 | 2988000,00 | 0 | 0 | 101,60 | 6188740,00 |
| 410 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 14 | 91,70 | 7158777,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 91,70 | 7158777,25 |
| 411 | г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 36 | 31,70 | 2188802,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 31,70 | 2188802,00 |
| 412 | г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 40 | 113,80 | 8441180,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 113,80 | 8441180,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Муравленко | 609,10 | 36788621,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 609,10 | 36788621,00 |
| 413 | г. Муравленко, пер. Нефтяников, д. 10 | 609,10 | 36788621,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 609,10 | 36788621,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Новый Уренгой | 8704,63 | 650201216,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8704,63 | 650201216,06 |
| 414 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-105, д. 1 | 180,10 | 12715060,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 180,10 | 12715060,00 |
| 415 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-105, д. 3 | 277,80 | 19612680,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 277,80 | 19612680,00 |
| 416 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 14 | 61,90 | 4370140,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 61,90 | 4370140,00 |
| 417 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 50 | 168,70 | 11910220,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 168,70 | 11910220,00 |
| 418 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 28 | 48,90 | 3452340,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 48,90 | 3452340,00 |
| 419 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 41 | 127,70 | 9015620,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 127,70 | 9015620,00 |
| 420 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 43 | 93,80 | 6622280,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 93,80 | 6622280,00 |
| 421 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 44 | 85,20 | 6015120,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 85,20 | 6015120,00 |
| 422 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 37 | 38,60 | 2670011,19 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 38,60 | 2670011,19 |
| 423 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 41 | 121,60 | 8584960,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 121,60 | 8584960,00 |
| 424 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 5 | 30,40 | 2146240,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30,40 | 2146240,00 |
| 425 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 51 | 131,00 | 9248600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 131,00 | 9248600,00 |
| 426 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 56 | 308,40 | 15419040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 308,40 | 15419040,00 |
| 427 | г. Новый Уренгой, ул. Дорожников, д. 10 | 93,90 | 6629340,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 93,90 | 6629340,00 |
| 428 | г. Новый Уренгой, ул. Дорожников, д. 12 | 98,60 | 6961160,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 98,60 | 6961160,00 |
| 429 | г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 136 | 185,10 | 13068060,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 185,10 | 13068060,00 |
| 430 | г. Новый Уренгой, ул. Загородная, д. 4 | 107,40 | 7582440,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 107,40 | 7582440,00 |
| 431 | г. Новый Уренгой, ул. Кедровая, д. 6 | 18,70 | 1320220,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 18,70 | 1320220,00 |
| 432 | г. Новый Уренгой, ул. Кедровая, д. 8 | 24,80 | 1313160,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24,80 | 1313160,00 |
| 433 | г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, д. 1 Б | 17,70 | 1249620,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 17,70 | 1249620,00 |
| 434 | г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, д. 11 | 200,50 | 14155300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 200,50 | 14155300,00 |
| 435 | г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, д. 5 А | 88,70 | 6262220,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 88,70 | 6262220,00 |
| 436 | г. Новый Уренгой, ул. Новая, д. 61 | 100,60 | 7102360,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100,60 | 7102360,00 |
| 437 | г. Новый Уренгой, ул. Строителей, д. 5 | 35,70 | 2568340,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 35,70 | 2568340,00 |
| 438 | г. Новый Уренгой, ул. Строителей, д. 5 А | 12,50 | 882500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 12,50 | 882500,00 |
| 439 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 11 | 221,30 | 15623780,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 221,30 | 15623780,00 |
| 440 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 13 | 123,50 | 8719100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 123,50 | 8719100,00 |
| 441 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 3 | 44,80 | 3162880,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 44,80 | 3162880,00 |
| 442 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 39 | 311,50 | 21991900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 311,50 | 21991900,00 |
| 443 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 5 | 73,70 | 10342900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 73,70 | 10342900,00 |
| 444 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 61 | 351,00 | 24780600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 351,00 | 24780600,00 |
| 445 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 66 | 33,90 | 2393340,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 33,90 | 2393340,00 |
| 446 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 72 | 204,90 | 14465940,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 204,90 | 14465940,00 |
| 447 | г. Новый Уренгой, ул. Центральная, д. 2 | 256,90 | 18137140,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 256,90 | 18137140,00 |
| 448 | г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 32 | 201,90 | 14254140,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 201,90 | 14254140,00 |
| 449 | г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 36 | 16,10 | 1950140,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 16,10 | 1950140,00 |
| 450 | г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 44 | 495,19 | 20177480,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 495,19 | 20177480,00 |
| 451 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 26 | 197,90 | 13922320,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 197,90 | 13922320,00 |
| 452 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 36 | 201,30 | 17748840,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 201,30 | 17748840,00 |
| 453 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 52 | 53,60 | 3784160,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 53,60 | 3784160,00 |
| 454 | г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 37 | 23,20 | 1950140,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 23,20 | 1950140,00 |
| 455 | г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 8 | 34,10 | 2407460,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 34,10 | 2407460,00 |
| 456 | район Коротчаево, д. 14 | 38,20 | 2701650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 38,20 | 2701650,00 |
| 457 | район Коротчаево, пл. Ленина д. 2 | 59,60 | 4186580,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 59,60 | 4186580,00 |
| 458 | район Коротчаево, ул. 60 лет Победы, д. 14 | 134,00 | 9460400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 134,00 | 9460400,00 |
| 459 | район Коротчаево, ул. 60 лет Победы, д. 2 | 192,50 | 13590500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 192,50 | 13590500,00 |
| 460 | район Коротчаево, ул. 60 лет Победы, д. 8 | 89,00 | 9799280,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 89,00 | 9799280,00 |
| 461 | район Коротчаево, ул. 65 лет ВЛКСМ, д. 2 | 41,00 | 2894600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 41,00 | 2894600,00 |
| 462 | район Коротчаево, ул. Гагарина, д. 6 | 107,40 | 7582440,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 107,40 | 7582440,00 |
| 463 | район Коротчаево, ул. Гагарина, д. 8 | 47,40 | 3346440,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 47,40 | 3346440,00 |
| 464 | район Коротчаево, ул. Гидростроителей, д. 3 | 38,20 | 2675610,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 38,20 | 2675610,00 |
| 465 | район Коротчаево, ул. Екатеринбургская, д. 12 | 64,30 | 4539580,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 64,30 | 4539580,00 |
| 466 | район Коротчаево, ул. Екатеринбургская, д. 15 | 144,40 | 10194640,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 144,40 | 10194640,00 |
| 467 | район Коротчаево, ул. Коротчаева, д. 2 | 64,40 | 4413780,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 64,40 | 4413780,00 |
| 468 | район Коротчаево, ул. Лесная, д. 8 | 58,60 | 4137160,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 58,60 | 4137160,00 |
| 469 | район Коротчаево, ул. Молодости, д. 2 | 39,80 | 2809880,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 39,80 | 2809880,00 |
| 470 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 1 | 39,87 | 8549660,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 39,87 | 8549660,00 |
| 471 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 10 | 138,80 | 12298520,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 138,80 | 12298520,00 |
| 472 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 11 | 85,00 | 11387780,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 85,00 | 11387780,00 |
| 473 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 8 | 30,30 | 10314660,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30,30 | 10314660,00 |
| 474 | район Коротчаево, ул. Пахотова, д. 15 | 13,30 | 938980,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 13,30 | 938980,00 |
| 475 | район Коротчаево, ул. Пуровская, д. 4 | 28,40 | 2005040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 28,40 | 2005040,00 |
| 476 | район Коротчаево, ул. Путьремовская, д. 13 | 83,40 | 8521420,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 83,40 | 8521420,00 |
| 477 | район Коротчаево, ул. Путьремовская, д. 15 | 50,10 | 3537060,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,10 | 3537060,00 |
| 478 | район Коротчаево, ул. Рябиновая, д. 10 А | 47,20 | 3332320,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 47,20 | 3332320,00 |
| 479 | район Коротчаево, ул. Рябиновая, д. 56 | 47,00 | 3480580,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 47,00 | 3480580,00 |
| 480 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 22 | 115,80 | 8175480,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 115,80 | 8175480,00 |
| 481 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 24 | 64,40 | 5310498,87 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 64,40 | 5310498,87 |
| 482 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 26 | 68,40 | 4829040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 68,40 | 4829040,00 |
| 483 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 27 | 51,46 | 3633076,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 51,46 | 3633076,00 |
| 484 | район Коротчаево, ул. Советская, д. 5 А | 204,80 | 14458880,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 204,80 | 14458880,00 |
| 485 | район Коротчаево, ул. Спортивная, д. 5 | 47,90 | 8726160,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 47,90 | 8726160,00 |
| 486 | район Коротчаево, ул. Спортивная, д. 8 Д | 58,80 | 8330800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 58,80 | 8330800,00 |
| 487 | район Коротчаево, ул. Тихая, д. 11 | 59,50 | 4055730,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 59,50 | 4055730,00 |
| 488 | район Коротчаево, ул. Труда, д. 4 | 177,00 | 12496200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 177,00 | 12496200,00 |
| 489 | район Коротчаево, ул. Тюменская, д. 7 | 60,40 | 4264240,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60,40 | 4264240,00 |
| 490 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 25 | 118,60 | 8373160,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 118,60 | 8373160,00 |
| 491 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 42 | 48,20 | 3762780,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 48,20 | 3762780,00 |
| 492 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 45 | 65,50 | 9608660,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 65,50 | 9608660,00 |
| 493 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 49 | 61,30 | 8606140,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 61,30 | 8606140,00 |
| 494 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 56 | 162,80 | 11493680,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 162,80 | 11493680,00 |
| 495 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 58 | 154,51 | 10688840,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 154,51 | 10688840,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Ноябрьск | 60140,63 | 4209433550,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 456,30 | 22745100,00 | 0 | 0 | 59684,33 | 4186688450,20 |
| 496 | г. Ноябрьск, мкр. Аэропорт, д. 2 | 908,00 | 64703520,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 908,00 | 64703520,00 |
| 497 | г. Ноябрьск, мкр. Аэропорт, д. 3 | 1071,30 | 73491180,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1071,30 | 73491180,00 |
| 498 | г. Ноябрьск, мкр. П-11, д. 129 | 151,20 | 10372320,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 151,20 | 10372320,00 |
| 499 | г. Ноябрьск, мкр. П-11, д. 133 | 165,60 | 8705340,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 165,60 | 8705340,00 |
| 500 | г. Ноябрьск, мкр. П-12, д. 23 | 196,70 | 12498920,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 196,70 | 12498920,00 |
| 501 | г. Ноябрьск, мкр. П-13, д. 53 | 116,40 | 7985040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 116,40 | 7985040,00 |
| 502 | г. Ноябрьск, мкр. П-5, д. 17 | 90,40 | 5876000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 90,40 | 5876000,00 |
| 503 | г. Ноябрьск, п. АТБ-2, д. 15 | 207,70 | 14248220,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 207,70 | 14248220,00 |
| 504 | г. Ноябрьск, п. АТБ-2, д. 18 | 53,80 | 3690680,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 53,80 | 3690680,00 |
| 505 | г. Ноябрьск, п. АТБ-2, д. 19 | 202,90 | 13918940,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 202,90 | 13918940,00 |
| 506 | г. Ноябрьск, п. АТБ-2, д. 92 | 209,20 | 14351120,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 209,20 | 14351120,00 |
| 507 | г. Ноябрьск, п. АТБ-2, д. 96 | 195,10 | 13383860,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 195,10 | 13383860,00 |
| 508 | г. Ноябрьск, п. АТХ Геологии, д. 2 | 107,90 | 7401940,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 107,90 | 7401940,00 |
| 509 | г. Ноябрьск, п. АТХ Геологии, д. 43 | 45,00 | 3087000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 45,00 | 3087000,00 |
| 510 | г. Ноябрьск, п. Геолог, д. 19 | 26,30 | 2180104,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 26,30 | 2180104,80 |
| 511 | г. Ноябрьск, п. Геолог, д. 48 | 29,00 | 2200286,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 29,00 | 2200286,40 |
| 512 | г. Ноябрьск, п. Геолог, д. 74 | 211,10 | 13721500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 211,10 | 13721500,00 |
| 513 | г. Ноябрьск, п. МК-102, д. 48 | 107,20 | 7353920,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 107,20 | 7353920,00 |
| 514 | г. Ноябрьск, п. МК-102, д. 65 | 61,90 | 4246340,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 61,90 | 4246340,00 |
| 515 | г. Ноябрьск, п. МК-102, д. 66 | 95,90 | 6578740,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 95,90 | 6578740,00 |
| 516 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 12 | 153,60 | 10584980,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 153,60 | 10584980,00 |
| 517 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 18 | 145,80 | 10580072,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 145,80 | 10580072,80 |
| 518 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 24 | 170,40 | 11689440,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 170,40 | 11689440,00 |
| 519 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 25 | 202,80 | 13912080,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 202,80 | 13912080,00 |
| 520 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 26 | 152,10 | 10434060,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 152,10 | 10434060,00 |
| 521 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 33 кор. А | 207,30 | 14220780,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 207,30 | 14220780,00 |
| 522 | г. Ноябрьск, п. МК-15, д. 9 строение 1 | 266,70 | 18295620,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 266,70 | 18295620,00 |
| 523 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 11 | 73,80 | 5062680,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 73,80 | 5062680,00 |
| 524 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 13 кор. А | 115,20 | 7902720,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 115,20 | 7902720,00 |
| 525 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 14 | 134,70 | 9240420,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 134,70 | 9240420,00 |
| 526 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 15 | 169,10 | 11600260,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 169,10 | 11600260,00 |
| 527 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 17 | 307,50 | 26397280,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 307,50 | 26397280,00 |
| 528 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 19 | 175,30 | 12025580,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 175,30 | 12025580,00 |
| 529 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 20 | 332,10 | 28571900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 332,10 | 28571900,00 |
| 530 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 3 кор. б | 240,20 | 15613000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 240,20 | 15613000,00 |
| 531 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 34 | 134,80 | 13857200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 134,80 | 13857200,00 |
| 532 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 4 | 58,30 | 3999380,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 58,30 | 3999380,00 |
| 533 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 44 | 226,80 | 14742000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 226,80 | 14742000,00 |
| 534 | г. Ноябрьск, п. МК-87, д. 48 | 200,60 | 13761160,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 200,60 | 13761160,00 |
| 535 | г. Ноябрьск, п. НГДУ ХН, д. 14 | 90,20 | 6187720,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 90,20 | 6187720,00 |
| 536 | г. Ноябрьск, п. СМП-774, д. 4 | 246,50 | 16022500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 246,50 | 16022500,00 |
| 537 | г. Ноябрьск, п. СМУ-10, д. 45 | 228,70 | 15688820,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 228,70 | 15688820,00 |
| 538 | г. Ноябрьск, п. СУ-17, д. 132 | 171,00 | 11730600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 171,00 | 11730600,00 |
| 539 | г. Ноябрьск, п. СУ-17, д. 135 | 87,80 | 6590422,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 87,80 | 6590422,40 |
| 540 | г. Ноябрьск, п. СУ-17, д. 136 | 99,10 | 6441500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 99,10 | 6441500,00 |
| 541 | г. Ноябрьск, п. СУ-17, д. 78 | 117,00 | 7605000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 117,00 | 7605000,00 |
| 542 | г. Ноябрьск, п. СУ-7, д. 27 | 105,40 | 7230440,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 105,40 | 7230440,00 |
| 543 | г. Ноябрьск, п. СУ-7, д. 30 | 65,60 | 4500160,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 65,60 | 4500160,00 |
| 544 | г. Ноябрьск, п. СУ-7, д. 35 | 106,40 | 7299040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 106,40 | 7299040,00 |
| 545 | г. Ноябрьск, п. СУ-7, д. 46 | 92,10 | 6318060,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 92,10 | 6318060,00 |
| 546 | г. Ноябрьск, п. СУ-7, д. 47 | 106,00 | 7271600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 106,00 | 7271600,00 |
| 547 | г. Ноябрьск, п. СУ-80, д. 1 | 168,10 | 13281634,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 168,10 | 13281634,40 |
| 548 | г. Ноябрьск, п. СУ-80, д. 10 | 278,10 | 17513580,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 278,10 | 17513580,00 |
| 549 | г. Ноябрьск, п. СУ-80, д. 11 | 36,30 | 4973026,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 36,30 | 4973026,40 |
| 550 | г. Ноябрьск, п. СУ-80, д. общ. 12 | 321,40 | 23529800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 321,40 | 23529800,00 |
| 551 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 105 | 260,80 | 17767400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 260,80 | 17767400,00 |
| 552 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 63 | 196,40 | 13473040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 196,40 | 13473040,00 |
| 553 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 1 | 194,00 | 20434890,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 194,00 | 20434890,40 |
| 554 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 117 | 142,20 | 9754920,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 142,20 | 9754920,00 |
| 555 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 121 | 135,90 | 9322740,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 135,90 | 9322740,00 |
| 556 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 124 | 166,00 | 11387600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 166,00 | 11387600,00 |
| 557 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 148 | 38,80 | 2661680,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 38,80 | 2661680,00 |
| 558 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 62 | 236,70 | 16237620,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 236,70 | 16237620,00 |
| 559 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 68 | 266,80 | 18302480,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 266,80 | 18302480,00 |
| 560 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 69 кор. А | 372,80 | 28057400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 372,80 | 28057400,00 |
| 561 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 83 | 162,00 | 9751647,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 162,00 | 9751647,20 |
| 562 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 89 | 342,70 | 18215550,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 342,70 | 18215550,00 |
| 563 | г. Ноябрьск, п. СУЭР-18, д. 44 | 75,20 | 5158720,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 75,20 | 5158720,00 |
| 564 | г. Ноябрьск, п. УТАДС, д. 14 | 233,30 | 17019660,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 233,30 | 17019660,00 |
| 565 | г. Ноябрьск, п. УТАДС, д. 47 | 84,00 | 5502000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 84,00 | 5502000,00 |
| 566 | г. Ноябрьск, п. УТАДС, д. 59 | 295,10 | 19329050,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 295,10 | 19329050,00 |
| 567 | г. Ноябрьск, п. УТДС, д. 128 | 67,80 | 10845660,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 67,80 | 10845660,00 |
| 568 | г. Ноябрьск, п. УТДС, д. 131 | 110,60 | 7587160,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 110,60 | 7587160,00 |
| 569 | г. Ноябрьск, п. УТДС, д. 143 | 173,80 | 11383900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 173,80 | 11383900,00 |
| 570 | г. Ноябрьск, п. УТДС, д. 158 | 152,50 | 10461500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 152,50 | 10461500,00 |
| 571 | г. Ноябрьск, п. УТДС, д. 24 | 119,10 | 9835394,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 119,10 | 9835394,40 |
| 572 | г. Ноябрьск, п. УТЖС, д. 23 | 92,10 | 6318060,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 92,10 | 6318060,00 |
| 573 | г. Ноябрьск, п. УТЖС, д. 30 | 115,40 | 8049950,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 115,40 | 8049950,00 |
| 574 | г. Ноябрьск, п. УТЖС, д. 35 | 100,80 | 10214540,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100,80 | 10214540,00 |
| 575 | г. Ноябрьск, п. УТЖС, д. 58 | 150,60 | 10331160,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 150,60 | 10331160,00 |
| 576 | г. Ноябрьск, п. ХТПС, д. 10 | 154,80 | 10619280,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 154,80 | 10619280,00 |
| 577 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 101 кор. Б | 843,40 | 52242700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 843,40 | 52242700,00 |
| 578 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 105 кор. В | 592,80 | 38828400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 592,80 | 38828400,00 |
| 579 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 11 | 394,80 | 30122260,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 394,80 | 30122260,00 |
| 580 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 19 | 302,90 | 19839950,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 302,90 | 19839950,00 |
| 581 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 31 кор. А | 852,68 | 58493848,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 852,68 | 58493848,00 |
| 582 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 37 | 818,80 | 57544640,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 818,80 | 57544640,00 |
| 583 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 53 | 1038,10 | 71213660,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1038,10 | 71213660,00 |
| 584 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 9 | 144,30 | 9898980,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 144,30 | 9898980,00 |
| 585 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 95 кор. А | 265,10 | 17853653,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 265,10 | 17853653,60 |
| 586 | г. Ноябрьск, пр-кт Мира, д. 97 | 890,50 | 61088300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 890,50 | 61088300,00 |
| 587 | г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 15 кор. А | 467,70 | 32084220,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 467,70 | 32084220,00 |
| 588 | г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 62 кор. А | 284,00 | 18602000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 284,00 | 18602000,00 |
| 589 | г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 9 | 780,90 | 51148950,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 780,90 | 51148950,00 |
| 590 | г. Ноябрьск, ул. Дружбы, д. 12 кор. Б | 604,50 | 41468700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 133,10 | 6977000,00 | 0 | 0 | 471,40 | 34491700,00 |
| 591 | г. Ноябрьск, ул. Дружбы, д. 12 кор. А | 647,20 | 46243260,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 647,20 | 46243260,00 |
| 592 | г. Ноябрьск, ул. Дружбы, д. 4 кор. А | 775,80 | 53219880,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 775,80 | 53219880,00 |
| 593 | г. Ноябрьск, ул. Дружбы, д. 6 кор. А | 1116,90 | 76619340,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1116,90 | 76619340,00 |
| 594 | г. Ноябрьск, ул. Дружбы, д. 6 кор. Б | 168,15 | 11535090,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 168,15 | 11535090,00 |
| 595 | г. Ноябрьск, ул. Дружбы, д. 8 кор. А | 755,60 | 51834160,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 755,60 | 51834160,00 |
| 596 | г. Ноябрьск, ул. Железнодорожная, д. 6 | 134,70 | 9240420,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 134,70 | 9240420,00 |
| 597 | г. Ноябрьск, ул. Зеленая, д. 14 | 622,20 | 40443000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 622,20 | 40443000,00 |
| 598 | г. Ноябрьск, ул. Зеленая, д. 16 | 272,60 | 25162480,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 272,60 | 25162480,00 |
| 599 | г. Ноябрьск, ул. Зеленая, д. 4 | 173,90 | 11303500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 173,90 | 11303500,00 |
| 600 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 10 кор. А | 288,50 | 18042677,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 288,50 | 18042677,60 |
| 601 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 12 | 847,50 | 55511250,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 847,50 | 55511250,00 |
| 602 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 12 кор. А | 635,00 | 41592500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 635,00 | 41592500,00 |
| 603 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 16 | 882,50 | 57803750,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 882,50 | 57803750,00 |
| 604 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 20 кор. В | 938,80 | 64429120,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 938,80 | 64429120,00 |
| 605 | г, Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 23 | 764,80 | 56203980,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 764,80 | 56203980,00 |
| 606 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 25 кор. А | 816,40 | 56005040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 816,40 | 56005040,00 |
| 607 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 4 | 844,80 | 55249250,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 844,80 | 55249250,00 |
| 608 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 4 кор. Б | 824,00 | 53972000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 824,00 | 53972000,00 |
| 609 | г. Ноябрьск, ул. Коротчаева, д. 8 | 190,90 | 13095740,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 190,90 | 13095740,00 |
| 610 | г. Ноябрьск, ул. Коротчаева, д. 9 | 189,40 | 12992840,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 47,20 | 2362000,00 | 0 | 0 | 142,20 | 10630840,00 |
| 611 | г. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 3 | 605,30 | 39647150,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 605,30 | 39647150,00 |
| 612 | г. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 45 | 151,30 | 9910150,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 151,30 | 9910150,00 |
| 613 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 20 кор. А | 348,00 | 23872800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 348,00 | 23872800,00 |
| 614 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 22 | 875,60 | 57155300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 875,60 | 57155300,00 |
| 615 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 39 | 899,80 | 62062420,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 899,80 | 62062420,00 |
| 616 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 43 кор. А | 886,80 | 57987150,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 886,80 | 57987150,00 |
| 617 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 49 | 733,40 | 48037070,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 733,40 | 48037070,00 |
| 618 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 49 кор. А | 813,70 | 57094220,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 813,70 | 57094220,00 |
| 619 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 5 | 181,00 | 12810980,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 181,00 | 12810980,00 |
| 620 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 55 кор. А | 839,30 | 61280380,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 839,30 | 61280380,00 |
| 621 | г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 3 кор. А | 413,70 | 26890500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 413,70 | 26890500,00 |
| 622 | г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 3 кор. Б | 286,90 | 25905250,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 286,90 | 25905250,00 |
| 623 | г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 5 кор. А | 643,60 | 50715980,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 643,60 | 50715980,00 |
| 624 | г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 7 кор. А | 658,70 | 45339116,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 658,70 | 45339116,00 |
| 625 | г. Ноябрьск, ул. Октябрьская, д. 11 кор. А | 68,20 | 5012712,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 68,20 | 5012712,00 |
| 626 | г. Ноябрьск, ул. Октябрьская, д. 15 | 76,70 | 5446840,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 76,70 | 5446840,00 |
| 627 | г. Ноябрьск, ул. Октябрьская, д. 4 | 172,30 | 11819780,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 172,30 | 11819780,00 |
| 628 | г. Ноябрьск, ул. Октябрьская, д. 7 | 223,70 | 15345820,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 223,70 | 15345820,00 |
| 629 | г. Ноябрьск, ул. Октябрьская, д. 9 кор. Б | 134,00 | 12011860,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 134,00 | 12011860,00 |
| 630 | г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 1 кор. А | 164,80 | 11305280,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 164,80 | 11305280,00 |
| 631 | г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 13 | 95,40 | 6544440,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 95,40 | 6544440,00 |
| 632 | г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 24 | 647,50 | 52650663,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 647,50 | 52650663,20 |
| 633 | г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 60 кор. А | 779,70 | 51070350,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 779,70 | 51070350,00 |
| 634 | г. Ноябрьск ул. Северная, д. 14 кор. В | 897,10 | 61863480,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 897,10 | 61863480,00 |
| 635 | г. Ноябрьск, ул. Северная, д. 16 | 822,30 | 60333700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 53,90 | 2802800,00 | 0 | 0 | 768,40 | 57530900,00 |
| 636 | г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 11 | 493,00 | 47217380,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 493,00 | 47217380,00 |
| 637 | г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 28 кор. В | 610,20 | 39594750,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 610,20 | 39594750,00 |
| 638 | г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 30 кор. А | 894,00 | 61156900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 49,50 | 2479800,00 | 0 | 0 | 844,50 | 58677100,00 |
| 639 | г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 36 кор. А | 271,30 | 39221400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 271,30 | 39221400,00 |
| 640 | г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 7 | 633,60 | 47327140,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 633,60 | 47327140,00 |
| 641 | г. Ноябрьск, ул. Строителей, д. 6 | 136,20 | 9343320,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 136,20 | 9343320,00 |
| 642 | г. Ноябрьск, ул. Строителей, д. 8 | 149,50 | 10255700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 149,50 | 10255700,00 |
| 643 | г. Ноябрьск, ул. Уренгойская, д. 14 | 193,80 | 13294680,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 193,80 | 13294680,00 |
| 644 | г. Ноябрьск, ул. Хвойная, д. 11 | 588,40 | 45262280,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 588,40 | 45262280,00 |
| 645 | г. Ноябрьск, ул. Холмогорская, д. 68 кор. А | 294,10 | 19263550,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 294,10 | 19263550,00 |
| 646 | г. Ноябрьск, ул. Холмогорская, д. 68 кор. Б | 451,50 | 29573250,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 451,50 | 29573250,00 |
| 647 | г. Ноябрьск, ул. Холмогорская, д. 68 кор. В | 711,00 | 54482900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 711,00 | 54482900,00 |
| 648 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 116 | 110,70 | 9360517,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 110,70 | 9360517,60 |
| 649 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 68 кор. Б | 614,00 | 46600864,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 614,00 | 46600864,00 |
| 650 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 74 кор. А | 599,00 | 42365099,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 599,00 | 42365099,00 |
| 651 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 82/2 | 971,40 | 66638040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 971,40 | 66638040,00 |
| 652 | г. Ноябрьск, ул. Школьная, д. 13 | 301,10 | 20655460,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 69,70 | 3136500,00 | 0 | 0 | 231,40 | 17518960,00 |
| 653 | г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 10 кор. А | 704,40 | 46138200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 704,40 | 46138200,00 |
| 654 | г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 16 кор. А | 151,60 | 13104000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 151,60 | 13104000,00 |
| 655 | г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 26 кор. А | 586,40 | 40227040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 102,90 | 4987000,00 | 0 | 0 | 483,50 | 35240040,00 |
| 656 | г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 6 кор. А | 754,30 | 49491800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 754,30 | 49491800,00 |
| 657 | г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский, ул. Дорожников, д. 2 | 305,60 | 20964160,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 305,60 | 20964160,00 |
| 658 | г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский, ул. Молодежная, д. 11 | 609,30 | 41832280,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 609,30 | 41832280,00 |
| 659 | г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский, ул. Энтузиастов, д. 3 кор. А | 229,90 | 15771140,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 229,90 | 15771140,00 |
| 660 | г. Ноябрьск, п. СМП-744, д. 15 | 920,20 | 60273100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 920,20 | 60273100,00 |
| 661 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 79 | 233,70 | 16031820,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 233,70 | 16031820,00 |
| 662 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 92 | 255,60 | 17534160,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 255,60 | 17534160,00 |
| 663 | г. Ноябрьск, п. СУ-904, д. 93 | 298,30 | 20717200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 298,30 | 20717200,00 |
| Итого по муниципальному образованию Красноселькупский район | 1308,15 | 86488383,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 172,44 | 2874676,00 | 0 | 0 | 1135,71 | 83613707,22 |
| 664 | с. Толька, ул. Лесная, д. 23 | 129,92 | 1066676,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 129,92 | 1066676,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | с. Толька, ул. Центральная, д. 29 | 54,37 | 747787,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 54,37 | 747787,95 |
| 666 | с. Красноселькуп, ул. 40 лет Победы, д. 31 | 408,62 | 27038713,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 408,62 | 27038713,00 |
| 667 | с. Красноселькуп, ул. 70 лет Октября, д. 2 А | 339,85 | 26423455,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42,52 | 1808000,00 | 0 | 0 | 297,33 | 24615455,50 |
| 668 | с. Красноселькуп, ул. Нагорная, д. 32 | 340,04 | 27927300,77 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 340,04 | 27927300,77 |
| 669 | с. Красноселькуп, ул. Энтузиастов, д. 5 | 35,35 | 3284450,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 35,35 | 3284450,00 |
| Итого по муниципальному образованию Надымский район | 1679,60 | 190411005,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 43,80 | 1165000,00 | 0 | 0 | 1635,80 | 189246005,60 |
| 670 | г. Надым, ул. Пластстройотряд-35, д. 7 | 43,80 | 1165000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 43,80 | 1165000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 671 | пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 6 | 174,60 | 18199800,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 174,60 | 18199800,80 |
| 672 | пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 7 | 167,80 | 21101532,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 167,80 | 21101532,80 |
| 673 | пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 8 | 622,00 | 75785928,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 622,00 | 75785928,40 |
| 674 | с. Ныда, ул. Заречная, д. 12 | 110,30 | 6292800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 110,30 | 6292800,00 |
| 675 | с. Ныда, ул. Озерная, д. 10 | 31,90 | 7876800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 31,90 | 7876800,00 |
| 676 | с. Ныда, ул. Озерная, д. 12 | 36,20 | 2936915,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 36,20 | 2936915,00 |
| 677 | с. Ныда, ул. Советская, д. 24 А | 158,40 | 21761924,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 158,40 | 21761924,60 |
| 678 | с. Ныда, ул. Советская, д. 31 | 224,30 | 22300280,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 224,30 | 22300280,00 |
| 679 | с. Ныда, ул. Советская, д. 33 | 77,10 | 8348871,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 77,10 | 8348871,00 |
| 680 | с. Ныда, ул. Совхозная, д. 2 | 33,20 | 4641153,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 33,20 | 4641153,00 |
| Итого по муниципальному образованию Приуральский район | 44,20 | 7355650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 44,20 | 7355650,00 |
| 681 | с. Аксарка, ул. 8 Марта, д. 6 | 44,20 | 7355650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 44,20 | 7355650,00 |
| Итого по муниципальному образованию Пуровский район | 3524,20 | 274388242,49 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 468,90 | 26345971,60 | 0 | 0 | 3055,30 | 248042270,89 |
| 682 | г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 1 | 38,90 | 2752817,76 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 38,90 | 2752817,76 |
| 683 | г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, д. 5 | 27,30 | 1813511,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 27,30 | 1813511,70 |
| 684 | г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 32 | 34,00 | 5505635,52 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 34,00 | 5505635,52 |
| 685 | г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 42 | 193,00 | 12615945,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 154,00 | 9917600,00 | 0 | 0 | 39,00 | 2698345,98 |
| 686 | г. Тарко-Сале, ул. Строителей, д. 4 | 28,10 | 2698345,98 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 28,10 | 2698345,98 |
| 687 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 10 | 282,50 | 21592082,16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 282,50 | 21592082,16 |
| 688 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 12 | 137,20 | 16353491,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 137,20 | 16353491,22 |
| 689 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 14 | 181,10 | 16140918,42 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 181,10 | 16140918,42 |
| 690 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 7 | 82,80 | 8095037,94 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 82,80 | 8095037,94 |
| 691 | п. Пуровск, ул. Десанта, д. 43 | 327,10 | 23503566,57 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 327,10 | 23503566,57 |
| 692 | п. Пуровск, ул. Магистральная, д. 3 | 561,10 | 51815297,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 561,10 | 51815297,60 |
| 693 | п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 5 | 335,40 | 25897385,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 335,40 | 25897385,00 |
| 694 | п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 23 Б | 109,60 | 6945835,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 109,60 | 6945835,00 |
| 695 | п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 27 А | 266,70 | 17753610,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 266,70 | 17753610,00 |
| 696 | п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 28 Б | 264,20 | 16404950,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 264,20 | 16404950,00 |
| 697 | п, Пурпе, ул. мкр. Молодежный, ул. Таежная д. 4 А | 546,60 | 39497157,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 206,30 | 11425717,60 | 0 | 0 | 340,30 | 28071440,04 |
| 698 | п. Ханымей, ул. Мира, д. 23 | 60,50 | 2798839,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60,50 | 2798839,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 699 | п. Ханымей, ул. Мира, д. 25 | 48,10 | 2203815,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 48,10 | 2203815,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Тазовский район | 1477,08 | 185782785,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1477,08 | 185782785,20 |
| 700 | п. Тазовский, ул. Строителей, д. 10 | 69,60 | 5286088,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 69,60 | 5286088,00 |
| 701 | с. Антипаюта, ул. Буровиков, д. 3 | 396,28 | 46660394,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 396,28 | 46660394,40 |
| 702 | с. Антипаюта, ул. Советская, д. 8 | 78,10 | 17711048,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 78,10 | 17711048,80 |
| 703 | с. Антипаюта, ул. Тундровая, д. 5 | 105,40 | 23270222,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 105,40 | 23270222,40 |
| 704 | с. Антипаюта, ул. Тундровая, д. 7 | 128,00 | 10013905,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 128,00 | 10013905,60 |
| 705 | с. Газ-Сале, ул. Воробьева, д. 11 | 115,60 | 9894592,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 115,60 | 9894592,00 |
| 706 | с. Газ-Сале, ул. Воробьева, д. 9 | 42,10 | 3523321,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42,10 | 3523321,00 |
| 707 | с. Газ-Сале, ул. Молодежная, д. 4 | 69,20 | 6867628,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 69,20 | 6867628,00 |
| 708 | с. Газ-Сале, ул. Молодежная, д. 5 | 90,80 | 7778972,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 90,80 | 7778972,00 |
| 709 | с. Газ-Сале, ул. Тазовская, д. 4 | 228,80 | 27560019,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 228,80 | 27560019,00 |
| 710 | с. Газ-Сале, ул. Школьная, д. 5 | 52,60 | 6590970,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 52,60 | 6590970,00 |
| 711 | с. Гыда, ул. Калинина, д. 2 | 41,80 | 5660755,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 41,80 | 5660755,20 |
| 712 | с. Гыда, ул. Молокова, д. 17 | 48,10 | 7517563,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 48,10 | 7517563,20 |
| 713 | с. Гыда, ул. Советская, д. 16 | 10,70 | 7447305,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 10,70 | 7447305,60 |
| Итого по муниципальному образованию Шурышкарский район | 858,50 | 60913645,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 38,60 | 2771904,60 | 0 | 0 | 819,90 | 58141740,60 |
| 714 | с. Горки, ул. Кирпичная, д. 12 | 61,70 | 4430738,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 61,70 | 4430738,70 |
| 715 | с. Горки, ул. Первомайская, д. 12 | 77,30 | 5550990,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 38,60 | 2771904,60 | 0 | 0 | 38,70 | 2779085,70 |
| 716 | с. Горки, ул. Первомайская, д. 17 | 53,40 | 3834707,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 53,40 | 3834707,40 |
| 717 | с. Лопхари, ул. Нагорная, д. 15 | 29,10 | 2089700,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 29,10 | 2089700,10 |
| 718 | с. Лопхари, ул. Нагорная, д. 8 | 40,60 | 2915526,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40,60 | 2915526,60 |
| 719 | с. Лопхари, ул. Северная, д. 10 | 33,30 | 2414982,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 33,30 | 2414982,60 |
| 720 | с. Мужи, ул. 50 лет Октября, д. 23 А | 56,80 | 3957710,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 56,80 | 3957710,40 |
| 721 | с. Мужи, ул. Совхозная, д. 8 | 33,10 | 2306341,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 33,10 | 2306341,80 |
| 722 | с. Мужи, ул. Флотская, д. 25 | 73,90 | 5149204,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 73,90 | 5149204,20 |
| 723 | с. Мужи, ул. Юганская, д. 16 | 27,20 | 1895241,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 27,20 | 1895241,60 |
| 724 | с. Овгорт, ул. Кооперативная, д. 40 | 27,00 | 1958094,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 27,00 | 1958094,00 |
| 725 | с. Овгорт, ул. Кооперативная, д. 9 | 138,20 | 10022540,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 138,20 | 10022540,40 |
| 726 | с. Овгорт, ул. Советская, д. 1 | 35,10 | 2545522,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 35,10 | 2545522,20 |
| 727 | с. Питляр, ул. Набережная, д. 7 | 40,90 | 2762590,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40,90 | 2762590,50 |
| 728 | с. Питляр, ул. Совхозная, д. 4 | 40,80 | 2929888,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40,80 | 2929888,80 |
| 729 | с. Шурышкары, ул. Набережная, д. 24 | 31,20 | 2129587,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 31,20 | 2129587,20 |
| 730 | с. Шурышкары, ул. Центральная, д. 2 | 35,40 | 2416262,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 35,40 | 2416262,40 |
| 731 | с. Шурышкары, ул. Центральная, д. 8 | 23,50 | 1604016,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 23,50 | 1604016,00 |
| Итого по муниципальному образованию Ямальский район | 1298,10 | 197241637,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1298,10 | 197241637,80 |
| 732 | п. Сюнай-Сале, ул. Анагуричи Луки, д. 14 | 28,80 | 4973880,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 28,80 | 4973880,00 |
| 733 | с. Панаевск, ул. Лаптандер Тэмни, д. 3 | 25,10 | 2482000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 25,10 | 2482000,00 |
| 734 | с. Панаевск, ул. Лаптандер Тэмни, д. 30 | 72,80 | 6405600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 72,80 | 6405600,00 |
| 735 | с. Панаевск, ул. Советская, д. 20 | 40,00 | 2733600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40,00 | 2733600,00 |
| 736 | с. Панаевск, ул. Советская, д. 7 | 92,20 | 14633600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 92,20 | 14633600,00 |
| 737 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 12 | 44,50 | 7587129,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 44,50 | 7587129,60 |
| 738 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 4 | 32,00 | 3862288,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 32,00 | 3862288,80 |
| 739 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 8 | 39,80 | 11456290,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 39,80 | 11456290,80 |
| 740 | с. Салемал, ул. Гагарина, д. 3 | 97,50 | 8590500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 97,50 | 8590500,00 |
| 741 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 31 | 181,60 | 39132585,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 181,60 | 39132585,00 |
| 742 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 33 | 167,40 | 19956371,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 167,40 | 19956371,40 |
| 743 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 42 строение снесен | 26,80 | 10663139,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 26,80 | 10663139,34 |
| 744 | с. Яр-Сале, ул. Федорова, д. 18 кор. А | 223,60 | 37767573,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 223,60 | 37767573,00 |
| 745 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 20 строение снесен | 73,80 | 6792533,82 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 73,80 | 6792533,82 |
| 746 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 28 | 64,30 | 10155091,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 64,30 | 10155091,50 |
| 747 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 34 | 20,20 | 2356038,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 20,20 | 2356038,00 |
| 748 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 7 | 67,70 | 7693416,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 67,70 | 7693416,54 |
| Всего по этапу 2016 года, в т.ч. | 88834,28 | 6497000831,15 | 0 | 0 | 27701,30 | 2045820643,20 | 0 | 0 | 1790,70 | 95201940,00 | 0 | 0 | 59342,28 | 4355978247,95 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда | 29492,00 | 2141022583,20 | 0 | 0 | 27701,30 | 2045820643,20 | 0 | 0 | 1790,70 | 95201940,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Ноябрьск | 1736,10 | 92013300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1736,10 | 92013300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 749 | г. Ноябрьск, пр-кт. Мира, д. 101 кор. Б | 54,00 | 2862000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 54,00 | 2862000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | г. Ноябрьск, пр-кт. Мира, д. 105 кор. В | 233,80 | 12391400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 233,80 | 12391400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | г. Ноябрьск, пр-кт. Мира, д. 37 | 73,60 | 3900800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 73,60 | 3900800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 9 | 73,20 | 3879600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 73,20 | 3879600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 10 кор. А | 54,20 | 2872600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 54,20 | 2872600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 12 | 54,90 | 2909700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 54,90 | 2909700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 12 кор. А | 233,10 | 12354300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 233,10 | 12354300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 4 | 55,20 | 2925600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 55,20 | 2925600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 4 кор. Б | 73,60 | 3900800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 73,60 | 3900800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | г. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 3 | 43,50 | 2305500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 43,50 | 2305500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 759 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 49 | 55,10 | 2920300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 55,10 | 2920300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 760 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 49 кор. А | 54,00 | 2862000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 54,00 | 2862000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 761 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 5 | 73,30 | 3884900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 73,30 | 3884900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 762 | г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 3 кор. А | 119,50 | 6333500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 119,50 | 6333500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 763 | г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 3 кор. Б | 41,00 | 2173000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 41,00 | 2173000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 764 | г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 60 кор. А | 104,90 | 5559700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 104,90 | 5559700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 765 | г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 36 кор. А | 11,80 | 625400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11,80 | 625400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 766 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 68 кор. Б | 50,50 | 2676500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,50 | 2676500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 767 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 74 кор. А | 52,10 | 2761300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 52,10 | 2761300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 768 | г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 10 кор. А | 50,20 | 2660600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,20 | 2660600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 769 | г. Ноябрьск, ул. Энтузиастов, д. 6 кор. А | 107,10 | 5676300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 107,10 | 5676300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 770 | мкр. Вынгапуровский, ул. Нефтяников, д. 2 | 67,50 | 3577500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 67,50 | 3577500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Приуральский район | 1388,20 | 91118818,50 | 0 | 0 | 1388,20 | 91118818,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 771 | с. Белоярск, ул. Новая, д. 5 | 39,80 | 2659038,00 | 0 | 0 | 39,80 | 2659038,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 772 | с. Белоярск, ул. Новая, д. 7 | 38,40 | 2565504,00 | 0 | 0 | 38,40 | 2565504,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 773 | с. Белоярск, ул. Новая, д. 9 | 116,50 | 7783365,00 | 0 | 0 | 116,50 | 7783365,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 774 | с. Белоярск, ул. Совхозная, д. 6 | 256,60 | 17143446,00 | 0 | 0 | 256,60 | 17143446,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 775 | с. Белоярск, ул. Совхозная, д. 8 | 109,00 | 7282290,00 | 0 | 0 | 109,00 | 7282290,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 776 | с. Аксарка, пер. Школьный, д. 6 | 41,90 | 2717005,50 | 0 | 0 | 41,90 | 2717005,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 777 | с. Аксарка, ул. Зверева, д. 8 | 35,10 | 2276059,50 | 0 | 0 | 35,10 | 2276059,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 778 | с. Аксарка, ул. Новая, д. 5 | 29,70 | 1925896,50 | 0 | 0 | 29,70 | 1925896,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 779 | с. Аксарка, ул. Новая, д. 7 | 168,40 | 10919898,00 | 0 | 0 | 168,40 | 10919898,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 780 | с. Аксарка, ул. Первомайская, д. 10 | 386,50 | 25062592,50 | 0 | 0 | 386,50 | 25062592,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | с. Аксарка, ул. Первомайская, д. 3 | 126,30 | 8189923,50 | 0 | 0 | 126,30 | 8189923,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | с. Аксарка, ул. Советская, д. 2 | 40,00 | 2593800,00 | 0 | 0 | 40,00 | 2593800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Пуровский район | 2605,40 | 209933958,30 | 0 | 0 | 2605,40 | 209933958,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 783 | с. Самбург, д. 43 | 125,90 | 10390904,70 | 0 | 0 | 125,90 | 10390904,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | с. Самбург, д. 55 | 106,40 | 8781511,20 | 0 | 0 | 106,40 | 8781511,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | с. Самбург, д. 65 | 78,60 | 6487093,80 | 0 | 0 | 78,60 | 6487093,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 786 | с. Самбург, д. 68 | 143,50 | 11843485,50 | 0 | 0 | 143,50 | 11843485,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | с. Самбург, д. 76 | 60,60 | 5001499,80 | 0 | 0 | 60,60 | 5001499,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | с. Самбург, д. 78 | 160,80 | 13271306,40 | 0 | 0 | 160,80 | 13271306,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 789 | с. Самбург, д. 82 | 75,30 | 6214734,90 | 0 | 0 | 75,30 | 6214734,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 790 | с. Самбург, д. 83 | 88,80 | 7328930,40 | 0 | 0 | 88,80 | 7328930,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | с. Самбург, д. 86 | 339,10 | 27986940,30 | 0 | 0 | 339,10 | 27986940,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 792 | с. Самбург, д. 87 | 375,10 | 30958128,30 | 0 | 0 | 375,10 | 30958128,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 793 | с. Самбург, д. 90 | 106,00 | 8748498,00 | 0 | 0 | 106,00 | 8748498,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 794 | с. Самбург, д. 93 | 106,00 | 8179490,00 | 0 | 0 | 106,00 | 8179490,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 795 | с. Халясавэй, пер. Центральный, д. 11 | 170,00 | 13118050,00 | 0 | 0 | 170,00 | 13118050,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 796 | с. Халясавэй, пер. Центральный. д. 5 | 64,90 | 4984859,00 | 0 | 0 | 64,90 | 4984859,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 797 | с. Халясавэй, пер. Центральный. д. 8 | 52,80 | 4074312,00 | 0 | 0 | 52,80 | 4074312,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 798 | с. Халясавэй, ул. Каткилева-Костарки, д. 9 | 157,60 | 12161204,00 | 0 | 0 | 157,60 | 12161204,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 799 | с. Халясавэй, ул. Лесная, д. 10 | 166,80 | 12871122,00 | 0 | 0 | 166,80 | 12871122,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 800 | с. Халясавэй, ул. Лесная, д. 4 | 77,40 | 5972571,00 | 0 | 0 | 77,40 | 5972571,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | с. Халясавэй, ул. Лесная, д. 6 | 81,90 | 6319813,50 | 0 | 0 | 81,90 | 6319813,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 802 | с. Халясавэй, ул. Центральная, д. 1 | 67,90 | 5239503,50 | 0 | 0 | 67,90 | 5239503,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Тазовский район | 6146,81 | 495309949,80 | 0 | 0 | 6146,81 | 495309949,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 14 | 143,90 | 11595462,00 | 0 | 0 | 143,90 | 11595462,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 804 | п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 15 | 421,30 | 33948354,00 | 0 | 0 | 421,30 | 33948354,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 19 | 381,60 | 30749328,00 | 0 | 0 | 381,60 | 30749328,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 806 | п. Тазовский, ул. Геофизиков, д. 8 | 462,10 | 37236018,00 | 0 | 0 | 462,10 | 37236018,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 807 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 1 | 325,90 | 26261022,00 | 0 | 0 | 325,90 | 26261022,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 808 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 16 | 53,50 | 4311030,00 | 0 | 0 | 53,50 | 4311030,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 809 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 21 | 201,34 | 16223977,20 | 0 | 0 | 201,34 | 16223977,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 810 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 5 | 119,80 | 9653484,00 | 0 | 0 | 119,80 | 9653484,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 6 | 300,20 | 24190116,00 | 0 | 0 | 300,20 | 24190116,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 812 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 7 | 424,50 | 34206210,00 | 0 | 0 | 424,50 | 34206210,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 813 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 8 | 251,10 | 20233638,00 | 0 | 0 | 251,10 | 20233638,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 814 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 9 | 428,27 | 34509996,60 | 0 | 0 | 428,27 | 34509996,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 815 | п. Тазовский, ул. Кирова, д. 15 | 34,80 | 2804184,00 | 0 | 0 | 34,80 | 2804184,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 816 | п. Тазовский, ул. Ленина, д. 16 | 111,40 | 8976612,00 | 0 | 0 | 111,40 | 8976612,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 817 | п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 14 | 22,20 | 1788876,00 | 0 | 0 | 22,20 | 1788876,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | п. Тазовский, ул. Почтовая, д. 28 литера А | 334,00 | 26913720,00 | 0 | 0 | 334,00 | 26913720,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 819 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 11 | 294,60 | 23738868,00 | 0 | 0 | 294,60 | 23738868,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 820 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 13 | 213,30 | 17187714,00 | 0 | 0 | 213,30 | 17187714,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 821 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 37 | 284,10 | 22892778,00 | 0 | 0 | 284,10 | 22892778,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 822 | п. Тазовский, ул. Пристанская, д. 55 | 98,70 | 7953246,00 | 0 | 0 | 98,70 | 7953246,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 823 | п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 25 строение снесен | 26,00 | 2095080,00 | 0 | 0 | 26,00 | 2095080,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 824 | п. Тазовский, ул. Пушкина, д. 5 | 108,10 | 8710698,00 | 0 | 0 | 108,10 | 8710698,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 825 | п. Тазовский, ул. Строителей, д. 16 | 210,60 | 16970148,00 | 0 | 0 | 210,60 | 16970148,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | с. Гыда, ул. 40 лет Победы, д. 7 | 81,60 | 6575328,00 | 0 | 0 | 81,60 | 6575328,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 827 | с. Гыда, ул. Калинина, д. 2 | 39,90 | 3215142,00 | 0 | 0 | 39,90 | 3215142,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 828 | с. Гыда, ул. Калинина, д. 5 | 49,20 | 3964536,00 | 0 | 0 | 49,20 | 3964536,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 829 | с. Гыда, ул. Катаевой, д. 1 | 27,80 | 2240124,00 | 0 | 0 | 27,80 | 2240124,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 830 | с. Гыда, ул. Катаевой, д. 10 | 61,40 | 4947612,00 | 0 | 0 | 61,40 | 4947612,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 831 | с. Гыда, ул. Катаевой, д. 14 | 173,50 | 13980630,00 | 0 | 0 | 173,50 | 13980630,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 832 | с. Гыда, ул. Катаевой, д. 16 | 38,30 | 3086214,00 | 0 | 0 | 38,30 | 3086214,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 833 | с. Гыда, ул. Молокова, д. 18 литера А | 74,00 | 5962920,00 | 0 | 0 | 74,00 | 5962920,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 834 | с. Гыда, ул. Молокова, д. 19 | 25,20 | 2030616,00 | 0 | 0 | 25,20 | 2030616,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 835 | с. Гыда, ул. Молокова, д. 23 | 46,90 | 3779202,00 | 0 | 0 | 46,90 | 3779202,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 836 | с. Гыда, ул. Полярная, д. 1 | 143,90 | 11595462,00 | 0 | 0 | 143,90 | 11595462,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 837 | с. Гыда, ул. Снежная, д. 12 | 71,50 | 5761470,00 | 0 | 0 | 71,50 | 5761470,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 838 | с. Гыда, ул. Снежная, д. 15 | 39,70 | 3199026,00 | 0 | 0 | 39,70 | 3199026,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 839 | с. Гыда, ул. Советская, д. 16 | 22,60 | 1821108,00 | 0 | 0 | 22,60 | 1821108,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Шурышкарский район | 8410,24 | 590374512,90 | 0 | 0 | 8410,24 | 590374512,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 840 | д. Усть-Войкары, ул. Набережная, д. 15 | 27,00 | 1996488,00 | 0 | 0 | 27,00 | 1996488,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 841 | д. Хашгорт, ул. Обская, д. 1 | 72,75 | 5224250,25 | 0 | 0 | 72,75 | 5224250,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 842 | с. Азовы, пер. Школьный, д. 12 | 47,20 | 3389479,20 | 0 | 0 | 47,20 | 3389479,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 843 | с. Азовы, ул. Лесная, д. 21 | 96,00 | 6893856,00 | 0 | 0 | 96,00 | 6893856,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 844 | с. Азовы, ул. Лесная, д. 3 | 25,70 | 1845542,70 | 0 | 0 | 25,70 | 1845542,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 845 | с. Азовы, ул. Лесная, д. 5 | 73,90 | 5306832,90 | 0 | 0 | 73,90 | 5306832,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 846 | с. Азовы, ул. Набережная, д. 1 | 32,00 | 2297952,00 | 0 | 0 | 32,00 | 2297952,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 847 | с. Азовы, ул. Школьная, д. 3 | 38,30 | 2750361,30 | 0 | 0 | 38,30 | 2750361,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 848 | с. Азовы, ул. Школьная, д. 38 | 90,70 | 6513257,70 | 0 | 0 | 90,70 | 6513257,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 849 | с. Азовы, ул. Школьная, д. 45 | 125,30 | 8997918,30 | 0 | 0 | 125,30 | 8997918,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 850 | с. Азовы, ул. Школьная, д. 6 | 94,10 | 6757415,10 | 0 | 0 | 94,10 | 6757415,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | с. Восяхово, ул. Береговая, д. 15 | 81,00 | 5586327,00 | 0 | 0 | 81,00 | 5586327,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | с. Восяхово, ул. Береговая, д. 20 | 140,30 | 9676070,10 | 0 | 0 | 140,30 | 9676070,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | с. Восяхово, ул. Береговая, д. 26 | 82,70 | 5703570,90 | 0 | 0 | 82,70 | 5703570,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | с. Восяхово, ул. Береговая, д. 33 | 113,40 | 7820857,80 | 0 | 0 | 113,40 | 7820857,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | с. Восяхово, ул. Советская, д. 15 | 142,30 | 9814004,10 | 0 | 0 | 142,30 | 9814004,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 856 | с. Восяхово, ул. Советская, д. 20 | 153,00 | 10551951,00 | 0 | 0 | 153,00 | 10551951,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 857 | с. Восяхово, ул. Советская, д. 28 | 116,80 | 8055345,60 | 0 | 0 | 116,80 | 8055345,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 858 | с. Горки, ул. 8 Марта, д. 4 | 102,70 | 7374989,70 | 0 | 0 | 102,70 | 7374989,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 859 | с. Горки, ул. 8 Марта, д. 6 | 82,30 | 5910045,30 | 0 | 0 | 82,30 | 5910045,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 860 | с. Горки, ул. Заводская, д. 1 | 72,60 | 5213478,60 | 0 | 0 | 72,60 | 5213478,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 861 | с. Горки, ул. Заводская, д. 12 | 115,40 | 8286989,40 | 0 | 0 | 115,40 | 8286989,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 862 | с. Горки, ул. Заводская, д. 9 | 128,10 | 9198989,10 | 0 | 0 | 128,10 | 9198989,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 863 | с. Горки, ул. Кирпичная, д. 10 | 123,40 | 8861477,40 | 0 | 0 | 123,40 | 8861477,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 864 | с. Горки, ул. Кирпичная, д. 11 | 48,70 | 3497195,70 | 0 | 0 | 48,70 | 3497195,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 865 | с. Горки, ул. Кирпичная, д. 12 | 30,70 | 2204597,70 | 0 | 0 | 30,70 | 2204597,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 866 | с. Горки, ул. Кирпичная, д. 5 | 201,60 | 14477097,60 | 0 | 0 | 201,60 | 14477097,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 867 | с. Горки, ул. Кирпичная, д. 6 А | 39,20 | 2814991,20 | 0 | 0 | 39,20 | 2814991,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 868 | с. Горки, ул. Кооперативная, д. 13 | 74,50 | 5349919,50 | 0 | 0 | 74,50 | 5349919,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 869 | с. Горки, ул. Кооперативная, д. 7 | 172,80 | 12408940,80 | 0 | 0 | 172,80 | 12408940,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 870 | с. Горки, ул. Набережная, д. 12 | 74,40 | 5342738,40 | 0 | 0 | 74,40 | 5342738,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 871 | с. Горки, ул. Набережная, д. 14 | 37,20 | 2671369,20 | 0 | 0 | 37,20 | 2671369,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 872 | с. Горки, ул. Новая, д. 11 | 223,60 | 16056939,60 | 0 | 0 | 223,60 | 16056939,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 873 | с. Горки, ул. Новая, д. 21 | 125,50 | 9012280,50 | 0 | 0 | 125,50 | 9012280,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 874 | с. Горки, ул. Новая, д. 7 | 74,60 | 5357100,60 | 0 | 0 | 74,60 | 5357100,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 875 | с. Горки, ул. Октябрьская, д. 10 | 30,10 | 2161511,10 | 0 | 0 | 30,10 | 2161511,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 876 | с. Горки, ул. Первомайская, д. 10 | 140,60 | 10096626,60 | 0 | 0 | 140,60 | 10096626,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 877 | с. Горки, ул. Рабочая, д. 19 | 40,70 | 2922707,70 | 0 | 0 | 40,70 | 2922707,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 878 | с. Горки, ул. Рабочая, д. 4 | 184,80 | 13270672,80 | 0 | 0 | 184,80 | 13270672,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 879 | с. Горки, ул. Рабочая, д. 8 | 30,50 | 2190235,50 | 0 | 0 | 30,50 | 2190235,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 880 | с. Горки, ул. Рабочая, д. 9 | 73,40 | 5270927,40 | 0 | 0 | 73,40 | 5270927,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 881 | с. Горки, ул. Республики, д. 11 | 51,90 | 3726990,90 | 0 | 0 | 51,90 | 3726990,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 882 | с. Горки, ул. Республики, д. 5 | 31,70 | 2276408,70 | 0 | 0 | 31,70 | 2276408,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 883 | с. Горки, ул. Северная, д. 12 | 123,70 | 8883020,70 | 0 | 0 | 123,70 | 8883020,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 884 | с. Горки, ул. Северная, д. 4 | 122,30 | 8782485,30 | 0 | 0 | 122,30 | 8782485,30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 885 | с. Лопхари, ул. Кооперативная, д. 1 | 80,20 | 5816264,40 | 0 | 0 | 80,20 | 5816264,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 886 | с. Лопхари, ул. Кооперативная, д. 3 | 50,10 | 3633352,20 | 0 | 0 | 50,10 | 3633352,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 887 | с. Лопхари, ул. Кооперативная, д. 6 | 25,90 | 1878319,80 | 0 | 0 | 25,90 | 1878319,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 888 | с. Лопхари, ул. Нагорная, д. 13 | 58,00 | 4206276,00 | 0 | 0 | 58,00 | 4206276,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 889 | с. Лопхари, ул. Нагорная, д. 15 | 29,10 | 2110390,20 | 0 | 0 | 29,10 | 2110390,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 890 | с. Лопхари, ул. Нагорная, д. 4 | 50,80 | 3684117,60 | 0 | 0 | 50,80 | 3684117,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 891 | с. Лопхари, ул. Нагорная, д. 6 | 49,20 | 3568082,40 | 0 | 0 | 49,20 | 3568082,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 892 | с. Лопхари, ул. Нагорная, д. 7 | 34,30 | 2487504,60 | 0 | 0 | 34,30 | 2487504,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 893 | с. Лопхари, ул. Нагорная, д. 8 | 121,80 | 8833179,60 | 0 | 0 | 121,80 | 8833179,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 894 | с. Лопхари, ул. Рыбацкая, д. 1 | 67,80 | 4916991,60 | 0 | 0 | 67,80 | 4916991,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 895 | с. Лопхари, ул. Рыбацкая, д. 3 А | 68,50 | 4967757,00 | 0 | 0 | 68,50 | 4967757,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 896 | с. Лопхари, ул. Северная, д. 10 | 33,40 | 2422234,80 | 0 | 0 | 33,40 | 2422234,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 897 | с. Лопхари, ул. Советская, д. 25 | 38,10 | 2763088,20 | 0 | 0 | 38,10 | 2763088,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 898 | с. Лопхари, ул. Школьная, д. 2 | 122,00 | 8847684,00 | 0 | 0 | 122,00 | 8847684,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 899 | с. Мужи, ул. 50 лет Октября, д. 23 А | 53,00 | 3692934,00 | 0 | 0 | 53,00 | 3692934,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | с. Мужи, ул. 50 лет Октября, д. 5 | 137,10 | 9552853,80 | 0 | 0 | 137,10 | 9552853,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 901 | с. Мужи, ул. Архангельского, д. 9 | 240,00 | 16722720,00 | 0 | 0 | 240,00 | 16722720,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | с. Мужи, ул. Гагарина, д. 25 | 45,00 | 3135510,00 | 0 | 0 | 45,00 | 3135510,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 903 | с. Мужи, ул. Комсомольская, д. 12 | 53,90 | 3755644,20 | 0 | 0 | 53,90 | 3755644,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 904 | с. Мужи, ул. Ленина, д. 9 | 29,60 | 2062468,80 | 0 | 0 | 29,60 | 2062468,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 905 | с. Мужи, ул. Рыбацкая, д. 25 | 59,50 | 4145841,00 | 0 | 0 | 59,50 | 4145841,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 906 | с. Мужи, ул. Совхозная, д. 10 | 426,90 | 29745538,20 | 0 | 0 | 426,90 | 29745538,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 907 | с. Мужи, ул. Совхозная, д. 17 | 337,20 | 23495421,60 | 0 | 0 | 337,20 | 23495421,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 908 | с. Мужи, ул. Филиппова, д. 5 | 48,80 | 3400286,40 | 0 | 0 | 48,80 | 3400286,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 909 | с. Мужи, ул. Флотская, д. 30 | 51,50 | 3588417,00 | 0 | 0 | 51,50 | 3588417,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 910 | с. Мужи, ул. Юганская, д. 7 | 90,70 | 6319794,60 | 0 | 0 | 90,70 | 6319794,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 911 | с. Питляр, ул. Набережная, д. 4 | 110,10 | 7436704,50 | 0 | 0 | 110,10 | 7436704,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 912 | с. Питляр, ул. Набережная, д. 5 | 163,70 | 11057116,50 | 0 | 0 | 163,70 | 11057116,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 913 | с. Питляр, ул. Набережная, д. 9 | 40,60 | 2742327,00 | 0 | 0 | 40,60 | 2742327,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 914 | с. Питляр, ул. Советская, д. 1 | 42,10 | 2843644,50 | 0 | 0 | 42,10 | 2843644,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 915 | с. Питляр, ул. Советская, д. 20 | 51,20 | 3458304,00 | 0 | 0 | 51,20 | 3458304,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 916 | с. Питляр, ул. Советская, д. 5 | 31,50 | 2127667,50 | 0 | 0 | 31,50 | 2127667,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 917 | с. Питляр, ул. Совхозная, д. 3 | 57,59 | 3889916,55 | 0 | 0 | 57,59 | 3889916,55 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 918 | с. Питляр, ул. Совхозная, д. 4 | 41,20 | 2782854,00 | 0 | 0 | 41,20 | 2782854,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 919 | с. Питляр, ул. Совхозная, д. 8 | 80,20 | 5417109,00 | 0 | 0 | 80,20 | 5417109,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 920 | с. Шурышкары, ул. Мира, д. 8 | 123,60 | 8436441,60 | 0 | 0 | 123,60 | 8436441,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | с. Шурышкары, ул. Молодежная, д. 10 А | 143,40 | 9787910,40 | 0 | 0 | 143,40 | 9787910,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 922 | с. Шурышкары, ул. Молодежная, д. 12 | 172,30 | 11760508,80 | 0 | 0 | 172,30 | 11760508,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 923 | с. Шурышкары, ул. Молодежная, д. 18 | 102,80 | 7016716,80 | 0 | 0 | 102,80 | 7016716,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 924 | с. Шурышкары, ул. Молодежная, д. 23 | 30,10 | 2054505,60 | 0 | 0 | 30,10 | 2054505,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 925 | с. Шурышкары, ул. Набережная, д. 24 | 31,60 | 2156889,60 | 0 | 0 | 31,60 | 2156889,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | с. Шурышкары, ул. Набережная, д. 36 | 30,90 | 2109110,40 | 0 | 0 | 30,90 | 2109110,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 927 | с. Шурышкары, ул. Набережная, д. 4 | 104,70 | 7146403,20 | 0 | 0 | 104,70 | 7146403,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 928 | с. Шурышкары, ул. Набережная, д. 6 | 81,80 | 5583340,80 | 0 | 0 | 81,80 | 5583340,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 929 | с. Шурышкары, ул. Набережная, д. 8 | 23,80 | 1624492,80 | 0 | 0 | 23,80 | 1624492,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 930 | с. Шурышкары, ул. Центральная, д. 22 | 79,10 | 5399049,60 | 0 | 0 | 79,10 | 5399049,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 931 | с. Шурышкары, ул. Центральная, д. 32 | 83,80 | 5719852,80 | 0 | 0 | 83,80 | 5719852,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 932 | с. Шурышкары, ул. Центральная, д. 41 | 46,50 | 3173904,00 | 0 | 0 | 46,50 | 3173904,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 933 | с. Шурышкары, ул. Центральная, д. 5 | 80,50 | 5494608,00 | 0 | 0 | 80,50 | 5494608,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 934 | с. Шурышкары, ул. Центральная, д. 8 | 67,80 | 3310416,00 | 0 | 0 | 67,80 | 3310416,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 935 | с. Шурышкары, ул. Центральная, д. 9 | 77,50 | 5289840,00 | 0 | 0 | 77,50 | 5289840,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию Ямальский район | 9205,25 | 662272043,70 | 0 | 0 | 9150,65 | 659083403,70 | 0 | 0 | 54,60 | 3188640,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 936 | п. Сюнай-Сале, ул. Анагуричи Луки, д. 14 | 75,40 | 5407084,80 | 0 | 0 | 75,40 | 5407084,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 937 | п. Сюнай-Сале, ул. Анагуричи Луки, д. 18 | 123,50 | 8856432,00 | 0 | 0 | 123,50 | 8856432,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 938 | п. Сюнай-Сале, ул. Анагуричи Луки, д. 20 | 92,70 | 6647702,40 | 0 | 0 | 92,70 | 6647702,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 939 | п. Сюнай-Сале, ул. Анагуричи Луки, д. 4 | 160,20 | 11488262,40 | 0 | 0 | 160,20 | 11488262,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 940 | п. Сюнай-Сале, ул. Анагуричи Луки, д. 6 | 129,90 | 9315388,80 | 0 | 0 | 129,90 | 9315388,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 941 | п. Сюнай-Сале, ул. Анагуричи Луки, д. 8 | 147,70 | 10591862,40 | 0 | 0 | 147,70 | 10591862,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 942 | п. Сюнай-Сале, ул. Тадибе Степана, д. 10 | 112,60 | 8074771,20 | 0 | 0 | 112,60 | 8074771,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 943 | п. Сюнай-Сале, ул. Тадибе Степана, д. 13 | 117,50 | 8426160,00 | 0 | 0 | 117,50 | 8426160,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 944 | п. Сюнай-Сале, ул. Тадибе Степана, д. 15 | 118,10 | 8469187,20 | 0 | 0 | 118,10 | 8469187,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 945 | п. Сюнай-Сале, ул. Тадибе Степана, д. 17 | 94,00 | 6740928,00 | 0 | 0 | 94,00 | 6740928,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 946 | п. Сюнай-Сале, ул. Тадибе Степана, д. 3 | 106,90 | 7666012,80 | 0 | 0 | 106,90 | 7666012,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 947 | п. Сюнай-Сале, ул. Тадибе Степана, д. 5 | 44,10 | 3162499,20 | 0 | 0 | 44,10 | 3162499,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 948 | с. Новый Порт, ул. Береговая, д. 6 | 52,30 | 3945878,10 | 0 | 0 | 52,30 | 3945878,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 949 | с. Новый Порт, ул. Вануйто Папуле, д. 10 | 78,50 | 5922589,50 | 0 | 0 | 78,50 | 5922589,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 950 | с. Новый Порт, ул. Вануйто Папуле, д. 11 | 104,30 | 6938355,90 | 0 | 0 | 49,70 | 3749715,90 | 0 | 0 | 54,60 | 3188640,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 951 | с. Новый Порт, ул. Вануйто Папуле, д. 13 | 55,80 | 4209942,60 | 0 | 0 | 55,80 | 4209942,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 952 | с. Новый Порт, ул. Вануйто Папуле, д. 29 | 86,40 | 6518620,80 | 0 | 0 | 86,40 | 6518620,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 953 | с. Новый Порт, ул. Вануйто Папуле, д. 5 | 38,30 | 2889620,10 | 0 | 0 | 38,30 | 2889620,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 954 | с. Новый Порт, ул. Вануйто Папуле, д. 9 | 27,00 | 2037069,00 | 0 | 0 | 27,00 | 2037069,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 955 | с. Новый Порт, ул. Советская, д. 20 | 219,80 | 16583250,60 | 0 | 0 | 219,80 | 16583250,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 956 | с. Новый Порт, ул. Школьная, д. 1 | 116,30 | 8774486,10 | 0 | 0 | 116,30 | 8774486,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 957 | с. Панаевск, ул. Лаптандер Тэмни, д. 1 | 115,60 | 8117200,80 | 0 | 0 | 115,60 | 8117200,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 958 | с. Панаевск, ул. Советская, д. 20 | 76,70 | 5385720,60 | 0 | 0 | 76,70 | 5385720,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 959 | с. Панаевск, ул. Советская, д. 4 | 87,80 | 6165140,40 | 0 | 0 | 87,80 | 6165140,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 960 | с. Панаевск, ул. Советская, д. 6 | 73,40 | 5154001,20 | 0 | 0 | 73,40 | 5154001,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 961 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 10 | 289,30 | 19881853,20 | 0 | 0 | 289,30 | 19881853,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 962 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 12 | 287,20 | 19737532,80 | 0 | 0 | 287,20 | 19737532,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 963 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 3 | 204,20 | 14033440,80 | 0 | 0 | 204,20 | 14033440,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 964 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 4 | 146,80 | 10088683,20 | 0 | 0 | 146,80 | 10088683,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 965 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 5 | 88,20 | 6061456,80 | 0 | 0 | 88,20 | 6061456,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 966 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 7 | 257,40 | 17689557,60 | 0 | 0 | 257,40 | 17689557,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 967 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 8 | 205,50 | 14122782,00 | 0 | 0 | 205,50 | 14122782,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | с. Салемал, ул. Гагарина, д. 11 | 96,40 | 6624993,60 | 0 | 0 | 96,40 | 6624993,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 969 | с. Салемал, ул. Гагарина, д. 6 | 44,20 | 3037600,80 | 0 | 0 | 44,20 | 3037600,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 970 | с. Салемал, ул. Набережная, д. 11 | 39,50 | 2714598,00 | 0 | 0 | 39,50 | 2714598,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 971 | с. Салемал, ул. Набережная, д. 15 | 428,15 | 29424180,60 | 0 | 0 | 428,15 | 29424180,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 972 | с. Салемал, ул. Первомайская, д. 14 | 125,40 | 8617989,60 | 0 | 0 | 125,40 | 8617989,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 973 | с. Салемал, ул. Солдатова, д. 15 | 39,90 | 2742087,60 | 0 | 0 | 39,90 | 2742087,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 974 | с. Сеяха, ул. Береговая, д. 11 | 113,80 | 9520963,20 | 0 | 0 | 113,80 | 9520963,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 975 | с. Сеяха, ул. Геофизиков, д. 9 | 735,50 | 61534872,00 | 0 | 0 | 735,50 | 61534872,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 976 | с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 15 | 789,10 | 55998481,50 | 0 | 0 | 789,10 | 55998481,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 977 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 25 кор. А | 183,00 | 12986595,00 | 0 | 0 | 183,00 | 12986595,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 978 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 28 | 60,30 | 4279189,50 | 0 | 0 | 60,30 | 4279189,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 979 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 31 | 10,00 | 709650,00 | 0 | 0 | 10,00 | 709650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 980 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 33 | 96,90 | 6876508,50 | 0 | 0 | 96,90 | 6876508,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 981 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 35 | 708,90 | 50307088,50 | 0 | 0 | 708,90 | 50307088,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 982 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 47 | 518,80 | 36816642,00 | 0 | 0 | 518,80 | 36816642,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 983 | с. Яр-Сале, ул. Федорова, д. 20 кор. А | 386,50 | 27427972,50 | 0 | 0 | 386,50 | 27427972,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 984 | с. Яр-Сале, ул. Федорова, д. 4 | 171,00 | 12135015,00 | 0 | 0 | 171,00 | 12135015,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 985 | с. Яр-Сале, ул. Федорова, д. 9 | 229,40 | 16279371,00 | 0 | 0 | 229,40 | 16279371,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 986 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 34 | 40,60 | 2881179,00 | 0 | 0 | 40,60 | 2881179,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 987 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 39 кор. А | 265,70 | 18855400,50 | 0 | 0 | 265,70 | 18855400,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 988 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 47 | 97,60 | 6926184,00 | 0 | 0 | 97,60 | 6926184,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 989 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 47 кор. А | 91,20 | 6472008,00 | 0 | 0 | 91,20 | 6472008,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда | 59342,28 | 4355978247,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 59342,28 | 4355978247,95 |
| Итого по муниципальному образованию город Лабытнанги | 2634,22 | 139577394,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2634,22 | 139577394,00 |
| 990 | г. Лабытнанги, пер. Ленинский, д. 6 | 185,80 | 9057829,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 185,80 | 9057829,00 |
| 991 | г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 31 | 118,52 | 7042145,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 118,52 | 7042145,00 |
| 992 | г. Лабытнанги, пер. Таежный, д. 8 | 109,30 | 5299558,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 109,30 | 5299558,00 |
| 993 | г. Лабытнанги, ул. Карьерная, д. 1 кор. А | 481,80 | 30947862,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 481,80 | 30947862,00 |
| 994 | г. Лабытнанги, ул. Карьерная, д. 28 | 192,80 | 12714108,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 192,80 | 12714108,00 |
| 995 | г. Лабытнанги, ул. Ленина, д. 10 | 116,10 | 5506897,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 116,10 | 5506897,00 |
| 996 | г. Лабытнанги, ул. Озерная, д. 8 А | 433,90 | 12179321,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 433,90 | 12179321,00 |
| 997 | г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 28 А | 199,30 | 11234553,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 199,30 | 11234553,00 |
| 998 | г. Лабытнанги, ул. Рабочая, д. 45 | 81,40 | 5534408,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 81,40 | 5534408,00 |
| 999 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 11 | 128,20 | 8802178,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 128,20 | 8802178,00 |
| 1000 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 11 А | 92,50 | 4976136,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 92,50 | 4976136,00 |
| 1001 | г. Лабытнанги, ул. Строителей, д. 14 | 50,80 | 2657831,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,80 | 2657831,00 |
| 1002 | г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 20 | 68,30 | 2786663,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 68,30 | 2786663,00 |
| 1003 | г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 36 | 215,20 | 12074645,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 215,20 | 12074645,00 |
| 1004 | г. Лабытнанги, ул. Центральная, д. 40 | 160,30 | 8763260,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 160,30 | 8763260,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Новый Уренгой | 22450,25 | 1639504970,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 22450,25 | 1639504970,00 |
| 1005 | г. Новый Уренгой, д. 11, МК-105, Энергетик | 48,60 | 3431160,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 48,60 | 3431160,00 |
| 1006 | г. Новый Уренгой, д. 2, МК-105, Энергетик | 413,50 | 29193100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 413,50 | 29193100,00 |
| 1007 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-105, д. 4 | 592,90 | 41858740,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 592,90 | 41858740,00 |
| 1008 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 1 | 128,90 | 9100340,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 128,90 | 9100340,00 |
| 1009 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 2 | 181,60 | 12820960,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 181,60 | 12820960,00 |
| 1010 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 3 | 243,70 | 17205220,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 243,70 | 17205220,00 |
| 1011 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 49 | 114,90 | 8111940,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 114,90 | 8111940,00 |
| 1012 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-126, д. 9 | 173,80 | 12270280,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 173,80 | 12270280,00 |
| 1013 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 12 | 65,70 | 4638420,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 65,70 | 4638420,00 |
| 1014 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 28 | 48,60 | 3431160,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 48,60 | 3431160,00 |
| 1015 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 38 | 188,80 | 13329280,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 188,80 | 13329280,00 |
| 1016 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 43 | 122,20 | 8627320,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 122,20 | 8627320,00 |
| 1017 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 44 | 159,50 | 11260700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 159,50 | 11260700,00 |
| 1018 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 46 | 104,50 | 7377700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 104,50 | 7377700,00 |
| 1019 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 51 | 221,20 | 15616720,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 221,20 | 15616720,00 |
| 1020 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-144, д. 59 | 151,90 | 10724140,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 151,90 | 10724140,00 |
| 1021 | г. Новый Уренгой, кв-л МК-154, д. 5 | 100,10 | 7067060,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100,10 | 7067060,00 |
| 1022 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 40 | 137,60 | 9714560,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 137,60 | 9714560,00 |
| 1023 | г. Новый Уренгой, кв-л СМП-700, д. 43 | 166,90 | 11783140,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 166,90 | 11783140,00 |
| 1024 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 37 | 104,60 | 7384760,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 104,60 | 7384760,00 |
| 1025 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 49 | 158,60 | 11197160,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 158,60 | 11197160,00 |
| 1026 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 51 | 54,80 | 3868880,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 54,80 | 3868880,00 |
| 1027 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 59 | 162,00 | 11437200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 162,00 | 11437200,00 |
| 1028 | г. Новый Уренгой, мкр. Монтажник, д. 7 | 509,60 | 33880940,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 509,60 | 33880940,00 |
| 1029 | г. Новый Уренгой, мкр. Тундровый, д. 1 | 202,40 | 14289440,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 202,40 | 14289440,00 |
| 1030 | г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, д. 5 А | 771,10 | 54439660,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 771,10 | 54439660,00 |
| 1031 | г. Новый Уренгой, ул. Новая, д. 61 | 107,70 | 7603620,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 107,70 | 7603620,00 |
| 1032 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 15 | 323,40 | 22832040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 323,40 | 22832040,00 |
| 1033 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 2 | 157,50 | 11119500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 157,50 | 11119500,00 |
| 1034 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 22 | 356,20 | 25147720,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 356,20 | 25147720,00 |
| 1035 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 24 | 386,30 | 27272780,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 386,30 | 27272780,00 |
| 1036 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 29 | 444,40 | 31374640,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 444,40 | 31374640,00 |
| 1037 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 61 | 51,20 | 3614720,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 51,20 | 3614720,00 |
| 1038 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 66 | 158,40 | 11183040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 158,40 | 11183040,00 |
| 1039 | г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д. 7 | 396,10 | 27964660,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 396,10 | 27964660,00 |
| 1040 | г. Новый Уренгой, ул. Центральная, д. 2 | 53,80 | 18137140,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 53,80 | 18137140,00 |
| 1041 | г. Новый Уренгой, ул. Центральная, д. 5 | 73,50 | 5189100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 73,50 | 5189100,00 |
| 1042 | г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 34 | 303,50 | 21427100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 303,50 | 21427100,00 |
| 1043 | г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 36 | 110,70 | 7815420,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 110,70 | 7815420,00 |
| 1044 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 14 | 429,80 | 30343880,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 429,80 | 30343880,00 |
| 1045 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 30 | 191,70 | 13534020,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 191,70 | 13534020,00 |
| 1046 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 4 | 203,20 | 14345920,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 203,20 | 14345920,00 |
| 1047 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 52 | 129,70 | 9156820,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 129,70 | 9156820,00 |
| 1048 | г. Новый Уренгой, ул. Южная, д. 8 | 182,40 | 12877440,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 182,40 | 12877440,00 |
| 1049 | г. Новый Уренгой, ул. Ягельная, д. 5 | 724,50 | 51149700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 724,50 | 51149700,00 |
| 1050 | г. Новый Уренгой, ул. Ямальская, д. 37 | 402,10 | 28388260,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 402,10 | 28388260,00 |
| 1051 | район Коротчаево, д. 14 | 119,60 | 8443760,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 119,60 | 8443760,00 |
| 1052 | район Коротчаево, пер. Киевский, д. 1 | 94,50 | 6671700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 94,50 | 6671700,00 |
| 1053 | район Коротчаево, пер. Киевский, д. 4 | 83,80 | 5916280,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 83,80 | 5916280,00 |
| 1054 | район Коротчаево, пер. Киевский, д. 5 | 44,60 | 3148760,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 44,60 | 3148760,00 |
| 1055 | район Коротчаево, пл. Ленина, д. 12 | 98,30 | 6939980,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 98,30 | 6939980,00 |
| 1056 | район Коротчаево, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 165,20 | 11663120,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 165,20 | 11663120,00 |
| 1057 | район Коротчаево, ул. 60 лет Октября, д. 14 | 155,60 | 10985360,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 155,60 | 10985360,00 |
| 1058 | район Коротчаево, ул. 60 лет Победы, д. 16 | 202,80 | 14317680,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 202,80 | 14317680,00 |
| 1059 | район Коротчаево, ул. 60 лет Победы, д. 8 | 49,80 | 3515880,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 49,80 | 3515880,00 |
| 1060 | район Коротчаево, ул. 65 лет ВЛКСМ, д. 10 | 175,42 | 12384652,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 175,42 | 12384652,00 |
| 1061 | район Коротчаево, ул. 65 лет ВЛКСМ, д. 3 | 309,20 | 21829520,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 309,20 | 21829520,00 |
| 1062 | район Коротчаево, ул. 65 лет ВЛКСМ, д. 6 | 91,60 | 6466960,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 91,60 | 6466960,00 |
| 1063 | район Коротчаево, ул. 65 лет ВЛКСМ, д. 8 | 159,70 | 11274820,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 159,70 | 11274820,00 |
| 1064 | район Коротчаево, ул. 65 лет ВЛКСМ, д. 8 А | 241,00 | 17014600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 241,00 | 17014600,00 |
| 1065 | район Коротчаево, ул. Бамовская, д. 8 | 100,60 | 7102360,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100,60 | 7102360,00 |
| 1066 | район Коротчаево, ул. Бамовская, д. 9 | 125,20 | 8839120,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 125,20 | 8839120,00 |
| 1067 | район Коротчаево, ул. В.В.Молозина, д. 4 | 173,90 | 12277340,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 173,90 | 12277340,00 |
| 1068 | район Коротчаево, ул. Гагарина, д. 11 | 184,40 | 13018640,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 184,40 | 13018640,00 |
| 1069 | район Коротчаево, ул. Гидростроителей, д. 3 | 34,20 | 2414520,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 34,20 | 2414520,00 |
| 1070 | район Коротчаево, ул. Екатеринбургская, д. 12 | 53,80 | 3798280,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 53,80 | 3798280,00 |
| 1071 | район Коротчаево, ул. Екатеринбургская, д. 17 | 258,80 | 18271280,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 258,80 | 18271280,00 |
| 1072 | район Коротчаево, ул. Западная, д. 17 | 154,30 | 10893580,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 154,30 | 10893580,00 |
| 1073 | район Коротчаево, ул. Западная, д. 20 | 202,00 | 14261200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 202,00 | 14261200,00 |
| 1074 | район Коротчаево, ул. Западная, д. 24 | 139,60 | 13590500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 139,60 | 13590500,00 |
| 1075 | район Коротчаево, ул. Западная, д. 25 | 195,10 | 13774060,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 195,10 | 13774060,00 |
| 1076 | район Коротчаево, ул. Западная, д. 26 | 226,30 | 15348440,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 226,30 | 15348440,00 |
| 1077 | район Коротчаево, ул. Западная, д. 27 | 62,60 | 13364580,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 62,60 | 13364580,00 |
| 1078 | район Коротчаево, ул. Западная, д. 28 | 93,90 | 6629340,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 93,90 | 6629340,00 |
| 1079 | район Коротчаево, ул. Западная, д. 38 | 48,00 | 3388800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 48,00 | 3388800,00 |
| 1080 | район Коротчаево, ул. Коротчаева, д. 2 | 70,40 | 4970240,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 70,40 | 4970240,00 |
| 1081 | район Коротчаево, ул. Лесная, д. 10 | 121,10 | 11627820,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 121,10 | 11627820,00 |
| 1082 | район Коротчаево, ул. Лесная, д. 12 | 107,40 | 10858280,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 107,40 | 10858280,00 |
| 1083 | район Коротчаево, ул. Лесная, д. 2 | 203,40 | 14360040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 203,40 | 14360040,00 |
| 1084 | район Коротчаево, ул. Лесная, д. 4 | 100,20 | 7074120,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 100,20 | 7074120,00 |
| 1085 | район Коротчаево, ул. Лесная, д. 6 | 125,50 | 8860300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 125,50 | 8860300,00 |
| 1086 | район Коротчаево, ул. Локомотивная, д. 14 | 164,00 | 11578400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 164,00 | 11578400,00 |
| 1087 | район Коротчаево, ул. Локомотивная, д. 6 | 145,60 | 10279360,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 145,60 | 10279360,00 |
| 1088 | район Коротчаево, ул. Механизаторов, д. 1 А | 217,10 | 15327260,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 217,10 | 15327260,00 |
| 1089 | район Коротчаево, ул. Монтажников, д. 13 | 138,60 | 12312640,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 138,60 | 12312640,00 |
| 1090 | район Коротчаево, ул. Монтажников, д. 3 | 166,80 | 11776080,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 166,80 | 11776080,00 |
| 1091 | район Коротчаево, ул. Монтажников, д. 5 | 181,60 | 12820960,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 181,60 | 12820960,00 |
| 1092 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 1 | 81,23 | 5734838,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 81,23 | 5734838,00 |
| 1093 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 11 | 76,30 | 5386780,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 76,30 | 5386780,00 |
| 1094 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 13 | 165,00 | 11649000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 165,00 | 11649000,00 |
| 1095 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 16 | 72,80 | 5139680,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 72,80 | 5139680,00 |
| 1096 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 17 | 114,20 | 8062520,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 114,20 | 8062520,00 |
| 1097 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 18 | 84,80 | 5986880,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 84,80 | 5986880,00 |
| 1098 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 26 | 99,30 | 7010580,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 99,30 | 7010580,00 |
| 1099 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 3 | 157,20 | 11098320,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 157,20 | 11098320,00 |
| 1100 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 6 | 180,10 | 12715060,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 180,10 | 12715060,00 |
| 1101 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 7 | 118,00 | 8330800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 118,00 | 8330800,00 |
| 1102 | район Коротчаево, ул. Московская, д. 8 | 115,80 | 8175480,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 115,80 | 8175480,00 |
| 1103 | район Коротчаево, ул. Мостостроителей, д. 14 | 85,80 | 10702960,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 85,80 | 10702960,00 |
| 1104 | район Коротчаево, ул. Мостостроителей, д. 16 | 140,60 | 12517380,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 140,60 | 12517380,00 |
| 1105 | район Коротчаево, ул. Мостостроителей, д. 6 | 135,20 | 12637400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 135,20 | 12637400,00 |
| 1106 | район Коротчаево, ул. Пахотова, д. 60 | 152,30 | 13498720,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 152,30 | 13498720,00 |
| 1107 | район Коротчаево, ул. Пахотова, д. 61 | 185,00 | 13061000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 185,00 | 13061000,00 |
| 1108 | район Коротчаево, ул. Песчаная, д. 15 | 82,60 | 10618240,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 82,60 | 10618240,00 |
| 1109 | район Коротчаево, ул. Пуровская, д. 3 | 94,40 | 6664640,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 94,40 | 6664640,00 |
| 1110 | район Коротчаево, ул. Пуровская, д. 4 | 154,80 | 10928880,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 154,80 | 10928880,00 |
| 1111 | район Коротчаево, ул. Пуровская, д. 5 | 155,90 | 11006540,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 155,90 | 11006540,00 |
| 1112 | район Коротчаево, ул. Пуровская д. 6 | 148,30 | 10469980,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 148,30 | 10469980,00 |
| 1113 | район Коротчаево, ул. Пуровская д. 8 | 172,50 | 12178500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 172,50 | 12178500,00 |
| 1114 | район Коротчаево, ул. Путьремовская, д. 13 | 37,30 | 2633380,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 37,30 | 2633380,00 |
| 1115 | район Коротчаево, ул. Рябиновая. д. 60 | 49,60 | 3501760,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 49,60 | 3501760,00 |
| 1116 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 1 | 212,60 | 15009560,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 212,60 | 15009560,00 |
| 1117 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 16 | 56,00 | 3953600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 56,00 | 3953600,00 |
| 1118 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 17 | 167,70 | 11839620,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 167,70 | 11839620,00 |
| 1119 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 18 | 176,18 | 12438308,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 176,18 | 12438308,00 |
| 1120 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 19 | 187,20 | 13216320,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 187,20 | 13216320,00 |
| 1121 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 2 А | 94,70 | 6685820,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 94,70 | 6685820,00 |
| 1122 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 20 | 153,80 | 14338860,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 153,80 | 14338860,00 |
| 1123 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 21 | 167,48 | 11824088,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 167,48 | 11824088,00 |
| 1124 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 24 | 45,40 | 3205240,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 45,40 | 3205240,00 |
| 1125 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 28 | 60,84 | 4295304,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60,84 | 4295304,00 |
| 1126 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 7 | 180,90 | 12771540,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 180,90 | 12771540,00 |
| 1127 | район Коротчаево, ул. Снежная, д. 8 | 77,80 | 5492680,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 77,80 | 5492680,00 |
| 1128 | район Коротчаево, ул. Спортивная, д. 10 А | 117,00 | 8260200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 117,00 | 8260200,00 |
| 1129 | район Коротчаево, ул. Спортивная, д. 4 Б | 111,10 | 7843660,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 111,10 | 7843660,00 |
| 1130 | район Коротчаево, ул. Спортивная, д. 5 | 82,20 | 5803320,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 82,20 | 5803320,00 |
| 1131 | район Коротчаево, ул. Спортивная, д. 6 Г | 110,60 | 7808360,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 110,60 | 7808360,00 |
| 1132 | район Коротчаево, ул. Спортивная, д. 67 | 107,30 | 7575380,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 107,30 | 7575380,00 |
| 1133 | район Коротчаево, ул. Тихая, д. 11 | 109,00 | 7695400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 109,00 | 7695400,00 |
| 1134 | район Коротчаево, ул. Тихая, д. 18 | 99,30 | 7010580,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 99,30 | 7010580,00 |
| 1135 | район Коротчаево, ул. Труда. д. 2 | 53,20 | 3755920,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 53,20 | 3755920,00 |
| 1136 | район Коротчаево, ул. Школьная, д. 11 | 159,50 | 11260700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 159,50 | 11260700,00 |
| 1137 | район Коротчаево, ул. Школьная, д. 13 | 182,20 | 12863320,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 182,20 | 12863320,00 |
| 1138 | район Коротчаево, ул. Школьная, д. 19 | 155,60 | 10985360,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 155,60 | 10985360,00 |
| 1139 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 42 | 48,60 | 3431160,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 48,60 | 3431160,00 |
| 1140 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 45 | 70,60 | 4984360,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 70,60 | 4984360,00 |
| 1141 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 48 | 104,30 | 7363580,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 104,30 | 7363580,00 |
| 1142 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 49 | 60,60 | 4278360,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60,60 | 4278360,00 |
| 1143 | район Коротчаево, ул. Юности, д. 55 | 139,90 | 9876940,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 139,90 | 9876940,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Ноябрьск | 8742,37 | 632763240,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 8742,37 | 632763240,80 |
| 1144 | г. Ноябрьск, п. СУ-952, д. 123 | 203,00 | 13925800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 203,00 | 13925800,00 |
| 1145 | г. Ноябрьск, п. УДТГ, д. 18 | 267,80 | 18371080,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 267,80 | 18371080,00 |
| 1146 | г. Ноябрьск, п. УТАДС, д. 47 | 70,90 | 4643950,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 70,90 | 4643950,00 |
| 1147 | г. Ноябрьск, п. УТДС, д. 143 | 45,10 | 2958560,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 45,10 | 2958560,00 |
| 1148 | г. Ноябрьск, пр-кт. Мира, д. 19 | 545,00 | 35697500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 545,00 | 35697500,00 |
| 1149 | г. Ноябрьск, пр-кт. Мира, д. 95 кор. А | 587,97 | 40666948,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 587,97 | 40666948,40 |
| 1150 | г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР, д. 62 кор. А | 314,40 | 20593200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 314,40 | 20593200,00 |
| 1151 | г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 10 кор. А | 543,90 | 39905482,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 543,90 | 39905482,40 |
| 1152 | г. Ноябрьск, ул. Космонавтов, д. 45 | 438,10 | 40432840,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 438,10 | 40432840,00 |
| 1153 | г. Ноябрьск, ул. Магистральная, д. 5 | 674,50 | 39632600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 674,50 | 39632600,00 |
| 1154 | г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 3 кор. А | 189,00 | 13719000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 189,00 | 13719000,00 |
| 1155 | г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 3 кор. Б литера | 399,00 | 47692340,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 399,00 | 47692340,00 |
| 1156 | г. Ноябрьск, ул. Новоселов, д. 5 кор. В | 503,30 | 34526380,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 503,30 | 34526380,00 |
| 1157 | г. Ноябрьск, ул. Октябрьская, д. 11 кор. А | 137,10 | 8980050,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 137,10 | 8980050,00 |
| 1158 | г. Ноябрьск, ул. Республики, д. 24 | 280,30 | 18359650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 280,30 | 18359650,00 |
| 1159 | г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 28 кор. В | 292,70 | 30862000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 292,70 | 30862000,00 |
| 1160 | г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 36 кор. А | 189,50 | 12399150,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 189,50 | 12399150,00 |
| 1161 | г. Ноябрьск, ул. Советская, д. 8 | 486,90 | 33401340,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 486,90 | 33401340,00 |
| 1162 | г. Ноябрьск, ул. Холмогорская, д. 68 кор. А | 459,40 | 30103800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 459,40 | 30103800,00 |
| 1163 | г. Ноябрьск, ул. Холмогорская, д. 68 кор. Б | 137,50 | 9006250,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 137,50 | 9006250,00 |
| 1164 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 116 | 37,60 | 2444000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 37,60 | 2444000,00 |
| 1165 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 68 кор. Б | 236,70 | 15503850,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 236,70 | 15503850,00 |
| 1166 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 74 кор. А | 269,00 | 20101950,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 269,00 | 20101950,00 |
| 1167 | г. Ноябрьск, ул. Шевченко, д. 92 | 760,70 | 52184020,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 760,70 | 52184020,00 |
| 1168 | г. Ноябрьск, мкр. Вынгапуровский, ул. Нефтяников, д. 2 | 673,00 | 46651500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 673,00 | 46651500,00 |
| Итого по муниципальному образованию Красноселькупский район | 1049,73 | 73481100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1049,73 | 73481100,00 |
| 1169 | с. Толька, ул. Лесная, д. 10 | 159,45 | 11161500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 159,45 | 11161500,00 |
| 1170 | с. Толька, ул. Лесная, д. 23 | 237,26 | 16608200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 237,26 | 16608200,00 |
| 1171 | с. Толька, ул. Лесная, д. 4 | 431,43 | 30200100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 431,43 | 30200100,00 |
| 1172 | с. Толька, ул. Лесная, д. 6 | 117,89 | 8252300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 117,89 | 8252300,00 |
| 1173 | с. Толька, ул. Центральная, д. 29 | 74,05 | 5183500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 74,05 | 5183500,00 |
| 1174 | с. Красноселькуп, ул. Геологоразведчиков, д. 9 | 29,65 | 2075500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 29,65 | 2075500,00 |
| Итого по муниципальному образованию Надымский район | 957,10 | 97470972,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 957,10 | 97470972,40 |
| 1175 | пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 6 | 130,80 | 12556800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 130,80 | 12556800,00 |
| 1176 | пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 7 | 188,30 | 18076800,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 188,30 | 18076800,00 |
| 1177 | пгт. Пангоды, ул. Полярников, д. 8 | 124,90 | 11990400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 124,90 | 11990400,00 |
| 1178 | с. Кутопьюган, ул. Обская, д. 18 | 140,10 | 13449600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 140,10 | 13449600,00 |
| 1179 | с. Кутопьюган, ул. Обская, д. 6 | 30,10 | 2895620,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 30,10 | 2895620,00 |
| 1180 | с. Нори, ул. Лесная, д. 10 | 106,40 | 12038083,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 106,40 | 12038083,20 |
| 1181 | с. Нори, ул. Лесная, д. 6 | 19,60 | 2819044,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19,60 | 2819044,80 |
| 1182 | с. Нори, ул. Набережная, д. 16 | 73,00 | 7022600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 73,00 | 7022600,00 |
| 1183 | с. Нори, ул. Набережная, д. 17 | 73,80 | 9885704,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 73,80 | 9885704,40 |
| 1184 | с. Ныда, ул. Озерная, д. 10 | 33,60 | 3232320,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 33,60 | 3232320,00 |
| 1185 | с. Ныда, ул. Совхозная, д. 1 | 36,50 | 3504000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 36,50 | 3504000,00 |
| Итого по муниципальному образованию Приуральский район | 7343,50 | 480966500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 7343,50 | 480966500,00 |
| 1186 | с. Белоярск, пер. Мира, д. 1 | 93,00 | 6091500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 93,00 | 6091500,00 |
| 1187 | с. Белоярск, ул. Новая, д. 5 | 127,00 | 8318500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 127,00 | 8318500,00 |
| 1188 | с. Белоярск, ул. Новая, д. 7 | 37,70 | 2469350,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 37,70 | 2469350,00 |
| 1189 | с. Белоярск, ул. Новая, д. 9 | 47,20 | 3091600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 47,20 | 3091600,00 |
| 1190 | с. Белоярск, ул. Октябрьская, д. 17 | 96,70 | 6333850,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 96,70 | 6333850,00 |
| 1191 | с. Белоярск, ул. Октябрьская, д. 29 | 76,50 | 5010750,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 76,50 | 5010750,00 |
| 1192 | с. Белоярск, ул. Совхозная, д. 6 | 236,20 | 15471100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 236,20 | 15471100,00 |
| 1193 | с. Белоярск, ул. Совхозная, д. 8 | 297,30 | 19473150,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 297,30 | 19473150,00 |
| 1194 | с. Белоярск, ул. Юбилейная, д. 16 | 117,90 | 7722450,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 117,90 | 7722450,00 |
| 1195 | с. Белоярск, ул. Юбилейная, д. 18 | 80,00 | 5240000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 80,00 | 5240000,00 |
| 1196 | с. Аксарка, пер. Овражный, д. 3 | 112,30 | 7355650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 112,30 | 7355650,00 |
| 1197 | с. Аксарка, пер. Овражный, д. 5 | 652,30 | 42725650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 652,30 | 42725650,00 |
| 1198 | с. Аксарка, пер. Школьный, д. 5 | 300,90 | 19708950,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 300,90 | 19708950,00 |
| 1199 | с. Аксарка, пер. Школьный, д. 6 | 142,90 | 9359950,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 142,90 | 9359950,00 |
| 1200 | с. Аксарка, ул. 8 Марта, д. 18 | 56,90 | 3726950,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 56,90 | 3726950,00 |
| 1201 | с. Аксарка, ул. Больничная, д. 4 | 500,30 | 32769650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 500,30 | 32769650,00 |
| 1202 | с. Аксарка, ул. Зверева, д. 4 | 220,60 | 14449300,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 220,60 | 14449300,00 |
| 1203 | с. Аксарка, ул. Зверева, д. 8 | 233,40 | 15287700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 233,40 | 15287700,00 |
| 1204 | с. Аксарка, ул. Нагорная, д. 10 | 77,30 | 5063150,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 77,30 | 5063150,00 |
| 1205 | с. Аксарка, ул. Новая, д. 11 | 60,30 | 3949650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60,30 | 3949650,00 |
| 1206 | с. Аксарка, ул. Новая, д. 7 | 259,50 | 16997250,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 259,50 | 16997250,00 |
| 1207 | с. Аксарка, ул. Первомайская, д. 10 | 102,40 | 6707200,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 102,40 | 6707200,00 |
| 1208 | с. Аксарка, ул. Первомайская, д. 3 | 202,80 | 13283400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 202,80 | 13283400,00 |
| 1209 | с. Аксарка, ул. Северная, д. 16 | 43,30 | 2836150,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 43,30 | 2836150,00 |
| 1210 | с. Аксарка, ул. Северная, д. 4 | 151,70 | 9936350,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 151,70 | 9936350,00 |
| 1211 | с. Аксарка, ул. Советская, д. 2 | 950,80 | 62244650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 950,80 | 62244650,00 |
| 1212 | с. Катравож, ул. Зверева, д. 13 | 139,90 | 9163450,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 139,90 | 9163450,00 |
| 1213 | с. Катравож, ул. Зверева, д. 16 | 46,90 | 3071950,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 46,90 | 3071950,00 |
| 1214 | с. Катравож, ул. Зверева, д. 9 | 127,00 | 8318500,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 127,00 | 8318500,00 |
| 1215 | с. Катравож, ул. Лесная, д. 10 | 79,40 | 5200700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 79,40 | 5200700,00 |
| 1216 | с. Катравож, ул. Лесная, д. 7 | 54,80 | 3589400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 54,80 | 3589400,00 |
| 1217 | с. Катравож, ул. Лесная, д. 9 | 19,50 | 1277250,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19,50 | 1277250,00 |
| 1218 | с. Катравож, ул. Маслова, д. 3 | 123,40 | 8082700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 123,40 | 8082700,00 |
| 1219 | с. Катравож, ул. Набережная, д. 17 | 132,00 | 8646000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 132,00 | 8646000,00 |
| 1220 | с. Катравож, ул. Рабочая, д. 1 | 145,80 | 9549900,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 145,80 | 9549900,00 |
| 1221 | с. Катравож, ул. Рабочая, д. 2 | 129,70 | 8495350,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 129,70 | 8495350,00 |
| 1222 | с. Катравож, ул. Рабочая, д. 4 | 138,80 | 9091400,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 138,80 | 9091400,00 |
| 1223 | с. Катравож, ул. Советская, д. 17 | 486,30 | 31852650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 486,30 | 31852650,00 |
| 1224 | с. Катравож, ул. Советская, д. 20 | 145,70 | 9543350,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 145,70 | 9543350,00 |
| 1225 | с. Катравож, ул. Советская, д. 8 | 82,10 | 5377550,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 82,10 | 5377550,00 |
| 1226 | с. Харсаим, ул. Лесная, д. 9 | 178,30 | 11678650,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 178,30 | 11678650,00 |
| 1227 | с. Харсаим, ул. Юбилейная, д. 9 | 36,70 | 2403850,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 36,70 | 2403850,00 |
| Итого по муниципальному образованию Пуровский район | 11287,65 | 757534139,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11287,65 | 757534139,45 |
| 1228 | г. Тарко-Сале, ул. Газпромовская, д. 13 | 55,20 | 3666880,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 55,20 | 3666880,80 |
| 1229 | г. Тарко-Сале, ул. Газпромовская, д. 17 А | 87,60 | 5877960,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 87,60 | 5877960,00 |
| 1230 | г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 1 | 258,40 | 17165253,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 258,40 | 17165253,60 |
| 1231 | г. Тарко-Сале, ул. Геофизиков, д. 3 | 952,10 | 63885910,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 952,10 | 63885910,00 |
| 1232 | г. Тарко-Сале, ул. Кедровая, д. 11 | 95,30 | 6394630,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 95,30 | 6394630,00 |
| 1233 | г. Тарко-Сале, ул. Ленина, д. 4 | 208,30 | 13976930,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 208,30 | 13976930,00 |
| 1234 | г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, д. 3 | 132,40 | 8884040,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 132,40 | 8884040,00 |
| 1235 | г. Тарко-Сале, ул. Первомайская, д. 7 | 41,30 | 2771230,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 41,30 | 2771230,00 |
| 1236 | г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 32 | 17,00 | 1140700,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 17,00 | 1140700,00 |
| 1237 | г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 42 | 661,05 | 43912890,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 661,05 | 43912890,45 |
| 1238 | г. Тарко-Сале, ул. Сеноманская, д. 11 А | 384,60 | 25806660,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 384,60 | 25806660,00 |
| 1239 | г. Тарко-Сале, ул. Сеноманская, д. 8 | 1072,80 | 71984880,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 1072,80 | 71984880,00 |
| 1240 | г. Тарко-Сале, ул. Строителей, д. 2 | 392,70 | 26350170,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 392,70 | 26350170,00 |
| 1241 | г. Тарко-Сале, ул. Строителей, д. 4 | 306,00 | 20532600,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 306,00 | 20532600,00 |
| 1242 | г. Тарко-Сале, ул. Строителей, д. 6 | 399,40 | 26531742,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 399,40 | 26531742,60 |
| 1243 | г. Тарко-Сале, ул. Строителей, д. 8 | 353,60 | 23489294,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 353,60 | 23489294,40 |
| 1244 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 10 | 50,30 | 3375130,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,30 | 3375130,00 |
| 1245 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 11 | 508,30 | 33765860,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 508,30 | 33765860,70 |
| 1246 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 12 | 203,60 | 13661560,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 203,60 | 13661560,00 |
| 1247 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 14 | 119,50 | 8018450,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 119,50 | 8018450,00 |
| 1248 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 2 | 458,00 | 30424482,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 458,00 | 30424482,00 |
| 1249 | г. Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 7 | 621,60 | 41709360,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 621,60 | 41709360,00 |
| 1250 | г. Тарко-Сале, ул. Энтузиастов, д. 3 | 980,80 | 65153563,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 980,80 | 65153563,20 |
| 1251 | г. Тарко-Сале, ул. Энтузиастов, д. 4 | 946,80 | 62894977,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 946,80 | 62894977,20 |
| 1252 | г. Тарко-Сале, ул. Энтузиастов, д. 7 | 285,20 | 19136920,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 285,20 | 19136920,00 |
| 1253 | п. Пуровск, ул. Десанта, д. 30 | 333,50 | 25611734,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 333,50 | 25611734,50 |
| 1254 | с. Самбург, д. 108 | 317,20 | 21284120,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 317,20 | 21284120,00 |
| 1255 | с. Самбург, д. 42 | 354,80 | 23807080,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 354,80 | 23807080,00 |
| 1256 | с. Самбург, д. 43 | 256,30 | 17197730,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 256,30 | 17197730,00 |
| 1257 | с. Халясавэй, пер. Центральный, д. 8 | 49,40 | 3314740,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 49,40 | 3314740,00 |
| 1258 | с. Халясавэй, ул. Каткилева-Костарки, д. 7 | 156,60 | 10507860,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 156,60 | 10507860,00 |
| 1259 | с. Халясавэй, ул. Каткилева-Костарки, д. 8 | 157,60 | 10574960,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 157,60 | 10574960,00 |
| 1260 | с. Халясавэй, ул. Центральная, д. 16 | 70,40 | 4723840,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 70,40 | 4723840,00 |
| Итого по муниципальному образованию Тазовский район | 3887,66 | 452193566,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 3887,66 | 452193566,80 |
| 1261 | п. Тазовский, ул. Калинина, д. 21 | 52,56 | 4235284,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 52,56 | 4235284,80 |
| 1262 | п. Тазовский, ул. Строителей, д. 10 | 60,30 | 4858974,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 60,30 | 4858974,00 |
| 1263 | с. Антипаюта, ул. Буровиков, д. 4 | 273,70 | 24865645,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 273,70 | 24865645,00 |
| 1264 | с. Антипаюта, ул. Тундровая, д. 7 | 40,40 | 3670340,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 40,40 | 3670340,00 |
| 1265 | с. Антипаюта, ул. Тундровая, д. 8 | 124,30 | 11292655,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 124,30 | 11292655,00 |
| 1266 | с. Гыда, ул. Новая, д. 4 | 141,20 | 17066844,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 141,20 | 17066844,00 |
| 1267 | с. Гыда, мкр. Школьный, д. 10 | 50,60 | 6116022,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 50,60 | 6116022,00 |
| 1268 | с. Гыда, ул. 40 лет Победы, д. 6 | 91,40 | 11047518,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 91,40 | 11047518,00 |
| 1269 | с. Гыда, ул. 40 лет Победы, д. 7 | 42,70 | 5161149,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 42,70 | 5161149,00 |
| 1270 | с. Гыда, ул. Калинина, д. 2 | 238,90 | 28875843,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 238,90 | 28875843,00 |
| 1271 | с. Гыда, ул. Калинина, д. 3 | 23,30 | 2816271,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 23,30 | 2816271,00 |
| 1272 | с. Гыда, ул. Калинина, д. 5 | 47,40 | 5729238,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 47,40 | 5729238,00 |
| 1273 | с. Гыда, ул. Катаевой, д. 10 | 74,80 | 9041076,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 74,80 | 9041076,00 |
| 1274 | с. Гыда, ул. Катаевой, д. 14 | 180,30 | 21792861,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 180,30 | 21792861,00 |
| 1275 | с. Гыда, ул. Катаевой, д. 16 | 152,40 | 18420588,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 152,40 | 18420588,00 |
| 1276 | с. Гыда, ул. Катаевой, д. 3 | 27,60 | 3336012,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 27,60 | 3336012,00 |
| 1277 | с. Гыда, ул. Молокова, д. 12 | 108,10 | 13066047,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 108,10 | 13066047,00 |
| 1278 | с. Гыда, ул. Молокова, д. 14 | 108,80 | 13150656,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 108,80 | 13150656,00 |
| 1279 | с. Гыда, ул. Молокова, д. 16 | 146,80 | 17743716,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 146,80 | 17743716,00 |
| 1280 | с. Гыда, ул. Молокова, д. 19 | 24,90 | 3009663,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 24,90 | 3009663,00 |
| 1281 | с. Гыда, ул. Молокова, д. 25 | 43,80 | 5294106,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 43,80 | 5294106,00 |
| 1282 | с. Гыда, ул. Новая, д. 2 | 196,90 | 23799303,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 196,90 | 23799303,00 |
| 1283 | с. Гыда, ул. Новая, д. 3 | 361,10 | 43646157,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 361,10 | 43646157,00 |
| 1284 | с. Гыда, ул. Полярная, д. 1 | 147,60 | 17840412,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 147,60 | 17840412,00 |
| 1285 | с. Гыда, ул. Полярная, д. 8 | 46,30 | 5596281,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 46,30 | 5596281,00 |
| 1286 | с. Гыда, ул. Снежная, д. 12 | 236,70 | 28609929,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 236,70 | 28609929,00 |
| 1287 | с. Гыда, ул. Снежная, д. 15 | 295,50 | 35717085,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 295,50 | 35717085,00 |
| 1288 | с. Гыда, ул. Советская, д. 13 | 95,60 | 11555172,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 95,60 | 11555172,00 |
| 1289 | с. Гыда, ул. Советская, д. 15 | 151,60 | 18323892,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 151,60 | 18323892,00 |
| 1290 | с. Гыда, ул. Советская, д. 16 | 79,80 | 9645426,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 79,80 | 9645426,00 |
| 1291 | с. Гыда, ул. Советская, д. 17 | 23,90 | 2888793,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 23,90 | 2888793,00 |
| 1292 | с. Гыда, ул. Советская, д. 18 | 107,40 | 12981438,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 107,40 | 12981438,00 |
| 1293 | с. Гыда, ул. Советская, д. 22 | 91,00 | 10999170,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 91,00 | 10999170,00 |
| Итого по муниципальному образованию Шурышкарский район | 625,80 | 43604492,40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 625,80 | 43604492,40 |
| 1294 | с. Мужи, ул. Совхозная, д. 16 | 528,70 | 36838758,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 528,70 | 36838758,60 |
| 1295 | с. Мужи, ул. Совхозная, д. 8 | 97,10 | 6765733,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 97,10 | 6765733,80 |
| Итого по муниципальному образованию Ямальский район | 364,00 | 38881872,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 364,00 | 38881872,10 |
| 1296 | с. Салемал, ул. Берегового, д. 5 | 39,20 | 2693980,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 39,20 | 2693980,00 |
| 1297 | с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 15 | 43,70 | 3101170,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 43,70 | 3101170,50 |
| 1298 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 42 строение снесено | 11,60 | 3917977,65 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 11,60 | 3917977,65 |
| 1299 | с. Яр-Сале, ул. Советская, д. 47 | 26,30 | 2554740,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 26,30 | 2554740,00 |
| 1300 | с. Яр-Сале, ул. Федорова, д. 18 кор. А | 118,50 | 15643524,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 118,50 | 15643524,60 |
| 1301 | с. Яр-Сале, ул. Федорова, д. 23 | 71,90 | 5640298,20 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 71,90 | 5640298,20 |
| 1302 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 34 | 19,90 | 1412203,50 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 19,90 | 1412203,50 |
| 1303 | с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 7 | 32,90 | 3917977,65 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 32,90 | 3917977,65 |

Приложение N 3

к долгосрочной окружной адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда на территории Ямало-Ненецкого

автономного округа на 2013 - 2017 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Правительства ЯНАО от 03.12.2015 N 1148-П)

| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | всего по году | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | всего по году | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | всего по году |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Итого по программе | 0,00 | 55166,49 | 81435,09 | 52222,64 | 40893,84 | 229718,06 | 0 | 1269 | 1835 | 1165 | 1022 | 5291 | 0 | 3592 | 5236 | 3444 | 3253 | 15525 |
| 1 | Муниципальное образование Ямальский район | 0,00 | 987,10 | 1298,10 | 234,90 | 9334,35 | 11854,45 | 0 | 28 | 37 | 7 | 228 | 300 | 0 | 103 | 140 | 13 | 803 | 1059 |
| 2 | Муниципальное образование Шурышкарский район | 0,00 | 0,00 | 1459,00 | 4908,00 | 8410,24 | 14777,24 | 0 | 0 | 40 | 118 | 219 | 377 | 0 | 0 | 141 | 355 | 683 | 1179 |
| 3 | Муниципальное образование город Ноябрьск | 0,00 | 12235,25 | 60140,63 | 10478,47 | 0,00 | 82854,35 | 0 | 266 | 1348 | 300 | 0 | 1914 | 0 | 713 | 3753 | 798 | 0 | 5264 |
| 4 | Муниципальное образование Пуровский район | 0,00 | 4637,00 | 3524,20 | 10530,05 | 3363,00 | 22054,25 | 0 | 102 | 89 | 239 | 78 | 508 | 0 | 359 | 271 | 717 | 351 | 1698 |
| 5 | Муниципальное образование Тазовский район | 0,00 | 4396,35 | 1477,08 | 0,00 | 10034,47 | 15907,90 | 0 | 104 | 40 | 0 | 268 | 412 | 0 | 299 | 130 | 0 | 737 | 1166 |
| 6 | Муниципальное образование город Муравленко | 0,00 | 122,20 | 609,10 | 0,00 | 0,00 | 731,30 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 42 | 46 | 0 | 0 | 88 |
| 7 | Муниципальное образование город Салехард | 0,00 | 1252,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1252,40 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 8 | Муниципальное образование город Новый Уренгой | 0,00 | 13697,37 | 8704,63 | 22450,25 | 0,00 | 44852,25 | 0 | 342 | 164 | 406 | 0 | 912 | 0 | 913 | 484 | 1317 | 0 | 2714 |
| 9 | Муниципальное образование Приуральский район | 0,00 | 776,00 | 44,20 | 0,00 | 8731,70 | 9551,90 | 0 | 17 | 1 | 0 | 207 | 225 | 0 | 58 | 5 | 0 | 625 | 688 |
| 10 | Муниципальное образование город Лабытнанги | 0,00 | 7129,62 | 1190,40 | 2634,22 | 0,00 | 10954,24 | 0 | 154 | 27 | 55 | 0 | 236 | 0 | 403 | 60 | 111 | 0 | 574 |
| 11 | Муниципальное образование Надымский район | 0,00 | 8841,60 | 1679,60 | 957,10 | 0,00 | 11478,30 | 0 | 185 | 49 | 39 | 0 | 273 | 0 | 507 | 148 | 131 | 0 | 786 |
| 12 | Муниципальное образование город Губкинский | 0,00 | 260,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 13 | Муниципальное образование Красноселькупский район | 0,00 | 831,00 | 1308,15 | 29,65 | 1020,08 | 3188,88 | 0 | 19 | 25 | 1 | 22 | 67 | 0 | 52 | 58 | 2 | 54 | 166 |
|  | 2013 год | 0,00 | 11646,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11646,60 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 663 |
| 1 | Муниципальное образование Тазовский район | 0,00 | 1874,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1874,45 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2 | Муниципальное образование город Лабытнанги | 0,00 | 3707,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3707,65 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 3 | Муниципальное образование Надымский район | 0,00 | 6064,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6064,50 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 |
|  | 2014 год | 0,00 | 43519,89 | 600,50 | 0,00 | 0,00 | 44120,39 | 0 | 1025 | 17 | 0 | 0 | 1042 | 0 | 2929 | 53 | 0 | 0 | 2982 |
| 1 | Муниципальное образование город Губкинский | 0,00 | 260,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,60 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2 | Муниципальное образование Приуральский район | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,00 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 3 | Муниципальное образование город Ноябрьск | 0,00 | 12235,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12235,25 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| 4 | Муниципальное образование Тазовский район | 0,00 | 2521,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2521,90 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 5 | Муниципальное образование Красноселькупский район | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831,00 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 6 | Муниципальное образование Пуровский район | 0,00 | 4637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4637,00 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 7 | Муниципальное образование Ямальский район | 0,00 | 987,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 8 | Муниципальное образование Шурышкарский район | 0,00 | 0,00 | 600,50 | 0,00 | 0,00 | 600,50 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 9 | Муниципальное образование город Салехард | 0,00 | 1252,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1252,40 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 10 | Муниципальное образование город Муравленко | 0,00 | 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 11 | Муниципальное образование Надымский район | 0,00 | 2777,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2777,10 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 12 | Муниципальное образование город Лабытнанги | 0,00 | 3421,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3421,97 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 13 | Муниципальное образование город Новый Уренгой | 0,00 | 13697,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13697,37 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 342 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 913 |
|  | 2015 год | 0,00 | 0,00 | 80834,59 | 4282,20 | 0,00 | 85116,79 | 0 | 0 | 1818 | 105 | 0 | 1923 | 0 | 0 | 5183 | 302 | 0 | 5485 |
| 1 | Муниципальное образование Надымский район | 0,00 | 0,00 | 1679,60 | 0,00 | 0,00 | 1679,60 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 |
| 2 | Муниципальное образование Ямальский район | 0,00 | 0,00 | 1298,10 | 0,00 | 0,00 | 1298,10 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 3 | Муниципальное образование Тазовский район | 0,00 | 0,00 | 1477,08 | 0,00 | 0,00 | 1477,08 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |
| 4 | Муниципальное образование город Муравленко | 0,00 | 0,00 | 609,10 | 0,00 | 0,00 | 609,10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 5 | Муниципальное образование город Новый Уренгой | 0,00 | 0,00 | 8704,63 | 0,00 | 0,00 | 8704,63 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 484 |
| 6 | Муниципальное образование город Ноябрьск | 0,00 | 0,00 | 60140,63 | 0,00 | 0,00 | 60140,63 | 0 | 0 | 1348 | 0 | 0 | 1348 | 0 | 0 | 3753 | 0 | 0 | 3753 |
| 7 | Муниципальное образование Приуральский район | 0,00 | 0,00 | 44,20 | 0,00 | 0,00 | 44,20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Муниципальное образование Шурышкарский район | 0,00 | 0,00 | 858,50 | 4282,20 | 0,00 | 5140,70 | 0 | 0 | 23 | 105 | 0 | 128 | 0 | 0 | 88 | 302 | 0 | 390 |
| 9 | Муниципальное образование Красноселькупский район | 0,00 | 0,00 | 1308,15 | 0,00 | 0,00 | 1308,15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
| 10 | Муниципальное образование город Лабытнанги | 0,00 | 0,00 | 1190,40 | 0,00 | 0,00 | 1190,40 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 11 | Муниципальное образование Пуровский район | 0,00 | 0,00 | 3524,20 | 0,00 | 0,00 | 3524,20 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 271 |
|  | 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47940,44 | 40893,84 | 88834,28 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 1022 | 2082 | 0 | 0 | 0 | 3142 | 3253 | 6395 |
| 1 | Муниципальное образование Шурышкарский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625,80 | 8410,24 | 9036,04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 219 | 232 | 0 | 0 | 0 | 53 | 683 | 736 |
| 2 | Муниципальное образование город Новый Уренгой | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22450,25 | 0,00 | 22450,25 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 0 | 1317 |
| 3 | Муниципальное образование город Ноябрьск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10478,47 | 0,00 | 10478,47 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 798 |
| 4 | Муниципальное образование Надымский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,10 | 0,00 | 957,10 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
| 5 | Муниципальное образование Красноселькупский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,65 | 1020,08 | 1049,73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 56 |
| 6 | Муниципальное образование Приуральский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8731,70 | 8731,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 625 |
| 7 | Муниципальное образование Тазовский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10034,47 | 10034,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 737 |
| 8 | Муниципальное образование Ямальский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,90 | 9334,35 | 9569,25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 228 | 235 | 0 | 0 | 0 | 13 | 803 | 816 |
| 9 | Муниципальное образование Пуровский район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10530,05 | 3363,00 | 13893,05 | 0 | 0 | 0 | 239 | 78 | 317 | 0 | 0 | 0 | 717 | 351 | 1068 |
| 10 | Муниципальное образование город Лабытнанги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2634,22 | 0,00 | 2634,22 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 111 |